PAGE  
8

О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

Правительство Оренбургской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области          от 21 декабря 2018 года № 834-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства                   в Оренбургской области» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019 года № 446-пп, от 25 октября                 2019 года № 787-пп, от 20 декабря 2019 года № 952-пп, от 13 марта 2020 года № 148-пп) следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 5 к государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» изложить         в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –

председатель Правительства 





           Д.В.Паслер
Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______
Изменения,

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

1. В паспорте государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – Программа):

в разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы»:

в абзаце первом цифры «8 583 657,7» заменить цифрами «8 727 662,7»;

в абзаце четвертом цифры «1 012 601,7» заменить цифрами «1 156 606,7». 

2. В приложении № 1 к Программе: 

2.1. В графе 7:
пункта 18 цифры «489» заменить цифрами «487»;

пункта 20 цифры «454» заменить цифрами «452», цифру «0» заменить цифрой «1»;

пункта 22 цифру «6» заменить цифрой «2»;

пункта 23 цифры «15» заменить цифрой «3»;

пункта 24 цифры «35,0» заменить цифрами «7,1»;

пункта 25 цифру «2» заменить цифрами «50»;

пункта 26 цифры «1720» заменить цифрами «1185», цифры «602» заменить цифрами «67»;

пункта 27 цифры «100,0» заменить цифрами «68,9»;

пункта 28 цифры «4078» заменить цифрами «649»;
пункта 29 цифры «30» заменить цифрой «3»;

пункта 51 цифры «2,9» заменить цифрами «1,5»;

пункта 52 цифры «4,05» заменить цифрами «5,0».

2.2. В графе 8:

пункта 18 цифры «489» заменить цифрами «487»;

пункта 20 цифры «454» заменить цифрами «452»;

пункта 22 цифру «5» заменить цифрой «2»;

пункта 23 цифры «27» заменить цифрами «39»;

пункта 25 цифру «3» заменить цифрами «39»;

пункта 26 цифры «1720» заменить цифрами «1185»;

пункта 27 цифры «100,0» заменить цифрами «68,9»;
пункта 51 цифры «2,9» заменить цифрами «1,8»;

пункта 52 цифры «1,45» заменить знаком «–».

2.3. В графе 9:

пункта 18 цифры «489» заменить цифрами «487»;

пункта 20 цифры «454» заменить цифрами «452»;

пункта 22 цифру «5» заменить цифрой «3»;

пункта 25 цифру «3» заменить цифрами «38»;

пункта 26 цифру «0» заменить цифрами «585»;
пункта 49 цифры «15,3» заменить цифрами «18,41»;

пункта 50 цифры «0,85» заменить цифрами «0,99».

2.4. В графе 10:

пункта 18 цифры «489» заменить цифрами «487»;

пункта 20 цифры «454» заменить цифрами «452»;
пункта 49 цифры «35,93» заменить цифрами «18,41»;

пункта 50 цифры «2,01» заменить цифрами «0,99».

2.5. В графе 11:

пункта 18 цифры «489» заменить цифрами «487»;

пункта 20 цифры «454» заменить цифрами «452»;
пункта 49 цифры «35,93» заменить цифрами «36,42»;

пункта 50 цифры «2,01» заменить цифрами «0,99».

2.6. Добавить новый пункт 53 к показателям подпрограммы 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» следующего содержания:

	№
п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Характеристика показателя 

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	53.
	Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург
	областная

субсидия
	тыс. кв.

метров
	–
	–
	–
	0,9
	–
	–
	–


3. В приложении № 2 к Программе:
добавить новый пункт 14 к подпрограмме 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» следующего содержания:

	№
п/п
	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый конечный

результат

(краткое описание)
	Последствия нереализации ведомственной целевой

программы, основного

мероприятия
	Связь с показателями

(индикаторами) государственной

программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	14.
	Основное мероприятие 6.4

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	минстрой Оренбургской области
	2020 год
	2021 год
	создание безопасных условий проживания граждан
	снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда

сохранение и развитие культурно-исторического и архитектурно-градостроительного облика исторической части города Оренбурга
	площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»


4. В приложении № 3 к Программе:

4.1. В графе 9:

пункта 1 цифры «1 012 601,7» заменить цифрами «1 156 606,7», цифры «650 247,6» заменить цифрами «794 252,6»;

пункта 16 цифры «428 583,5» заменить цифрами «572 588,5»;
пункта 17 цифры «278 583,5» заменить цифрами «472 588,5», цифры «258 224,0» заменить цифрами «451 859,5», цифры «20 359,5» заменить цифрами «20 729,0»;
пункта 18 цифры «100 000,0» заменить цифрами «62 746,8»;
пункта 19 цифры «50 000,0» заменить цифрами «0».

4.2. В графе 14:

пункта 1 цифры «8 583 657,7» заменить цифрами «8 727 662,7», цифры «6 410 600,9» заменить цифрами «6 554 605,9»;

пункта 16 цифры «4 099 195,6» заменить цифрой «4 243 200,6»;

пункта 17 цифры «2 452 480,8» заменить цифрами «2 646 485,8», цифры «2 273 106,9» заменить цифрами «2 466 742,4», цифры «179 373,9» заменить цифрами «179 743,4»;

пункта 18 цифры «438 328,0» заменить цифрами «401 074,8»;

пункта 19 цифры «1 208 386,8» заменить цифрами «1 158 386,8».
4.3. Добавить новый пункт 20 к подпрограмме 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» следующего содержания:

	№ 

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

(ответственный исполнитель,

 соисполнитель,

участник)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы по годам
	Всего

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	20.
	Основное мероприятие 6.4
	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»


	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	37 253,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37 253,2

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 04 80010
	0,0
	37 253,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37 253,2


5. В приложении № 4 к Программе:

5.1. В графе 6:
пункта 1 цифры «1 012 601,7» заменить цифрами «1 156 606,7»;

пункта 16 цифры «428 583,5» заменить цифрами «572 588,5»;
пункта 17 цифры «278 583,5» заменить цифрами «472 588,5»;

пункта 18 цифры «100 000,0» заменить цифрами «62 746,8»;

пункта 19 цифры «50 000,0» заменить цифрой «0».

5.2. Добавить новый пункт 20 к подпрограмме 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» следующего содержания:
	№

п/п
	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, приоритетного проекта
	Источник 

финансирования
	Оценка расходов

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	20.
	Основное

мероприятие 6.4
	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	всего, 

в том числе:
	0,0
	37 253,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	государственные 

внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6. В приложении № 9 к Программе:

6.1. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»:

в пункте 7 раздела 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы» слова «минстроем Оренбургской области» исключить.
7. В приложении № 12 к Программе: 

7.1. В паспорте подпрограммы 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»:
раздел «Показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января             2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»;
в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
в абзаце первом цифры «4 099 195,6» заменить цифрами «4 243 200,6»;

в абзаце третьем цифры «428 583,5» заменить цифрами «572 588,5»;

раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»  дополнить абзацем следующего содержания:

«сохранение и развитие культурно-исторического и архитектурно-градостроительного облика исторической части города Оренбурга».

7.2. В разделе 2 «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы»:

абзац восьмой изложить в новой редакции:

«4. Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению              (за исключением жилых домов, признанных аварийными после 1 января             2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»).»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«5. Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».

Информация размещается на официальном сайте Фонда ЖКХ АИС «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru).».

7.3. Раздел 3 «Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация:

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который предполагает расселение многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и реализуется с финансовой поддержкой Фонда ЖКХ;

основного мероприятия «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года», которое предполагает расселение жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года;

основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения», которое предполагает расселение многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными после         1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения;

основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург», которое предполагает расселение многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января           2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» (приложение № 2 к Программе).».

7.4. Раздел 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы»:

дополнить новым пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» бюджету муниципального образования г. Оренбург предоставляется субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Субсидия предоставляется  на софинансирование мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».

Условием участия в реализации основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург», является наличие:

МКД и домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»;

в муниципальной программе мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» или обязательств по включению указанных мероприятий в муниципальную программу не позднее 1 июля 2020 года;
в местном бюджете ассигнований на исполнение расходного обязательства исходя из установленного уровня софинансирования;
обязательства муниципального образования по обеспечению достижения целевых показателей;
муниципальных правовых актов, регулирующих переселение граждан из МКД и домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

сведений в системе АИС «Реформа ЖКХ» об МКД и домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в реестре домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.»;

пункт 2 дополнить подпунктом «ж» и абзацем следующего содержания:

«ж) наличие заключенных до 1 мая текущего года муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и (или) соглашений с гражданами о предоставлении выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения (для субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2. пункта 1 настоящих Правил);

В случае не соблюдения муниципальными образованиями условий указанных в настоящем пункте минстрой Оренбургской области вправе принять решение о перераспределении бюджетных ассигнований.»;
дополнить новыми пунктами 4.4, 4.5 следующего содержания: 

«4.4. При проведении отбора муниципальных образований для предоставления субсидии в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения» не учитываются дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, расположенные на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург».

4.5. Для определения потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» администрация г. Оренбурга ежегодно до 1 августа года предшествующего году предоставления субсидии представляет в минстрой сведения о потребности в расселении жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2017, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург», на очередной финансовый год и плановый период. В 2020 году сведения необходимо представить в срок до 15 июня.
Включение жилого дома, признанного аварийным после 1 января             2017 года, находящегося на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург», в перечень домов, подлежащих расселению в планируемом году относительно других домов, осуществляется по мере возрастания даты признания домов аварийными.
Жилые дома, расселенные в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург» и подлежащие сносу, должны быть снесены не позднее даты завершения срока реализации этапа, в рамках которого выделена субсидия.
Местонахождение исторического поселения регионального значения «город Оренбург» определено постановлением Правительства Оренбургской области от 14 марта 2013 года № 193-п «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения Оренбургской области.»;

дополнить пункт 8 новым абзацем четвертым следующего содержания:

«При уменьшении бюджетных ассигнований в текущем финансовом году муниципальные образования и дома, отобранные для финансирования в текущем финансовом году, становятся участниками подпрограммы в очередном финансовом году без отбора при подтверждении потребности в финансировании мероприятий.».
8. В приложении № 13 к Программе:

Раздел 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы»:

пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. В случае внесения изменений в установленном порядке в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году высвободившиеся средства субсидии перераспределяются между муниципальными образованиями, у которых молодые семьи дополнительно включены в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, по формулам, установленным настоящими Правилами.»

дополнить новым пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. В случае образования остатка субсидии, недостаточного для предоставления социальной выплаты очередной молодой семье, включенной в список соответствующего муниципального образования, и отсутствия возможности у муниципального образования осуществить доплату до установленного размера социальной выплаты за счет средств местного бюджета, департамент молодежной политики Оренбургской области  вправе перераспределить остаток нераспределенных средств другому муниципальному образованию, в бюджете которого предусмотрены средства, достаточные для предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, с внесением соответствующих изменений в установленном порядке в распределение субсидий между муниципальными образованиями.»
_____________

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от _____________ № ______

План

реализации Программы на 2020 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1
«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов
	56,5
	Х
	Х

	5.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов    о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2021
	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	6.
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 2.1

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	141
	Х
	Х

	9.
	Контрольное событие 1

«Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

30.12.2020
	непоступление в отчетном периоде заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма

	10.
	Основное мероприятие 2.2
«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Показатель (индикатор) 1

«Число граждан – участников долевого строительства, права которых восстановлены» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	46
	Х
	изменение числа граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков

	12.
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	16.
	Показатель (индикатор) 2

«Разработка генеральных планов и (или) правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц 
	452
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе  в текущем году
	1
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов генеральных планов и (или) правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	17.
	Показатель (индикатор) 2

«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	50
	Х
	Х

	18.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	19.
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	20.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	21.
	Показатель (индикатор) 4

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	22.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	23.
	Показатель (индикатор) 5

«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	3
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе

 в текущем году
	3
	Х
	Х

	24.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	25.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	процентов
	7,1
	Х
	Х

	26.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020 
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	27.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Показатель (индикатор) 1

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1185
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе   в текущем году
	67
	Х
	Х

	29.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	30.
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	процентов
	68,9
	Х
	Х

	31.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	32.
	Показатель (индикатор) 3

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	649
	Х
	Х

	33.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	34.
	Показатель (индикатор) 4

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	3
	Х
	Х

	35.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020 

25.12.2020
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	36.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна –начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	4
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	38.
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	39.
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2020
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	40.
	Показатель (индикатор) 3

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	41.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	30.12.2020 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	42.
	Показатель (индикатор) 4

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	43.
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2020
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	44.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.12.2020 
	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

	45.
	Показатель (индикатор) 5

«Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	1
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие 1

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2020
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	47.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.12.2020 
	неисполнение подрядчиком условий государственного кон-тракта

	48.
	Основное мероприятие 3.4  

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»

	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	2
	Х
	Х

	50.
	Контрольное событие 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	01.07.2020

01.11.2020
	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования 

	51.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	100
	Х
	Х

	52.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	низкая заинтересованность муниципальных образований; несвоевременное представление информации муниципальными образованиями

	53.
	Показатель (индикатор) 3

«Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	2
	Х
	Х

	54.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»  
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	риск возникновения форс-мажорных ситуаций и технических неисправностей

	55.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»

	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	4
	Х
	Х

	56.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения показателя количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2020
	риск возникновения технических неисправностей;

изменение нормативной правовой базы

	57.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН;

Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	59.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	60.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН

	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	61.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН


	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	62.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации  и  Оренбургской области

	63.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	64.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	65.
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	66.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	67.
	Показатель (индикатор) 8

«Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	68.
	Показатель (индикатор) 9

«Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»
	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	Х
	Х

	69.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата минстроя Оренбургской области»
	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управления экономического анализа, планирования и государственных закупок минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020

31.12.2020
	нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области

	70.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	71.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	72.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	52
	Х
	Х

	73.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;


	Х
	Х
	07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020

07.05.2020

07.06.2020

07.07.2020

07.08.2020

07.09.2020

07.10.2020

07.11.2020

07.12.2020

11.01.2021
	несвоевременное представление отчетности

	74.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	25
	Х
	Х

	75.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10.03.2020 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	76.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	77.
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	78.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	11,78
	Х
	Х 

	79.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                   2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января            2012 года

	80.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	81.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. 

человек
	0,64
	Х
	отказ граждан от переселения; нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов

	82.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	83.
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	1,5
	Х
	Х 

	84.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                   2012 года

	85.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	86.
	Основное мероприятие 6.3

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	87.
	Показатель (индикатор) 3

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после  1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	тыс. кв. метров
	5,0
	Х
	Х

	88.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2020
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января           2012 года

	89.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2020

15.03.2020

15.04.2020

15.05.2020

15.06.2020

15.07.2020

15.08.2020

15.09.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

15.01.2021
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	90.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	91.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	92.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области

	единиц
	414
	Х
	Х

	93.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий           на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	01.03.2020
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет

	94.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение              30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	95.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	170
	Х
	Х

	96.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.01.2020

31.03.2020

31.07.2020
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	97.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	80
	Х
	Х

	98.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2020 

30.06.2020

30.09.2020 

25.12.2020 
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	99.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	100.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	101.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.05.2020 

31.10.2020
	отсутствие технической возможности проведения семинара


План

реализации Программы на 2021 год

	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление
контрольного события) 
государственной программы
	Единица

измерения
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Дата

наступления контрольного события
	Связь со значением оценки рисков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.1

«Региональный проект «Жилье»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1

«Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	километров
	15,8
	Х
	Х

	5.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета построенных объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком строительства в соответствующие годы»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2022
	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	6.
	Показатель (индикатор) 2

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	процентов
	57,0
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.01.2022
	недостоверность информации,  данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления;

несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления

	8.
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.1

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	единиц
	141
	Х
	Х

	11.
	Контрольное событие 1

«Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

30.12.2021
	непоступление в отчетном периоде  заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма

	12.
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 3.1

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	16.
	Показатель (индикатор) 2

«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	единиц
	39
	Х
	Х

	17.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке  проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	18.
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	19.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	20.
	Показатель (индикатор) 4

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	21.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	22.
	Показатель (индикатор) 5

«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	42
	Х
	Х

	
	
	
	в том числе в текущем году
	39
	Х
	Х

	23.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	24.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	100,0
	Х
	Х

	25.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	26.
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Показатель (индикатор) 1

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»


	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	процентов
	68,9
	Х
	Х

	28.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021 

25.12.2021
	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

	29.
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	4
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	31.
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	32.
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	25.12.2021
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	33.
	Показатель (индикатор) 3

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	да – 1;

нет – 0
	1
	Х
	Х

	34.
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	30.12.2021 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации

	35.
	Показатель (индикатор) 4

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	единиц
	1
	Х
	Х

	36.
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.08.2021
	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся

	37.
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.12.2021
	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

	38.
	Основное мероприятие 3.4  

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	2
	Х
	Х

	40.
	Контрольное событие 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	01.07.2021

01.11.2021
	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования 

	41.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	100
	Х
	Х

	42.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	низкая заинтересованность муниципальных образований; несвоевременное представление информации муниципальными образованиями

	43.
	Показатель (индикатор) 3

«Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	процентов
	3
	Х
	Х

	44.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»  
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	риск возникновения форс-мажорных ситуаций и технических неисправностей

	45.
	Показатель (индикатор) 4

«Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	единиц
	4
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг количества подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора ДАИПГРОО
	Х
	Х
	25.12.2021
	риск возникновения технических неисправностей;

изменение нормативно-правовой базы

	47.
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	48.
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН;

Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН;

Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр  Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	50.
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	51.
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН;

Сафонов  Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	52.
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации  и  Оренбургской  области

	53.
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	54.
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	Пшеничникова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности начальника ИГСН
	процентов
	100,0
	Х
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	55.
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	56.
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтаж-ных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	57.
	Показатель (индикатор) 8

«Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»
	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтаж-ных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)

	58.
	Показатель (индикатор) 9

«Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»
	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	Х
	Х

	59.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата минстроя Оренбургской области»
	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управления экономического анализа, планирования и государственных закупок минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

31.12.2021
	нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области

	60.
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	61.
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна –заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;
	единиц
	55
	Х
	Х

	63.
	Контрольное событие 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»»
	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области;
	Х
	Х
	07.02.2021

07.03.2021

07.04.2021

07.05.2021

07.06.2021

07.07.2021

07.08.2021

07.09.2021

07.10.2021

07.11.2021

07.12.2021

11.01.2022
	несвоевременное представление отчетности

	64.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»
	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	единиц
	25
	Х
	Х

	65.
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»

	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области
	Х
	Х
	10.03.2021 
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

	66.
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	67.
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	68.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	11,78
	Х
	Х 

	69.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                    2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января             2012 года

	70.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022

	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	71.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. 

человек
	0,64
	Х
	отказ граждан от переселения, нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов

	72.
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	73.
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	1,8
	Х
	Х 

	74.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января                 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области

	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января             2012 года

	75.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	76.
	Основное мероприятие 6.4

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года,  расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	77.
	Показатель (индикатор) 4

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения «город Оренбург»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	0,9
	Х
	Х

	78.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	31.12.2021
	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года

	79.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области
	Х
	Х
	15.02.2021

15.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

15.06.2021

15.07.2021

15.08.2021

15.09.2021

15.10.2021

15.11.2021

15.12.2021

15.01.2022
	непредставление муниципальными образованиями отчетов;

невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

	80.
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	81.
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	Х
	Х

	82.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	380
	Х
	Х

	83.
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	01.03.2021
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	84.
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»


	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	в течение 

30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти
	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»


	85.
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	150
	Х
	Х

	86.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.01.2021

31.03.2021 

31.07.2021
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

	87.
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	60
	Х
	Х

	88.
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

25.12.2021 
	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты  

	89.
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области

	Х
	Х
	Х
	Х

	90.
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	единиц
	2
	Х
	Х

	91.
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
	Чаловский Виталий Викторович – исполняющий обязанности заместителя директора – начальника отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области
	Х
	Х
	31.05.2021

31.10.2021
	отсутствие технической возможности проведения семинара


______________

[image: image1.emf]С


