Доклад

о ходе реализации государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» в 2015 году

Ответственный исполнитель Программы:

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Соисполнители Программы:

департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

Участники Программы:

министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;

государственная жилищная инспекция по Оренбургской области.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-туры Оренбургской области в 2014–2020 годах» (далее – Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1:

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Участники Подпрограммы 1: отсутствуют.

- Сведения о результатах реализации подпрограммы за год:

- Перечень программных мероприятий предусматривает: строительство переходящих строительством объектов муниципальной собственности, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета; строительство (реконструкция) вновь начинаемых объектов муниципальной собственности; капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации.

- По состоянию на 01.01.2016 года государственные контракты на реализацию программных мероприятий полностью заключены и исполнены.

2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств:

2.1. Объем финансирования подпрограммы на 2015 год согласно областному бюджету составил 424,064 млн. рублей, в т.ч.:

- строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 285,7175 млн. рублей;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности – 132,6169 млн. рублей;

- создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации на территории Оренбургской области – 5,7296 млн.рублей.

2.2.Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию                           на 1 января 2016 года – 398,953 млн. рублей, в т.ч.:

- строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 265,792 млн. рублей.

Всего построено и реконструировано за отчетный период 18 объектов.

Одни из самых значимых проектов подпрограммы, это строительство водовода в г. Орске Д=1020 мм от пл. Гагарина до Трикотажной фабрики, в 2015 году освоено 44,6 млн. рублей областных субсидий. Ввод объекта запланирован на 2016 год.

На завершающем этапе строительства находится объект «Реконструкция строящихся канализационных очистных сооружений производительностью                      25 тыс. куб. метров в сутки под фактическую производительность 15 тыс.куб.метров в сутки в г. Бугуруслане» в 2015 году освоено 59,1 млн. рублей.

Полным ходом идут работы по реконструкции водовода на Кумакском водохранилище в городе Ясном, в 2015 году освоено 12,7 млн. рублей.

Выполнена перекладка 48,33 км тепловых и  101,3 км  водопроводных сетей.

Также за счет средств областного бюджета на территории области построено               9 котельных, одни из наиболее крупных это блочно-модульная котельная в г. Орске мощностью 20,8 МВт  сметной стоимостью 90 млн. рублей, и блочно-модульная котельная в пос. Новоорск Новоорского района мощностью 5,0 МВт и сметной стоимостью 29 млн. рублей.

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-ной собственности – 131,161 млн. рублей;

Выполнена перекладка 16,3 км тепловых и  69,4 км  водопроводных сетей на  74 объектах области в 39 муниципальных образованиях.

-создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации на территории Оренбургской области – 2,0 млн. рублей.

Примечание: по состоянию на 1 января 2016 года перед муниципальными образованиями области образовалась кредиторская задолженность в объеме 21,2224 млн. рублей по причине недофинансирования со стороны областного бюджета.

2.3. В 2015 году было запланировано привлечь средства местных бюджетов и внебюджетные источники (юридических и лиц) в объеме – 31,487 млн. рублей (фактически привлечено и освоено средств местного бюджета – 31,487 млн. рублей).

# 2.4. В результате реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014–2020 годах» исходя из возможностей областного бюджета в 2015 году министерство вышло на следующие показатели:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 52,9% (-3,02% к 2014 году);

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса – 73,4% (+1,9% к 2014 году);

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 15,2% (-2,0% к 2014 году);

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 51,0%                                      (+1,0% к 2014 году);

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети – 36% (-5,6% к 2014 году);

- доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды – 18% (-5,6% к 2014 году);

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети – 31% (-6,5% к 2014 году);

- темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – -3,5%;

- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 16,5%;

- доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 12,0%;

- доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующей нормативному уровню качества – 84,8% (+0,4% к 2014 году);

- количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более – 1570 единиц                             (-5,2% к 2014 году);

- количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более -38 ед.                                        (-10,5% к 2014 году);

# 3. Оценка эффективности реализации подпрограммы по итогам года                       составила 1,0.

Объем финансирования основного мероприятия государственной программы «Возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по цене, не обеспечивающей возмещение издержек» в 2015 году согласно областному бюджету составил 66,2858 млн. рублей. Реализация мероприятия осуществляется министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.

Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию                           на 1 января 2016 года – 66,2858 млн. рублей (100%).

Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы» (далее – Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2:

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;

Участники Подпрограммы 2:

государственная жилищная инспекция по Оренбургской области.

- Сведения о результатах реализации подпрограммы за 2015 год:

- перечень программных мероприятий предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области.

2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств:

2.1. Объем финансирования подпрограммы на 2015 год согласно областному бюджету составил 114,224 млн. рублей, в том числе:

- проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – субсидия в сумме 87,0 млн. рублей из областного бюджета региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (далее – Фонд) в виде имущественного взноса предусмотрена на финансовое обеспечение выполнения функций Фонда;

- софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области –27,224 млн. рублей.

Реализация на территории Оренбургской области Федерального закона                        от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) в части проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусматривает софинансирование работ по капитальному ремонту. В целях выполнения данного условия Федерального закона и получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (в 2015 году – 15,126 млн. рублей, которые поступили в бюджет области 24 декабря прошлого года) в областном бюджете были предусмотрены средства на софинансирование в сумме 10,148 млн. рублей, в местных бюджетах – 37,363 млн. рублей.

Поскольку реализация мероприятий по капремонту предусматривает двухлетний период (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), средства в сумме 1,949 тыс. рублей, полученные в 2014 году, планировалось направить в муниципальное образование город Орск на ремонт дома № 42 по ул. Короленко (собственники помещений в доме изменили способ формирования фонда капитального ремонта со счета («котла») регионального оператора на специальный счет, владельцем которого стала управляющая организация). Соответствующие изменения внесены в областной бюджет 2015 года.

2.2. Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию                      на 1 января 2016 года – 114,224 млн. рублей, в т.ч.:

- проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 87,0 млн. рублей; – субсидия из областного бюджета региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (далее – Фонд) в виде имущественного взноса предоставлена в сумме 87,0 млн. рублей (в 100% объеме) на финансовое обеспечение выполнения функций Фонда, определенных его уставом, по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов согласно смете административно-хозяйственных расходов Фонда, утвержденной его Правлением. В отчетном году Фонд выступал техническим заказчиком при проведении работ по капитальному ремонту 128 домов.

- софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области –             17,076 млн. рублей.

22 декабря 2015 года Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена заявка Оренбургской области на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Решение Правления Фонда ЖКХ от 22.12.2015 № 629) в сумме 15,126 млн. рублей, поступившие в областной бюджет. Данные средства и средства областного бюджета в сумме 10,148 млн. рублей направлены в муниципальные образования и региональному оператору НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» для организации работ по проведению капитального ремонта домов.

Средства в сумме 1,949 тыс. рублей (получены за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2014 году) направлены в муниципальное образование город Орск на ремонт дома № 42 по ул. Короленко.

Всего в 2015 году региональным оператором и управляющими компаниями капитально отремонтированы 145 многоквартирных домов общей площадью более                          360,2 тыс. кв. метров, в результате 18,72 тысяч человек улучшили жилищные условия.

На софинансирование ремонтов из бюджета Оренбургской области направлено 27,224 млн. рублей (в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 17,076 млн. рублей и областного бюджета – 10,148 млн. рублей).

2.3. В 2015 году было запланировано привлечь средства местных бюджетов и внебюджетные источники (юридические и физические лица) в объеме – 37,363 млн. рублей и 331,872 млн. рублей соответственно (фактически привлечено средств местного бюджета – 36,2 млн. рублей; внебюджетные источники – 74,4 млн. рублей).

# 2.4. В результате реализации подпрограммы «Организация проведения капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов» на                           2014–2020 годы исходя из возможностей областного бюджета в 2015 году министерство вышло на следующие показатели:

# - количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов – 18,72 тыс.человек                             (в 3 раза больше, чем в 2014 году);

# - количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в текущем году – 145 многоквартирных домов (в 3 раза больше, чем в 2014 году).

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы по итогам года составила 1,0.

Дополнительно:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы (таблица 9), отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы (таблица 10) прилагаются на 3 листах.

Поскольку в рамках государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014–2020 годах» не привлекаются средства федерального бюджета и не оказываются государственные услуги, представление сведений об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета и привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета  (таблица 11), а также отчета о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями по государственной программе (таблица 12) не требуется.

________