Таблица 11

Отчет

о ходе выполнения плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области»

за 2022 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 4. | Показатель (индикатор) 1 «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта» | тыс. кв. метров | 881,0 | 881,0 |  |  |  |  |
| 5. | Контрольное событие 1 «Завершение работ по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2022 году» |  |  |  | 31.12.2022 | В 2022 году завершены работы по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Отремонтировано 881,0 тыс. кв. метров |  |  |
| 6. | Показатель (индикатор) 2 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | километров | 118,5 | 118,5 |  |  |  |  |
| 7. | Контрольное событие 2 «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2022 года» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 118,5 км |  |  |
| 8. | Показатель (индикатор) 3 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» | километров | 6 743,61 | 6 743,61 |  |  |  |  |
| 9. | Контрольное событие 3 «Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по итогам 2022 года» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям составило 6 743,61 км |  |  |
| 10. | Показатель (индикатор) 4 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | километров | 12 365,3 | 12 365,3 |  |  |  |  |
| 11. | Контрольное событие 4 «Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2022 года» |  |  |  | 31.12.2022 | По данным Оренбургстата общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 12 356,4 км |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 13. | Показатель (индикатор) 1 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | километров | 265,9 | 308,2 |  |  |  |  |
| 14. | Контрольное событие 1 «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2022 года» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 308,2 км |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 16. | Показатель (индикатор) 1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» | километров | 4 273,3 | 4 315,6 |  |  |  |  |
| 17. | Контрольное событие 1 «Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2022 года» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям, составила 4 315,6 км |  |  |
| 18. | Показатель (индикатор) 2 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» | километров | 11 697,0 | 11 697,0 |  |  |  |  |
| 19. | Контрольное событие 2 «Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по итогам 2022 года» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составила 11 697 км |  |  |
| 20. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 21. | Показатель (индикатор) 1 «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» | процентов | 36,56 | 37,71 |  |  |  | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (далее – РП РМДС). Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6. Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 22. | Контрольное событие 1 «Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям составила 37,71 % |  |  |
| 23. | Показатель (индикатор) 2 «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» | процентов | 72,32 | 78,6983 |  |  |  | РП РМДС Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6. Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 24. | Контрольное событие 2 «Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, по итогам 2022 года» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составила 78,6983% |  |  |
| 25. | Показатель (индикатор) 3 «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» | процентов | 64,0 | 100 |  |  |  | РП РМДС Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6. Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 26. | Контрольное событие 3 «Увеличение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» |  |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок составила 100% |  |  |
| 27. | Показатель (индикатор) 4 «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» | тыс. пог. метров | 0,3488 | 0,5294 |  |  |  | РП РМДС Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6. Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 28. | Контрольное событие 4 «Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» |  |  |  |  | По итогам 2022 года протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) составила 0,5294 тыс. пог. м |  |  |
| 29. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 30. | Показатель (индикатор) 1 «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» | процентов | 20,0 | 40,0 |  |  |  | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R20081-1/4. Версия паспорта 28 от 27.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 31. | Контрольное событие 1 «Количество объектов, на которых выполнены работы с использованием новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» | процентов |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года значение показателя достигнуто с превышением. Количество объектов, предусматривающих использование новых и наилучших материалов, включенных в Реестр превысило плановое значение. |  |  |
| 32. | Показатель (индикатор) 2 «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» | процентов | 15,0 | 58,33 |  |  |  | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R20081-1/4. Версия паспорта 28 от 27.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 33. | Контрольное событие 2 «Заключение необходимого количества контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» | процентов |  |  | 31.12.2022 | По итогам 2022 года значение показателя достигнуто с превышением. Заключено 5 государственных контрактов по капитальному ремонту автодорог, из них 2 контракта на принципах КЖЦ. |  |  |
| 34. | Подпрограмма «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 35. | Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 36. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | тыс. пассажиров | 1 000,0 | 1 449,88 | Х |  | Х |  |
| 37. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» | Х | Х | Х | 01.03.2022 |  | Соглашения с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области заключены |  |
| 38. | Контрольное событие 2 «Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию» | Х | Х | Х | Ежемесячно - до последнего числа месяца, следующего за отчетным |  | Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется |  |
| 39. | Контрольное событие 3 «Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» | Х | Х | Х | 31.12.2022 |  | Субсидия перечислена в соответствии с заключенными соглашениями согласно представленным отчетам пригородных компаний |  |
| 40. | Показатель (индикатор) 2 «Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | тыс. пассажиров | 70,0 | 69,28 | Х |  | Х | снижение пассажирооборота вследствие распространения коронавируса. |
| 41. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан» | Х | Х | Х | 01.03.2022 |  | Заключены соглашения с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области |  |
| 42. | Контрольное событие 2 «Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию» | Х | Х | Х | Ежемесячно - до последнего числа месяца, следующего за отчетным |  | Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется |  |
| 43. | Контрольное событие 3 «Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан» | Х | Х | Х | 31.12.2022 |  | Субсидия перечислена в соответствии с заключенными соглашениями согласно представленным отчетам пригородных компаний | Х |
| 44. | Основное мероприятие 2 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 45. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах регулярного воздушного сообщения» | тыс. пассажиров | 5,70 | 17,01 | Х |  | Х |  |
| 46. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений на предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях» |  |  | Х | 10.03.2022 |  |  |  |
| 47. | Контрольное событие 2 «Предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях» | Х | Х | Х | 31.12.2022 |  |  |  |
| 48. | Контрольное событие 3 «Заключение соглашений на предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)» | Х | Х | Х | 15.10.2022 |  |  |  |
| 49. | Контрольное событие 4 «Предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)» | Х | Х | Х | 31.12.2022 |  |  |  |
| 50. | Контрольное событие 5 «Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» | Х | Х | Х | 01.10.2022 |  | Заключены соглашения с 4 авиакомпаниями |  |
| 51. | Контрольное событие 6 «Предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» | Х | Х | Х | 31.12.2022 |  | Субсидия перечислена в соответствии с заключенными соглашениями согласно представленным отчетам авиакомпаний | Х |
| 52. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 53. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» | тыс. пассажиров | 1 100,0 | 1 075,22 |  |  | Х |  |
| 54. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений о предоставлении субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» | Х | Х | Х | 01.03.2022 |  | Заключено соглашение о предоставлении субвенции с администрацией г. Оренбурга |  |
| 55. | Контрольное событие 2 «Предоставление субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» | Х | Х | Х | 31.12.2022 |  | Субвенция перечислена в соответствии с заключенным соглашением согласно представленным отчетам администрации города Оренбурга | Х |
| 56. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан" | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 57. | Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов» | тыс. пассажиров | 9 000,00 | 9 268,99 | Х |  | Х |  |
| 58. | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов» | Х | Х | Х | до 01.11.2022 |  | Заключено соглашения с 38 перевозчиками в установленные сроки |  |
| 59. | Контрольное событие 2 «Проведение мониторинга показателя на основании отчетов получателей субсидии» | Х | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным |  | Отчеты перевозчиков предоставляются своевременно, мониторинг показателя осуществляется |  |
| 60. | Контрольное событие 3 «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов в соответствии с заключенными договорами» | Х | Х | Х | 31.12.2022 |  | Перечислена субсидия в соответствии с заключенными соглашениями согласно представленным отчетам перевозчиков |  |
| 61. | Основное мероприятие 5 «Развитие качественных и безопасных услуг в сфере автомобильного транспорта общественного пользования» | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| 62. | Показатель (индикатор) 1 «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда» | процентов | 50 | 61,10 | Х |  | Х |  |
| 63. | Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя на основании сбора данных» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  | мониторинг показателя осуществляется |  |
| 64. | Показатель (индикатор) 2 «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту» | процентов | 15 | 22,10 | Х |  | Х |  |
| 65. | Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя на основании сбора данных» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  | мониторинг показателя осуществляется |  |
| 66. | Показатель (индикатор) 3 «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных» | процентов | 41 | 61,60 | Х |  | Х |  |
| 67. | Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя на основании сбора данных» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  | мониторинг показателя осуществляется |  |