Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года».
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
             (наименование государственного заказчика или заказчика).                                                    
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:

Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры села, а также новое строительство.

Организационное обеспечение включает в себя мероприятия федерального, областного и местного уровней по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению условий жизни сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.
В 2012 году введен в эксплуатацию Детский сад на 140 мест в пос. Саракташ.
    2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования на отчетный год,  предусмотренные программой с разбивкой по источникам: всего –470329,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 453629,0 рублей;

· объем ассигнований, утвержденный консолидированным бюджетом на отчетный год всего: - 477751,2  тыс. рублей; в т.ч. областной бюджет – 453629,0 рублей;
· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего – 476286,7 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет –  452210,2 тыс. рублей.
· средства использованы на 100%.                 

3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

            Ведется строительство и реконструкция 14-ти объектов водоснабжения и водоотведения:  Бузулукском, Красногвардейском, Октябрьском, Соль-Илецком, Сорочинском, Ташлинском, Тоцком, Шарлыкском и Ясненском районах.

          Приобретены 357540 штук акций ОАО «Сельский дом».
4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»  в целом высокоэффективна. Реализация программы соответствует намеченным показателям.

В 2012 году составила  9,88  балов.
Министр                                                                                        С.Ю. Домников
