Таблица 14

Отчет

о ходе выполнения плана реализации государственной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» на 2025 год

за I полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата достижения контрольной точки | Информация о достижении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Региональный проект «Жилье» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Задача «Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | тыс. кв. метров | 140,57 | 144,79 | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Направлена заявка на предоставление финансово поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Х | Х | Х | Х | На данный момент не заключено соглашение с ППК ФРТ на финансирование | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 31.03.2025 | Выполнено | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта» | Х | Х | Х | Х | На данный момент не заключено соглашение с ППК ФРТ на финансирование |  |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка 5 «Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 1.1.1.6. | Контрольная точка 6 «Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 1.1.2. | Обеспечен ввод жилья в Оренбургской области | млн. кв. метров | 1,184 | 0,6146 | Х | Х | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Документ разработан» | Х | Х | Х | 03.03.2025 | Выполнено | Х |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключены Соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области» | Х | Х | Х | 07.04.2025 | Выполнено | Х |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал» | Х | Х | Х | 09.04.2025 | Выполнено | Х |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка 5 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 1.1.2.6. | Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Построено транспортных развязок в г. Оренбурге для обеспечения транспортной доступности к территории, ограниченной улицей Гаранькина, шоссе Загородным, перспективной магистралью районного значения, территорией городских округов | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Х |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | 25.04.2025 | Выполнено | Х |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 12.02.2025 | Подписано дополнительное соглашение от 12.02.2025 № 851-201-2024-00521/2 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Оренбургской области из областного бюджета г. Оренбурга от 13.03.2024 № 851-201-2024-00521 (на бюджетный цикл 2025-2027 годов) | Х |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 2.2. | Задача 2 «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации масштабного инвестиционного проекта» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Количество выполненных договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям | единиц | 5 | 1 | Х | Х | Х |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | Х | Х | 26.02.2025 | Подписано соглашение от 26.02.2025 № 10-2025-001486 о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам г. Оренбург | Х |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка 2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 2.2.2. | Количество построенных объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Х |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | Х | Х | 26.02.2025 | Подписано соглашение от 26.02.2025 № 10-2025-001486 о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам г. Оренбург | Х |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка 2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 2.2.3. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий | единиц | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | Х | Х | 26.02.2025 | Подписано соглашение от 26.02.2025 № 10-2025-001486 о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам г. Оренбург |  |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка 2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Задача «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Проживает семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования | единиц | 140 | 138 | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Принятие постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма» | Х | Х | Х | 26.02.2025 14.03.2025 21.04.2025 20.05.2025 25.06.2025 | Выполнено | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Задача «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1. | Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Х |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области» | Х | Х | Х | 03.02.2025 | Заключен государственный контракт | Х |
| 4.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.2. | Задача «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1. | Разработаны (актуализированы) документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области | единиц | 8 | 0 | Х | Х | Х |
| 4.2.1.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке (актуализации) проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области» | Х | Х | Х | 01.04.2025 | Осуществлен мониторинг отчетов муниципальных образований | Х |
| 4.3. | Задача «Участие в разработке и реализации документации по планированию развития территорий муниципальных образований Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3.1. | Проведено консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области | единиц | 2 | 1 | Х | Х | Х |
| 4.3.1.1. | Контрольная точка 1 «Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.3.2. | Проведено заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области | процентов | 100 | 25 | Х | Х | Х |
| 4.3.2.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.3.3. | Увеличена доля граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории | процентов | 7 | 2 | Х | Х | Х |
| 4.3.3.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг количества публикаций, пресс-релизов и иных информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.3.4. | Подготовлено материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Х |
| 4.3.4.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.4. | Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Оренбург в области градостроительной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4.1. | Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципального образования город Оренбург» | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Х |
| 4.4.1.1. | Контрольная точка 1 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети по ул. 9 Января, пер. Неплюевский и ул. Каширина в г. Оренбурге» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.5. | Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район в области градостроительной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5.1. | Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципальных образований Оренбургского района | единиц | 5 | 0 | Х | Х | Х |
| 4.5.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключение государственного контракта на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Красноуральский сельсовет Оренбургского района» | Х | Х | Х | 18.03.2025 | Выполнено | Х |
| 4.5.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключение государственных контрактов на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки на территории сельских поселений муниципального образования Оренбургский район» | Х | Х | Х | с 07.04.2025 по 15.04.2025 | Заключены контракты от 07.04.2025 № 13; 14.04.2025 № 15, № 16, № 17, № 18; 15.04.2025 № 19 | Х |
| 4.5.1.3. | Контрольная точка 3 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципального образования «Красноуральский сельсовет Оренбургского района» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.5.1.4. | Контрольная точка 4 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Пригородный сельсовет Оренбургского района» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.5.1.5. | Контрольная точка 5 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Нежинский сельсовет Оренбургского района» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.5.1.6. | Контрольная точка 6 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Весенний сельсовет Оренбургского района» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.5.1.7. | Контрольная точка 7 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Ивановский сельсовет Оренбургского района» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 4.6. | Задача «Организация проведения и участия в выставочных, конкурсных, презентационных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6.1. | Организовано выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития | единиц | 3 | 2 | Х | Х | Х |
| 4.6.1.1. | Контрольная точка 1 «Опубликование информации об итогах мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Задача «Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Устранено нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде | процентов | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 5.1.2. | Выдано в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от общего количества заключений | процентов | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 5.1.3. | Приобретено программное обеспечение | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Х |
| 5.1.3.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Осуществляется подготовка конкурсных процедур для проведения закупки |  |
| 5.2. | Задача «Повышение эффективности контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.1. | Проведено профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период | процентов | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
| 5.2.1.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 5.2.2. | Проанализировано в установленный в задании срок проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период | процентов | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
| 5.2.2.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 5.3. | Задача «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3.1. | Введено в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур | единиц | 2 | 0 | Х | Х | Х |
| 5.3.2. | Построено, реконструировано, отремонтировано объектов капитального строительства Оренбургской области | единиц | 203 | 83 | Х | Х | Х |
| 5.3.2.1. | Контрольная точка 1 «Подписано актов о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю на построенных, реконструированных или отремонтированных объектах капитального строительства Оренбургской области» | Х | Х | Х | с 09.01.2025 по 30.06.2025 | В период с 09.01.2025 по 30.06.2025 подписано 83 акта | Х |
| 5.3.3. | Просрочена кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| 5.3.3.1. | Контрольная точка 1 «Мониторинг выполнения денежных обязательств минстроя Оренбургской области» | Х | Х | Х | 03.04.2025 | Выполнено | Х |
| 5.3.4. | Выдано заключений по результатам проведенной государственной экспертизы | единиц | 722 | 348 | Х | Х | Х |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Задача «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Семьи, улучшившие жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части) | единиц | 25 | 18 | Х | Х | Х |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)» | Х | Х | Х | 13.03.2025 20.05.2025 | По итогам приема документов в январе 2025 года в период с 07.03.2025 по 13.03.2025 выданы 25 свидетельств о предоставлении социальной выплаты. По итогам приема документов в апреле 2025 года 20.05.2025 выдано 1 свидетельство о предоставлении социальной выплаты | Х |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1. | Задача «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.1. | Реализованы мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными | тыс. кв. метров | 0,874 | 0,263 | Х | Х | Х |
| 7.1.1.1. | Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года» | Х | Х | Х | 14.02.2025 14.03.2025 14.04.2025 15.05.2025 13.06.2025 | Выполнено | Х |
| 7.1.1.2. | Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий» | Х | Х | Х | 10.04.2025 | Выполнено | Х |
| 7.2. | Задача «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2.1. | Реализованы мероприятия по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. метров | 1,028 | 0,631 | Х | Х | Х |
| 7.2.1.1. | Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года» | Х | Х | Х | 14.02.2025 14.03.2025 14.04.2025 15.05.2025 13.06.2025 | Выполнено | Х |
| 7.2.1.2. | Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий» | Х | Х | Х | 10.04.2025 | Выполнено | Х |
| 7.3. | Задача «Переселение граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.3.1. | Реализованы мероприятия по переселению граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург | тыс. кв. метров | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.3.1.1. | Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года» | Х | Х | Х | 14.02.2025 14.03.2025 14.04.2025 15.05.2025 13.06.2025 | Выполнено | Х |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1. | Задача «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.1. | Количество построенных объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые ранее финансировались с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Жилье» | единиц | 3 | 0 | Х | Х | Х |
| 8.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году» | Х | Х | Х | 22.01.2025 | Принято постановление об областной адресной инвестиционной программе на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Х |
| 8.1.1.2. | Контрольная точка 2 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 11.02.2025 | Заключено соглашение между минстроем Оренбургской области и администрацией г. Оренбурга в системе «Электронный бюджет» от 11.02.2025 № 851-201-2025-00263 | Х |
| 8.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |
| 8.2. | Задача «Создание объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.2.1. | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Х |
| 8.2.1.1. | Контрольная точка 1 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 31.01.2025 | Заключено соглашение между минстроем Оренбургской области и Гайским муниципальным округом в системе «Электронный бюджет» от 31.01.2025 № 851-201-2025-00238 | Х |
| 8.2.1.2. | Контрольная точка 2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Х | Срок выполнения не наступил | Х |