ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

государственной программы «Стимулирование развития жилищного

строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

(далее - госпрограмма)

за 2016 год

I. Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации госпрограммы

за 2016 год

Жилищное строительство является локомотивом строительного комплекса Оренбургской области.

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп.

Основной целью госпрограммы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.

Общий фактический объем финансирования по госпрограмме по итогам                2016 года составил 2 767 615,64 тыс. рублей (95,9 % от утвержденного на 31 декабря отчетного года сводной бюджетной росписью годового плана), в том числе:

- средства областного бюджета - 2 529 047,76 тыс. рублей (из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 1 195 092,3 тыс. рублей);

- средства федерального бюджета - 238 567,88 тыс. рублей.

Одним из основных целевых индикаторов государственной программы является годовой объем ввода жилья в Оренбургской области. На 2016 год плановое значение данного показателя было установлено на уровне 900,0 тыс. кв. метров, в том числе - 680,0 тыс. кв. метров жилья экономического класса.

Всего в отчетном периоде фактически было введено 965,9 тыс. кв. метров (107,3 % от плана) общей площади жилых помещений, из которых жилье экономического класса - 827,5 тыс. кв. метров (121,7 %). Весомым достижением в прошедшем году было достижение значительного превышения планового показателя по вводу жилья экономического класса.

В общем объеме ввода жилья возросла доля индустриального домостроения до 61,4 % (доля ввода жилья индивидуальными застройщиками составила 38,6 %, при плановом значении - 35,6 %).

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года                   № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» превысил плановый показатель в 2,3 раза и составил по итогам года 68 тыс. кв. метров.

Итоги прошедшего 2016 года также свидетельствуют о том, что наметилась тенденция повышения доступности жилья - соответствующий коэффициент улучшился и достиг своего минимального (2,56 лет) значения за последние пять лет.

Помимо всего вышеуказанного реализация отдельных мероприятий подпрограмм госпрограммы в 2016 году способствовала решению таких задач, как расселение аварийного жилищного фонда, повышение доступности жилья для населения Оренбургской области с помощью льготного ипотечного кредитования и предоставления социальных выплат, в том числе молодым семьям.

Кроме того, в отчетном году проводилась работа в части осуществления на основании пункта 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 государственного строительного надзора - с даты получения извещения о начале работ до даты выдачи проверяющим органом заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Государственный строительный надзор проводится в форме проверок. Так, за 2016 год должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области осуществлялся надзор при строительстве (реконструкции) более 400 объектов капитального строительства. На основании программ проведения проверок было осуществлено 1 241 контрольное мероприятие (более 20 % которых проводились в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок).

При осуществлении государственного строительного надзора среднее количество проверок на каждом из объектов капитального строительства составило 4.

В 2016 году инспекцией в рамках реализации контрольно - надзорной деятельности в сфере долевого строительства проведено:

- 2 плановых проверки деятельности застройщиков (ЗАО «Желдорипотека», ООО «ЖилСтройИнвест»), что соответствует 100 % плана, согласованного прокуратурой области на 2016 год;

- 5 внеплановых - в отношении ООО «СК «СтройСити Оренбург»,                        ООО «ПСК», ООО «ЭлектроРемонт», ООО «БазисТехноКомплект», ООО «Гармония в доме».

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию в разрезе подпрограмм и их основных мероприятий представлена в приложениях 1.1-1.4.

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 1.1	«Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям».

На реализацию мероприятия согласно действовавшей по состоянию на                     31 декабря 2016 года редакции государственной программы были предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 162 623,9 тыс. рублей, из них:

- 137 623,9 тыс. рублей - субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

- 25 000,0 тыс. рублей - капитальные вложения в объекты государственной собственности Оренбургской области.

Законом Оренбургской области от 6 декабря 2016 года № 110/33-VI-ОЗ                   «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2016 год» предусмотренный объем ассигнований на реализацию данных мероприятий был сокращен в декабре отчетного года до 131 819,9 тыс. рублей (в том числе - 131 819,9 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно).

Согласно отчетности муниципальных образований работы осуществлены в полном объеме (стоимость выполненных работ составляет - 130 890,6 тыс. рублей (95,1 % от плана).

Фактически профинансировано средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия в 2016 году - 66 254, 3 тыс. рублей (или 50,6 %).

Не профинансировано - 64 636,3 тыс. рублей (49,4 %) в связи с недостаточностью средств в бюджете области.

В целом финансовая поддержка из регионального бюджета позволила в                2016 году построить 39,4 км коммуникаций в 5-ти муниципальных образованиях области (Асекеевском, Кваркенском, Красногвардейском, Оренбургском, Тюльганском районах). Также была разработана проектная документация на строительство инженерной инфраструктуры в 6-ти муниципальных образованиях (Бугурусланском, Грачевском, Переволоцком, Шарлыкском районах, Кувандыкском городском округе и городе Бугуруслане).

Ассигнования, предусмотренные на строительство сетей электроснабжения вновь строящихся кварталов жилых домов в городских округах и муниципальных районах области (г. Оренбург, пос. «Ростоши», ГУП «ОКЭС»), сняты в декабре полностью (Закон Оренбургской области от 6 декабря 2016 года № 110/33-VI-ОЗ                    «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2016 год»).

Основное мероприятие 1.2	«Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры».

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2016 год на реализацию мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме                     102 316,2 тыс. рублей.

В рамках указанного основного мероприятия ведется строительство школы на 1 135 мест в комплексной жилой малоэтажной застройке в районе с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области.

Помимо этого, в марте 2016 года был восстановлен неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в размере 3 661,77 тыс. рублей.

В целом в отчетном году направленные за счет бюджетов всех уровней средства на реализацию данного мероприятия были освоены в полном объеме:

- средства федерального бюджета - 3 661,77 тыс. рублей (или 100 % от годового плана);

- средства областного бюджета - 102 316,2 тыс. рублей (100 %);

- средства местных бюджетов - 5 385,07 тыс. рублей (100 %).

Основное мероприятие 1.3	«Строительство объектов дорожной инфраструктуры».

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года на реализацию мероприятия в областном бюджете были предусмотрены ассигнования на общую сумму 93 058,9 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета - 17 092,6 тыс. рублей.

В феврале 2016 года Правительство Оренбургской области приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления в                   2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

По результатам отбора Минстроем России в мае 2016 года предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в объеме                   75 966,3 тыс. рублей на строительство дороги по ул. Высотная в 19 микрорайоне СВЖР, дороги 17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга по ул. Инверторная и дороги             17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга по ул. Поляничко.

Всего за отчетный год из бюджетов всех уровней было профинансировано:

- из федерального бюджета - 75 895,81 тыс. рублей (исполнение - 99,9 % от плана);

- из областного бюджета - 17 076,56 тыс. рублей (99,9 %);

- из местного бюджета - 1 897,4 тыс. рублей (99,9 %).

Построены 3 автомобильные дороги в городе Оренбурге протяженностью                 1,9 км.

Основное мероприятие 1.4	«Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области».

Предусмотренные действовавшей на 31 декабря 2016 года редакцией госпрограммы ассигнования на реализацию мероприятия в объеме 32 020,1 тыс. рублей в конце года были сокращены до 28 518,1 тыс. рублей (Закон Оренбургской области от 6 декабря 2016 года № 110/33-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2016 год»).

Фактическое освоение средств на реализацию мероприятия за отчетный год составило 20 809,3 тыс. рублей (73,0 % от годового плана).

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п «О предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик» в целях строительства (ввода в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод».

Реализация указанного основного мероприятия будет способствовать развитию массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, формированию рынка доступного жилья на территории области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Основное мероприятие 1.5 «Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства».

Проведена работа по актуализации данных по приоритетным проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемым с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в

Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 2.1 «Формирование арендного (наемного) жилищного фонда».

В целях законодательного регулирования мероприятия в 2016 году в рамках осуществления разработки и принятия нормативных правовых актов Оренбургской области во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ                    «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» был принят Закон Оренбургской области от 27 октября 2016 года          № 31/9-VI-ОЗ «Об определении дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, стоимости подлежащего налогообложению их имущества и установлении максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».

Также были разработаны и проходили по состоянию на отчетную дату согласование с заинтересованными структурами 3 проекта нормативных правовых актов (планируемая дата принятия - первый квартал 2017 года), а именно:

- постановление Правительства Оренбургской области о порядке учета органами местного самоуправления граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

- постановление Правительства Оренбургской области о порядке учета органами местного самоуправления наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства;

- постановление Правительства Оренбургской области об утверждении порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования по договорам найма.

С целью регулирования порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования в отчетном году подготовлены изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 27 ноября 2014 года                      № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области».

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от             29 декабря 2015 года № 1009-п «О предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Оренбургской области в рамках подпрограммы «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 8 февраля 2016 года                         № 68-п) и Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Оренбургской области ГУП Оренбургской области «Областной имущественный фонд» в отчетном году приобретена 81 квартира (5,7 тыс. кв. метров) в г. Оренбурге и г. Бузулуке за счет средств областного бюджета на общую сумму 200,0 млн. рублей (фактическое исполнение - 100,0 % от плана).

Распоряжением министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 9 марта 2016 года № 500-р указанные квартиры включены в жилищный фонд коммерческого использования области, внесены в уставный фонд и закреплены на праве хозяйственного ведения за                   ГУП Оренбургской области «Областной имущественный фонд». Право государственной собственности области на квартиры зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время предприятием проводится работа по регистрации договоров коммерческого найма.

По состоянию на конец 2016 года в целом жилищный фонд коммерческого использования области составил 143 квартиры (около 9 тыс. кв. метров), в том числе:

- 80 квартир в г. Оренбурге (ул. Сумская, ул. Новоселов - 62 квартиры,                   пр. Победы - 18 квартир);

- 63 квартиры в г. Бузулуке (ул. Московская).

Из них - 118 квартир уже переданы нуждающимся гражданам установленных категорий, на остальные ведется прием заявлений. Стоимость аренды такого жилья на 20-25 % ниже рыночной.

Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской

области в 2014 - 2020 годах»

На реализацию мероприятий подпрограммы в первоначальном бюджете области на 2016 год были предусмотрены ассигнования в объеме 112 100,0 тыс. рублей, которые после внесения соответствующих изменений в закон об областном бюджете были сокращены до 65 468,0 тыс. рублей. Общее кассовое исполнение за 2016 год составило 61 818,6 тыс. рублей (или 94,4 % от уточненного плана).

Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности».

На реализацию мероприятия согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года было предусмотрено 25 715,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 25 624,3 тыс. рублей (или 99,6 %).

За отчетный период заключено 5 муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и межевания территорий городских и сельских поселений области, 27 муниципальных контрактов на внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области. С софинансированием из областного бюджета осуществлены разработка 1 проекта планировки территории и 2 внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений области. В связи с сокращением бюджетных ассигнований из областного бюджета оплата выполненных работ по остальным контрактам будет производиться за счет средств муниципальных бюджетов.

Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».

На реализацию мероприятия согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2016 года было предусмотрено 36 592,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 33 034,2 тыс. рублей (или 90,3 % от годового плана).

За отчетный период выполнены работы:

- по 332 муниципальным контрактам (из 339 заключенных) на подготовку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

- по 208 муниципальным контрактам (из 209 заключенных) на подготовку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах функциональных и территориальных зон поселений;

- по 111 муниципальным контрактам (из 111 заключенных) на подготовку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон с особыми условиями использования территории.

Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области».

На реализацию мероприятия было профинансировано и освоено 3 160,0 тыс. рублей (исполнение - 100 % от плана).

В рамках выполнения данного мероприятия исполнен государственный контракт на создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области со сроком окончания работ в   4 квартале 2016 года. Оплата работ по контракту осуществлена в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 4.1 «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 10 ноября 2014 года                    № 854-п «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проектов по модернизации существующих и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций». В 2016 году бюджетные ассигнования по подпрограмме не выделялись.

В соответствии с утверждённой на 31 декабря отчётного года редакцией государственной программы достижение целевых показателей в рамках реализации данного основного мероприятия в течение 2016 года не планировалось.

Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения».

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие, в рамках которого осуществляется:

1) предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями (далее - некоммерческие организации), на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов.

В феврале 2016 года по итогам конкурсного отбора для реализации данного направления отобрана до 2020 года Некоммерческая организация «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования».

В отчетном периоде было заключено соглашение о предоставлении в 2016 году за счет средств областного бюджета субсидии некоммерческой организации на рефинансирование 29 льготных ипотечных жилищных кредитов в размере                  67 304,7 тыс. рублей (исполнение - 100 % от лимита бюджетных средств). Фактически улучшили жилищные условия за счет средств областного бюджета - 41 семья оренбуржцев (141,4 % от запланированного вышеназванным соглашением показателя).

Всего на реализацию данного мероприятия в 2016 году профинансировано                  111 006,7 тыс. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 85 семьям и ввести в эксплуатацию дополнительно 4,5 тыс. кв. метров нового жилья;

2) предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам бюджетной сферы на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 27 июля 2011 года № 652-п «О предоставлении социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита».

Данное постановление определяет условия и механизм предоставления за счет средств областного бюджета социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам государственных (муниципальных) учреждений, государственным гражданским (муниципальным) служащим на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита.

На реализацию мероприятия в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8 150,5 тыс. рублей, фактически профинансировано                             8 150,4 тыс. рублей (или 100 % от плана), что позволило предоставить выплату                  25 семьям.

Подпрограмма 6 «Переселение граждан Оренбургской области из

многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 6.1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов».

Достигнутые в 2016 году и уточненные для Оренбургской области распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» целевые показатели характеризуются следующими параметрами: осуществлено переселение 3 560 человек из аварийного жилищного  фонда  общей  площадью 54,77 тыс. кв. метров.

На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 год была предусмотрена финансовая поддержка в объеме 1 705 428,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 1 233 548,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - в объеме                 471 879,8 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными контрактами в отчетном году профинансировано мероприятий на общую сумму 1 666 371,1 тыс. рублей (97,7 % от плана), в том числе: за счет средств Фонда - 1 195 092,3 тыс. рублей, средств областного бюджета - 471 278,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской

области на 2014 - 2020 годы»

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей».

В 2016 году улучшили жилищные условия 647 молодых семей (102,2 % от планового показателя), в том числе:

- 475 молодых семей при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 470 783,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 159 010,3 тыс. рублей, областного бюджета - 177 982,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 133 791,1 тыс. руб.;

- 89 молодых семей при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму                          61 301,6 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 48 903,6 тыс. рублей, местных бюджетов - 12 398,0 тыс. рублей.

- 36 молодых семей при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму                   16 008,0 тыс. рублей.

- 47 молодых семей при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму 20 247,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014 -                  2020 годы».

В целях реализации мероприятия израсходовано 95,2 тыс. рублей - проведено        2 семинара со специалистами органов местного самоуправления Оренбургской области по вопросам реализации подпрограммы.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля».

При исполнении основного мероприятия инспекцией государственного строительного надзора Оренбургской области (далее - инспекция) осуществлялись:

- реализация в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, полномочий по осуществлению на территории Оренбургской области регионального государственного строительного надзора;

- предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации;

- обеспечение контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

- обеспечение контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строи-тельными кооперативами требований части 3 статьи 110 (за исключением последующего содержания многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В 2016 году инспекцией обеспечено выполнение всех программных мероприятий, включающих в себя:

- анализ деятельности инспекции по осуществлению регионального государственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства МКД и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области в целях диагностики текущего состояния названных сфер;

- планирование проведения программных мероприятий с учетом целей и задач, поставленных в программе;

- реализацию программных мероприятий, в которых заняты все структурные подразделения инспекции, в строгом соответствии с целями и задачами программы;

- оперативный контроль за соответствием реализуемых мероприятий целям и задачам программы.

За отчетный год должностными лицами инспекции:

- проверено 252 предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- устранено 791 нарушение градостроительного законодательства, выявленные по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- выдано 220 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

- проверено 78 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализирована 341 отчетность застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено в установленные сроки 228 обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию.

В рамках осуществления регионального строительного надзора за 2016 год проведена 1 241 проверка при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, выявлено более 250 нарушений, большинство из которых устранены в установленный срок.

Кроме того, в отчетном периоде инспекцией рассмотрено 144 дела об административных правонарушениях в области долевого строительства, к административной ответственности привлечено 10 юридических и 130 должностных лиц.

Также инспекцией реализовывалось право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства путем подачи заявления о приостановлении на определенный срок деятельности 7 застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В целях предотвращения роста числа нарушений со стороны застройщиков, лиц, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства МКД и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области, и, как следствие, не допущение нарушения прав и законных интересов граждан при реализации подпрограммы в 2016 году инспекцией выработан программно-целевой подход к планированию и осуществлению регионального государственного строительного надзора (контроля) и надзора в области долевого строительства МКД и (или) иных объектов недвижимости на территории области. Это позволит оптимально решить многие проблемы развития строительного комплекса Оренбургской области, увеличить объемы жилищного строительства на ее территории при одновременном росте стандартов качества и комфортабельности объектов жилищного строительства для жителей области.

Помимо этого, в 2016 году были проведены следующие мероприятия, способствовавшие выполнению запланированных госпрограммой показателей, в том числе в рамках подпрограммы, а именно:

- заключены и исполнены (подписаны акты приемки законченных строительством объектов) государственные контракты на выполнение работ по строительству объектов: «Реконструкция части административного здания (литер Е2), расположенного по адресу: г. Оренбург, проезд Знаменский, дом 5, под детский сад на                45 мест», АТС в пос. Юный Оренбургского района, ФАПов на территории Оренбургской области: с. Блюменталь Беляевского района, с. Никольское Кувандыкского городского округа, с. Кумак Новоорского района, пос. Береговой Оренбургского района, с. Струково Оренбургского района, с. Чапаевское Сакмарского района,                с. Кумакское Соль-Илецкого района, с. Первокрасное Сорочинского городского округа, с. Медведка Тоцкого района, с. Репьевка Тюльганского района, с. Баландино Асекеевского района, с. Новомусино Шарлыкского района, с. Каменка Александровского района, с. Николькино Абдулинского городского округа, с. Кубанка Переволоцкого района;

- введено в эксплуатацию 2 объекта: школа на 750 учащихся в г. Сорочинске, 1-й этап онкологического диспансера на 180 коек в г. Орске. Заключительные выездные проверки на данных объектах проводились перед вводом объектов в эксплуатацию. Кроме того, проводился регулярный строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ на протяжении всего срока строительства объектов.

На обеспечение реализации предусмотренного данной подпрограммой основного мероприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года сводной бюджетной росписью было предусмотрено 57 048,2 тыс. рублей бюджетных ассигнований, кассовое исполнение за прошедший отчетный период составило - 55 710,2 тыс. рублей (исполнение - 97,7 % от плана).

II. Пояснительная записка

к годовому отчету об оценке эффективности реализации госпрограммы

за 2016 год

Результаты реализации госпрограммы в 2016 году в целом соответствуют показателям и поручениям, установленным основными документами государственного стратегического планирования - такими, как Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-нальных услуг», распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года № 551-пп «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года».

Оценка уровня достижения цели и решения задач госпрограммы представлена в таблице 2.2 приложения к настоящему годовому отчету. Результаты данной оценки являются основополагающими при определении степени реализации государственной программы, которая по итогам 2016 года составила 0,934 (или 93,4 %).

Необходимо отметить, что на достижение запланированных на отчетный период мероприятий большое влияние оказала сложившаяся социально-экономическая ситуация в стране, которая не могла не отразиться на реализации подпрограмм госпрограммы, в том числе их финансовом обеспечении.

Несмотря на это, эффективность реализации госпрограммы (в том числе с учетом реализации всех подпрограмм и их коэффициентов значимости) по итогам               2016 года признается средней, так как расчетное значение соответствующего показателя составило 0,908 (или 90,8 %) при установленном минимальном пороге - менее 0,75 (эффективность реализации госпрограммы неудовлетворительная).

Подробная информация о результатах оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств областного бюджета, степени достижения цели и решения задач подпрограмм и эффективности их реализации, а также госпрограммы в целом представлена в приложениях 2.1-2.3.