55

Оценка эффективности реализации государственной программы 
«Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» за 2022 год
Оценка степени реализации мероприятий 
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»:

СР1=11/11=1
Основное мероприятие 2 «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов»
СР2=3/3=1

Основное мероприятие 6 «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

СР3=1/3=0,3

Итого: СРм=2,3/3=0,767
Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным  затратам 
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов) (2035989,1);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов) (2035948,38)
Итого: ССуз = 2035948,38/2035989,1  = 1
Оценка эффективности использования средств областного бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается следующей формуле:

Эис = СРм – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета (0,767);

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (1).
Итого: Эис = 0,767 – 1= -0,233= 0,7
При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1, – равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2, – равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3, – равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4, – равным 0,5;

менее - 0,5, – равным 0.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
1. Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды 
СДп/ппз1 = 231 /210=1,1=1
2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
СДп/ппз2 = 23,56 / 20=1,18=1
3. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
СДп/ппз3 = 9 / 2=4,5=1
4. Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды
СДп/ппз4 = 5 / 4 =1,25 = 1
5. Количество улиц муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица»
СДп/ппз5 = 5 / 2 = 2,5 = 1

6. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
СДп/ппз6 = 7 /4 = 1,75=1
7. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды
СДп/ппз7 = 100 /90 = 1,1=1
8. Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды
СДп/ппз8 =22 /6 = 3,67=1
9. Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития
СДп/ппз9 =21,19 /20 = 1,06=1
10. Доля доступного для инвалидов и иных маломобильных групп населения общественного транспорта в общем объеме количества единиц общественного транспорта

СДп/ппз10 =15,8 /15,8 = 1

11. Количество городов с благоприятной городской средой
СДп/ппз11 =4 /4 = 1

12. Индекс качества городской среды

СДп/ппз12 =184 /184 = 1

13. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов)

СДп/ппз13 =33 /33 = 1

14. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

СДп/ппз14 =14 /14 = 1

15. Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

СДп/ппз15 = 7 /4 = 1,75=1

16. Прогнозное количество пассажиров (пассажиропоток) к концу реализации инфраструктурного проекта
СДп/ппз16 = 484,1 /8814 = 0,055

17. Прогнозное количество персонала транспортного предприятия к концу реализации инфраструктурного проекта

СДп/ппз17 = 33 /302 = 0,109
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image1.wmf]N

п/пп/ппз

1

СРСД/N,где:

=

å


СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если Сп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=15,164/17=0,892
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы (0,892);

Эис – эффективность использования средств областного бюджета (0,7).
ЭРп/п=0,892*0,7=0,624
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной в случае если значение ЭРп/п составляет менее 0,70.
Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы 
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

1. Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной город-ской среды 

СДгппз1 = 231 /210=1,1=1

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

СДгппз2 = 23,56 / 20=1,18=1

3. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строитель-ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

СДгппз3 = 9 / 2=4,5=1

4. Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды

СДгппз4 = 5 / 4 = 1,25 = 1

5. Количество улиц муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица»

СДгппз5 = 5 / 2 = 2,5 = 1

6. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
СДгппз6 = 7 /4 = 1,75=1
7. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды
СДгппз7 = 100 /90 =1,1= 1

8. Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды
СДгппз8 = 22 /6 =3,67 = 1
9. Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития
СДгппз9 = 21,19 /20 =1,06=1
10. Доля доступного для инвалидов и иных маломобильных групп населения общественного транспорта в общем объеме количества единиц общественного транспорта

СДгппз10 = 15,8 /15,8 =1
11. Количество городов с благоприятной городской средой
СДгппз11 = 4 /4 =1
12. Индекс качества городской среды

СДгппз12 = 184 /184 =1
13. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов)
СДгппз13 = 33 /33 =1

14. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

СДгппз14 = 14 /14 =1

15. Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
СДгппз15 = 7 /4 =1,75
16. Прогнозное количество пассажиров (пассажиропоток) к концу реализации инфраструктурного проекта

СДгппз16 = 484,1 /8814 =0,055
17. Прогнозное количество персонала транспортного предприятия к концу реализации инфраструктурного проекта
СДгппз17 = 33 /302 =0,109
Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image2.wmf]М

гпгппз

1

СРСД/М,где:

=

å


СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=15,164/17=0,892
Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

[image: image3.wmf]j

гпгпп/пj

1

ЭР0,5*СР0,5*(ЭР*k),где:

=+

å


ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы (0,892);

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (0,624);

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы (1).
ЭРгп=0,5*0,892+0,5*0,624*1=0,758
Эффективность реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» признается удовлетворительной.
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение 

за 2022 год

	1
	Степень реализации подпрограммы
	СРгп
	0,892

	2
	Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета
	СРм
	0,767

	3
	Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам
	ССу/з
	1

	4
	Эффективность использования средств областного бюджета
	Эис
	0,7

	5
	Эффективность реализации госпрограммы
	ЭРгп
	0,758

	6
	Эффективность реализации госпрограммы
	высокая

средняя

удовл.

неудовл.
	удовл.


