Пояснительная записка

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» (далее - госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп.

Основной целью госпрограммы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.

За январь-сентябрь 2018 года введено в эксплуатацию 643,8 тыс. кв. метров          (108,1 % к аналогичному периоду 2017 года – 595,5 тыс. кв. метров).

Населением за счет собственных и привлеченных средств за 9 месяцев        2018 года построено 349,9 тыс. кв. метров жилья (141,2 % к аналогичному периоду 2017 года – 247,8 тыс. кв. метров).

В отличие от индивидуального жилищного строительства, показавшего положительный прирост к аналогичному периоду 2017 года на 41,2 %, сбавило обороты индустриальное домостроение – 293,9 тыс. кв. метров (84,5 % к аналогичному периоду 2017 года – 347,7 тыс. кв. метров). Причина связана с планами застройщиков по вводу многоквартирного жилья в текущем году. По итогам 2018 года планируется достижение заявленного показателя.

На реализацию мероприятий госпрограммы в бюджете Оренбургской области на 2018 год предусмотрено 889 701,1 тыс. рублей ассигнований.

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 766 762,29 тыс. рублей     (86,2 % от лимита средств).

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию в разрезе подпрограмм и их основных мероприятий представлена в прилагаемых таблицах 8, 9, 11–13.

Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 1.1 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области от         15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 26 886,3 тыс. рублей – субсидии бюджетам городских округов и муниципальным районам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Заключены соглашения с муниципальными образованиями на строительство объектов: «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в восточной части            с. Плешаново Красногвардейского района Оренбургской области» и «Газоснабжение и водоснабжение второй очереди застройки восточного микрорайона с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области».

Профинансировано средств областного бюджета – 14 331,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры».

Ассигнования, предусмотренные Законом Оренбургской области от    21.12.2017 № 747/181-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в объеме 374 504,5 тыс. рублей направлены на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности «Школа на 1 135 мест. Комплексная жилая малоэтажная застройка в районе с. Ивановка, Оренбургского района, Оренбургской области». В рамках соглашения с МО Оренбургский район от       28.02.2017 № 48-с предусмотрено финансирование в 2018 году. Школа введена в эксплуатацию 28 августа 2017 года.

Основное мероприятие 1.3 «Строительство объектов дорожной инфраструктуры».

В 2017 году Правительство Оренбургской области приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

По результатам отбора, в рамках подпрограммы на 2018 год распределена субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в объеме                 93 913,10 тыс. рублей на строительство объектов:

«Строительство автомобильной дороги ул. Братьев Хусаиновых (участок дороги от пр. Северного до ул. Саморядова) в 16 мкр. СВЖР г. Оренбурга»;

«Строительство автомобильной дороги ул. Саморядова (участок дороги от    ул. Поляничко до ул. Братьев Хусаиновых) в 16 мкр. СВЖР г. Оренбурга».

Ввод объектов в эксплуатацию 2018 год.

Законом Оренбургской области от 21.12.2017 № 747/181-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем ассигнований на реализацию данного мероприятия предусмотрен в сумме 125 217,5 тыс. рублей.

Профинансировано средств федерального и областного бюджета –                  68 931,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4 «Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья для нужд Оренбургской области».

Ассигнования, предусмотренные Законом Оренбургской области от         15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на реализацию мероприятия в объеме 17 390,8 тыс. рублей на:

предоставление субсидии в объеме 12 390,8 тыс. рублей из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик» в целях строительства (ввода в эксплуатацию) стандартного жилья для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод», осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п;

предоставление субсидии в объеме 5 000,0 тыс. рублей из областного бюджета Государственному казенному учреждению жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области, в целях обеспечение сетями водоснабжения земельного участка (5,7 га), расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:37:0102022.

Реализация данного мероприятия будет способствовать развитию массового строительства стандартного жилья, в первую очередь малоэтажного, формированию рынка доступного жилья на территории Оренбургской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Основное мероприятие 1.5 «Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства».

Проведена работа по актуализации данных по приоритетным проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемым с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда

в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 2.2 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области».

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» на 30.09.2018 года комиссией было рассмотрено 14 заявлений, из них:

12 – принято положительное решение о предоставлении жилого помещения, из которых: 1 заявитель, по которому было принято положительное решение, не обратился за заключением договора; 11 – заключены договоры;

2 – комиссионно принято решение об отказе в предоставлении жилых помещений в связи с отсутствием свободного жилья.

При этом 5 заявителей расторгли договоры, и на эти жилые помещения был снова объявлен прием документов.

В настоящее время 137 квартир находится в пользовании нанимателей по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (98,6 % от плана).

Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования

в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

На реализацию мероприятий подпрограммы в областном бюджете на 2018 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности».

Выполнение работ по данному мероприятию в 2018 году финансировалось за счет средств местных бюджетов.

За отчетный период:

- заключены муниципальные контракты на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки МО Ясненский городской округ;

- заключены муниципальные контракты на разработку документации по планировке территории в сельских поселениях: Плешановский сельсовет Красногвардейского района, Фурмановский, Малозайкинский и Ленинский сельсоветы Первомайского района. Подписаны акты сдачи-приемки по данным контрактам.

Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».

Заключение муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов и зон с особыми условиями использования территории планируется в срок до 30 октября 2018 года.

За отчетный период заключены муниципальные контракты на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в сельских поселениях: Кинзельский и Преображенский сельсоветы Красногвардейского района.

Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области».

Осуществлен анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения в нее изменений в части отображения планируемых объектов федерального, регионального значения, объектов, предусмотренных инвестиционными программами. На основании коммерческих предложений по подготовке проекта изменений определена стоимость указанных работ.

Подготовлены предложения в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в части финансирования работ по подготовке проекта изменений схемы территориального планирования Оренбургской области за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма 4

«Развитие материальной базы строительного комплекса

Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 4.1 «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций».

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в           2014–2020 годах» в соответствии с Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от                   21.12.2017 № 747/178-VI-ОЗ  (в редакции от 15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ) не предусмотрены.

В рамках подпрограммы запланировано основное мероприятие 4.1 «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций», которое осуществляется путем предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций. Реализация данного основного мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием финансирования.

Ведётся мониторинг  индекса производства отрасли, а так же среднесписочная численность работников занятых в отрасли.

Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования

в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения».

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в соответствии с Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от                    21.12.2017 № 747/178-VI-ОЗ (в редакции от 15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ) не предусмотрено.

В рамках поддержки ипотечного жилищного кредитования населения в       2018 году в Оренбуржье продолжается реализация программы льготного ипотечного кредитования нуждающихся в улучшении жилищных условий определенных категорий граждан.

За 9 месяцев 2018 года количество семей оренбуржцев, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятия настоящей подпрограммы, составило 30 (85,7 % от плана).

На предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита предусмотрено 8 765,0 тыс. рублей средств областного бюджета. Всего за 9 месяцев 2018 года выдано 26 свидетельств на сумму           8 742,68 тыс. рублей, в том числе одно свидетельство признано недействительным в связи с истечением срока действия.

Таким образом, по состоянию на 01.10.2018г. улучшили жилищные условия   25 семей на сумму 8 411,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 6

«Переселение граждан Оренбургской области

из многоквартирных домов, признанных аварийными,

в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 6.1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов».

В соответствии с подпрограммой «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства Оренбургской области в 2014–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 737-пп, в 2018 году установлен целевой показатель: «площадь, подлежащая расселению - 13,8 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда».

На реализацию мероприятий в госпрограмме были предусмотрены средства областного бюджета – 403 187,5 тыс. рублей. Законом Оренбургской области от 15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесены изменения на 2018 год в части перераспределения субсидий, предусмотренных на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, на другие статьи расходов.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года в сфере жилья и городской среды. Даны поручения Правительству Российской Федерации на период с 2019 по 2024 годы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

С 1 января 2019 года будут введены в действие изменения в Жилищный Кодекс Российской Федерации, регламентирующие новый механизм переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области

на 2014–2020 годы»

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»

В 2018 году намечено улучшить жилищные условия 480 молодым семьям. Улучшили жилищные условия 457 молодых семей, в т. ч.:

341 молодая семья, улучшила жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму – 271 189,44 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 87 749,32 тыс. рублей, областной бюджет –109 218,89 тыс. рублей, местный бюджет – 74 221,22 тыс. рублей.

71 молодая семья, улучшила жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму – 48 800,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет –        36 475,8 тыс. рублей, местный бюджет – 12 325,1 тыс. рублей.

18 молодых семей, улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму – 6 948,3 тыс. рублей.

25 молодых семей, улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 11 177,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014–2020 годы»

В целях реализации мероприятий Подпрограммы израсходовано 10,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля».

За 9 месяцев 2018 года должностными лицами Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

- проверено 176 предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- устранено 373 нарушения градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- выдано 100 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

- проверено 40 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализировано 108 отчетностей застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено в установленные сроки 98 обращений граждан и организаций, поступивших в Инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

Помимо этого, за 9 месяцев 2018 года в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- в стадии завершения строительство ФАПов в с. Тирис-Усманово Абдулинского района, с. Кряжлы Северного района, с. Мирошкино Первомайского района,   с. Ащебутак Соль–Илецкого на территории Оренбургской области. Осуществляется процедура приемки построенных зданий;

- заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Быстровозводимое каркасное административное здание, находящееся по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, пос. Шахтный, ул. Веселая, дом 2». Ведутся строительно-монтажные работы на объекте. Срок завершения работ по государственному контракту 30.11.2018 года.

Общий объем финансирования по данной подпрограмме за 9 месяцев 2018 года составил 37 525,39 тыс. рублей.