ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы

«Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2022 год

Ответственный исполнитель государственной программы:

министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

Участником Программы является министерство образования Оренбургской области.

Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы за отчетный период

Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 916-пп  и направлена на развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, и создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг  общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. «Дорожное хозяйство Оренбургской области»;

2. «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области».

В составе государственной программы (подпрограмм) утверждены показатели и индикаторы (приложение №1 Программы). Выполнение показателей государственной программы представлено в таблице 8, отчет об использовании бюджетных ассигнований представлен в таблице 9,  отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы – в таблице 11, отчет
об использовании субсидии, предоставленной областному бюджету из федерального бюджета – в таблице 12, отчет об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области результатов использования межбюджетных субсидий – в таблице 13, 13.1.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Основная цель подпрограммы – развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области.

Подпрограммой «Дорожное хозяйство Оренбургской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» в 2022 году выполнены мероприятия по реконструкции искусственных сооружений, по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального), местного значения.

По итогам 2022 год на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 18 367 819,5 тыс. рублей на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» –557 590,3 тыс. руб. (освоено 452 349,1 тыс. руб. или 81,1%).

Выполнены работы по разработке проектной документации, кадастровые работы, получены государственные экспертизы в отношении дорог регионального (межмуниципального) значения.

Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 356 702,4 тыс. рублей (освоено                     356 661,4 тыс. руб., или 99,99%)

Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий и дотаций из областного бюджета.

В рамках данного мероприятия предусмотрена детализация показателей в части «автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – 118,5 км (достигнут);

- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на           31 декабря отчетного года» – 6 743,61 км (достигнут);

- «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения» – 12 365,3 км.

Фактическое значение показателя «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта» составило 881,0 тыс. кв. метров (достигнут).

Данные значения отражены в Таблице № 8, 11.

Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» – 11 847 847,6 тыс. рублей (освоено                          11 793 408,3 тыс. руб., или 99,5%).

В 2022 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии с отчетом по форме № 1-ДГ протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по состоянию на 01.01.2023 составила 11 676,76 км, 662 мостовых сооружений общей протяженностью 28 814,21 погонных метров и 8 752 труб, протяженностью                     162 689 погонных метров.

Работы по ремонту на дорогах области носят сезонный характер и выполняются согласно заключенным контрактам.

В рамках данного мероприятия обеспечено достижение детализированного показателя, в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»:

- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – 308,2 км (достигнут).

Данное значение отражено в Таблице № 8, 11.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы» –                                      226 463,4 тыс. руб. (освоено 216 503,0 тыс. руб., или 95,6%).

Выполнение работ осуществлялось согласно плану-графику.

В рамках данного мероприятия предусмотрена детализация показателей, в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»:

- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» – 4 315,6 км (достигнут);

- «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения» – 11 697,0 км. Данная протяженность учитывалась при расчете соответствующих показателей в 2022 году.

Данные значения отражены в Таблице № 8, 11.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» – 5 379 215,8 тыс. руб. (освоено 5 379 215,8 тыс. руб., 100%).

Работы на территории Оренбургской и Орской агломераций выполнены согласно заключенным контрактам.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- приведены в нормативное состояние дороги регионального и межмуниципального значения – 308,2 км. Фактическое значение показателя «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» составило 37,71% (достигнут);

- приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения в границах городских агломераций – 40,4 км.

Фактическое значение показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» составило                          78,6983% (достигнут), согласно расчету ежегодного значения показателя в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155;

- приведены в нормативное состояние искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения 0,5294 тыс. пог. метров (достигнут);

- достигнуто значение показателя «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» – 100%.

Данные значения отражены в Таблице № 8, 11.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (далее – РП ОМРДХ)

С учетом заключенного дополнительного соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Оренбургской области от 08.11.2022                     № 108-17-2022-092/1 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение в 2022 году не предусмотрено.

В рамках проекта достигнуты следующие показатели:

«Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» – 58,33%;

«Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» – 40,0%.

Значения показателей отражены в Таблице № 8, 11.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общественного пассажирского

транспорта в Оренбургской области»

Основная цель подпрограммы – создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

На реализацию подпрограммы в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 761 968,6 тыс. рублей (освоено 759 225,7 тыс. руб., или 99,6%) на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» – 454 772,2 тыс. рублей (освоено 453 272,1 тыс. рублей или 99,67%).

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» - 443 118,2 тыс. руб. (освоено 443 118,2,3 тыс. руб., или 100,00%).

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан» - 4 854,0,0 тыс. руб. (освоено 4 287,9 тыс. руб., или 88,34 %).

Заключены договоры с АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и в связи с предоставлением льгот по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Оренбургской области отдельным категориям граждан.

На оказание государственной поддержки из областного бюджета направлено:

на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 443 118,2 тыс. руб., или 100,0 % от годовых назначений.

на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельных категорий граждан – 4 287,9 тыс. руб., или 88,34% от годовых назначений.

Всего за 2022 год количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении составило 1 449,88 тыс. пассажиров, или 143,99 % к плановому значению показателя, предусмотренного в подпрограмме на отчетный год.

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» – 6 800,0 тыс. руб. (освоено 5 866,1 тыс. руб., или 86,27%)

Согласно отчетам организаций ж/д транспорта на указанные цели из областного бюджета направлено 5 866,1 тыс. руб., или 86,27 %.

Основное мероприятие 2 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения» – 72 610,5 тыс. руб. (освоено – 72 000,9 тыс. руб., или 99,16%)

Мероприятие «Возмещение организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» – 42 717,5 тыс. руб. (освоено 42 107,9 тыс. руб.).

Заключены соглашения с авиакомпаниями:

акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь»;

акционерное общество «Ред Вингс»;

акционерное общество «ЮВТ АЭРО»;

общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Икар».

В 2022 году перечислено согласно отчетам авиакомпаний 42 107,9 тыс. руб. или 98,57 % от годовых назначений.

В 2022 году количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах региональных авиаперевозок составило 17,01 тыс. пассажиров, или 298,42% от плановых назначений.

Заключен государственный контракт на организацию перевозок пассажиров и багажа из аэропорта города Оренбурга в аэропорт города Орска, из аэропорта города Орска в аэропорт города Оренбурга на период осуществления работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Оренбурга на сумму 29 893,0 тыс. руб.

Перечислено по контракту 29 893,00 тыс. руб. или 100,00 % от годовых назначений.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам и обратно» – 51 977,8 тыс. руб.

Заключено соглашение с администрацией г. Оренбурга о предоставлении указанной субвенции в 2022 году.

За отчетный период перечислено согласно отчетам администрации 51 524,3 тыс. руб., или 99,13% от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.

Перевезено на межмуниципальных садоводческих маршрутах 1 075,22   тыс. пассажиров, или 97,74% к плановому значению.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» – 182 608,1 тыс. руб. (освоено 182 428,3 тыс. руб. или 99,90% от годовых назначений)

Заключены соглашения о предоставлении субсидии с 38 перевозчиками.

В 2022 году перечислено согласно отчетам перевозчиков, осуществляющим перевозки граждан с использованием социальных проездных документов – 182 218,1 тыс. руб., или 100,00 % от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.

В 2022 году перевезено в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов 9 268,99 тыс. пассажиров, или 102,99% к плановому значению.

Заключен государственный контракт с АО «ОРЭК» на оказание услуг по размещению и обслуживанию социального транспортного приложения в составе универсальной карты жителя Оренбургской области.

В 202 году перечислено по контракту 210,2 тыс. руб. или 53,9 % от годовых назначений.

Реализация данного мероприятия позволила обеспечить предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда на пассажирском автомобильном и электротранспорте общего пользования городского, пригородного сообщений, включая садоводческие маршруты, по социальным проездным документам (социальному транспортному приложению).

В рамках основного мероприятия «Развитие качественных и безопасных услуг в сфере автомобильного транспорта общественного пользования»:

доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда составила 61,10% к общему числу автобусов, осуществляющих регулярные перевозки или 122,2% от плановых значений;

доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту составила 22,10% к общему числу автобусов, осуществляющих регулярные перевозки или 147,3% от плановых значений;

доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных составила 61,6% к общему числу автобусов, осуществляющих регулярные перевозки или 150,24 от плановых значений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы за 2022 год

### Плановый объем средств бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году, составил 19 129 788,1 тыс. рублей, на 31.12.2022 освоено 18 957 363,3 тыс. рублей, или 99,1%.

### Освоение средств по подпрограммам:

|  |  | ### Утверждено в СБР на реализацию госпрограммы, тыс. руб. |  | ### Кассовое исполнение, тыс. руб. |  | ### % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Дорожное хозяйство Оренбургской области» | ### 18 367 819,5 | ### 18 198 137,6 |  | ### 99,1 |  |
| 2. | «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области» | ### 761 968,6 | ### 759 225,7 |  | ### 99,6 |  |

## Комплексная оценка эффективности реализации

государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2022 год

1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области»

1.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Оценка степени реализации структурных элементов подпрограммы (СР)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Кол-во показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения П | Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных Пв | Степень реализации структурного элемента СРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 2 | 4 | 4 | 1,0 |
| 2. | Основное мероприятие 3 | 1 | 1 | 1,0 |
| 3. | Основное мероприятие 4 | 2 | 2 | 1,0 |
| 4. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | 4 | 4 | 1,0 |
| 5. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 2 | 2 | 1,0 |

СР = 5,0/5=1,000

### Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз)

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для подпрограммы, содержащей мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов) рассчитывается по формуле:

ССуз= Зф/Зп, где:

Зф– фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов).

18 198 137,6/18 367 819,5 = 0,991

### ССуз=0,991

### Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эис = СРм - ССуз,

Эис = 1,000 – 0,991 = 0,009

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис  не менее «0», то оно принимается равным «1».

### Эис = 1,000

### Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы ЗПп/пп | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 384,4 | 426,7 | 1,00 |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | 11 016,91 | 11 059,21 | 1,00 |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения | 24 062,3 | 24 062,3 | 1,00 |
| 4. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | 881,0 | 881,0 | 1,00 |
| 5. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 36,56 | 37,71 | 1,00 |
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | 72,32 | 78,6983 | 1,00 |
| 7. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | 0,3488 | 0,5294 | 1,00 |
| 8. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | 64,0 | 100,0 | 1,00 |
| 9. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | 20,0 | 58,33 | 1,00 |
| 10. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | 15,0 | 40,0 | 1,00 |

Степень реализации подпрограммы  – 1,000

= 10,00/10=1,000

### Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 1,000

ЭРп/п = СРп/п * Эис,

1,000* 1,000 = 1,000

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области» признается высокой (значение составляет не менее 0,90).

1.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области»

Оценка степени реализации структурных элементов подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения П | Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных Пв | Степень реализации основного мероприятия СРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 | 2 | 2 | 1,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2 | 1 | 1 | 1,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3 | 1 | 1 | 1,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4 | 1 | 1 | 1,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5 | 3 | 3 | 1,0 |

Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) – 1

(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5

### Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов):

ССуз=Зф/Зп, где:

759 225,7/761 968,6

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов) (759 225,6 тыс. руб.));

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов) (761 968,6 тыс. руб.).

### Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз ) –0,996

### Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Значение Эис = 0,004

Эис = СРм - ССуз, = 1-0,996

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис не менее 0, то оно принимается равным 1

Эис = 1

### Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы ЗПп/пп | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф | Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | 1000,0 | 1449,88 | 1,45 |
| 2. | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | 70,0 | 69,28 | 0,99 |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах регулярного воздушного сообщения | 5,7 | 17,01 | 2,98 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно | 1100,0 | 1075,22 | 0,98 |
| 5. | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | 9000,0 | 9268,99 | 1,03 |
| 6. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | 50 | 61,10 | 1,22 |
| 7. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | 15 | 22,10 | 1,47 |
| 8. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | 41 | 61,6 | 1,50 |

Степень реализации подпрограммы – 0,996

= (1+0,99+1+0,98+1+1+1+1)/8 = 0,996

### Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 0,996

ЭРп/п = СРп/п * Эис,

0,996*1=0,996

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» признается высокой (значение  составляет не менее 0,9).

### 2. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2022 год

### Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи госпрограммы ЗПгпп | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПгпф | Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря текущего года – всего, в том числе: | 45,2 | 45,9 | 1,00 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 36,5 | 36,8 | 1,00 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53,5 | 54,5 | 1,00 |
| 2. | Транспортная подвижность населения | 0,765 | 0,765 | 1,0 |

Степень реализации государственной программы ( ) – 1,000

= 2/2

Оценка эффективности реализации государственной программы

() – 0,999:

0,5*1,0+0,5*(1,0*0,6+0,996*0,4) = 0,999

– эффективность реализации государственной программы;

– степень реализации государственной программы;

– эффективность реализации подпрограммы;

– коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2022 год признается высокой (значение составляет не менее 0,95).

2.1 Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственных программ, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта;

- количество проектов в государственной программе.

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта;

- количество показателей, характеризующих результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта.

Коэффициент достижения значения показателя (индикатора), характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- фактическое значение показателя (индикатора);

- плановое значение показателя (индикатора).

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора), | Плановое значение показателя (индикатора), | Значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта, | Количество показателей, характеризующих результат реализации регионального проекта, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 72,32 | 78,6983 | 1 | 4 |
|  |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | 36,56 | 37,71 | 1 |  |
|  |  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | 62 | 100 | 1 |  |
|  |  | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | 0,3488 | 0,5294 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 | 4 |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | 20,0 | 58,33 | 1 | 2 |
|  |  | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | 15 | 40,0 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 | 2 |

4/4=1            2/2=1

(1+1)/2=1

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой, так как значение  составляет – 1 (не менее 0,95).

3. Методика оценки эффективности реализации структурных элементов государственных программ Оренбургской области, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов

Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

ЭРФ = ∑ (1- ОВ/ ОС)i / N, где:

ОВ - объем средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования i-той федеральной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

ОС - объем i-той субсидии из федерального бюджета в отчетном году;

N - количество субсидий из федерального бюджета.

ЭРФ = ∑ (1- 0/5 158 964,8) = 1

4. Оценка эффективности реализации структурных элементов государственной программы по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета

Степень реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

где:

- степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам;

- количество субсидий.

Степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам определяется как сумма значений параметров оценки , указанных в таблице.

| № п/п | Наименование параметра оценки | Критерий параметра оценки | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 |
| 2. | Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,03 | 0,15 |
| 3. | Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 |
| 4. | Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | нет | 5 | 0,02 | 0,1 |
| 5. | Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии) | 0 процентов | 5 | 0,02 | 0,10 |
| 6. | Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области | в надлежащий срок | 5 | 0,02 | 0,10 |
| 7. | Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов) | приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области | 5 | 0,02 | 0,10 |
| 8. | Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год | установлено в правилах предоставления субсидии | 5 | 0,02 | 0,10 |
| 9. | Возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии | установлено в правилах предоставления субсидии | 5 | 0,02 | 0,10 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1,0 |

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой, так как значение составляет – 1,0 (не менее 0,95).

5. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной программы по результатам ее исполнения

В соответствии с Методикой оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию программы по результатам ее исполнения (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

| N п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки (Пj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим (13 439 597,3-1 525 933,5- 134 935,4)-(18 957 363,3 – 1 525 933,5-1 162 610,0-2 531 458,7)/( 13 439 597,3-1 525 933,5- 134 935,4)= 16,6% | свыше 15 процентов | 0 | 0,01 | 0,00 |
| 3. | Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе (5 220 002,2-5 220 002,2)/ 5 220 002,2=0 | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм государственной программы (СРп/п –1,0 и 0,996) | 95 - 100 процентов | 4 | 0,03 | 0,12 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения государственной программы в соответствии с законом Оренбургской области об областном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,92 |

Эффективность произведенных расходов (ЭБРи) – 0,920

6. Оценка эффективности налоговых расходов Оренбургской области

В соответствии с методикой оценки налоговых расходов Оренбургской области, в целях комплексной оценки эффективности реализации государственной программы используются результаты оценки эффективности налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации государственной программы.

| N п/п | Наименование налогового расхода | Результат оценки эффективности (эффективна/неэффективна) | Значение коэффициента в зависимости от результата оценки (эффективна - 1, неэффективна - 0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пониженная налоговая ставка в отношении уплаты транспортного налога организациями автотранспорта, осуществляющими пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных и междугородных маршрутах, соблюдающими единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в платном режиме маршрутных такси) | эффективна | 1 |

Итоговое значение по результатам оценки эффективности налоговых расходов, включенных в государственную программу, определяется как отношение суммы значений коэффициентов, определяемых в зависимости от результатов оценки эффективности, к соответствующему количеству налоговых расходов, включенных в государственную программу:

1/1=1

A - значение коэффициента, определяемого в зависимости от результата оценки;

N - количество налоговых расходов, включенных в государственную программу.

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭРо + ЭБРи+ Эн) / Н, где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы – 0,999;

ЭРп - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых проектным способом – 1,0;

ЭРф - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования                расходов – 1,0;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета –1,0;

ЭБРи - эффективность бюджетных расходов на реализацию государственной программы на стадии их исполнения – 0,920;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации государственной программы – 1,0;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

## Эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки признается высокой – 0,987 (не менее 0,95).

## (0,999+1,0+1,0+1,0+0,92+1,0)/6=0,987