Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Старшее поколение Оренбургской области на 2011-2015 годы»
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик : министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора).                                                    
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:

   Укрепление     материально-технической   базы учреждений социального  обслуживания,  улучшение условий    проживания    пожилых    граждан    в стационарных       учреждениях       социального обслуживания.

2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования на отчетный год, предусмотренные программой с разбивкой по источникам: всего – 15000,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 15000,0 тыс. рублей;

· лимит ассигнований из областного бюджета, утвержденный  законом об областном бюджете на отчетный год - 2000,0  тыс. рублей;

· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего – 627,6тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 627,6 тыс. рублей;

· средства использованы на 31%.  
               Разница в объемах ассигнований: "Предусмотрено программой" и "Утверждено на 2012 год" образовалась в связи с тем, что министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на основании предложения заказчика-застройщика – ГКУ ЖКСС сократило объем бюджетных ассигнований в объект до предполагаемой потребности в ассигнованиях и с оплатой государственной экспертизы, внеся при этом соответствующие изменения в закон. Государственный заказчик (министерство социального развития) – координатор данной областной целевой программы, в силу своих полномочий осуществляющий координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий,  не внес  соответствующие изменения в ОЦП.
        3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

     Улучшение материально-бытовых условий проживания  пожилых граждан предоставление  гражданам  пожилого  возраста  и инвалидам  комплекса  реабилитационных  услуг  в условиях стационара  при  увеличении  количеств коек сестринского ухода до 230 мест, увеличение   в   5    раз    охвата    инвалидов  реабилитационными  мероприятиями  при  вводе   в действие центра обслуживания инвалидов.
           В спальном корпусе с очистными сооружениями психоневрологического интерната в с. Никольском Сакмарского района выполнена корректировка проектной документации, которая передана в ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (проведена частичная предоплата). Недоосвоение средств обусловлено тем, что заключение ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» будет получено в 2013 году. 
4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Областная целевая программа «Старшее поколение Оренбургской области на 2011-2015 годы» в целом среднеэффективная. Реализация программы соответствует намеченным показателям.

В 2012 году составила  6,88 бала.

Министр                                                                                        С.Ю. Домников
