Пояснительная записка

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп.

Основной целью госпрограммы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.

На реализацию структурных элементов госпрограммы в бюджете Оренбургской области на 2025 год в соответствии с СБР предусмотрено 3 452 389,5 тыс. рублей ассигнований.

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 99 854,1 тыс. рублей     (2,9 % от СБР).

Мониторинг выполнения задач структурных элементов ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей госпрограммы, результатов структурных элементов госпрограммы; об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию в разрезе структурных элементов; о ходе выполнения плана реализации госпрограммы; об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований области результатов использования субсидий представлена в прилагаемых таблицах 11, 12, 14, 16.

Комплекс процессных мероприятий

«Реализация инфраструктурных проектов»

Задача 1 «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов»

В соответствии с СБР предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований в объеме 1 273 714,2 тыс. рублей на финансирование строительства транспортной развязки на пересечении улицы Гаранькина и Загородного шоссе           в г. Оренбурге в целях реализации инфраструктурных проектов.

Финансирование за I квартал 2025 года не осуществлялось.

Задача 2 «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации масштабного инвестиционного проекта»

В соответствии с СБР предусмотрена субсидия в объеме 445 000,0 тыс. рублей АО «Специализированный застройщик «Сельский дом» в виде вклада в денежной форме в имущество, не увеличивающий его уставный капитал в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилых домов для граждан, в том числе пострадавших при паводке в г. Орске» на финансирование мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям, строительству объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры.

Контрактация составила 100 %.

Объем финансирования за I квартал текущего года составил 14 821,9 тыс. рублей (3,3 % от лимита).

Комплекс процессных мероприятий

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда.

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»

Задача 1 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда»

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области                         от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» за период с 01.01.2025                      по 31.03.2025 комиссией рассмотрено 3 заявления, из которых:

по 3 – приняты положительные решения о предоставлении жилых помещений.

При этом:

2 заявителя расторгли договоры, и на эти жилые помещения был снова объявлен прием документов.

На 31.03.2025 137 квартир находится в пользовании граждан по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (97,8 % от плана –                  140 квартир).

Задача 2 «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, права которых нарушены застройщиками»

На реализацию задачи в текущем году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Комплекс процессных мероприятий

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»

Задача 1 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»

В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме         1 800,0 тыс. рублей.

В результате проведенных конкурсных процедур министерством заключен государственный контракт от 03.02.2025 с ООО «Региональный кадастровый центр» на подготовку проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области» со стоимостью работ 889,3 тыс. рублей и завершением работ в сентябре текущего года.

По итогам работы за I квартал текущего года подрядчиком осуществлены сбор, анализ, обобщение и систематизация исходных данных, проведен комплексный анализ состояния и использования территорий и материалов для подготовки проекта.

Финансирование за I квартал текущего года не осуществлялось.

Задача 2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»

В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме         1 782,7 тыс. рублей.

По итогам работы за I квартал текущего года муниципальными образованиями Оренбургской области заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму           1 403,9 тыс. рублей на проведение работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки одного городского округа (г. Бузулук) и трех сельских поселений (Аксютинский, Воздвиженский, Кислинский сельсоветы Асекеевского района).

Финансирование за I квартал текущего года не осуществлялось.

Задача 3 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости».

На реализацию задачи в текущем году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Задача 4 «Участие в разработке и реализации документации по планированию развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»

В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме      80 012,3 тыс. рублей.

Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области (далее – минархитектуры Оренбургской области) в рамках достижения результатов комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде, осуществлялись:

– мониторинг и регулирование архитектурной деятельности на территории Оренбургской области;

– разработка проектов нормативных правовых актов в сфере архитектурно-строительной деятельности;

– публикация пресс-релизов, информационных материалов, размещаемых                 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области;

– консультативная деятельность по актуальным направлениям градостроительного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области, а также по вопросам реализации федерального законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства;

– прием граждан, организаций, должностных лиц администраций муниципальных образований Оренбургской области по вопросам архитектуры и градостроительства;

– рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам градостроительной и архитектурной деятельности на территории Оренбургской области.

Минархитектурой Оренбургской области в рамках достижения результатов поставленных задач осуществлялись:

– организация и проведение заседания Архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области;

– привлечение граждан в решение вопросов развития архитектурно-пространственной среды посредством публикаций информационных материалов, размещаемых в информационно-коммуникационной сети «Интернет», связанных с вопросами архитектуры и градостроительства на территории Оренбургской области;

– мониторинг участия граждан, проживающих на территории Оренбургской области, в мероприятиях по развитию архитектурно-пространственной среды.

Объем финансирования за I квартал текущего года составил 14 796,8 тыс. рублей (18,5 %).

Задача 5 «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Оренбург в области градостроительной деятельности»

Приказом минархитектуры Оренбургской области от 28.03.2025 № 36/47-од утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования город Оренбург Оренбургской области.

Задача 6 «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район в области градостроительной деятельности»

Минархитектуры Оренбургской области в рамках исполнения контрольных событий заключен государственный контракт № 10 от 18.03.2025 (сумма                    4 800,0 тыс. рублей) на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Красноуральский сельсовет Оренбургского района».

В данный момент осуществляется исполнение и приемка выполненных работ. Срок действия контракта – до 31.12.2025.

В целом на реализацию задач № 5, № 6 данного комплекса процессных мероприятий в СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 67 700,0 тыс. рублей.

Финансирование за I квартал текущего года не осуществлялось.

Задача 7 «Организация проведения и участия в выставочных, конкурсных, презентационных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития»

В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме              10 500,0 тыс. рублей.

Во II квартале текущего года планируется участие в VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2025», в смотре-конкурсе «Регионы России».

В III квартале текущего года минархитектуры Оренбургской области планируется проведение архитектурной выставки «Меняя взгляд».

В IV квартале текущего года планируется принять участие в XXXIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2025».

Финансирование за I квартал текущего года не осуществлялось.

Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение реализации государственной программы»

Задача 1 «Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора»

За I квартал текущего года должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

– проконтролировано устранение 8 нарушений градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

– выдано в установленный срок 6 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Задача 2 «Повышение эффективности контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области»

За I квартал текущего года должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

– проведено 30 профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства;

– проанализировано 9 проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В целом на реализацию задач № 1, № 2 данного комплекса процессных мероприятий в соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 52 166,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за I квартал текущего года составил 10 540,8 тыс. рублей (20,2 %).

Задача 3 «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»

На оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере строительства и капитального ремонта в соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 48 683,7 тыс. рублей.

В I квартале подписано 64 акта по оказанию услуг по ведению строительного контроля на территории Оренбургской области на объектах подлежащих реконструкции, капитальному ремонту. На объекте, где Управление капитального строительного Оренбургской области является заказчиком, продолжается исполнение заключенных контрактов: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Административно-технический комплекс в г. Оренбурге», выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области».

Объем финансирования за I квартал текущего года составил 12 463,6 тыс. рублей (25,6 %).

На расходы министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 228 498,1 тыс. рублей, кассовый расход произведен на 46 421,0 тыс. рублей (20,3 % от плана).

Комплекс процессных мероприятий

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

Задача 1 «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Оренбургской области»

В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме            27 204,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2025 года выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или его части за счет средств областного бюджета 25-ти семьям на общую сумму 25 779,81 тыс. рублей.

Улучшили жилищные условия 1 семья на сумму 810,0 тыс. рублей                   (4 % от плана).

Задача 2 «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для сотрудников аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний»

На реализацию задачи в текущем году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Комплекс процессных мероприятий

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Оренбургской области»

Задача 1 «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными до 1 января 2022 года»

В соответствии с СБР предусмотрены средства областного бюджета в объеме                 232 693,3 тыс. рублей, в том числе средства Фонда – 135 7766,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 96 916,8 тыс. рублей.

Плановое значение результата – 5,67 тыс. кв. метров.

Финансирование в I квартале текущего года не осуществлялось.

Задача 2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными»

В соответствии с СБР предусмотрены средства областного бюджета в объеме                 52 377,4 тыс. рублей (постановление Правительства Оренбургской области от 13.02.2025 № 114-пп).

Плановое значение результата – 0,87 тыс. кв. метров.

Финансирование в I квартале текущего года не осуществлялось.

Задача 3 «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения»

В соответствии с СБР предусмотрены средства областного бюджета в объеме               8 896,8 тыс. рублей (постановление Правительства Оренбургской области от 13.02.2025 № 113-пп).

Плановое значение результата – 2,0 тыс. кв. метров.

Финансирование в I квартале текущего года не осуществлялось.

Задача 4 «Переселение граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»

На реализацию задачи в текущем году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Комплекс процессных мероприятий

«Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья»

Задача 1 «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий»

В соответствии с СБР предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований в объеме 831 360,0 тыс. рублей на создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.

В 2025 году предусмотрено финансирование строительства объектов:

«Строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап»;

«Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап»;

«Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап»;

«Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1.1 этап»;

«Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, 9Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1.2 этап».

Контрактация объектов составила 100 %.

Финансирование за I квартал текущего года не осуществлялось.

Задача 2 «Создание объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям»

В 2025 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме                         30 000,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры» – 1 единица (строительство инженерных сетей и благоустройства Юго-Западного жилого района (микрорайон IX) г. Гая Оренбургской области 1 этап строительства. Канализация К1). Выполнение показателя планируется по итогам года.

Финансирование мероприятия в I квартале не осуществлялось.