Оценка эффективности реализации структурных элементов

государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области», осуществляемых проектным способом

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

ЭРпj - эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта (1);

K - количество проектов в государственной программе (1).

ЭРп = 1/1 = 1

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой.

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

Пi, - значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

Рi - значение коэффициента достижения i-го результата, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

N - количество показателей и результатов, характеризующих результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта.

При использовании данной формулы в случае, если Пi (Рi) > 1, значение Пi (Рi) принимается равным 1.

ЭРп1 = (10+5)/15 = 1

Коэффициент достижения значения показателя (результата), характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Пi(Рi) = Зф / Зп;

Зф - фактическое значение показателя (результата);

Зп - плановое значение показателя (результата).

П1 = 83/42=1,98=1;

П2 = 168/164=1;

П3 = 10/5=2=1;

П4 = 192/191=1;

П5 =100/90=1;

П6 =19/19=1;

П7 =251/250=1;

П8 = 9/8=1;

П9= 12/8=1;

П10 =27,25/25=1;

Р1 =251/247=1;

Р2 = 9/8=1;

Р3= 27,25/25=1;

Р4 = 12/8=1;

Р5= 1/1=1.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.