Информация о реализации регионального проекта «Чистая вода»

В целях обеспечения населения Оренбургской области качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории региона реализуется программа «Повышение качества питьевой воды на территории Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – региональный проект).

Целью регионального проекта  является повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

По результатам программных мероприятий 2021 года введены в эксплуатацию шесть объектов питьевого водоснабжения:

- в с. Ждановка Александровского района Оренбургской области завершено строительство централизованной системы водоснабжения;

- в пос. Искра Пригородного сельсовета Бузулукского района выполнена реконструкция двух скважин с установкой систем водоочистки;

- в г. Оренбурге реконструированы два участка водовода по ул. Ваана Теряна и ул. Терешковой, а также построен водовод от сетей ООО «Газпром энерго» до сетей пос. Каргала.

Стоимость выполненных работ составила 250,7 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 196,6 млн. рублей, областного бюджета – 53,1 млн. рублей, местных бюджетов – 1,0 млн. рублей.

Численность жителей, получающих качественную питьевую водю из централизованных систем водоснабжения, составила более 26,7 тыс. человек. 	Фактические значения целевых показателей программы составили:

– «Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения области» – 95,4%;

– «Доля городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в общей численности городского населения области» – 96,6%.

В текущем году с Минстроем России заключено соглашение о финансировании в 2022 году ещё двух проектов общей стоимостью 227,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 217,2 млн.рублей, областного бюджета – 9,0 млн.рублей, местных бюджетов –  1,1 млн.рублей:

- «Завершение работ по реконструкции участка водовода в Ясненском городском округе протяженностью 8,9 км»,

- «Реконструкция водозаборной скважины с установкой систем водоочистки в с. Елшанка Первая Пригородного сельсовета Бузулукского района» производительностью 720 куб.м/сутки.

На сегодняшний день объект Ясненского городского округа уже введен в эксплуатацию,  качественную питьевую воду получают более 15 тыс. человек.

По итогам первого квартала 2022 года достигнуты значения целевых показателей программы:

– «Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения области» –  96,2 %;

– «Доля городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в общей численности городского населения области» – 97,9%.