7

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» (далее госпрограмма) за девять месяцев 2016 года
В 2016 году на реализацию мероприятий госпрограммы предусмотрено 2 925,1 млн. рублей ассигнований областного бюджета.

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 2 098,1 млн. рублей (71,7% от лимита средств). 
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.
Информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию госпрограммы, об объемах финансирования госпрограммы за счет средств областного бюджета и привлекаемых средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, представлена в прилагаемых таблицах 9, 10.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 1.1
«Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям».
На реализацию мероприятия предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 162,62 млн. рублей, из них:

137,62 млн. рублей – субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; 

25,0 млн. рублей – капитальные вложения в объекты государственной собственности Оренбургской области.

По результатам отбора, проведенного в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 04.06.2014 № 377-п «О порядке отбора городских округов и муниципальных районов Оренбургской области и проектов, порядке распределения и предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на софинансирование капитальных вложений в объекты инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, объекты дорожной и социальной инфраструктуры», в 2016 году планируется строительство 39,4 км коммуникаций в 5-ти муниципальных образованиях области (Асекеевском, Кваркенском, Красногвардейском, Оренбургском, Тюльганском районах) и разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры в 6-ти муниципальных образованиях области (Бугурусланском, Грачевском, Переволоцком, Шарлыкском районах, городах Бугуруслане и Оренбурге).

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п в целях электроснабжения вновь строящихся кварталов жилых домов в городских округах и муниципальных районах области ГУП «ОКЭС» предусмотрены ассигнования из областного бюджета в объеме 25,0 млн. рублей на строительство сетей электроснабжения общей протяженностью 11,7 км (г. Оренбург, пос. «Ростоши»).

Фактическое освоение средств на реализацию мероприятия за 9 месяцев 2016 года составило 39,36 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.2
«Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры».
На реализацию мероприятия предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 102,3 млн. рублей.

В рамках мероприятия ведется строительство школы на 1135 мест в комплексной жилой малоэтажной застройке в районе с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области (далее – школа). 

Кроме того, в марте 2016 года восстановлен неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в размере                    3,66 млн. рублей, который планируется освоить в 2016 году.

Фактическое освоение средств на реализацию мероприятия за 9 месяцев 2016 года составило 9,58 млн. рублей, в том числе: из областного бюджета 5,92 млн. рублей; из федерального бюджета 3,66 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.3
«Строительство объектов дорожной инфраструктуры».

В феврале 2016 года Правительство Оренбургской области приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

По результатам отбора Минстроем России в мае 2016 года предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в объеме                 75,97 млн. рублей на строительство: дороги по ул. Высотная в 19 микрорайоне СВЖР, дороги 17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга по ул. Инверторная и дороги 17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга по ул. Поляничко.

Ассигнования областного бюджета, предусмотренные сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия, составляют 17,09 млн. рублей. 

Фактическое освоение средств на реализацию мероприятия за 9 месяцев 2016 года составило 92,97 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 17,08 млн. рублей, из федерального  бюджета 75,89 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.4
«Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области».

На реализацию мероприятия предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 32,02 млн. рублей.

Предоставление субсидий из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик»          в целях строительства (ввода в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод», осуществляется в соответствии постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п.

Реализация данного мероприятия будет способствовать развитию массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, формированию рынка доступного жилья на территории Оренбургской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Фактическое освоение средств на реализацию мероприятия за 9 месяцев 2016 года составило 13,87 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.5 «Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства».
Проведена работа по актуализации данных по приоритетным проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемым с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 2.1. «Формирование арендного (наемного) жилищного фонда»
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2015 № 1009-п «О предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Оренбургской области в рамках подпрограммы «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2016 № 68-п) Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Оренбургской области, государственным унитарным предприятием «Областной имущественный фонд» приобретены квартиры в г. Оренбурге (18 ед.) и г. Бузулуке (63 ед.).
Распоряжением министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 09.03.2016 № 500-р указанные квартиры включены в жилищный фонд коммерческого использования Оренбургской области, внесены в уставный фонд и закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУП Оренбургской области «Областной имущественный фонд». Право государственной собственности Оренбургской области на квартиры зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится работа по регистрации договоров коммерческого найма.
Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в                 Оренбургской области в 2014–2020 годах»
На реализацию мероприятий подпрограммы в областном бюджете на 2016 год были предусмотрены ассигнования в объеме 112 100,0 тыс. рублей, после внесения изменений объем средств сокращен до 67 100,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.1. Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности.

На реализацию мероприятия согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату предусмотрено 26 443,3 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 25 442,346 тысяч рублей. 

За отчетный период заключено 5 муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и межевания территории городских и сельских поселений области, 27 муниципальных контрактов на внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений области. В связи с сокращением бюджетных ассигнований из областного бюджета оплата выполненных по контрактам работ будет производиться за счет средств муниципальных бюджетов.

Основное мероприятие 3.2. Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости. 

На реализацию мероприятия согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату предусмотрено 37 496,7 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 18 908,5 тысяч рублей. 

За отчетный период заключены: 289 муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, 180 муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах функциональных и территориальных зон поселений, 96 муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон с особыми условиями использования территории. 

Основное мероприятие 3.3. Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области.

Продолжается исполнение государственного контракта на создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области со сроком окончания работ в 4 квартале 2016 года. Государственный контракт на внесение изменений в  схему территориального планирования Оренбургской области не заключался в связи с сокращением средств. В подпрограмму вносятся изменения, исключающие достижение данного показателя.

Кассовое исполнение по данному мероприятию составило 2 160,0 тысяч рублей за выполненные, но не оплаченные в 2015 году работы.
Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 4.1 «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций»
Реализация мероприятия в 2016 году не предусматривается.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 5.1. «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
В целях реализации мероприятия в феврале текущего года состоялось заседание комиссии по проведению конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными и автономными учреждениями, и предоставления из областного бюджета субсидий на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах». По итогам рассмотрения заявок Некоммерческая организация «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» признана победителем конкурсного отбора на весь период реализации программы до 2020 года (протокол заседания конкурсной комиссии от 17 февраля 2016 года № 3).

Уполномоченным банком для реализации программ Фонда до 2020 года по итогам конкурсного отбора определен ОИКБ «Русь». 

На реализацию мероприятия в текущем году предусмотрено 67,3 млн. рублей средств областного бюджета. На 01.10.2016 профинансировано 67,3 млн. рублей (100%). Улучшили жилищные условия 37 человек.
На предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредит предусмотрено 8,6 млн. рублей. На 01.07.2016 профинансировано 8,15 млн. рублей (95%), что позволило улучшить жилищные условия 26 семей.
Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из 
многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 6.1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
На реализацию мероприятия в текущем году предусмотрена финансовая поддержка в объеме 1 705,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 471,9 млн. рублей;

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд) в объеме 1 233,5 млн. рублей.

В 2016 году планируется расселить 3760 человек из 56,05 тыс. кв. метров аварийного жилья. 

За 9 месяцев 2016 года профинансировано 977,6 млн. рублей (57,3%), в том числе: 939,8 млн. рублей за счет средств Фонда и 287,3 млн. рублей – средств областного бюджета.

Расселено 620* человек из 13,49* тыс. кв. метров аварийного жилья.

* - по оперативным данным муниципальных образований области.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых       семей»
В 2016 году планируется улучшить жилищные условия 633 молодым семьям. На 1 октября 2016 года улучшили жилищные условия 351 молодая семья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 351,2 млн. рублей, в т.ч.:

76 молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для отдельных категорий молодых семей за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму – 51 млн. рублей.

32 молодые семьи, улучшившие жилищные условия при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму – 14,1 млн. рублей.

29 молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 12,7 млн. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской       области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 8.1. «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»  
За прошедший период:

проверено 185 предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

устранено 581 нарушения градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

выдано 99 заключений о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

проверено 68 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

проанализирована отчетность 273 застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

рассмотрено в установленные сроки 181 обращение граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

Проведены мероприятия способствующие выполнению госпрограммы:
Заключены государственные контракты на выполнение работ по строительству объектов: 
«Реконструкция части административного здания (литер 2), расположенного по адресу: г. Оренбург, проезд Знаменский, дом 5, для размещения в нем детского сада на 45 мест»; 
«АТС в пос. Юный Оренбургского района»;

ФАПов на территории Оренбургской области: с. Блюменталь Беляевского района, с. Никольское Кувандыкского района, с. Кумак Новоорского района, пос. Береговой Оренбургского района, с. Струково Оренбургского района, с. Чапаевское Сакмарского района, с. Кумакское Соль-Илецкого района, с. Первокрасное Сорочинского городского округа, с. Медведка Тоцкого района, с. Репьевка Тюльганского района, с. Баландино Асекеевского района, Новомусино Шарлыкского района, подготовлены документы к проведению повторных процедур по определению подрядной организации на строительство объектов ФАПов: с. Каменка Александровского района, с. Николькино Абдулинского района.
Завершены работы по проектированию объекта «Быстровозводимое каркасное здание, находящееся по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, пос. Шахтный, ул. Веселая, дом 2».

Введено в эксплуатацию два объекта: школа на 750 учащихся в г. Сорочинске; 1-й этап онкологического диспансера на 180 коек в г. Орске.
