Таблица 10 (873)
Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) государственной программы в 2014 году <*>
	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному году <**>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	1.
	Годовой объем ввода жилья, в том числе:
	тыс. кв. метров
	790,8
	885,0
	1151,8
	

	
	годовой объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи»
	тыс. кв. метров
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Годовой объем ввода жилья экономического класса
	тыс. кв. метров
	457,3
	522,0
	763,7
	

	3.
	Годовой объем ввода малоэтажного жилья (не более трех этажей)
	тыс. кв. метров
	615
	610,7
	807,4
	

	4.
	Доля малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья
	процентов
	77,8
	69,0
	70,1
	

	5.
	Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья
	процентов
	63,4
	48,1
	58,0
	

	6.
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	процентов
	1,68
	1,9
	2,1
	

	7.
	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем
	процентов (нарастающим итогом)
	9,62
	15,0
	19,32
	

	8.
	Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 

2012 года)
	процентов
	3,83
	7,2
	6,77
	Степень достижения 94,4%.

Формирование стоимости осуществляется в результате рыночных процессов. Снижение показателя предполагалось в связи с реализацией программы «Жилье для российской семьи", ввод жилья по которой в Оренбургской области планируется в 2016-2017 годах.

Снижению стоимости жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на 6,77%.способствовал ввод в действие 763,7 тыс. кв. метров жилья  экономического класса. 

	9.
	Коэффициент доступности жилья 
	лет
	3,35 
	3,3
	3,27
	Показатель улучшился на 0,03 лет

	10.
	Доля семей, имеющих  возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
	процентов
	30,1
	33,0
	37,09
	Выполнение составило 112,4%

	11.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	процентных пунктов
	5,56
	5,5
	4,9
	Показатель улучшился на 0,6 процентных пунктов

	12.
	Доля ввода арендного (наемного) жилья от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах
	процентов
	0,0
	0,65
	0,61
	

	13.
	Обеспеченность населения жильем
	кв. метров на человека
	23,4
	23,5
	23,8**
	

	14.
	Площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» 
	гектаров
	22,19
	5,0
	29,8
	

	15.
	Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»
	тыс. кв. метров
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014–2020 годах»

	16.
	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	километров
	84,951
	26,0
	61,3
	-

	17.
	Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	1
	1
	1
	-

	18.
	Строительство (ввод в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд Оренбургской области
	тыс. кв. метров
	0
	0
	0
	-

	Подпрограмма 2. «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	19.
	Годовой объем арендного (наемного) жилья


	тыс. кв. метров
	0
	3,0
	3,0
	-

	
	
	жилых 

единиц
	0
	70
	70
	-

	20.
	Доля ввода арендного (наемного) жилья от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах
	процентов
	0
	0,65
	0,61
	-

	Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Заключение муниципальных контрактов на разработку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	0
	100
	460
	

	22.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	0
	100
	265
	

	23.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений области
	единиц
	214
	116
	173
	

	24.
	Разработка правил землепользования и застройки сельских поселений области
	единиц
	5
	9
	9
	

	25.
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских и сельских поселений области
	единиц
	5
	11
	22
	

	26.
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов области
	единиц
	3
	1
	1
	

	27.
	Ввод в действие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов области
	единиц
	3
	15
	10
	Заключено 15 муниципальных контрактов, из них: 10 полностью профинансированы; 4 завершаются финансированием в 2015 году; 1 муниципальный контракт расторгнут.

	28.
	Модернизация автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов области
	единиц
	0
	0
	0
	

	29.
	Заключение муниципальных контрактов на внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов области
	единиц
	0
	0
	0
	

	30
	Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	0
	0
	0
	

	31
	Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов области
	единиц
	0
	0
	0
	

	32
	Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений области
	единиц
	0
	1
	1
	

	33
	Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области
	единиц
	0
	100
	340
	

	34
	Создание региональной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области
	единиц
	0
	0
	0
	

	35
	Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	0
	1
	0
	Проведена государственная экспертиза сметы на выполнение работ, по итогам конкурса заключен государственный контракт на выполнение работ. Финансирование работ в 2014 году не производилось в связи с отсутствием постановления Правительства области о подготовке проекта, которое вышло только 02.03.2015 года.

	36
	Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	единиц
	0
	1
	0
	Подготовлен проект постановления Правительства о переносе сроков исполнения работ на 2015 год

	37
	Проведение  градостроительного конкурса на лучшее выполнение эскиза архитектурно-планировочного решения застройки территории земельных участков для комплексного малоэтажного строительства
	единиц
	0
	1
	0
	В целях экономии бюджетных средств предполагается производство отбора лучшего эскиза путем рассмотрения в министерстве с приглашением представителей регионального отделения Союза архитекторов России и СРО

	38
	Проведение открытого публичного конкурса на лучший архитектурный проект малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса
	единиц
	0
	0
	0
	

	
	Разработка проекта планировки территории для победителя градостроительного конкурса на лучшее выполнение эскиза архитектурно-планировочного решения застройки территории земельных участков для комплексного малоэтажного строительства
	единиц
	0
	0
	0
	

	
	Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов
	единиц (нарастающим итогом)
	0
	3
	3
	

	Подпрограмма 4 «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	39.
	Обновление основных фондов предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	20,0
	20,6
	20,2***
	Выполнение показателя не в полном объеме связано с уменьшением инвестиций предприятиями отрасли в производственно-техническую базу.

	40.
	Средний уровень использования мощностей предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	60,0
	56,0
	56,0***
	-

	41.
	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций
	человек
	20391
	17900
	20100***
	-

	Подпрограмма 5. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

	42.
	Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования
	единиц
	13 973
	14 000
	17 256
	Выполнение показателя составило  123%

	43.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5
	единиц
	156
	145
	142
	Выполнение показателя составило 98% 

(освоено 100% областных средств, предоставленных на реализацию данного мероприятия)

	44.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	единиц
	84
	27
	27
	Выполнение показателя составило  100%

	45.
	Количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита


	единиц
	46
	12
	10
	Выполнение показателя составило 83% , это обусловлено прекращением выдачи льготных кредитов молодым учителям с ноября 2014 года, по причине проведения процедуры санации банка – оператора программы.

	46.
	Коэффициент доступности жилья
	лет
	3,35
	3,3
	3,27
	Показатель улучшился на 0,03 лет

	47.
	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
	процентов
	30,1
	33,0
	37,09
	Выполнение показателя составило 112,4%

	48.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	процентов
	5,56
	5,5
	4,9
	Показатель улучшился на 0,6 процентных пунктов

	Подпрограмма 6. «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»

	49.
	Численность граждан, переселенных  из аварийного жилищного фонда
	человек
	1950
	3810
	2379
	

	50.
	Объем ликвидированного аварийного жилья 


	тыс. кв. метров
	36,56
	59,28
	37,07
	

	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы»

	51.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	единиц  
	1502


	1671
	1699
	


<*> Представляется с годовым отчетом.

<**> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному году.

<***> Предварительные данные, полученные в ходе оценки 



