Оценка эффективности реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014–2020 годах» за 2015 год
1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = среднее арифметическое СРi
СРi = Пв / П, где: 

СР1 = П1/П = 0 / 1 = 0  

СР2 = П2/П = 1/ 1 = 1   

СР3 = П3/П не оценивается

СР4 = П4/П=1/1=1

СР5 = П5/П=1/1=1

СРм =(0+1 + 1 + 1) / 4  = 0,75
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз =0,5* Зф/ Зп + 0,5* МБф/ МБп = 0,5*198 555,9/207 220,5 + 0,5*71 338,2/75 000,0= 0,5*0, 96 + 0,5*0,95 = 0,48 + 0,475 = 0,95;
ССуз = 0,95

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = СРм - ССуз = 0,75-0,95=-0.2, т.к. (- 0,2) не менее -0,2, но менее 

-0,1, то Эис = 0,8
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз 1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 37,72 / 44,0 = 0,86  

СДп/ппз 2 =1 /1 = 1

СДп/ппз 3 = – /– =  не оценивается
СДп/ппз 4 =1 /1 = 1

СДп/ппз 5 =1 /1 = 1

∑СДп/ппз = (0,86 + 1+ 1+1) = 3,86;

5. Степень реализации подпрограммы 
СРп/п = ∑СДп/ппз = 3,86 / 4 = 0,965
СРп/п = 0,965
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:
ЭРп/п = СРп/пп Х Эис = 0,965*0,8= 0,772       

ЭРп/п = 0,772 
Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная,  т.к. 
ЭРп/п не менее 0,7
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах» 

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = среднее арифметическое СРi
СРi = Пв / П, где: 

СР1 = П1/П = 2 / 2 = 1  

СРм = 1/ 1  = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/ Зп  = 1898,3 / 2500,0= 0,76
3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = СРм - ССуз = = 1 – 0,76 = 0,24 не менее 0, то 
Эис = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп 
СДп/ппз 1=  3 / 3 = 1

СДп/ппз 2 = 70 / 70 = 1  

∑СДп/ппз =1 + 1= 2
∑СДп/ппз=2
5. Степень реализации подпрограммы 

СРп/п = ∑СДп/ппз / 2 =  2 /2 = 1

СРп/п = 1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/пп Х Эис = 1 Х 1= 1
ЭРп/п = 1
Эффективность реализации подпрограммы высокая, т.к. ЭРп/п более 0,9

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014-2020 годах»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = среднее арифметическое СРi
СРi = Пв / П, где: 

СР1 = Пв/П = 7 / 7 = 1,0  

СР2 = Пв/П = 4 / 4 = 1,0   

СР3 = Пв/П = 3 / 3 = 1,0

СРм = (1 + 1 + 1) / 3  = 1,0
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/ Зп  = 85828,462 / 119914,4 = 0,716

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = СРм - ССуз = 1,0 - 0,716 = 0,284, т.к. значение Эис составляет не менее 0, то оно принимается равным 1.

Эис =1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
СДп/ппз 3.1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 3 / 3 = 1

СДп/ппз 3.2 = 217 / 217 = 1

СДп/ппз 3.3 = 14 / 13 = 1,07 (1)

СДп/ппз 3.5 = 40 / 39 = 1,02 (1) 

СДп/ппз 3.6 = 6 / 1 = 6 (1)

СДп/ппз 3.7 = 15 / 15 = 1

СДп/ппз 3.10 = 66 / 45 = 1,46 (1)

СДп/ппз 3.11 = 217 / 217 = 1

СДп/ппз 3.12 = 270 / 200 = 1,35 (1)

СДп/ппз 3.13 = 499 / 300 = 1,6 (1)

СДп/ппз 3.14 = 98/ 24 = 4 (1)

СДп/ппз 3.15 = 55 / 16 = 3,4 (1)

СДп/ппз 3.17 = 1 / 1 = 1

СДп/ппз 3.18 = 1 / 1 = 1

5. Степень реализации подпрограммы 

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 + 1) / 14 = 1
СРп/п = 1
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/пп Х Эис = 1 Х 1 = 1
Эффективность реализации подпрограммы высокая, т.к. ЭРп/п более 0,9

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = среднее арифметическое СРi
СРi = Пв / П, где: 

СР1 = П1/П = 2 / 2 = 1  

СРм = 1/ 1  = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз =0,5* Зф/ Зп + 0,5* МБф/ МБп = 0,5*14 699,4/14 700,0 + 
0,5*83 300,0/83 300,0 =0,5+ 0,5 = 1
ССуз = 1
3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = СРм - ССуз = = 1 - 1 = 0, т.к. значение не менее 0 , то 

Эис = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз 1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп 58/ 58 =1  

СДп/ппз 2 = 19862/ 18000 = 1,1= (1)   

∑СДп/ппз =1 + 1= 2

5. Степень реализации подпрограммы 

СРп/п = ∑СДп/ппз / 2 =  2/2 = 1

СРп/п = 1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/пп Х Эис = 1 Х 1= 1
Эффективность реализации подпрограммы высокая, т.к. ЭРп/п более 0,9
Оценка эффективности подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = среднее арифметическое СРi
СРi = Пв / П, где: 

СР1 = Пв/П = 3 / 3 = 1,0  

СРм = 1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/ Зп  = 48168,16 / 48168,2 = 1

ССуз = 1
3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = СРм - ССуз = 1 – 1 = 0, т.к. значение Эис составляет не менее 0, то оно принимается равным 1.

Эис =1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп 

СДп/ппз1 = 12226/11600 = 1,05 (1)

СДп/ппз 2 = 71 / 52 = 1,36 (1)

СДп/ппз 3 = 23 / 23 = 1

СДп/ппз 4 не оценивается

∑СДп/ппз = (1 + 1 + 1) = 3
5. Степень реализации подпрограммы 

СРп/п = ∑СДп/ппз / 3 =  3/3 = 1

СРп/п = 1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/пп Х Эис = 1 Х 1 = 1; ЭРп/п = 1
Эффективность реализации подпрограммы высокая (значение ЭРп/п более 0,90).

Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах
1. Оценка степени реализации мероприятий:
СРм = среднее арифметическое СРi
СРi = Пв / П, где: 

СР1 = П1 / П = 1/1 = 1

СРм = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/ Зп  = 1 276 173,7/1 646 122,1= 0,776
ССуз= 0,776

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = СРм - ССуз = = 1 - 0,776  = 0,224 , т.к. не менее 0, то 

Эис = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз 1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 44,1 / 45 = 0,98 

∑СДп/ппз = 0,98 

5. Степень реализации подпрограммы 

СРп/п = ∑СДп/ппз /1 0,98 /1 = 0,98 

СРп/п = 0,98 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/пп Х Эис = 0,98 Х 1= 0,98 

Эффективность реализации подпрограммы высокая (значение ЭРп/п более 0,90).

Оценка эффективности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы»
1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = среднее арифметическое СРi
СРi = Пв / П, где: 
СР1 = Пв / П = 4/4 = 1

СР2 = Пв / П = 1/1 = 1

СРм = 2 / 2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз =0,5* Зф/ Зп + 0,5* МБф/ МБп = 0,5*618373,6/619215,3 + 0,5*167952,5/167952,5= 0,5* 0,999 + 0,5 = 0,5 + 0,5 = 1;

ССуз = 1

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = СРм - ССуз = 1 – 1 = 0, то 

Эис = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз 1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=642/ 646= 0,99
СДп/ппз 2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=142/ 144= 0,99

СДп/ппз 3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=244/ 244= 1

СДп/ппз 4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=141/ 141= 1

СДп/ппз 5 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2/ 2= 1

∑СДп/ппз =0,99 + 0,99 +1+ 1 + 1 = 4,98
5. Степень реализации подпрограммы 

СРп/п = ∑СДп/ппз / 5 =  4,98/5 = 0,996 = 1
СРп/п = 1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/пп Х Эис = 1 Х 1 = 1

ЭРп/п = 1 

Эффективность реализации подпрограммы высокая (значение ЭРп/п более 0,90).
