PAGE  
2

[image: image1.png]



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 






                 № _____
г. Оренбург

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 15 мая 2013 года № 378-пп

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области 
от 15 мая 2013 года № 378-пп «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 13 февраля 2014 года № 70-пп, 
от 19 июля 2016 года № 539-пп, от 6 сентября 2018 года № 590-пп) следующие изменения:

в пункте 1 слово «граждан» заменить словами «граждан в»;

пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.»;

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор –

председатель Правительства                                                                Д.В.Паслер

Приложение

к постановлению

Правительства области

от________№________
Областная адресная Программа

«Переселение граждан в ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

из аварийного жилищного фонда» 

на 2013–2017 годы
Паспорт 

областной адресной программы «Переселение граждан в              

Оренбургской области из аварийного жилищного фонда»                                   на 2013–2017 годы 

(далее – Программа)

	Наименование Программы
	–
	областная адресная программа «Переселение граждан в Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы  

 

	Государственный заказчик Программы
	–
	министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области



	Основные разработчики 

Программы

Исполнители Программы
	–

–


	министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;

органы местного самоуправления муници-пальных образований Оренбургской области (далее – органы местного самоуправления)

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области; 

государственная жилищная инспекция по Оренбургской области;

органы местного самоуправления – участники Программы



	Основные цели и задачи Программы
	–


	основными целями Программы являются:    

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:                                                                                 привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

подготовка условий и разработка механизма                             переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством;

регулирование отношений между Фондом, Правительством Оренбургской области и органами местного самоуправления;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) и (или)               строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации



	Срок реализации Программы
	–
	2013–2017 годы 



	Перечень основных мероприятий Программы
	–
	формирование перечня муниципальных                              образований Оренбургской области (далее – муниципальные образования), претендую-щих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и выполнивших условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ             «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ);

формирование перечня многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

распределение средств финансовой поддержки между муниципальными об​разованиями – участниками Программы;

формирование планируемых показателей выполнения Программы;

привлечение и аккумулирование бюджет​ных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) и (или)                 строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда



	Объем долевого финансирования Программы

Ожидаемые  результаты            реализации Программы

Организация контроля за      
исполнением  Программы
	–

–
–
	общий  объем  финансирования  Программы*) – 5 606 733 748,84  рубля, в том числе:

средства Фонда  –  2 821 523 812,30 рубля;

средства областного бюджета –                                  2 531 450 256,97 рубля;

средства местных бюджетов –                                  150 164 059,15 рубля;
средства дополнительных источников                    финансирования – 103 595 620,42 рубля;
этап 2013 года: 

общий объем финансирования – 

1 011 077 574,33 рубля, из них:

средства Фонда – 635 479 792,15 рубля;

средства областного бюджета –                               271 639 671,76 рубля;
средства местных бюджетов –                                  362 490,00 рубля;
средства дополнительных источников                    финансирования – 103 595 620,42 рубля;
этап 2014 года: 

общий объем финансирования*) – 

1 557 683 510,18 рубля, из них:

средства Фонда – 665 081 871,69  рубля;

средства областного бюджета –                              805 429 880,34 рубля;

средства местных бюджетов –                                    87 171 758,15 рубля;
этап 2015 года: 

общий объем финансирования*) – 

1 403 406 394,16 рубля, из них:

средства Фонда – 679 940 427,00  рубля;

средства областного бюджета  –                                   690 805 355,00 рубля;

средства местных бюджетов –                                     32 660 612,16 рубля;

этап 2016 года:

общий объем финансирования*) – 

1 634 566 270,17 рубля,  из них:

средства Фонда – 841 021 721,46 рубля;

средства областного бюджета  –                                 763 575 349,87 рубля;

средства местных бюджетов –                        29 969 198,84 рубля
приобретение у застройщиков, строительство и выкуп у собственников не менее                    195 644,37 кв. метра жилой площади;

переселение в 2013–2017 годах 12701 граждан из 783 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных до 1 января 
2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

общий контроль за исполнением Программы осуществляет министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области

	
	
	

	*) Объем финансирования Программы определен исходя из готовности муниципальных образований к участию в отборе для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда.

I. Содержание проблемы


Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причинами ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Указанные проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных и внебюджетных расходов. 

Консолидация бюджетных средств, средств внебюджетных источников, предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ, окажет положительное влияние на социальное благополучие в Оренбургской области, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния  многоквартирных домов,  находящихся  на территории Оренбургской области, при условии соблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу. 

Так, в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма и расположенных в домах, подлежащих сносу, возложена на органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение о сносе таких домов. При этом предоставляемые гражданам в связи с выселением жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечать установленным требованиям и могут  находиться по месту жительства граждан в границах населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу влечет обязанность органов местного самоуправления по изъятию жилых помещений в указанном доме у собственников в случае, если собственники сами в разумный срок не осуществили снос такого дома.

Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда будет осуществляться поэтапно, по мере выполнения муниципальными образованиями требований, установленных Федеральным законом № 185-ФЗ. 

II. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на привлечение финансовой поддержки Фонда в муниципальные образования, которые соответствуют показателям – условиям, необходимым для проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства, определенным статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ.

Основными целями Программы являются:

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до                     1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда; 

подготовка условий и разработка  механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством;

регулирование отношений между Фондом, Правительством Оренбургской области и органами местного самоуправления;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) и (или) строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

III. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2013–2017 годы. 

IV. Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются: 

принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 

изъятие земельного участка,  на котором расположен многоквартирный дом, признанный до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках      Программы осуществляется следующими способами: 

предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений (в соответствии с решениями, принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах);

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.      

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета и (или) средств местных бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств областного бюджета и (или) средств местных бюджетов. 

В 2013 году предоставление гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого ими жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, осуществлялось за счет средств муниципальных образований.

Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают: 

оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления по вопросам реализации Программы и разработки муниципальных      программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой; 
выявление не завершенных строительством жилых домов с высокой степенью готовности с целью участия в долевом строительстве многоквартирных домов, организация строительства нового жилья, приобретение жилых помещений у застройщиков;

установление очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий;

информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной власти Оренбургской области в сети Интернет; 

обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;

осуществление сбора и обобщения информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании освобожденных земельных участков для строительства новых объектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также разработка механизма контроля за использованием освобожденных земельных участков. 

V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы выступает министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – государственный заказчик Программы).

Государственный заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции необходимые правовые акты, осуществляет анализ и готовит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы.

Программа реализуется на основе сформированных и утвержденных муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы.

Программой   предусмотрено   распределение   средств    муниципальным образованиям на реализацию областной адресной программы 
«Переселение    граждан  в  Оренбургской    области    из    аварийного    жилищного фонда» на 2013–2017 годы, представленное в приложении № 1 к Программе. 

В  Программе участвуют 43 муниципальных образования (в  том числе в этапе 2013 года участвовали  25 муниципальных образований), которые соответствуют показателям – условиям, определенным статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда: 

1) муниципальное образование г. Медногорск;

2) муниципальное образование г. Оренбург;
3) муниципальное образование г. Орск;
4) муниципальное образование г. Сорочинск;

5) муниципальное образование Бриентский сельсовет Кваркенского района;

6) муниципальное образование Горный сельсовет Оренбургского района;

7) муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района;

8) муниципальное образование Дедуровский сельсовет Оренбургского района;

9) муниципальное образование Ириклинский поссовет Гайского района;

10) муниципальное образование Караванный сельсовет Оренбургского района;

11) муниципальное образование Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района;

12) муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района;

13) муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района;

14) муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района;

15) муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района;

16) муниципальное образование Пригородный сельсовет Оренбургского района;

17) муниципальное образование Приуральский сельсовет Оренбургского района;

18) муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района;

19) муниципальное образование Северный сельсовет Северного  района; 

20) муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района;

21) муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района; 
22) муниципальное образование Чебеньковский сельсовет Оренбургского района;
23) муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района;

24) муниципальное образование Чкаловский сельсовет Оренбургского района;

25) муниципальное образование Яснополянский сельсовет Ташлинского района.
В этапе 2014 года в Программе участвовали 32 муниципальных образования, которые соответствуют показателям – условиям, определенным статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда:  

1) муниципальное образование г. Абдулино (Абдулинский городской округ)*);

2) муниципальное образование г. Бугуруслан;

3) муниципальное образование г. Бузулук;

4) муниципальное образование Ириклинский поссовет Гайского района (Гайский городской округ)*);
5) муниципальное образование Новониколаевский сельсовет Гайского района (Гайский городской округ)*);
6) муниципальное образование Халиловский поссовет Гайского района (Гайский городской округ)*);
7) муниципальное образование г. Кувандык (Кувандыкский городской округ)*);

8) муниципальное образование г. Медногорск;

9) муниципальное образование г. Новотроицк;

10)  муниципальное образование г. Оренбург;

11)  муниципальное образование г. Орск;

12)  муниципальное образование г. Сорочинск (Сорочинский городской округ)*);

13)  муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района;

14)  муниципальное образование Брацлавский сельсовет Кваркенского района;

15)  муниципальное образование Горный сельсовет Оренбургского района;

16)  муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района;

17)  муниципальное образование Дедуровский сельсовет Оренбургского района;

18)  муниципальное образование Караванный сельсовет Оренбургского района;

19)  муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района;

20)  муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района;

21)  муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района;

22)  муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района;

23)  муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района;

24)  муниципальное образование Приуральский сельсовет Оренбургского района; 

25)  муниципальное образование Рязановский сельсовет Асекеевского района;

26)  муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района;
27)  муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района;
28)  муниципальное образование Северный сельсовет Северного района; 
29)  муниципальное образование Совхозный сельсовет Адамовского района;
30)  муниципальное образование Степановский сельсовет Оренбургского района;
31)  муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района;
32)  муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района. 
В этапе 2015 года в Программе  участвовали  22 муниципальных образования, которые соответствуют показателям – условиям, определенным статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда:

1) муниципальное образование Абдулинский городской округ;

2) муниципальное образование г. Бугуруслан;

3) муниципальное образование г. Бузулук;
4) муниципальное образование Гайский городской округ;
5) муниципальное образование Кувандыкский городской округ;

6) муниципальное образование г. Медногорск;

7) муниципальное образование г. Оренбург;

8) муниципальное образование г. Орск;

9) муниципальное образование Сорочинский городской округ;

10) муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района;

11)  муниципальное образование Караванный сельсовет Оренбургского района;

12)  муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района;

13)  муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района;

14)  муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района;

15)  муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района;
16)  муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района;

17)  муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района;

18)  муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района;
19)  муниципальное образование Степановский сельсовет Оренбургского района;
20)  муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района;

21)  муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района;

22)  муниципальное образование Яснополянский сельсовет Ташлинского района.

В этапе 2016 года в Программе принимали участие 13 муниципальных образований, которые соответствуют показателям – условиям, определенным 
статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда:

1) муниципальное образование Абдулинский городской округ;

2) муниципальное образование Гайский городской округ;
3) муниципальное образование г. Новотроицк;

4) муниципальное образование г. Оренбург;

5) муниципальное образование г. Орск;

6) муниципальное образование Красноярский поссовет Октябрьского района;
7) муниципальное образование Кувандыкский городской округ;

8) муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района;

9) муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района;

10) муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района;
11) муниципальное образование Сорочинский городской округ;

12) муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района;

13)  муниципальное  образование  Тоцкий сельсовет Тоцкого района.

VI. Объемы и источники финансирования Программы

	№ 

п/п
	Источник финансирования
	Соотношение 

финансирования (процентов)
	2013 год

(рублей)

	1.
	Средства областного бюджета 
	29,97
	271 639 671,76

	2.
	Средства местных бюджетов
	
	362 490,00

	3.
	Средства Фонда 
	70,03
	635 479 792,15

	Всего
	100,00
	907 481 935,91


Распределение 

средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

по муниципальным образованиям на 2013 год
               (рублей)

	№ п/п
	Наименование муниципального 

образования
	Всего 
	Средства Фонда


	Средства 

областного бюджета
	Средства  местных бюджетов 
	Средства дополнительных 
источников


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	г. Медногорск
	94 607 080,00
	61 995 228,20
	26 461 977,83
	0,00
	6 149 873,97

	2.
	г. Оренбург
	205 174 004,57
	120 168 905,00
	51 486 802,00
	0,00
	33 518 297,57

	3.
	г. Орск
	136 040 530,00
	77 037 884,52
	32 882 765,96
	134 880,00
	25 984 999,52

	4.
	г. Сорочинск
	68 651 953,00
	42 759 111,91
	18 360 976,12
	0,00
	7 531 864,97

	5.
	Бриентский сельсовет Кваркенского района
	10 604 740,00
	7 029 795,00
	3 000 591,00
	0,00
	574 354,00

	6.
	Горный сельсовет Оренбургского района
	20 866 006,25
	14 430 239,00
	6 159 389,95
	0,00
	276 377,30

	7.
	Грачевский сельсовет Грачевского района
	20 296 630,00
	12 746 547,00
	5 440 727,00
	0,00
	2 109 356,00

	8.
	Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	50 164 120,00
	31 976 113,00
	13 626 471,00
	0,00
	4 561 536,00

	9.
	Ириклинский поссовет Гайского района
	72 964 460,00
	50 915 053,00
	21 732 544,00
	0,00
	316 863,00

	10.
	Караванный сельсовет Оренбургского района
	6 488 290,00
	4 497 788,00
	1 919 834,00
	0,00
	70 668,00

	11.
	Краснооктябрьский сельсовет 
Октябрьского района
	25 693 405,00
	16 987 943,00
	7 251 117,00
	0,00
	1 454 345,00

	12.
	Красноярский поссовет Кваркенского района
	7 803 650,00
	5 358 706,00
	2 287 304,00
	0,00
	157 640,00

	13.
	Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	25 079 083,51
	16 492 444,02
	7 064 473,40
	0,00
	1 522 166,09

	14.
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	31 146 321,00
	21 127 834,50
	9 018 188,50
	0,00
	1 000 298,00

	15.
	Пономаревский сельсовет Пономаревского района
	40 256 060,00
	24 280 982,00
	10 364 070,00
	0,00
	5 611 008,00

	16.
	Пригородный сельсовет Оренбургского района
	3 211 830,00
	2 251 011,00
	960 819,00
	0,00
	0,00

	17.
	Приуральский сельсовет Оренбургского района
	22 592 400,00
	15 323 877,00
	6 541 648,00
	0,00
	726 875,00

	18.
	Светлинский

поссовет Светлинского района
	59 995 000,00
	36 870 632,00
	15 737 823,00
	0,00
	7 386 545,00

	19.
	Северный сельсовет Северного района
	10 439 150,00
	6 888 634,00
	2 940 347,00
	0,00
	610 169,00

	20.
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	8 759 711,00
	5 970 550,00
	2 548 465,00
	0,00
	240 696,00

	21.
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	38 817 340,00
	25 160 903,00
	10 739 657,00
	227 610,00
	2 689 170,00

	22.
	Чебеньковский сельсовет Оренбургского района
	19 802 070,00
	13 823 792,00
	5 900 540,00
	0,00
	77 738,00

	23.
	Чкаловский сельсовет Асекеевского района
	7 890 480,00
	5 530 042,00
	2 360 438,00
	0,00
	0,00

	24.
	Чкаловский сельсовет Оренбургского района
	2 377 260,00
	1 654 368,00
	706 150,00
	0,00
	16 742,00

	25.
	Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	21 356 000,00
	14 201 409,00
	6 146 553,00
	0,00
	1 008 038,00

	Всего
	1 011 077 574,33
	635 479 792,15
	271 639 671,76
	362 490,00
	103 595 620,42


	№ п/п
	Источник финансирования
	Соотношение

финансирования (процентов)
	2014 год

(рублей)

	1.
	Средства областного бюджета 
	58,4
	805 429 880,34

	2.
	Средства местных бюджетов*)
	
	87 171 758,15

	3.
	Средства Фонда 
	41,6
	665 081 871,69

	Всего
	100,00
	1 599 023 201,51


Распределение

средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

по муниципальным образованиям на 2014 год
                                                                                                            (рублей)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего
	Средства 

Фонда
	Средства

областного бюджета
	Средства  

местных 

бюджетов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	г. Абдулино (Абдулинский городской округ)*)
	26 880 460,00
	10 826 436,00
	15 153 300,00
	900 724,00

	2.
	г. Бугуруслан
	11 909 061,00
	4 774 063,00
	6 499 877,00
	635 121,00

	3.
	г. Бузулук
	87 587 699,67
	35 356 293,67
	46 121 674,00
	6 109 732,00

	4.
	Ириклинский поссовет Гайского района (Гайский городской округ)*)
	37 499 450,00
	30 460 684,00
	6 181 675,00
	857 091,00

	5.
	г. Кувандык (Кувандыкский городской округ)*)
	56 467 631,00
	22 606 970,00
	31 665 439,00
	2 195 222,00

	6.
	г. Медногорск
	91 983 102,00
	56 334 335,00
	31 792 192,00
	3 856 575,00

	7.
	г. Новотроицк
	41 486 840,00
	16 631 100,00
	21 694 966,00
	3 160 774,00

	8.
	г. Оренбург
	315 106 937,00
	132 607 460,00
	160 053 937,00
	22 445 540,00

	9.
	г. Орск
	263 874 726,76
	105 613 077,92
	139 964 296,34
	18 297 352,50

	10.
	г. Сорочинск (Сорочинский городской округ)*)
	113 911 780,00
	45 340 560,00
	59 146 034,00
	9 425 186,00

	11.
	Акбулакский поссовет Акбулакского  района
	11 641 830,00
	4 529 861,10
	6 708 790,00
	403 178,90

	12.
	Брацлавский сельсовет Адамовского района
	8 096 255,00
	3 242 374,00
	4 805 342,00
	48 539,00

	13.
	Горный сельсовет Оренбургского района
	6 086 460,00
	2 439 919,00
	3 182 832,00
	463 709,00

	14.
	Грачевский сельсовет Грачевского района
	10 239 640,00
	4 076 371,00
	5 362 005,00
	801 264,00

	15.
	Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	29 114 227,35
	11 729 859,00
	15 301 398,00
	2 082 970,35

	16.
	Караванный сельсовет Оренбургского района
	9 690 091,00
	4 079 823,00
	5 322 060,00
	288 208,00

	17.
	Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	7 952 300,00
	3 187 890,00
	4 582 651,00
	181 759,00

	18.
	Колтубановский поссовет Бузулукского района
	19 192 300,00
	7 247 925,00
	11 059 897,00
	884 478,00

	19.
	Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	10 031 700,00
	4 021 473,00
	5 245 942,00
	764 285,00

	20.
	Новониколаевский сельсовет Гайского района (Гайский городской округ)*)
	5 468 260,00
	2 192 097,00
	3 151 180,00
	124 983,00

	21.
	Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	31 778 290,00
	12 745 929,00
	17 838 200,00
	1 194 161,00

	22.
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	49 240 192,00
	19 759 510,00
	28 404 663,00
	1 076 019,00

	23.
	Приуральский сельсовет Оренбургского  района
	21 911 860,15
	8 828 091,00
	11 516 090,00
	1 567 679,15

	24.
	Рязановский сельсовет Асекеевского района
	26 251 020,00
	10 579 741,00
	15 208 572,00
	462 707,00

	25.
	Саракташский поссовет Саракташского района
	46 997 250,00
	18 840 093,00
	26 366 867,00
	1 790 290,00

	26.
	Светлинский поссовет Светлинского района
	104 529 387,00
	41 868 629,00
	60 186 930,00
	2 473 828,00

	27.
	Северный сельсовет Северного района
	10 076 469,00
	4 039 420,00
	5 806 739,00
	230 310,00

	28.
	Совхозный сельсовет Адамовского района
	5 613 433,00
	2 250 293,00
	3 329 509,00
	33 631,00

	29.
	Степановский сельсовет Оренбургского района
	25 936 298,00
	10 397 253,00
	13 563 036,00
	1 976 009,00

	30.
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	7 914 238,25
	3 142 217,00
	4 516 996,00
	255 025,25

	31.
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	47 180 462,00
	18 904 527,00
	26 457 000,00
	1 818 935,00

	32.
	Халиловский поссовет Гайского района (Гайский городской округ)*)
	16 033 860,00
	6 427 597,00
	9 239 791,00
	366 472

	Всего
	1 557 683 510,18
	665 081 871,69
	805 429 880,34
	87 171 758,15


	№ п/п
	Источник финансирования
	Соотношение

финансирования (процентов)
	2015 год

(рублей)

	1.
	Средства областного бюджета 
	51,56
	690 805 355,00

	2.
	Средства местных бюджетов*)
	
	32 660 612,16

	3.
	Средства Фонда 
	48,44
	679 940 427,00

	Всего
	100,00
	1 403 406 394,16


Распределение

средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

по муниципальным образованиям на 2015 год

                                                                                                            (рублей)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего
	Средства 

Фонда
	Средства

областного бюджета
	Средства 

местных бюджетов 




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Абдулинский городской округ
	26 025 664,00
	12 342 593,00
	13 142 986,00
	540 085,00

	2.
	г. Бугуруслан
	5 015 850,00
	2 521 242,00
	2 423 136,00
	71 472,00

	3.
	г. Бузулук
	44 445 770,00
	23 080 452,00
	20 520 900,00
	844 418,00

	4.
	Гайский городской округ
	123 594 039,96
	44 292 719,00
	76 922  281,00
	2 379 039,96

	5.
	Кувандыкский городской округ
	19 827 360,00
	9 259 308,00
	9 861 236,00
	706 816,00

	6.
	г. Медногорск
	134 078 230,00
	52 252 365,00
	80 109 373,00
	1 716 492,00

	7.
	г. Оренбург
	596 125 096,70
	320 123 880,00
	265 000 403,00
	11 000 813,70

	8.
	г. Орск
	107 066 620,00
	50 807 839,00
	50 265 086,00
	5 993 695,00

	9.
	 Сорочинский  

 городской округ
	106 613 502,00
	52 406 371,00
	51 879 213,00
	2 327 918,00

	10.
	Асекеевский сельсовет Асекеевского района
	9 188 700,00
	4 291 090,00
	4 701 073,00
	196 537,00

	11.
	Караванный сельсовет Оренбургского района
	2 159 338,50
	1 083 730,00
	1 071 454,00
	4 154,50

	12.
	Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	5 170 400,00
	2 414 559,00
	2 645 200,00
	110 641,00

	13.
	Красноярский
поссовет Кваркенского района
	6 833 920,00
	3 211 101,00
	3 517 896,00
	104 923,00

	14.
	Нижнепавловский сельсовет Оренбургского  района
	8 921 750,00
	3 994 520,00
	3 949 271,00
	977 959,00

	15.
	Новосергиевский     поссовет Новосергиевского района
	23 820 370,00
	11 746 877,00
	11 847 214,00
	226 279,00

	16.
	Переволоцкий 
поссовет Переволоцкого района
	33 276 020,00
	15 539 784,00
	17 024 493,00
	711 743,00

	17.
	Саракташский 
поссовет Саракташского района
	15 710 710,00
	7 187 725,00
	7 649 946,00
	873 039,00

	18.
	Светлинский                     поссовет Светлинского района
	69 276 063,00
	32 340 139,00
	35 429 988,00
	1 505 936,00

	19.
	Степановский сельсовет Оренбургского  района
	15 134 660,00
	7 067 833,00
	6 987 771,00
	1 079 056,00

	20.
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	12 032 420,00
	5 619 098,00
	6 155 959,00
	257 363,00

	21.
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	28 574 890,00
	13 446 724,00
	14 320 876,00
	807 290,00

	22.
	Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	10 515 020,00
	4 910 478,00
	5 379 600,00
	224 942,00

	Всего                                   
	1 403 406 394,16
	679 940 427,00
	690 805 355,00
	32 660 612,16


	№ п/п
	Источник финансирования
	Соотношение

финансирования (процентов)
	2016 год

(рублей)

	1.
	Средства областного бюджета 
	48,55
	763 575 349,87

	2.
	Средства местных бюджетов*)
	
	29 969 198,84

	3.
	Средства Фонда 
	51,45
	841 021 721,46

	Всего
	100,00
	1 634 566 270,17


Распределение

средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

по муниципальным образованиям на 2016 год

                                                                                                           (рублей)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего 


	Средства Фонда
	Средства

областного бюджета
	Средства  

местных 

бюджетов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Абдулинский городской округ
	33 006 807,00
	8 652 041,04
	23 867 623,00
	487 142,96

	2.
	Гайский городской округ
	85 157 722,65
	42 722 082,50
	41 162 570,00
	1 273 070,15

	3.
	г. Новотроицк
	21 626 600,50
	11 321 882,00
	9 892 529,00
	412 189,50

	4.
	г. Оренбург
	1 188 425 155,60
	624 986 577,92
	540 386 664,08
	23 051 913,60

	5.
	г. Орск
	45 970 021,00
	20 902 517,00
	23 228 800,00
	1 838 704,00

	6.
	Красноярский 

поссовет Кваркенского района
	6 243 528,00
	2 838 925,00
	3 342 196,00
	62 407,00

	7.
	Кувандыкский городской округ
	11 274 868,92
	6 126 234,00
	5 097 148,59
	51 486,33

	8.
	Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	17 026 352,00
	7 952 244,00
	8 856 095,00
	218 013,00

	9.
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	22 773 093,00
	10 356 229,00
	12 192 100,00
	224 764,00

	10.
	Саракташский поссовет Саракташского района
	64 460 919,00
	29 402 008,00
	34 595 231,00
	463 680,00

	11.
	Сорочинский  

городской 

округ

	128 518 746,50
	70 953 681,00
	55 833 424,00
	1 731 641,50

	12.
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	2 899 616,00
	1 318 452,00
	1 539 456,20
	41 707,80

	13.
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	7 182 840,00
	3 488 848,00
	3 581 513,00
	112 479,00

	Всего
	1 634 566 270,17
	841 021 721,46
	763 575 349,87 
	29 969 198,84


*) Объем финансирования Программы определен исходя из готовности муниципальных образований к участию в отборе для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Объем финансовых средств, необходимых для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках Программы рассчитан как сумма произведений расселяемой площади жилых помещений и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. В 2013 году стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Оренбургской области составила 27 698,55 рубля, не превысив предельной стоимости, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения»). В 2014–2017 годах стоимость приобретения одного квадратного метра по Оренбургской области составила  28 220,90 рубля. 

В разрезе по муниципальным образованиям на 2014–2017 годы установлена следующая планируемая стоимость переселения граждан:
муниципальное образование Абдулинский городской округ – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 29 230,00 рубля;

муниципальное образование г. Бугуруслан  –  при приобретении жилых  помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование г. Бузулук  –  при приобретении жилых  помещений у застройщика и у лиц, не являющихся застройщиками, выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;
муниципальное образование Гайский городской округ – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 29 230,00 рубля;
муниципальное образование г. Кувандык  –  при приобретении жилых  помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;
муниципальное образование г. Медногорск – при приобретении жилых  помещений у застройщика и выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;
муниципальное образование г. Новотроицк – при приобретении жилых  помещений у застройщика и у лиц, не являющихся застройщиками, выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование г. Оренбург – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика и выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более                      29 230,00 рубля;

муниципальное образование г. Орск – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 
29 230,00 рубля;
муниципальное образование Сорочинский городской округ – при приобретении жилых помещений у застройщика и выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более 
29 230,00 рубля;
муниципальное образование  Акбулакский поссовет Акбулакского района  – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского                района – при  приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Брацлавский сельсовет Адамовского района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;
муниципальное образование   Бриентский сельсовет Кваркенского района  – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Горный сельсовет Оренбургского района –    при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное  образование  Грачевский  сельсовет Грачевского  района – при приобретении жилых помещений у застройщика и выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Дедуровский сельсовет Оренбургского района – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;
муниципальное образование Кувандыкский городской округ – при приобретении жилых помещений у застройщика и у лиц, не являющихся застройщиками, по стоимости одного квадратного метра не более                       29 230,00 рубля;

муниципальное образование Ириклинский поссовет Гайского района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;
муниципальное образование  Караванный сельсовет Оренбургского района  – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование  Кваркенский сельсовет Кваркенского района  – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование  Колтубановский поссовет Бузулукского района  – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района  – при строительстве жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 29 230,00 рубля;

муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стои-мости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района – при приобретении жилых помещений у застройщика и выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более 29 230,00 рубля;

муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 29 230,00 рубля;

муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района  – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование  Пригородный сельсовет Оренбургского района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование  Приуральский сельсовет Оренбургского района – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование  Рязановский сельсовет Асекеевского района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;
муниципальное образование  Саракташский поссовет Саракташского района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 29 230,00 рубля;

муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского        района – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Северный поссовет Северного района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное  образование  Совхозный  сельсовет  Адамовского  района – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Степановский сельсовет Оренбургского района – при строительстве жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района – при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 29 230,00 рубля;

муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района – при  приобретении жилых помещений у застройщика и выкупе жилых помещений у собственника по стоимости одного квадратного метра не более 
29 230,00 рубля;
муниципальное образование Чебеньковский сельсовет Оренбургского района – при  приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского                района – при  приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Чкаловский сельсовет Оренбургского                района – при  приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля;

муниципальное образование Яснополянский сельсовет Ташлинского района  – при приобретении жилых помещений у застройщика по стоимости одного квадратного метра не более 28 100,00 рубля.
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к Программе.
Средства Фонда, поступившие в доход областного бюджета на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, перечисляются в доход бюджетов муниципальных образований в порядке, установленном для финансирования строек и объектов областной адресной инвестиционной программы, ежегодно утверждаемой постановлением Правительства Оренбургской области.

VII. Планируемые показатели

В ходе реализации Программы планируется обеспечить жилыми помещениями 12701 граждан, проживающих в 783 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 195644,37 кв. метра.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе. 
VIII. Оценка эффективности и организация контроля

за исполнением Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, 
которые представляют собой количественные показатели. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в числе граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и  количестве аварийных жилых домов, расположенных на территориях муниципальных образований, с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Основным критерием эффективности реализации Программы, которая носит социальный характер, является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств и средств Фонда служат:

объемы строительства (приобретения у застройщиков) жилищного фонда для муниципальных нужд;

сокращение аварийного жилищного фонда;

комплексное освоение территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Государственный заказчик Программы совместно с исполнителями программных мероприятий обеспечивает согласованные действия по реализации Программы и осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.

Органы местного самоуправления отчитываются перед государственным заказчиком Программы об использовании средств Фонда по формам, установленным государственным заказчиком Программы, ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам              года – до 5 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Государственный заказчик Программы отчитывается перед Фондом в сроки и по формам, которые установлены Фондом, и представляет сводную годовую информацию о ходе реализации Программы на рассмотрение в Правительство Оренбургской области.

*) Примечание. Наименования муниципальных образований г. Абдулино, г. Кувандык, г. Сорочинск, Ириклинский поссовет Гайского района, Новониколаевский сельсовет Гайского района, Халиловский поссовет Гайского района применяются с учетом положений Законов Оренбургской области от 15 декабря 2014 года № 2824/781-V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Сорочинского района Оренбургской области с городским округом город Сорочинск», от 15 декабря 2014 года № 2825/782-V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Гайского района Оренбургской области с городским округом город Гай», , от 6 марта 2015 года № 3029/834-V-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Кувандыкского района Оренбургской области», от 26 июня 2015 года № 3240/876-V-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Абдулинского района Оренбургской области».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1

к областной адресной программе 

«Переселение граждан в Оренбургской области из аварийного жилищного фонда»                      на 2013–2017 годы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень 
аварийных многоквартирных домов


	№  п/п
	Адрес многоквартирного дома

 (далее – МКД)
	Документ, подтверждающий признание МКД 
аварийным
	Планируемый срок окончания переселения
	Планируемый срок сноса/реконструкции МКД 
	Число жителей – всего
	Число жителей, планируемых к переселению
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Количество 
расселяемых жилых 
помещений
	Расселяемая площадь жилых 
помещений
	Стоимость переселения граждан

	
	
	номер
	дата
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе за счет средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная

собственность
	муниципальная 
собственность
	
	частная собственность
	муниципальная 

собственность
	
	Фонда
	областного бюджета
	местного бюджета
	дополнительных

источников

финансирования

	
	
	
	
	
	
	человек
	чело-век
	кв. метров
	еди-ниц
	единиц
	единиц
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Всего по Оренбургской области на 2013–2017 годы, в том числе
	X
	783
	X
	X
	12701
	12701
	207189,62
	5027
	3615
	1412
	195644,37
	142360,40
	53283,97
	5 606 733 748,84
	2 821 523 812,30
	2 531 450 256,97
	150 164 059,15
	103 595 620,42

	Всего по Оренбургской области на 2013–2017 годы

с финансовой поддержкой Фонда
	X
	779
	X
	X
	12542
	12390
	204947,12
	4900
	3539
	1361
	190500,79
	139291,70
	51209,09
	5 467 900 581,78
	2 821 523 812,30
	2 395 613 375,97
	147 167 773,09
	103 595 620,42

	Всего по Оренбургской области на 2013–2017 годы

без финансовой поддержки Фонда
	X
	28
	X
	X
	643
	311
	12669,96
	127
	76
	51
	5143,58
	3068,70
	2074,88
	138 833 167,06
	0,00
	135 836 881,00
	2 996 286,06
	0,00

	Всего по этапу  2013 года, в том числе
	X
	156
	Х
	Х
	2412
	2134
	42069,33
	809
	446
	363
	32762,80
	18441,31
	14321,49
	1 011 077 574,33
	635 479 792,15
	271 639 671,76
	362 490,00
	103 595 620,42

	Всего по этапу  2013 года         с финансовой поддержкой Фонда
	X
	156
	Х
	Х
	2412
	2134
	42006,63
	809
	446
	363
	32762,80
	18441,31
	14321,49
	1 011 077 574,33
	635 479 792,15
	271 639 671,76
	362 490,00
	103 595 620,42

	I. Муниципальное образование г. Медногорск



	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	X
	14
	X
	X
	194
	182
	4991,47
	80
	23
	57
	3239,03
	976,10
	2262,93
	94 607 080,00
	61 995 228,20
	26 461 977,83
	0,00
	6 149 873,97

	1. 
	г. Медногорск, 

пер. Коммунальный, 6 
	21
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	11
	11
	304,90
	7
	6
	1
	213,10
	170,80
	42,30
	7 407 160,00
	4 141 623,70
	1 767 806,30
	0,00
	1 497 730,00

	2. 
	г. Медногорск,

пер. Тульский, 29
	50
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	54
	54
	874,60
	26
	0
	26
	874,60
	0,00
	874,60
	24 854 450,00
	16 342 442,88
	6 975 591,15
	0,00
	1 536 415,97

	3. 
	г. Медногорск, 

пер. Тульский, 31
	23
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	24
	24
	358,20
	7
	0
	7
	281,50
	0,00
	281,50
	7 660 060,00
	5 366 583,26
	2 290 666,74
	0,00
	2 810,00

	4. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 21
	46
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	3
	3
	128,20
	2
	0
	2
	128,20
	0,00
	128,20
	3 669 860,00
	2 524 756,00
	1 077 664,00
	0,00
	67 440,00

	5. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 24
	47
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	2
	2
	71,10
	2
	0
	2
	71,10
	0,00
	71,10
	1 834 930,00
	1 286 010,59
	548 919,41
	0,00
	0,00

	6. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 27
	48
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	3
	3
	84,60
	2
	0
	2
	84,60
	0,00
	84,60
	2 264 860,00
	1 587 327,00
	677 533,00
	0,00
	0,00

	7. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 8
	45
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	18
	18
	369,80
	8
	8
	0
	369,80
	369,80
	0,00
	12 015 560,00
	7 241 440,96
	3 090 929,04
	0,00
	1 683 190,00

	8. 
	г. Медногорск, 

ул. Коммунаров, 8
	19
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	7
	7
	1383,20
	3
	0
	3
	114,66
	0,00
	114,66
	3 220 260,00
	2 256 919,05
	963 340,95
	0,00
	0,00

	9. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 10
	58
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	20
	20
	405,70
	8
	4
	4
	405,70
	192,50
	213,20
	11 476 040,00
	7 894 884,00
	3 369 844,00
	0,00
	211 312,00

	10. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 8
	57
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	1
	357,00
	1
	0
	1
	41,60
	0,00
	41,60
	1 073 420,00
	752 306,35
	321 113,65
	0,00
	0,00

	11. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 3
	51
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	26
	26
	422,67
	8
	4
	4
	422,67
	209,80
	212,87
	12 732 110,00
	8 217 666,73
	3 507 620,27
	0,00
	1 006 823,00

	12. 
	г. Медногорск,

ул. Юбилейная, 10
	40
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	2
	2
	69,00
	2
	1
	1
	69,00
	33,20
	35,80
	2 079 400,00
	1 358 878,00
	580 022,00
	0,00
	140 500,00

	13. 
	г. Медногорск,

ул. Юбилейная, 14
	41
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	5
	5
	77,00
	2
	0
	2
	77,00
	0,00
	77,00
	2 146 840,00
	1 502 052,49
	641 134,51
	0,00
	3 653,00

	14. 
	г. Медногорск,

ул. Юбилейная, 4
	37
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	6
	6
	85,50
	2
	0
	2
	85,50
	0,00
	85,50
	2 172 130,00
	1 522 337,19
	649 792,81
	0,00
	0,00

	II. Муниципальное образование г. Оренбург

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	X
	46
	X
	X
	654
	475
	9112,36
	176
	91
	85
	6142,91
	3103,83
	3039,08
	205 174 004,57
	120 168 905,00
	51 486 802,00
	0,00
	33 518 297,57

	15. 
	г. Оренбург, 

пер. Кардонный, 21, литера А
	15
	12.08.2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	7
	7
	84,80
	3
	0
	3
	84,80
	0,00
	84,80
	3 535 616,00
	1 665 805,00
	713 721,00
	0,00
	1 156 090,00

	16. 
	г. Оренбург, 

пер. Кардонный, 59, литера А
	70
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	15
	15
	102,20
	4
	2
	2
	102,20
	54,50
	47,70
	3 383 000,00
	2 010 440,00
	861 380,00
	0,00
	511 180,00

	17. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литеры ЕЕ1
	360
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	6
	1
	60,80
	1
	1
	0
	25,10
	25,10
	0,00
	797 917,25
	459 691,00
	196 956,00
	0,00
	141 270,25

	18. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 11, литера А3
	361
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	6
	6
	74,50
	2
	0
	2
	74,50
	0,00
	74,50
	2 618 642,00
	1 461 650,00
	626 249,00
	0,00
	530 743,00

	19. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 9, литеры А2А4А6
	358
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	17
	11
	166,40
	3
	0
	3
	104,00
	0,00
	104,00
	4 209 067,00
	2 042 969,00
	875 317,00
	0,00
	1 290 781,00

	20. 
	г. Оренбург, 

пер. Тупой, 62, 

литера А1
	227
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	5
	5
	55,70
	2
	2
	0
	55,70
	55,70
	0,00
	1 802 461,00
	1 095 709,00
	469 461,00
	0,00
	237 291,00

	21. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3, литера А
	343
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	21
	2
	429,30
	1
	1
	0
	67,30
	67,30
	0,00
	2 017 404,00
	1 320 389,00
	565 726,00
	0,00
	131 289,00

	22. 
	г. Оренбург, 

ст. Меновой Двор, 2, литера А
	365
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	6
	6
	58,40
	2
	0
	2
	58,40
	0,00
	58,40
	2 345 038,00
	1 148 822,00
	492 218,00
	0,00
	703 998,00

	23. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 17/32, литеры АА1А2А3ББ1Б2Б3
	103
	30.09.2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	2
	291,70
	1
	0
	1
	29,20
	0,00
	29,20
	1 178 539,00
	573 603,00
	245 762,00
	0,00
	359 174,00

	24. 
	г. Оренбург, 

ул. Бурзянцева, 19/16, литеры АА2
	22
	12.08.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	5
	5
	113,90
	3
	3
	0
	113,90
	113,90
	0,00
	3 550 272,00
	2 236 022,00
	958 032,00
	0,00
	356 218,00

	25. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 20/13, литера Б
	36
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	10
	4
	262,20
	3
	1
	2
	144,50
	37,40
	107,10
	4 281 219,00
	2 827 338,00
	1 211 383,00
	0,00
	242 498,00

	26. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 32/18, литеры

АА1А2
	33
	12.08.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	23
	23
	232,80
	6
	1
	5
	232,80
	21,60
	211,20
	7 763 098,00
	4 579 554,00
	1 962 126,00
	0,00
	1 221 418,00

	27. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 66/19, литеры

БА1
	34
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	2
	2
	42,60
	1
	1
	0
	20,60
	20,60
	0,00
	843 204,00
	405 235,00
	173 625,00
	0,00
	264 344,00

	28. 
	г. Оренбург, 

ул. Енисейская, 77, литера А
	108
	30.09.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	35
	35
	500,80
	12
	7
	5
	500,80
	303,70
	197,10
	4 717 044,00
	9 842 440,00
	4 217 029,00
	0,00
	657 575,00

	29. 
	г. Оренбург, 

ул. Енисейская, 79, литера А
	64
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	32
	32
	501,60
	12
	9
	3
	501,60
	364,20
	137,40
	14 687 077,00
	9 736 395,00
	4 171 594,00
	0,00
	779 088,00

	30. 
	г. Оренбург, 

ул. Кирова, 42, 

литера А1
	84
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	8
	8
	65,30
	3
	0
	3
	65,30
	0,00
	65,30
	3 092 358,00
	1 284 557,00
	550 373,00
	0,00
	1 257 428,00

	31. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 16/71, литера А
	272
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	5
	5
	45,40
	2
	0
	2
	45,40
	0,00
	45,40
	2 021 546,00
	891 766,00
	382 081,00
	0,00
	747 699,00

	32. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 33, литера А
	345
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	14
	14
	260,00
	5
	4
	1
	164,50
	128,70
	35,80
	5 613 846,00
	3 210 594,00
	1 375 590,00
	0,00
	1 027 662,00

	33. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 35, литера А
	345
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	28
	1
	321,40
	1
	1
	0
	41,10
	41,10
	0,00
	1 192 581,00
	817 277,00
	350 164,00
	0,00
	25 140,00

	34. 0
	г. Оренбург, 

ул. Корецкой, 10, литеры А1А2Б
	231
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	5
	5
	107,60
	4
	4
	0
	107,60
	107,60
	0,00
	3 602 821,00
	2 084 364,00
	893 054,00
	0,00
	625 403,00

	35. 
	г. Оренбург, 

ул. Корецкой, 10, литеры АА3
	197
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	8
	8
	86,80
	3
	3
	0
	86,80
	86,80
	0,00
	2 661 554,00
	1 709 497,00
	731 583,00
	0,00
	222 474,00

	36. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская, 34, литера А2
	286
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	34
	34
	420,94
	8
	5
	3
	420,94
	259,16
	161,78
	12 363 268,00
	8 261 617,00
	3 539 720,00
	0,00
	561 931,00

	37. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская, 36, литера А3
	292
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	31
	26
	418,38
	7
	2
	5
	339,68
	107,17
	232,51
	10 496 924,28
	6 678 242,00
	2 861 315,00
	0,00
	957 367,28

	38. 
	г. Оренбург, 

ул. Левашова, 5–7, литера Б
	284
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2017 г.
	13
	8
	158,60
	2
	0
	2
	87,40
	0,00
	87,40
	2 757 353,00
	1 719 299,00
	736 641,00
	0,00
	301 413,00

	39. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 21, литеры АВ
	331
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	6
	6
	144,90
	4
	4
	0
	144,90
	144,90
	0,00
	4 570 819,00
	2 837 947,00
	1 215 930,00
	0,00
	516 942,00

	40. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 51, литеры А1А2А5А6
	44
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	22
	15
	168,30
	5
	2
	3
	131,50
	51,70
	79,80
	5 207 977,00
	2 559 633,00
	1 096 683,00
	0,00
	1 551 661,00

	41. 
	г. Оренбург, 

ул. Маврицкого, 76, литера А
	280
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	19
	19
	217,86
	10
	8
	2
	217,86
	161,40
	56,46
	9 166 867,00
	4 250 085,00
	1 820 965,00
	0,00
	3 095 817,00

	42. 
	г. Оренбург, 

ул. Малышевская,  30, литеры АА1А2А3
	363
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	2
	101,28
	1
	0
	1
	42,03
	0,00
	42,03
	1 198 180,00
	825 634,00
	353 746,00
	0,00
	18 800,00

	43. 
	г. Оренбург, 

ул. Мебельная, 12/2, литера А
	332
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	42
	10
	480,10
	3
	1
	2
	64,00
	18,90
	45,10
	2 434 531,00
	1 197 771,00
	513 189,00
	0,00
	723 571,00

	44. 
	г. Оренбург, 

ул. Милиционерская, 1/4, литеры АА1
	69
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	40
	22
	555,00
	10
	8
	2
	367,80
	291,20
	76,60
	11 779 549,00
	7 149 953,00
	3 063 424,00
	0,00
	1 566 172,00

	45. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 16а, литера А
	247
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	33
	33
	569,10
	13
	11
	2
	463,50
	351,40
	112,10
	15 190 306,00
	9 018 901,00
	3 864 179,00
	0,00
	2 307 226,00

	46. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 170, литеры АА1
	250
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	14
	14
	223,90
	8
	0
	8
	223,90
	0,00
	223,90
	7 701 693,00
	4 393 223,00
	1 882 291,00
	0,00
	1 426 179,00

	47. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 96/97, литера А
	416
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	2
	2
	68,40
	1
	0
	1
	40,80
	0,00
	40,80
	1 515 264,00
	801 472,00
	343 394,00
	0,00
	370 398,00

	48. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 164, литера А1
	180
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	8
	8
	131,40
	3
	2
	1
	84,40
	61,20
	23,20
	2 976 380,40
	1 660 286,00
	711 354,00
	0,00
	604 740,00

	49. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литера А1
	182
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	6
	4
	85,90
	1
	0
	1
	43,30
	0,00
	43,30
	1 515 264,00
	850 582,00
	364 435,00
	0,00
	300 247,00

	50. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литеры А2А3
	255
	10.11.2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	4
	4
	89,00
	2
	0
	2
	89,00
	0,00
	89,00
	2 658 036 ,00
	1 733 558,00
	742 750,00
	0,00
	181 728,00

	51. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской Коммуны, 58, 

литера А4
	228
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	18
	18
	164,60
	4
	1
	3
	164,60
	41,30
	123,30
	5 742 605,57
	3 232 528,00
	1 384 988,00
	0,00
	1 125 089,57

	52. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской 

Коммуны, 87, 

литера А
	266
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	5
	5
	77,10
	1
	0
	1
	18,30
	0,00
	18,30
	1 216 900,00
	359 991,00
	154 239,00
	0,00
	702 670,00

	53. 
	г. Оренбург, 

ул. Попова, 87, 

литера Б
	232
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	4
	4
	60,90
	2
	1
	1
	60,90
	29,90
	31,00
	2 030 785,00
	1 194 825,00
	511 927,00
	0,00
	324 033,00

	54. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 52/10/39, литера А3
	150
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	12
	2
	263,10
	2
	2
	0
	39,50
	39,50
	0,00
	1 679 392,00
	777 029,00
	332 921,00
	0,00
	569 442,00

	55. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера З
	154
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	6
	4
	98,50
	1
	0
	1
	24,00
	0,00
	24,00
	1 178 538,00
	471 454,00
	201 996,00
	0,00
	505 088,00

	56. 
	г. Оренбург, 

ул. Степная, 83, 

литера А


	67
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	6
	4
	207,60
	3
	1
	2
	121,70
	53,90
	67,80
	3 602 606,00
	2 392 544,00
	1 025 094,00
	0,00
	184 968,00

	57. 
	г. Оренбург, 

ул. Терешковой, 74/72, 

литеры АА1А2А3
	217
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	9
	9
	115,00
	2
	1
	1
	73,80
	19,20
	54,60
	2 627 561,84
	1 425 705,00
	610 850,00
	0,00
	591 006,84

	58. 
	г. Оренбург, 

ул. Цвиллинга, 7/26, 

литеры ББ1
	261
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	10
	2
	110,40
	1
	0
	1
	44,60
	0,00
	44,60
	1 706 524,63
	877 354,00
	375 906,00
	0,00
	453 264,63

	59. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 65,

литеры АА1А2А3
	97
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	9
	3
	106,10
	2
	1
	1
	44,70
	17,90
	26,80
	2 034 664,00
	878 579,00
	376 431,00
	0,00
	779 654,00

	60. 
	пос. Каргала,

пер. Зеленый, 5, 

литера А
	373
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II                   квар-тал 2015 г.
	20
	20
	211,80
	6
	1
	5
	163,70
	26,90
	136,80
	5 907 712,00
	3 218 576,00
	1 379 010,00
	0,00
	1 310 126,00

	III. Муниципальное образование г. Орск

	Итого по муниципальному образованию г. Орск
	X
	9
	X
	X
	302
	262
	4837,00
	102
	60
	42
	3931,30
	2481,50
	1449,80
	136 040 530,00
	77 037 884,52
	32 882 765,96
	134 880,00
	25 984 999,52

	61. 
	г. Орск,

пер. Кировский, 4
	89
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	71
	71
	829,90
	30
	4
	26
	829,90
	69,60
	760,30
	33 025 352,83
	16 334 274,43
	6 972 103,75
	0,00
	9 718 974,65

	62. 
	г. Орск,

пер. Николаевский, 3
	83
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	58
	58
	730,30
	20
	13
	7
	637,6
	362,00
	275,60
	26 888 890,00
	12 556 820,52
	5 359 739,48
	0,00
	8 972 330,00

	63. 
	г. Орск,

ул. Горького, 5а
	2
	22.02.

2008
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	18
	18
	406,70
	8
	8
	0
	406,70
	406,70
	0,00
	11 768 539,05
	7 986 833,80
	3 409 091,36
	0,00
	372 613,89

	64. 
	г. Орск,

ул. Краматорская, 47/10
	79
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	46
	6
	901,90
	2
	0
	2
	88,90
	0,00
	88,90
	2 824 050
	1 656 255,66
	706 954,34
	134 880,00
	325 96,00

	65. 
	г. Орск,

ул. Дунаевского, 25
	3
	15.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	20
	20
	410,40
	8
	6
	2
	410,40
	316,20
	94,20
	11 603 841,33
	7 874 921,70
	3 361 322,92
	0,00
	367 596,71

	66. 
	г. Орск,

ул. Нефтяников, 19
	5
	22.02.

2008
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	16
	16
	385,30
	8
	8
	0
	385,30
	385,30
	0
	11 814 784,16
	7 579 466,99
	3 235 211,36
	0,00
	1 000 105,81

	67. 
	г. Орск,

ул. Нефтяников, 21
	6
	22.02.

2008
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	23
	23
	382,80
	8
	7
	1
	382,80
	335,80
	47,00
	11 092 362,88
	7 520 644,87
	3 210 103,78
	0,00
	361 614,23

	68. 
	г. Орск,

ул. Суворова, 38
	8
	22.02.

2008
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	15
	15
	384,70
	8
	6
	2
	384,70
	287,40
	97,30
	11 074 946,05
	7 561 411,20
	3 227 504,45
	0,00
	286 030,40

	69. 
	г. Орск,

ул. Тимирязева, 2
	20
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	35
	35
	405,00
	10
	8
	2
	405,00
	318,50
	86,50
	15 947 763,70
	7 967 255,35
	3 400 734,52
	0,00
	4 579 773,83

	IV. Муниципальное образование г. Сорочинск

	Итого по муниципальному образованию г. Сорочинск
	X
	11
	X
	X
	120
	91
	3359,38
	53
	45
	8
	2193,54
	1870,46
	323,08
	68 651 953,00
	42 759 111,91
	18 360 976,12
	0,00
	7 531 864,97

	70. 
	г. Сорочинск,

мкр. 2-й, 34
	21
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	20
	18
	500,40
	11
	10
	1
	449,00
	407,80
	41,20
	14 231 807,00
	8 734 960,00
	3 728 430,00
	0,00
	1 768 417,00

	71. 
	г. Сорочинск,

мкр. 2-й, 35
	81
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	21
	21
	517,16
	12
	11
	1
	517,16
	463,26
	53,90
	16 148 508,00
	10 110 546,00
	4 315 582,00
	0,00
	1 722 380,00

	72. 
	г. Сорочинск,

мкр. 2-й, 36
	26
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	23
	21
	786,90
	17
	15
	2
	732,90
	669,50
	63,40
	22 122 287,00
	14 283 006,00
	6 096 557,00
	0,00
	1 742 724,00

	73. 
	г. Сорочинск, 

ул. 8 Марта, 18
	53
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                                                        квар-тал 2017 г.
	6
	3
	106,70
	1
	1
	0
	56,40
	56,40
	0,00
	1 532 012,00
	1 073 710,00
	458 302,00
	0,00
	0,00

	74. 
	г. Сорочинск, 

ул. Зуйкова, 75
	50
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	1
	1
	309,90
	1
	1
	0
	61,00
	61,00
	0,00
	1 723 373,00
	1 198 006,00
	511 356,00
	0,00
	14 011,00

	75. 
	г. Сорочинск, 

ул. Калинина, 60
	23
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	1
	1
	123,87
	1
	1
	0
	24,90
	24,90
	0,00
	952 590,00
	490 377,00
	209 313,00
	0,00
	252 900,00

	76. 
	г. Сорочинск, 

ул. Карла Маркса, 101
	27
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	9
	9
	74,00
	4
	3
	1
	74,00
	56,30
	17,70
	3 790 690,00
	1 557 397,91
	774 444,12
	0,00
	1 458 847,97

	77. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 16
	86
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                                                     квар-тал 2016 г.
	14
	1
	318,40
	1
	1
	0
	48,50
	48,50
	0,00
	1 184 977,00
	830 491,00
	354 486,00
	0,00
	0,00

	78. 
	г. Сорочинск, 

ул. Ленина, 33
	56
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	10
	10
	146,88
	3
	0
	3
	146,88
	0,00
	146,88
	4 413 667,00
	2 880 461
	1 229 495,00
	0,00
	303 711,00

	79. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 28
	76
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV                                                     квар-тал 2016 г.
	12
	3
	270,40
	1
	1
	0
	51,80
	51,80
	0,00
	1 532 012,00
	989 647,00
	422 421,00
	0,00
	119 944,00

	80. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 68
	45
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	3
	3
	204,77
	1
	1
	0
	31,00
	31,00
	0,00
	1 020 030,00
	610 510,00
	260 590,00
	0,00
	148 930,00

	V. Муниципальное образование Бриентский сельсовет Кваркенского района



	Итого по муниципальному образованию Бриентский сельсовет Кваркенского района
	X
	1
	X
	X
	28
	28
	628,80
	9
	0
	9
	365,40
	0,00
	365,40
	10 604 740,00
	7 029 795,00
	3 000 591,00
	0,00
	574 354,00

	81. 
	с. Бриент, 

ул. Целинная, 3
	27
	10.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	28
	28
	628,80
	9
	0
	9
	365,40
	0,00
	365,40
	10 604 740,00
	7 029 795,00
	3 000 591,00
	0,00
	574 354,00

	VI. Муниципальное образование Горный сельсовет Оренбургского района



	Итого по муниципальному образованию Горный сельсовет Оренбургского района
	X
	2
	X
	X
	74
	74
	745,70
	16
	12
	4
	745,70
	553,40
	192,30
	20 866 006,25
	14 430 239,00
	6 159 389,95
	0,00
	276 377,30

	82. 
	пос. Горный, 

ул. Комсомольская, 25
	1
	24.11.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	33
	33
	362,70
	8
	8
	0
	362,70
	362,70
	0,00
	10 191 870,00
	7 029 744,00
	3 000 571,00
	0,00
	161 555,00

	83. 
	пос. Горный, 

ул. Комсомольская, 27

	2
	24.11

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	41
	41
	383,00
	8
	4
	4
	383,00
	190,70
	192,30
	10 674 136,25
	7 400 495,00
	3 158 818,95
	0,00
	114 822,30

	VII. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района

	Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского 

района
	X
	2
	X
	X
	35
	35
	702,60
	19
	13
	6
	702,60
	509,90
	192,70
	20 296 630,00
	12 746 547,00
	5 440 727,00
	0,00
	2 109 356,00

	84. 
	с. Грачевка,

ул. Комсомольская, 1
	162
	23.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	I                                                          квар-тал 2015 г.
	10
	10
	366,00
	10
	9
	1
	366,00
	352,70
	13,30
	10 838 170,00
	6 748 344,00
	2 880 460,00
	0,00
	1 209 366,00

	85. 
	с. Грачевка,

ул. Комсомольская, 1а
	163
	23.11.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	I                                                          квар-тал 2015 г.
	25
	25
	336,60
	9
	4
	5
	336,60
	157,20
	179,40
	9 458 460,00
	5 998 203,00
	2 560 267,00
	0,00
	899 990,00

	VIII. Муниципальное образование Дедуровский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	X
	5
	X
	X
	95
	95
	2298,60
	37
	0
	37
	1769,30
	0,00
	1769,30
	50 164 120,00
	31 976 113,00
	13 626 471,00
	0,00
	4 561 536,00

	86. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 1


	1
	05.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	23
	23
	390,60
	8
	0
	8
	390,60
	0,00
	390,60
	10 951 806,00
	6 989 273,00
	2 983 294,00
	0,00
	979 239,00

	87. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 2


	2
	05.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	25
	25
	496,40
	10
	0
	10
	442,70
	0,00
	442,70
	12 465 047,00
	7 944 150,00
	3 390 876,00
	0,00
	1 130 021,00

	88. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 3


	3
	05.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	20
	20
	383,40
	8
	0
	8
	383,40
	0,00
	383,40
	10 806 214,00
	6 985 570,00
	2 981 714,00
	0,00
	838 930,00

	89. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 4


	4
	05.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	23
	23
	498,90
	10
	0
	10
	498,90
	0,00
	498,90
	14 497 662,00
	9 071 222,00
	3 849 768,00
	0,00
	1 576 672,00

	90. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 6


	6
	05.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	4
	4
	529,30
	1
	0
	1
	53,70
	0,00
	53,70
	1 443 391,00
	985 898,00
	420 819,00
	0,00
	36 674,00

	IX. Муниципальное образование Ириклинский поссовет Гайского района

	Итого по муниципальному образованию Ириклинский поссовет Гайского района
	X
	7
	X
	X
	129
	129
	2689,00
	54
	31
	23
	2596,60
	1587,80
	1008,80
	72 964 460,00
	50 915 053,00
	21 732 544,00
	0,00
	316 863,00

	91. 
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 17
	6
	14.06.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	27
	27
	392,30
	6
	5
	1
	299,90
	245,90
	54,00
	8 418 749,00
	5 900 280,00
	2 518 469,00
	0,00
	0,00

	92. 
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 19
	4
	14.06.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	17
	17
	395,70
	8
	4
	4
	395,70
	203,70
	192,00
	11 067 705,00
	7 727 443,00
	3 298 377,00
	0,00
	41 885,00

	93. 
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 20
	3
	14.06.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	16
	16
	421,30
	8
	8
	0
	421,30
	421,30
	0,00
	11 855 884,00
	8 245 173,00
	3 519 364,00
	0,00
	91 347,00

	94. 
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 21
	14
	14.06.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	18
	18
	395,90
	8
	4
	4
	395,90
	202,90
	193,00
	11 153 851,00
	7 778 149,00
	3 320 018,00
	0,00
	55 684,00

	95. 
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 33 
	10
	14.06.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	12
	12
	356,40
	8
	4
	4
	356,40
	186,40
	170,00
	9 997 779,00
	6 977 569,00
	2 978 302,00
	0,00
	41 908,00

	96. 
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 36
	9
	14.06.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	21
	21
	355,70
	8
	3
	5
	355,70
	139,70
	216,00
	9 977 137,00
	6 982 670,00
	2 980 477,00
	0,00
	13 990,00

	97. 
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 38
	2
	14.06.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	18
	18
	371,70
	8
	3
	5
	371,70
	187,90
	183,80
	10 493 355,00
	7 303 769,00
	3 117 537,00
	0,00
	72 049,00

	X. Муниципальное образование Караванный сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Караванный сельсовет  Оренбургского района
	X
	2
	X
	X
	29
	29
	231,20
	6
	1
	5
	231,20
	63,40
	167,80
	6 488 290,00
	4 497 788,00
	1 919 834,00
	0,00
	70 668,00

	98. 
	пос. Береговой, 

ул. Набережная, 43
	17
	02.04.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	11
	11
	112,90
	4
	0
	4
	112,90
	0,00
	112,90
	3 172 490,00
	2 173 910,00
	927 912,00
	0,00
	70 668,00

	99. 
	пос. Караванный, 

ул. Целинная, 2
	10
	16.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	18
	18
	118,30
	2
	1
	1
	118,30
	63,40
	54,90
	3 315 800,00
	2 323 878,00
	991 922,00
	0,00
	0,00

	XI. Муниципальное образование Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района

	Итого по муниципальному образованию Красноок-тябрьский сельсовет Ок-тябрьского района
	X
	6
	X
	X
	67
	67
	862,60
	27
	23
	4
	862,60
	769,20
	93,40
	25 693 405,00
	16 987 943,00
	7 251 117,00
	0,00
	1 454 345,00

	100. 
	пос. Краснооктябрь-ский, ул. Интернатская, 3
	5
	30.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	9
	9
	95,10
	4
	3
	1
	95,10
	72,00
	23,10
	2 961 571,00
	1 962 435,00
	837 645,00
	0,00
	161 491,00

	101. 
	пос. Краснооктябрь-ский, ул. Интернатская, 5
	6
	30.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	7
	7
	85,10
	3
	3
	0
	85,10
	85,10
	0,00
	2 671 435,00
	1 679 796,00
	717 001,00
	0,00
	274 638,00

	102. 
	пос. Краснооктябрь-ский, ул. Школьная, 11
	4
	30.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	13
	13
	135,80
	4
	4
	0
	135,80
	135,80
	0,00
	3 886 719,00
	2 670 293,00
	1 139 786,00
	0,00
	76 640,00

	103. 
	пос. Краснооктябрь-ский, ул. Школьная, 2
	1
	30.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	10
	10
	221,70
	5
	3
	2
	221,70
	171,90
	49,80
	6 314 551,00
	4 341 146,00
	1 852 970,00
	0,00
	120 435,00

	104. 
	пос. Краснооктябрь-ский, ул. Школьная, 5
	2
	30.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	9
	9
	116,90
	4
	4
	0
	116,90
	116,90
	0,00
	3 426 882,00
	2 280 875,00
	973 567,00
	0,00
	172 440,00

	105. 
	пос. Краснооктябрь-ский, ул. Школьная, 9
	3
	30.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	19
	19
	208,00
	7
	6
	1
	208,00
	187,50
	20,50
	6 432 247,00
	4 053 398,00
	1 730 148,00
	0,00
	648 701,00

	XII. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района

	Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенского района
	X
	1
	X
	X
	16
	16
	378,20
	6
	0
	6
	272,10
	0,00
	272,10
	7 803 650,00
	5 358 706,00
	2 287 304,00
	0,00
	157 640,00

	106. 
	пос. Красноярский,

ул. Октябрьская, 37
	25
	10.10.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	I    квартал 2015 г.
	16
	16
	378,20
	6
	0
	6
	272,10
	0,00
	272,10
	7 803 650,00
	5 358 706,00
	2 287 304,00
	0,00
	157 640,00

	XIII. Муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	X
	3
	X
	X
	54
	54
	845,10
	17
	9
	8
	845,10
	495,80
	349,30
	25 079 083,51
	16 492 444,02
	7 064 473,40
	0,00
	1 522 166,09

	107. 
	с. Нижняя Павловка, ул. Геологов, 8
	3
	04.11.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II    квар- тал 2015 г.
	19
	19
	302,60
	5
	2
	3
	302,60
	140,20
	162,40
	8 905 072,75
	5 880 880,21
	2 535 045,25
	0,00
	489 147,29

	108. 
	с. Нижняя Павловка, ул. Коммунальная, 7
	4
	04.11.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II  квар-    тал 2015 г.
	14
	14
	253,90
	5
	3
	2
	253,90
	163,90
	90,00
	7 531 445,30
	4 955 774,77
	2 115 317,21
	0,00
	460 353,32

	109. 
	с. Нижняя Павловка, ул. Предуральская, 4
	2
	04.11.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	II  квар- тал 2015 г.
	21
	21
	288,60
	7
	4
	3
	288,60
	191,70
	96,90
	8 642 565,46
	5 655 789,04
	2 414 110,94
	0,00
	572 665,48

	XIV. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	X
	3
	X
	X
	50
	50
	1077,30
	21
	20
	1
	1077,30
	1036,80
	40,50
	31 146 321,00
	21 127 834,50
	9 018 188,50
	0,00
	1 000 298,00
	

	110. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 1
	б/н
	29.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	16
	16
	370,90
	6
	6
	0
	370,90
	370,90
	0
	10 587 237,00
	7 303 871,00
	3 117 577,00
	0,00
	165 789,00

	111. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 11
	1
	23.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	16
	16
	319,90
	7
	7
	0
	319,90
	319,90
	0
	9 423 897,00
	6 299 482,00
	2 688 867,00
	0,00
	435 548,00

	112. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 7
	б/н
	29.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	18
	18
	386,50
	8
	7
	1
	386,50
	346,00
	40,50
	11 135 187,00
	7 524 481,50
	3 211 744,50
	0,00
	398 961,00

	XV. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района

	Итого по муниципальному образованию Пономарев-ский сельсовет Пономарев-ского района
	X
	6
	X
	X
	83
	83
	1232,92
	36
	29
	7
	1232,92
	1021,22
	211,70
	40 256 060,00
	24 280 982,00
	10 364 070,00
	0,00
	5 611 008,00

	113. 
	с. Пономаревка, 

ул. Заречная, 7
	1
	21.07.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	8
	8
	180,00
	6
	0
	6
	180,00
	0,00
	180,00
	6 201 670,00
	3 544 899,00
	1 513 101,00
	0,00
	1 143 670,00

	114. 
	с. Пономаревка, 

ул. Коммунистическая, 10
	10
	20.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	20
	20
	253,50
	6
	5
	1
	253,50
	221,80
	31,70
	7 862 380,00
	4 992 399,00
	2 130 951,00
	0,00
	739 030,00

	115. 
	с. Пономаревка, 

ул. Коммунистическая, 14
	11
	20.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	15
	15
	189,60
	6
	6
	0
	189,60
	189,60
	0,00
	6 316 880,00
	3 733 960,00
	1 593 800,00
	0,00
	989 120,00

	116. 
	с. Пономаревка, 

ул. Коммунистическая, 8
	9
	20.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	15
	15
	199,40
	6
	6
	0
	199,40
	199,40
	0,00
	6 547 300,00
	3 926 960,00
	1 676 180,00
	0,00
	944 160,00

	117. 
	с. Пономаревка, 

ул. Советская, 11 
	1
	20.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	9
	9
	188,22
	6
	6
	0
	188,22
	188,22
	0,00
	5 982 490,00
	3 706 783,00
	1 582 199,00
	0,00
	693 508,00

	118. 
	с. Пономаревка, 

ул. Советская, 13
	2
	20.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	16
	16
	222,20
	6
	6
	0
	222,20
	222,20
	0,00
	7 345 340,00
	4 375 981,00
	1 867 839,00
	0,00
	1 101 520,00

	XVI. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Оренбургского района
	X
	1
	X
	X
	13
	13
	114,30
	3
	0
	3
	114,30
	0,00
	114,30
	3 211 830,00
	2 251 011,00
	960 819,00
	0,00
	0,00

	119. 
	х. Медовка,

ул. Весенняя, 5
	13
	14.03.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	13
	13
	114,30
	3
	0
	3
	114,30
	0,00
	114,30
	3 211 830,00
	2 251 011,00
	960 819,00
	0,00
	0,00

	XVII. Муниципальное образование Приуральский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Приуральский сельсовет Оренбургского района
	X
	5
	X
	X
	83
	83
	1220,30
	21
	0
	21
	804,00
	0,00
	804,00
	22 592 400,00
	15 323 877,00
	6 541 648,00
	0,00
	726 875,00

	120. 
	пос. Мирный, 

ул. Школьная, 1
	11
	27.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	17
	17
	379,90
	3
	0
	3
	147,10
	0,00
	147,10
	4 141 486,00
	2 854 688,00
	1 218 493,00
	0,00
	68 305,00

	121. 
	пос. Приуральский,

ул. Кленовая, 13
	7
	27.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	17
	17
	190,30
	4
	0
	4
	128,00
	0,00
	128,00
	3 801 357,00
	2 664 180,00
	1 137 177,00
	0,00
	0,00

	122. 
	пос. Приуральский,

ул. Кленовая, 14
	8
	27.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	19
	19
	193,30
	4
	0
	4
	137,80
	0,00
	137,80
	3 852 006,00
	2 621 811,00
	1 119 091,00
	0,00
	111 104,00

	123. 
	пос. Приуральский,

ул. Кленовая, 15
	9
	27.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	14
	14
	206,90
	4
	0
	4
	141,20
	0,00
	141,20
	3 981 255,00
	2 789 689,00
	1 191 566,00
	0,00
	0,00

	124. 
	пос. Приуральский,

ул. Садовая, 27
	10
	27.10.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	16
	16
	249,90
	6
	0
	6
	249,90
	0,00
	249,90
	6 816 296,00
	4 393 509,00
	1 875 321,00
	0,00
	0,00

	XVIII. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района

	Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района
	X
	6
	X
	X
	121
	121
	1876,70
	48
	37
	11
	1876,70
	1434,90
	441,80
	59 995 000,00
	36 870 632,00
	15 737 823,00
	0,00
	7 386 545,00

	125. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 26
	14
	14.12.

2009
	IV квартал 2014 г.
	III квартал 2015 г.
	14
	14
	313,40
	8
	8
	0
	313,40
	313,40
	0,00
	10 030 003,00
	6 157 221,00
	2 628 142,00
	0,00
	1 244 640,00

	126. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 28
	16
	14.12.

2009
	IV квартал 2014 г.
	III                   квар-тал 2015 г.
	17
	17
	312,30
	8
	4
	4
	312,30
	156,20
	156,10
	10 035 609,00
	6 135 609,00
	2 618 918,00
	0,00
	1 281 082,00

	127. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 29
	17
	14.12.

2009
	IV квартал 2014 г.
	III                   квар-тал 2015 г.
	21
	21
	310,30
	8
	8
	0
	310,30
	310,30
	0,00
	9 873 020,00
	6 096 316,00
	2 602 145,00
	0,00
	1 174 559,00

	128. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 30
	18
	14.12.

2009
	IV квартал 2014 г.
	III                   квар-тал 2015 г.
	17
	17
	316,60
	8
	6
	2
	316,60
	234,30
	82,30
	10 144 934,00
	6 220 089,00
	2 654 976,00
	0,00
	1 269 869,00

	129. 
	пос. Светлый,

8 квартал, 46
	21
	14.12.

2009
	IV квартал 2014 г.
	III                   квар-тал 2015 г.
	27
	27
	311,70
	8
	5
	3
	311,70
	189,90
	121,80
	9 962 725,00
	6 123 822,00
	2 613 886,00
	0,00
	1 225 017,00

	130. 
	пос. Светлый,

8 квартал, 47
	22
	14.12.

2009


	IV квартал 2014 г.
	III                   квар-тал 2015 г.
	25
	25
	312,40
	8
	6
	2
	312,40
	230,80
	81,60
	9 948 709,00
	6 137 575,00
	2 619 756,00
	0,00
	1 191 378,00

	XIX. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района

	Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района
	X
	3
	X
	X
	22
	22
	478,50
	9
	8
	1
	363,70
	325,60
	38,10
	10 439 150,00
	6 888 634,00
	2 940 347,00
	0,00
	610 169,00

	131. 
	с. Северное,

ул. Дзержинского, 21
	5
	27.06.

2006


	IV квартал 2014 г.
	I   квартал 2015 г.
	6
	6
	177,80
	3
	2
	1
	155,20
	117,10
	38,10
	4 361 120,00
	2 878 497,00
	1 228 659,00
	0,00
	253 964,00

	132. 
	с. Северное,

ул. Дзержинского, 23
	4
	27.06.

2006


	IV квар-тал 2014 г.
	I                                                          квар-тал 2015 г.
	5
	5
	167,30
	2
	2
	0
	75,10
	75,10
	0,00
	2 110 310,00
	1 420 736,00
	606 427,00
	0,00
	83 147,00

	133. 
	с. Северное,

ул. Ленина, 1б
	45
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	I                                                          квар-тал 2015 г.
	11
	11
	133,40
	4
	4
	0
	133,40
	133,40
	0,00
	3 967 720,00
	2 589 401,00
	1 105 261,00
	0,00
	273 058,00

	XX. Муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского  района

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	X
	2
	X
	X
	18
	18
	307,60
	6
	6
	0
	307,60
	307,60
	0,00
	8 759 711,00
	5 970 550,00
	2 548 465,00
	0,00
	240 696,00

	134. 
	с. Ташла, 

ул. Заречная, 5
	4
	25.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	14
	14
	191,70
	4
	4
	0
	191,70
	191,70
	0,00
	5 359 836,00
	3 719 802,00
	1 587 758,00
	0,00
	52 276,00

	135. 
	с. Ташла,

ул. Юбилейная, 11
	2
	25.12.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	4
	4
	115,90
	2
	2
	0
	115,90
	115,90
	0,00
	3 399 875,00
	2 250 748,00
	960 707,00
	0,00
	188 420,00

	XXI. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий сель- совет Тоцкого района
	X
	12
	X
	X
	101
	83
	1555,30
	24
	17
	7
	1287,80
	917,70
	370,10
	38 817 340,00
	25 160 903,00
	10 739 657,00
	227 610,00
	2 689 170,00

	136. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 40
	22
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	5
	156,50
	1
	1
	0
	51,70
	51,70
	0,00
	1 489 300,00
	1 004 388,00
	428 712,00
	0,00
	56 200,00

	137. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 42
	21
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	11
	11
	104,90
	2
	0
	2
	104,90
	0,00
	104,90
	3 113 480,00
	2 065 888,00
	881 802,00
	0,00
	165 790,00

	138. 
	с. Тоцкое, 

ул. Нефтяников, 12
	11
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	10
	10
	218,60
	6
	6
	0
	218,60
	218,60
	0,00
	6 687 800,00
	4 305 083,00
	1 837 577,00
	0,00
	545 140,00

	139. 
	с. Тоцкое, 

ул. Нефтяников, 7
	15
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	5
	5
	122,50
	2
	2
	0
	122,50
	122,50
	0,00
	3 703 580,00
	2 412 500,00
	1 029 750,00
	0,00
	261 330,00

	140. 
	с. Тоцкое, 

ул. Оренбургская, 

10
	40
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	3
	109,00
	1
	0
	1
	56,00
	0,00
	56,00
	1 534 260,00
	915 765,00
	390 885,00
	227 610,00
	0,00

	141. 
	с. Тоцкое,

ул. Первомайская, 

75
	38
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	8
	5
	102,00
	1
	1
	0
	51,00
	51,00
	0,00
	1 553 930,00
	1 004 388,00
	428 712,00
	0,00
	120 830,00

	142. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 

78
	34
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	9
	9
	139,00
	2
	1
	1
	139,00
	86,30
	52,70
	4 080 120,00
	2 737 450,00
	1 168 450,00
	0,00
	174 220,00

	143. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 

79
	33
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	6
	6
	105,40
	2
	0
	2
	105,40
	0,00
	105,40
	3 357 950,00
	2 075 735,00
	886 005,00
	0,00
	396 210,00

	144. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 

81
	31
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	7
	7
	102,20
	2
	1
	1
	102,20
	51,10
	51,10
	3 026 370,00
	2 012 715,00
	859 105,00
	0,00
	154 550,00

	145. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 

82
	37
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	13
	13
	119,50
	2
	2
	0
	119,50
	119,50
	0,00
	3 754 160,00
	2 353 419,00
	1 004 531,00
	0,00
	396 210,00

	146. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 

85
	36
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	6
	6
	157,50
	2
	2
	0
	157,50
	157,50
	0,00
	4 785 430,00
	3 101 786,00
	1 323 964,00
	0,00
	359 680,00

	147. 
	с. Тоцкое, 

пер. Речной, 12


	44
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	3
	118,20
	1
	1
	0
	59,50
	59,50
	0,00
	1 730 960,00
	1 171 786,00
	500 164,00
	0,00
	59 010,00

	XXII. Муниципальное образование  Чебеньковский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Чебеньковский сельсовет  Оренбургского района
	X
	5
	X
	X
	50
	50
	1335,00
	15
	6
	9
	704,50
	298,50
	406,00
	19 802 070,00
	13 823 792,00
	5 900 540,00
	0,00
	77 738,00

	148. 
	пос. Бакалка, 

ул. Заречная, 6
	2
	15.12.

2006
	IV квартал 2014 г.
	IV квартал 2014 г.
	6
	6
	126,80
	2
	2
	0
	126,80
	126,80
	0,00
	3 563 080,00
	2 493 647,00
	1 064 387,00
	0,00
	5 046,00

	149. 
	пос. Бакалка, 

ул. Центральная, 13
	5
	20.12.

2006
	IV квартал 2014 г.
	IV квартал 2014 г.
	6
	6
	82,70
	2
	2
	0
	82,70
	82,70
	0,00
	2 323 870,00
	1 628 684,00
	695 186,00
	0,00
	0,00

	150. 
	пос. Былинный, 

ул. Молодежная, 5
	4
	20.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	14
	14
	762,40
	4
	0
	4
	207,30
	0,00
	207,30
	5 778 369,00
	4 049 768,00
	1 728 601,00
	0,00
	0,00

	151. 
	пос. Чебеньки, 

ул. Октябрьская, 2


	6
	15.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	4
	4
	89,00
	2
	2
	0
	89,00
	89,00
	0,00
	2 506 520,00
	1 705 747,00
	728 081,00
	0,00
	72 692,00

	152. 
	пос. Чебеньки, 

ул. Торговая, 2


	3
	20.12.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	20
	20
	274,10
	5
	0
	5
	198,70
	0,00
	198,70
	5 630 231,00
	3 945 946,00
	1 684 285,00
	0,00
	0,00

	XXIII. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района

	Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет  Асекеевского района
	X
	1
	X
	X
	18
	18
	373,60
	6
	1
	5
	280,80
	45,60
	235,20
	7 890 480,00
	5 530 042,00
	2 360 438,00
	0,00
	0,00

	153. 
	пос. Чкаловский, 

ул. Школьная, 4
	9
	16.03.

2011
	IV квар-тал 2014 г.
	II  квар- тал 2015 г.
	18
	18
	373,60
	6
	1
	5
	280,80
	45,60
	235,20
	7 890 480,00
	5 530 042,00
	2 360 438,00
	0,00
	0,00

	XXIV. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет  Оренбургского района
	X
	1
	X
	X
	8
	8
	84,60
	2
	1
	1
	84,60
	42,50
	42,10
	2 377 260,00
	1 654 368,00
	706 150,00
	0,00
	16 742,00

	154. 
	пос. Чкалов, 

ул. 70 лет Октября, 7
	13
	06.11.

2006
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	8
	8
	84,60
	2
	1
	1
	84,60
	42,50
	42,10
	2 377 260,00
	1 654 368,00
	706 150,00
	0,00
	16 742,00

	XXV. Муниципальное образование Яснополянский сельсовет Ташлинского  района

	Итого по муниципальному образованию Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	X
	2
	X
	X
	48
	48
	731,20
	16
	13
	3
	731,20
	599,50
	131,70
	21 356 000,00
	14 201 409,00
	6 146 553,00
	0,00
	1 008 038,00

	155. 
	пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, 13
	4
	23.07.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квартал 2014 г.
	26
	26
	367,00
	8
	5
	3
	367,00
	235,30
	131,70
	10 686 424,00
	7 108 212,00
	3 118 847,00
	0,00
	459 365,00

	156. 
	пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, 15
	5
	23.07.

2007
	IV квар-тал 2014 г.
	IV квар-тал 2014 г.
	22
	22
	364,20
	8
	8
	0
	364,20
	364,20
	0,00
	10 669 576,00
	7 093 197,00
	3 027 706,00
	0,00
	548 673,00

	Всего по этапу  2013 года         без финансовой поддержки Фонда
	X
	0
	X
	X
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по этапу  2014 года, 

в том числе
	X
	288
	X
	X
	4841
	3567
	78495,63
	1435
	1002
	433
	55611,77
	39667,04
	15944,73
	1 557 683 510,18
	665 081 871,69
	805 429 880,34
	87 171 758,15
	0,00

	Всего по этапу  2014 года         с финансовой поддержкой Фонда
	X
	287
	X
	X
	4812
	3537
	77987,13
	1422
	997
	425
	55074,27
	39487,34
	15586,93
	1 543 394 660,18
	665 081 871,69
	792 229 885,34
	86 082 903,15
	0,00

	I. Муниципальное образование г. Абдулино

	Итого по муниципальному образованию г. Абдулино
	X
	10
	X
	X
	117
	76
	1613,10
	33
	32
	1
	956,60
	922,00
	34,60
	26 880 460,00
	10 826 436,00
	15 153 300,00
	900 724,00
	0,00

	157. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 9
	17
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	13
	167,80
	6
	6
	0
	167,80
	167,80
	0,00
	4 715 180,00
	1 706 881,00
	2 389 052,00
	619 247,00
	0,00

	158. 
	г. Абдулино,

ул. Мира, 17
	21
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	2
	2
	98,00
	1
	1
	0
	50,10
	50,10
	0,00
	1 407 810,00
	579 368,00
	810 918,00
	17 524,00
	0,00

	159. 
	г. Абдулино, 

ул. Революционная, 159
	33
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	162,00
	6
	6
	0
	147,50
	147,50
	0,00
	4 144 750,00
	1 705 725,00
	2 387 434,00
	51 591,00
	0,00

	160. 
	г. Абдулино,

ул. Революционная, 50
	25
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	12
	236,20
	4
	4
	0
	143,80
	143,80
	0,00
	4 040 780,00
	1 662 937,00
	2 327 546,00
	50 297,00
	0,00

	161. 
	г. Абдулино,

ул. Советская, 32
	28
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	14
	146,80
	6
	6
	0
	133,40
	133,40
	0,00
	3 748 540,00
	1 542 669,00
	2 159 211,00
	46 660,00
	0,00

	162. 
	г. Абдулино, 

ул. Телеграфная, 32
	29
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	170,50
	5
	5
	0
	170,50
	170,50
	0,00
	4 791 050,00
	1 969 389,00
	2 756 474,00
	65 187,00
	0,00

	163. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 108
	9
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	4
	175,90
	1
	1
	0
	22,00
	22,00
	0,00
	618 200,00
	254 413,00
	356 067,00
	7 720,00
	0,00

	164. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 124
	12
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	4
	198,90
	2
	2
	0
	57,50
	57,50
	0,00
	1 615 750,00
	664 943,00
	930 695,00
	20 112,00
	0,00

	165. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 254
	14
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	2
	79,20
	1
	1
	0
	29,40
	29,40
	0,00
	826 140,00
	339 988,00
	475 868,00
	10 284,00
	0,00

	166. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 7
	16
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	1
	177,80
	1
	0
	1
	34,60
	0,00
	34,60
	972 260,00
	400 123,00
	560 035,00
	12 102,00
	0,00

	II. Муниципальное образование г. Бугуруслан

	Итого по муниципальному образованию г. Бугуруслан
	X
	5
	X
	X
	16
	16
	423,81
	13
	11
	2
	423,81
	339,80
	84,01
	11 909 061,00
	4 774 063,00
	6 499 877,00
	635 121,00
	0,00

	167. 
	г. Бугуруслан,

ул. Красногвардейская, 35
	б/н
	30.03.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	3
	3
	59,50
	2
	2
	0
	59,50
	59,50
	0,00
	1 671 950,00
	670 245,00
	912 538,00
	89 167,00
	0,00

	168. 
	г. Бугуруслан,

ул. Московская, 68
	б/н
	05.04.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	3
	3
	80,30
	3
	3
	0
	80,30
	80,30
	0,00
	2 256 430,00
	904 550,00
	1 231 543,00
	120 337,00
	0,00

	169. 
	г. Бугуруслан, 

ул. Фрунзе, 90
	б/н
	18.04.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	4
	4
	157,80
	4
	3
	1
	157,80
	111,20
	46,60
	4 434 180,00
	1 777 559,00
	2 420 142,00
	236 479,00
	0,00

	170. 
	г. Бугуруслан,

ул. Гая, 25
	б/н
	30.03.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	3
	3
	60,50
	2
	2
	0
	60,50
	60,50
	0,00
	1 700 050,00
	681 510,00
	927 875,00
	90 665,00
	0,00

	171. 
	г. Бугуруслан,

ул. Партизанская, 45
	б/н
	30.03.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	3
	3
	65,71
	2
	1
	1
	65,71
	28,30
	37,41
	1 846 451,00
	740 199,00
	1 007 779,00
	98 473,00
	0,00

	III. Муниципальное образование г. Бузулук

	Итого по муниципальному образованию г. Бузулук
	X
	23
	X
	X
	329
	267
	4076,60
	100
	88
	12
	3117,00
	2715,10
	401,90
	87 587 699,67
	35 356 293,67
	46 121 674,00
	6 109 732,00
	0,00

	172. 
	г. Бузулук, 

ул. Суходольная, 8
	57
	21.03.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	11
	11
	68,90
	2
	1
	1
	52,30
	18,70
	33,60
	1 469 630,00
	589 140,00
	768 523,00
	111 967,00
	0,00

	173. 
	г. Бузулук, 

ул. Суходольная, 12
	58
	21.03.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	79
	79
	691,00
	28
	27
	1
	691,00
	672,20
	18,80
	19 417 100,00
	7 783 859,00
	10 153 910,00
	1 479 331,00
	0,00

	174. 
	г. Бузулук, 

ул. Рабочая, 67
	65
	03.02.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	15
	15
	159,00
	5
	5
	0
	159,00
	159,00
	0,00
	4 467 900,00
	1 791 076,00
	2 336 428,00
	340 396,00
	0,00

	175. 
	г. Бузулук, 

Горводокачка, 2
	74
	03.02.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	7
	7
	113,00
	4
	1
	3
	113,00
	28,10
	84,90
	3 175 300,00
	1 272 903,00
	1 660 480,00
	241 917,00
	0,00

	176. 
	г. Бузулук, 

ул. Челюскинцев, 48
	75
	03.02.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	11
	11
	151,30
	5
	5
	0
	151,30
	151,30
	0,00
	4 251 530,00
	1 704 339,00
	2 223 280,00
	323 911,00
	0,00

	177. 
	г. Бузулук, 

ул. Челюскинцев, 77
	76
	03.02.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	10
	10
	171,40
	3
	2
	1
	171,40
	123,10
	48,30
	4 816 340,00
	1 930 758,00
	2 518 640,00
	366 942,00
	0,00

	178. 
	г. Бузулук, 

ул. Тимирязева, 2
	91
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	9
	9
	32,70
	2
	1
	1
	32,70
	16,20
	16,50
	918 870,00
	368 353,00
	480 511,00
	70 006,00
	0,00

	179. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Аллея, 6
	91/1
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	5
	5
	66,60
	2
	2
	0
	66,60
	66,60
	0,00
	1 871 460,00
	750 224,00
	978 655,00
	142 581,00
	0,00

	180. 
	г. Бузулук, 

ул. Тимирязева, 14
	93
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	16
	16
	215,80
	7
	6
	1
	215,80
	153,80
	62,00
	6 063 980,00
	2 430 907,00
	3 171 077,00
	461 996,00
	0,00

	181. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Аллея, 3
	94
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	5
	5
	72,70
	2
	2
	0
	72,70
	72,70
	0,00
	2 042 870,00
	818 939,00
	1 068 291,00
	155 640,00
	0,00

	182. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Аллея, 4
	95
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	6
	5
	109,90
	2
	2
	0
	64,70
	64,70
	0,00
	1 818 070,00
	728 822,00
	950 735,00
	138 513,00
	0,00

	183. 
	г. Бузулук, 

ул. База НГЧ, 30
	96
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	11
	11
	120,10
	5
	5
	0
	120,10
	120,10
	0,00
	3 374 809,67
	1 352 881,67
	1 764 811,00
	257 117,00
	0,00

	184. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Мая, 33
	96/1
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	28
	6
	221,10
	3
	3
	0
	51,20
	51,20
	0,00
	1 438 720,00
	576 749,00
	752 359,00
	109 612,00
	0,00

	185. 
	г. Бузулук, 

ул. База НГЧ, 34
	97
	15.04. 2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	8
	8
	91,10
	3
	3
	0
	91,10
	91,10
	0,00
	2 559 910,00
	1 026 208,00
	1 338 670,00
	195 032,00
	0,00

	186. 
	г. Бузулук, 

ул. ВТК, 9
	97/1
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	1
	1
	143,60
	1
	1
	0
	42,80
	42,80
	0,00
	1 202 680,00
	482 126,00
	628 925,00
	91 629,00
	0,00

	187. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 14
	98
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	5
	5
	156,80
	3
	3
	0
	156,80
	156,80
	0,00
	4 406 080,00
	1 766 294,00
	2 304 100,00
	335 686,00
	0,00

	188. 
	г. Бузулук, 

ул. Заречная, 19
	99
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	31
	31
	401,10
	11
	9
	2
	401,10
	309,60
	91,50
	11 270 910,00
	4 762 685,00
	6 212 841,00
	295 384,00
	0,00

	189. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 16
	100
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	4
	4
	87,90
	2
	1
	1
	87,90
	59,10
	28,80
	2 469 990,00
	990 161,00
	1 291 648,00
	188 181,00
	0,00

	190. 
	г. Бузулук, 

ул. Куйбышева, 

44/56
	100/1
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	15
	15
	160,40
	5
	4
	1
	160,40
	142,90
	17,50
	4 507 240,00
	1 806 847,00
	2 357 000,00
	343 393,00
	0,00

	191. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 17
	101
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	17
	6
	239,90
	2
	2
	0
	88,80
	88,80
	0,00
	2 495 280,00
	1 000 299,00
	1 304 873,00
	190 108,00
	0,00

	192. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 19
	103
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	18
	4
	246,50
	1
	1
	0
	45,60
	45,60
	0,00
	1 281 360,00
	513 667,00
	6 700 70,00
	97 623,00
	0,00

	193. 
	г. Бузулук, 

ул. Гая, 108
	102/1
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	14
	1
	284,80
	1
	1
	0
	39,50
	39,50
	0,00
	1 109 950,00
	444 953,00
	580 433,00
	84 564,00
	0,00

	194. 
	г. Бузулук, 

ул. Челюскинцев, 46
	101/1
	15.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	3
	2
	71,00
	1
	1
	0
	41,20
	41,20
	0,00
	1 157 720,00
	464 103,00
	605 414,00
	88 203,00
	0,00

	IV. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	X
	13
	X
	X
	151
	105
	3141,10
	48
	25
	23
	2099,70
	1184,20
	915,50
	59 001 570,00
	39 080 378,00
	18 572 646,00
	1 348 546,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ 

(пос. Ириклинский)
	X
	X
	X
	X
	109
	63
	2704,10
	28
	22
	6
	1334,50
	1054,20
	280,30
	37 499 450,00
	30 460 684,00
	6 181 675,00
	857 091,00
	0,00

	195. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 25
	4
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	9
	350,40
	4
	3
	1
	182,40
	140,40
	42,00
	5 125 440,00
	4 163 378,00
	844 913,00
	117 149,00
	0,00

	196. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 28
	5
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	10
	407,00
	3
	1
	2
	133,60
	45,30
	88,30
	3 754 160,00
	3 049 492,00
	618 862,00
	85 806,00
	0,00

	197. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 32
	6
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	10
	402,00
	4
	3
	1
	189,20
	147,20
	42,00
	5 316 520,00
	4 318 593,00
	876 413,00
	121 514,00
	0,00

	198. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 42
	7
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	9
	384,80
	4
	2
	2
	202,00
	94,00
	108,00
	5 676 200,00
	4 610 759,00
	935 705,00
	129 736,00
	0,00

	199. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 44
	8
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	374,80
	8
	8
	0
	374,80
	374,80
	0,00
	10 531 880,00
	8 555 013,00
	1 736 150,00
	240 717,00
	0,00

	200. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Советская, 8
	15
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	13
	393,20
	5
	5
	0
	252,50
	252,50
	0,00
	7 095 250,00
	5 763 449,00
	1 169 632,00
	162 169,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ 

(с. Новониколаевка)
	X
	X
	X
	X
	16
	16
	194,6
	4
	2
	2
	194,6
	97,2
	97,4
	5 468 260,00
	2 192 097,00
	3 151 180,00
	124 983,00
	0,00

	201. 
	с. Новониколаевка,

ул. Степная, 1
	13
	02.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV

квар-тал 2015 г.
	5
	5
	97,20
	2
	2
	0
	97,20
	97,20
	0,00
	2 731 320,00
	1 094 922,00
	1 573 971,00
	62 427,00
	0,00

	202. 
	с. Писаревка,

ул. Степная, 1
	14
	02.09.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV

квар-тал 2015 г.
	11
	11
	97,40
	2
	0
	2
	97,40
	0,00
	97,40
	2 736 940,00
	1 097 175,00
	1 577 209,00
	62 556,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ

(пос. Халилово)
	X
	X
	X
	X
	26
	26
	634,3
	16
	1
	15
	570,6
	32,8
	537,8
	16 033 860,00
	6 427 597,00
	9 239 791,00
	366 472,00
	0,00

	203. 
	пос. Халилово,

ул. Ленина, 23
	1
	20.08.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	6
	6
	120,30
	3
	0
	3
	120,30
	0,00
	120,30
	3 380 430,00
	1 355 135,00
	1 948 032,00
	77 263,00
	0,00

	204. 
	пос. Халилово,

ул. Ленина, 27
	2
	20.08.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	9
	9
	148,70
	4
	0
	4
	148,70
	0,00
	148,70
	4 178 470,00
	1 675 050,00
	2 407 916,00
	95 504,00
	0,00

	205. 
	пос. Халилово,

ул. Пролетарская, 11
	6
	20.08.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	3
	3
	116,00
	3
	0
	3
	116,00
	0,00
	116,00
	3 259 600,00
	1 306 697,00
	1 878 401,00
	74 502,00
	0,00

	206. 
	пос. Халилово,

ул. Пролетарская, 13
	7
	20.08.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	182,80
	5
	0
	5
	152,80
	0,00
	152,80
	4 293 680,00
	1 721 235,00
	2 474 308,00
	98 137,00
	0,00

	207. 
	пос. Халилово,

ул. Пролетарская, 16
	8
	20.08.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	1
	1
	66,50
	1
	1
	0
	32,80
	32,80
	0,00
	921 680,00
	369 480,00
	531 134,00
	21 066,00
	0,00

	V. Муниципальное образование г. Кувандык



	Итого по муниципальному образованию г. Кувандык
	X
	7
	X
	X
	141
	136
	2424,20
	57
	40
	17
	2032,90
	1459,10
	573,80
	56 467 631,00
	22 606 970,00
	31 665 439,00
	2 195 222,00
	0,00
	

	208. 
	г. Кувандык,

ул. Индустриальная, 1
	  68 
	25.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	76
	76
	1090,60
	24
	16
	8
	1090,60
	745,60
	345,00
	30 293 473,00
	12 128 074,00
	16 987 717,00
	1 177 682,00
	0,00

	209. 
	г. Кувандык,

ул. Оренбургская, 5
	  44 
	19.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	22
	22
	224,60
	9
	2
	7
	224,60
	62,40
	162,20
	6 238 688,00
	2 497 676,00
	3 498 479,00
	242 533,00
	0,00

	210. 
	г. Кувандык,

ул. Северная, 11
	 67 
	25.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	411,30
	14
	13
	1
	411,30
	383,40
	27,90
	11 424 633,00
	4 573 883,00
	6 406 609,00
	444 141,00
	0,00

	211. 
	г. Кувандык,

ул. Кирпичный

завод, 3
	 46 
	19.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	1
	1
	282,70
	1
	1
	0
	19,30
	19,30
	0,00
	536 094,00
	214 627,00
	300 626,00
	20 841,00
	0,00

	212. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 18
	60
	22.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	9
	9
	164,60
	4
	3
	1
	164,60
	125,90
	38,70
	4 572 075,00
	1 830 443,00
	2 563 889,00
	177 743,00
	0,00

	213. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 10
	61
	22.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	6
	6
	92,60
	4
	4
	0
	92,60
	92,60
	0,00
	2 572 139,00
	1 029 763,00
	1 442 382,00
	99 994,00
	0,00

	214. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 7
	54
	21.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	7
	2
	157,80
	1
	1
	0
	29,90
	29,90
	0,00
	830 529,00
	332 504,00
	465 737,00
	32 288,00
	0,00

	VI. Муниципальное образование г. Медногорск



	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	X
	13
	X
	X
	229
	150
	5289,14
	80
	41
	39
	3273,42
	1650,49
	1622,93
	91 983 102,00
	56 334 335,00
	31 792 192,00
	3 856 575,00
	0,00

	215. 
	г. Медногорск, 

пер. Коммунальный,  3
	17
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	1
	222,30
	1
	1
	0
	49,00
	49,00
	0,00
	1 376 900,00
	843 272,00
	475 899,00
	57 729,00
	0,00

	216. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 5
	12
	27.05.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	7
	377,40
	4
	4
	0
	187,50
	187,50
	0,00
	5 268 750,00
	3 226 805,00
	1 821 042,00
	220 903,00
	0,00

	217. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 7
	43
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	10
	10
	377,50
	7
	7
	0
	330 ,70
	330,70
	0,00
	9 292 670,00
	5 691 223,00
	3 211 833,00
	389 614,00
	0,00

	218. 
	г. Медногорск,

ул. Калинина, 7
	32
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	5
	5
	87,40
	3
	0
	3
	87,40
	0,00
	87,40
	2 455 940,00
	1 504 121,00
	848 849,00
	102 970,00
	0,00

	219. 
	г. Медногорск,

ул. Кирова, 14
	25
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	18
	420,40
	8
	1
	7
	367,60
	14,90
	352,70
	10 329 560,00
	6 326 259,00
	3 570 214,00
	433 087,00
	0,00

	220. 
	г. Медногорск,

ул. Коминтерна, 14
	55
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	1
	421,05
	1
	1
	0
	52,60
	52,60
	0,00
	1 478 060,00
	905 226,00
	510 863,00
	61 971,00
	0,00

	221. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 1
	4
	27.05.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	17
	449,50
	4
	0
	4
	236,60
	0,00
	236,60
	6 648 460,00
	4 071 798,00
	2 297 913,00
	278 749,00
	0,00

	222. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 5
	5
	27.05.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	10
	423,70
	4
	0
	4
	211,70
	0,00
	211,70
	5 948 770,00
	3 643 278,00
	2 056 078,00
	249 414,00
	0,00

	223. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 8
	57
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	1
	357,00
	1
	1
	0
	41,50
	41,50
	0,00
	1 166 150,00
	714 200,00
	403 057,00
	48 893,00
	0,00

	224. 
	г. Медногорск,

ул. Советская, 3
	22
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	10
	10
	433,56
	9
	9
	0
	433,56
	433,56
	0,00
	12 183 036,00
	7 461 406,00
	4 210 832,00
	510 798,00
	0,00

	225. 
	г. Медногорск,

ул. Советская, 5


	26
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	14
	14
	396,37
	10
	9
	1
	342,03
	329,03
	13,00
	9 611 043,00
	5 886 208,00
	3 321 872,00
	402 963,00
	0,00

	226. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, д. 53
	53
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	51
	49
	830,46
	24
	5
	19
	812,53
	138,00
	674,53
	22 832 093,00
	13 983 337,00
	7 891 474,00
	957 282,00
	0,00

	227. 
	г. Медногорск, 

ул. Тульская, 6
	52
	16.10.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	7
	492,50
	4
	3
	1
	120,70
	73,70
	47,00
	3 391 670,00
	2 077 202,00
	1 172 266,00
	142 202,00
	0,00

	VII. Муниципальное образование г. Новотроицк

	Итого по муниципальному образованию г. Новотроицк
	X
	6
	X
	X
	138
	138
	1580,90
	62
	24
	38
	1476,40
	618,30
	858,10
	41 486 840,00
	16 631 100,00
	21 694 966,00
	3 160 774,00
	0,00

	228. 
	г. Новотроицк,

ул. Восточная Поляна, 4
	30
	06.12.

2006 
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	10
	10
	167,20
	5
	1
	4
	167,20
	44,50
	122,70
	4 698 320,00
	1 883 446,00
	2 456 906,00
	357 968,00
	0,00

	229. 
	г. Новотроицк,

ул. Горького, 38 
	12
	06.12.

2006 
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	8
	8
	156,90
	4
	0
	4
	71,60
	0,00
	71,60
	2 011 960,00
	806 548,00
	1 052 127,00
	153 285,00
	0,00

	230. 
	г. Новотроицк,

ул. Горького, 42
	25
	06.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	5
	5
	53,80
	2
	0
	2
	53,80
	0,00
	53,80
	1 511 780,00
	606 037,00
	790 565,00
	115 178,00
	0,00

	231. 
	г. Новотроицк,

ул. Школьная, 10
	35
	23.11.

2010
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	24
	24
	497,80
	19
	19
	0
	497,80
	497,80
	0,00
	13 988 180,00
	5 607 533,00
	7 314 930,00
	1 065 717,00
	0,00

	232. 
	г. Новотроицк,

ул. Свистунова, 19
	54
	21.10. 2010
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	79
	79
	628,00
	29
	4
	25
	608,80
	76,00
	532,80
	17 107 280,00
	6 857 907,00
	8 946 021,00
	1 303 352,00
	0,00

	233. 
	г. Новотроицк,

ул. Строителей, 14


	19
	06.12. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	12
	12
	77,20
	3
	0
	3
	77,20
	0,00
	77,20
	2 169 320,00
	869 629,00
	1 134 417,00
	165 274,00
	0,00

	VIII. Муниципальное образование г. Оренбург

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	X
	82
	X
	X
	1583
	735
	22445,37
	298
	205
	93
	10705,27
	7113,33
	3591,94
	300 818 087,00
	132 607 460,00
	146 853 942,00
	21 356 685,00
	0,00

	234. 
	г. Оренбург,

пер. Алексеевский,

12/1, литера А
	4
	12.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	36
	28
	544,00
	12
	9
	3
	415,30
	334,70
	80,60
	11 669 930,00
	8 008 546,00
	3 372 652,00
	288 732,00
	0,00

	235. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный,

25, литеры АА1А2
	46
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	3
	201,10
	1
	1
	0
	43,60
	43,60
	0,00
	1 225 160,00
	538 432,00
	599 256,00
	87 472,00
	0,00

	236. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 17,  литеры АА1
	50
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	13
	13
	113,10
	5
	5
	0
	113,10
	113,10
	0,00
	3 178 110,00
	1 274 030,00
	1 661 898,00
	242 182,00
	0,00

	237. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 29,  литеры АА3
	118
	30.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	2
	138,90
	1
	1
	0
	59,50
	59,50
	0,00
	1 671 950,00
	734 787,00
	817 792,00
	119 371,00
	0,00

	238. 
	г. Оренбург, 

пер. Кардонный,  23, литера А
	3
	12.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	2
	2
	78,15
	1
	0
	1
	29,40
	0,00
	29,40
	826 140,00
	331 180,00
	432 005,00
	62 955,00
	0,00

	239. 
	г. Оренбург, 

пер. Каширина, 15, литера А
	412
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	26
	1
	370,90
	1
	1
	0
	54,40
	54,40
	0,00
	1 528 640,00
	671 805,00
	747 696,00
	109 139,00
	0,00

	240. 
	г. Оренбург, 

пер. Коммунальный,  5, литера А
	208
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	39
	3
	447,30
	2
	2
	0
	25,00
	25,00
	0,00
	702 500,00
	308 734,00
	343 610,00
	50 156,00
	0,00

	241. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литеры ЕЕ1
	360
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	6
	5
	60,80
	1
	0
	1
	35,70
	0,00
	35,70
	1 003 170,00
	402 147,00
	524 578,00
	76 445,00
	0,00

	242. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литера Б
	353
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	25
	10
	271,70
	2
	0
	2
	74,28
	0,00
	74,28
	2 087 268,00
	917 310,00
	1 020 935,00
	149 023,00
	0,00

	243. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 3,  литера А
	357
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	4
	75,80
	2
	1
	1
	75,80
	32,00
	43,80
	2 129 980,00
	853 859,00
	1 113 809,00
	162 312,00
	0,00

	244. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 9, литеры А2А4А6
	358
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	17
	6
	166,40
	1
	0
	1
	62,40
	0,00
	62,40
	1 753 440,00
	702 913,00
	916 909,00
	133 618,00
	0,00

	245. 
	г. Оренбург, 

пер. Селивановский, 61/13, литеры АА1
	157
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	14
	6
	214,70
	1
	0
	1
	52,00
	0,00
	52,00
	1 461 200,00
	642 167,00
	714 709,00
	104 324,00
	0,00

	246. 
	г. Оренбург, 

пер. Станочный, 17, литера А
	75
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	40
	2
	642,40
	1
	1
	0
	41,70
	41,70
	0,00
	1 171 770,00
	514 968,00
	573 142,00
	83 660,00
	0,00

	247. 
	г. Оренбург, 

пер. Токарный,

32/2–4, литеры

АА1А2
	220
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	8
	8
	135,87
	3
	1
	2
	135,87
	26,76
	109,11
	3 817 947,00
	1 530 525,00
	1 996 482,00
	290 940,00
	0,00

	248. 
	г. Оренбург, 

просп. Братьев Коростелевых, 65а, 

литеры АА1
	134
	30.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	13
	11
	270,70
	6
	5
	1
	241,60
	183,80
	57,80
	6 788 960,00
	2 721 534,00
	3 550 085,00
	517 341,00
	0,00

	249. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 18,

литера А
	132
	30.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	30
	10
	393,00
	6
	6
	0
	126,40
	126,40
	0,00
	3 551 840,00
	1 560 961,00
	1 737 292,00
	253 587,00
	0,00

	250. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 26, литера А
	125
	30.09.2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	1
	291,20
	1
	1
	0
	33,40
	33,40
	0,00
	938 540,00
	376 240,00
	490 784,00
	71 516,00
	0,00

	251. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 34, литера А
	129
	30.09.2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	43
	12
	642,20
	3
	2
	1
	123,00
	85,60
	37,40
	3 456 300,00
	1 518 971,00
	1 690 563,00
	246 766,00
	0,00

	252. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова

1-й, 3а, литера А
	105
	30.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	13
	402,00
	6
	5
	1
	239,40
	181,50
	57,90
	6 727 140,00
	2 956 438,00
	3 290 411,00
	480 291,00
	0,00

	253. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова

1-й, 3, литера А
	343
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	16
	429,30
	8
	8
	0
	295,10
	295,10
	0,00
	8 292 310,00
	3 644 297,00
	4 055 975,00
	592 038,00
	0,00

	254. 
	г. Оренбург,

ул. Амурская,

83, литера А
	177
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	19
	4
	156,70
	1
	1
	0
	25,40
	25,40
	0,00
	713 740,00
	313 674,00
	349 108,00
	50 958,00
	0,00

	255. 
	г. Оренбург,

ул. Бурзянцева,

18/11, литера А
	23
	12.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	8
	8
	94,90
	2
	1
	1
	94,90
	18,40
	76,50
	2 666 690,00
	1 069 013,00
	1 394 467,00
	203 210,00
	0,00

	256. 
	г. Оренбург,

ул. Восточная, 2/2, литера А3
	136
	30.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	23
	21
	413,70
	8
	8
	0
	371,30
	371,30
	0,00
	10 433 530,00
	4 585 318,00
	5 103 299,00
	744 913,00
	0,00

	257. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 20/13, литеры АА1
	35
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	37
	1
	425,50
	1
	1
	0
	26,60
	26,60
	0,00
	747 460,00
	328 493,00
	365 601,00
	53 366,00
	0,00

	258. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 20/13, литера Б
	36
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	10
	6
	262,20
	3
	2
	1
	117,70
	84,40
	33,30
	3 307 370,00
	1 325 846,00
	1 729 490,00
	252 034,00
	0,00

	259. 
	г. Оренбург, 

ул. Дачная, 28,

литера А
	37
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	25
	25
	396,70
	8
	6
	2
	396,70
	286,70
	110,00
	11 147 270,00
	4 468 679,00
	5 829 133,00
	849 458,00
	0,00

	260. 
	г. Оренбург, 

ул. Караваева

Роща, 38, литера А
	196
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	15
	10
	173,10
	5
	0
	5
	110,80
	0,00
	110,80
	3 113 480,00
	1 368 309,00
	1 522 881,00
	222 290,00
	0,00

	261. 
	г. Оренбург, 

ул. Караваева Роща, 63а, литера А
	51
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	8
	8
	266,90
	5
	4
	1
	266,90
	225,80
	41,10
	7 499 890,00
	3 006 530,00
	3 921 845,00
	571 515,00
	0,00

	262. 
	г. Оренбург, 

ул. Караван-Сарайская, 30/110, литеры АБ
	227
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	31
	31
	234,70
	8
	4
	4
	234,70
	91,70
	143,00
	6 595 070,00
	2 643 808,00
	3 448 696,00
	502 566,00
	0,00

	263. 
	г. Оренбург, 

ул. Караван-Сарайская, 42,   литера А
	227
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	8
	3
	111,40
	1
	0
	1
	45,00
	0,00
	45,00
	1 264 500,00
	555 085,00
	618 375,00
	91 040,00
	0,00

	264. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская,  19, литера А
	54
	12.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	32
	4
	385,70
	1
	1
	0
	45,50
	45,50
	0,00
	1 278 550,00
	561 896,00
	625 371,00
	91 283,00
	0,00

	265. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская,  29, литера А
	290
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	16
	374,47
	8
	7
	1
	328,87
	308,33
	20,54
	9 241 247,00
	4 061 336,00
	4 520 124,00
	659 787,00
	0,00

	266. 
	г. Оренбург, 

ул. Кобозева,  20а/28–30, литеры А1А2А7
	273
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	4
	292,80
	2
	1
	1
	73,10
	39,60
	33,50
	2 054 110,00
	902 739,00
	1 004 716,00
	146 655,00
	0,00

	267. 
	г. Оренбург, 

ул. Кобозева,  41/7, литера А2
	317
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	11
	1
	212,00
	1
	0
	1
	18,60
	0,00
	18,60
	522 660,00
	204 685,00
	266 999,00
	50 976,00
	0,00

	268. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 29, литера А
	271
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	24
	2
	370,70
	1
	0
	1
	41,20
	0,00
	41,20
	1 157 720,00
	508 794,00
	566 269,00
	82 657,00
	0,00

	269. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 35, литера А
	206
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	28
	27
	321,40
	12
	12
	0
	280,30
	280,30
	0,00
	7 876 430,00
	3 461 527,00
	3 852 557,00
	562 346,00
	0,00

	270. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 113/79, литера Б
	200
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	4
	144,70
	1
	1
	0
	20,40
	20,40
	0,00
	573 240,00
	251 927,00
	280 386,00
	40 927,00
	0,00

	271. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 159/70, литеры АА1А2А3
	313
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	15
	2
	294,60
	1
	0
	1
	48,60
	0,00
	48,60
	1 365 660,00
	600 179,00
	667 978,00
	97 503,00
	0,00

	272. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская,  32, литера А1
	289
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	23
	12
	406,00
	6
	5
	1
	253,00
	222,80
	30,20
	7 109 300,00
	3 124 389,00
	3 477 335,00
	507 576,00
	0,00

	273. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 33, литера Б
	275
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	16
	2
	202,60
	1
	1
	0
	47,00
	47,00
	0,00
	1 320 700,00
	580 420,00
	645 987,00
	94 293,00
	0,00

	274. 
	г. Оренбург, 

ул. Кривцова,  7, 

литера А2
	300
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	24
	16
	438,70
	8
	8
	0
	333,50
	333,50
	0,00
	9 371 350,00
	4 118 513,00
	4 583 760,00
	669 077,00
	0,00

	275. 
	г. Оренбург, 

ул. Кривцова,  9,

литера А3
	301
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	31
	26
	427,50
	11
	9
	2
	346,40
	240,90
	105,50
	9 733 840,00
	5 226 815,00
	3 895 201,00
	611 824,00
	0,00

	276. 
	г. Оренбург, 

ул. Левашова 5–7, литера Б
	284
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	13
	5
	158,60
	1
	1
	0
	71,20
	71,20
	0,00
	2 000 720,00
	879 275,00
	978 602,00
	142 843,00
	0,00

	277. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная,  51, литера А7
	326
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	12
	406,00
	6
	6
	0
	314,90
	314,90
	0,00
	8 848 690,00
	3 888 813,00
	4 328 113,00
	631 764,00
	0,00

	278. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская, 18, литера А
	356
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	138,80
	4
	4
	0
	138,80
	138,80
	0,00
	3 900 280,00
	1 563 531,00
	2 039 535,00
	297 214,00
	0,00

	279. 
	г. Оренбург, 

ул. Малышевская, 18, литера Б
	342
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	7
	5
	79,80
	2
	1
	1
	56,30
	20,30
	36,00
	1 582 030,00
	695 269,00
	773 810,00
	112 951,00
	0,00

	280. 
	г. Оренбург, 

ул. Малышевская,  30, литеры АА1А2А3
	363
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	2
	101,28
	2
	1
	1
	59,25
	26,74
	32,51
	1 664 925,00
	667 429,00
	870 623,00
	126 873,00
	0,00

	281. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 17/3–5/14, литеры БЖДЕ
	340
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	29
	27
	432,30
	12
	9
	3
	361,90
	223,30
	138,60
	10 169 390,00
	4 469 234,00
	4 974 101,00
	726 055,00
	0,00

	282. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 29, литера А
	338
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	14
	14
	186,60
	5
	3
	2
	186,60
	96,20
	90,40
	5 243 460,00
	2 101 980,00
	2 741 911,00
	399 569,00
	0,00

	283. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 32, литеры БА2ВА1
	362
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	3
	104,50
	1
	0
	1
	32,40
	0,00
	32,40
	910 440,00
	400 119,00
	445 319,00
	65 002,00
	0,00

	284. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 51, литеры А1А2А5А6
	44
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	22
	7
	168,30
	2
	1
	1
	36,80
	21,50
	15,30
	1 034 080,00
	414 538,00
	540 741,00
	78 801,00
	0,00

	285. 
	г. Оренбург, 

ул. Мебельная,

12/2, литера А
	332
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	42
	30
	480,10
	18
	12
	6
	386,50
	234,60
	151,90
	10 860 650,00
	4 773 029,00
	5 312 213,00
	775 408,00
	0,00

	286. 
	г. Оренбург, 

ул. Милиционерская, 1/4, 

литеры АА1
	69
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	40
	8
	555,00
	3
	2
	1
	112,00
	65,40
	46,60
	3 147 200,00
	1 261 638,00
	1 645 734,00
	239 828,00
	0,00

	287. 
	г. Оренбург, 

ул. Нагорная,  16, 

литера А
	218
	26.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	53
	45
	591,80
	16
	11
	5
	393,20
	224,70
	168,50
	11 048 920,00
	4 855 769,00
	5 404 302,00
	788 849,00
	0,00

	288. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 3, литера А
	236
	10.11.2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	59
	4
	674,90
	2
	2
	0
	49,00
	49,00
	0,00
	1 376 900,00
	605 119,00
	673 476,00
	98 305,00
	0,00

	289. 
	г. Оренбург, 

ул. Нагорная,  7, 

литера А
	427
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	18
	18
	420,20
	8
	5
	3
	420,20
	277,90
	142,30
	11 807 620,00
	4 733 397,00
	6 174 444,00
	899 779,00
	0,00

	290. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная,  9, 

литера А
	428
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	18
	413,90
	7
	6
	1
	366,30
	320,90
	45,40
	10 293 030,00
	4 523 571,00
	5 034 578,00
	734 881,00
	0,00

	291. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литера А
	181
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	15
	6
	111,80
	1
	0
	1
	46,90
	0,00
	46,90
	1 317 890,00
	579 185,00
	644 613,00
	94 092,00
	0,00

	292. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литера А1
	182
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	6
	2
	85,90
	1
	0
	1
	42,60
	0,00
	42,60
	1 197 060,00
	479 873,00
	625 967,00
	91 220,00
	0,00

	293. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской

Коммуны,  92,

литеры АА1
	402
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	2
	2
	55,50
	2
	0
	2
	55,50
	0,00
	55,50
	1 559 550,00
	625 187,00
	815 520,00
	118 843,00
	0,00

	294. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской

Коммуны,  92,

литера В
	407
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	82,10
	3
	1
	2
	82,10
	24,20
	57,90
	2 307 010,00
	924 826,00
	1 206 382,00
	175 802,00
	0,00

	295. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная,  34, литера А
	269
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                   квар-тал 2017 г.
	25
	18
	388,10
	5
	1
	4
	251,00
	45,80
	205,20
	7 053 100,00
	3 099 691,00
	3 449 846,00
	503 563,00
	0,00

	296. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная,  38, литера А
	59
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	26
	8
	375,60
	2
	2
	0
	108,00
	108,00
	0,00
	3 034 800,00
	1 333 731,00
	1 484 396,00
	216 673,00
	0,00

	297. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная,  42, литера А5
	60
	25.08.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	31
	4
	364,60
	1
	0
	1
	41,00
	0,00
	41,00
	1 152 100,00
	506 324,00
	563 521,00
	82 255,00
	0,00

	298. 
	г. Оренбург, 

ул. Попова,  18/31, литеры АА1
	383
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	13
	7
	186,00
	2
	1
	1
	56,00
	27,50
	28,50
	1 573 600,00
	691 564,00
	769 687,00
	112 349,00
	0,00

	299. 
	г. Оренбург, 

ул. Попова,  18/31, литеры ББ1Б2
	385
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	16
	301,50
	7
	2
	5
	234,00
	55,90
	178,10
	6 575 400,00
	2 889 752,00
	3 216 191,00
	469 457,00
	0,00

	300. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова,  14, литеры АА1А2А3
	430
	28.12.2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	8
	1
	236,00
	1
	1
	0
	79,90
	79,90
	0,00
	2 245 190,00
	1 285 675,00
	836 379,00
	123 136,00
	0,00

	301. 
	г. Оренбург, 

ул. Пролетарская,  155/28, литера А
	377
	14.12.2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	15
	3
	123,20
	1
	1
	0
	34,40
	34,40
	0,00
	966 640,00
	424 332,00
	472 713,00
	69 595,00
	0,00

	302. 
	г. Оренбург, 

ул. Пролетарская,  80, литера А
	403
	28.12.2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	6
	1
	120,80
	1
	1
	0
	21,50
	21,50
	0,00
	604 150,00
	230 947,00
	257 036,00
	116 167,00
	0,00

	303. 
	г. Оренбург, 

ул. Самолетная, 87а, литера А1
	161
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	19
	4
	280,90
	1
	1
	0
	37,60
	37,60
	0,00
	1 056 560,00
	464 336,00
	516 790,00
	75 434,00
	0,00

	304. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 10 литера Б
	145
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	20
	2
	271,70
	1
	0
	1
	26,10
	0,00
	26,10
	733 410,00
	322 318,00
	358 729,00
	52 363,00
	0,00

	305. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 112/59, литеры АА1
	86
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	16
	2
	221,10
	1
	1
	0
	21,10
	21,10
	0,00
	592 910,00
	260 572,00
	290 007,00
	42 331,00
	0,00

	306. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера А
	153
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	16
	3
	344,70
	1
	1
	0
	43,80
	43,80
	0,00
	1 230 780,00
	540 902,00
	602 005,00
	87 873,00
	0,00

	307. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера З
	154
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	6
	2
	98,50
	1
	0
	1
	36,90
	0,00
	36,90
	1 036 890,00
	415 665,00
	542 211,00
	79 014,00
	0,00

	308. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 7/6, литеры ББ1Б2
	155
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	20
	3
	239,70
	1
	0
	1
	26,20
	0,00
	26,20
	736 220,00
	323 553,00
	360 104,00
	52 563,00
	0,00

	309. 
	г. Оренбург, 

ул. Строителей,  7, литеры АА1А2
	164
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	16
	16
	230,20
	5
	1
	4
	230,20
	35,20
	195,00
	6 468 620,00
	2 593 118,00
	3 382 572,00
	492 930,00
	0,00

	310. 
	г. Оренбург, 

ул. Сухарева, 64 литера А
	163
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	31
	5
	409,10
	1
	0
	1
	64,90
	0,00
	64,90
	1 823 690,00
	801 474,00
	892 012,00
	130 204,00
	0,00

	311. 
	г. Оренбург, 

ул. Цвиллинга, 

32/2, литера Б
	187
	13.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	4
	113,10
	3
	2
	1
	113,10
	56,70
	56,40
	3 178 110,00
	1 396 713,00
	1 554 493,00
	226 904,00
	0,00

	312. 
	г. Оренбург, 

ул. Цвиллинга,

7/26, литеры ББ1
	261
	10.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	10
	8
	110,40
	2
	2
	0
	65,80
	65,80
	0,00
	1 848 980,00
	741 213,00
	966 869,00
	140 898,00
	0,00

	313. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая,  29, 

литеры АА1А2А5

	92
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	20
	2
	223,60
	1
	1
	0
	33,80
	33,80
	0,00
	949 780,00
	406 052,00
	474 470,00
	69 258,00
	0,00

	314. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 65,

литеры АА1А2А3
	97
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                   квар-тал 2016 г.
	9
	6
	106,10
	2
	0
	2
	61,40
	0,00
	61,40
	1 725 340,00
	691 648,00
	902 215,00
	131 477,00
	0,00

	315. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая,  9, 

литера А


	96
	15.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	9
	156,60
	3
	1
	2
	102,70
	31,50
	71,20
	2 885 870,00
	1 268 279,00
	1 411 551,00
	206 040,00
	0,00

	IX. Муниципальное образование г. Орск

	Итого по муниципальному образованию г. Орск
	X
	21
	X
	X
	633
	627
	9849,73
	236
	158
	78
	9413,83
	6790,68
	2623,15
	263 874 726,76
	105 613 077,92
	139 964 296,34
	18 297 352,50
	0,00

	316. 
	г. Орск,

пер. Камышинский, 3
	81
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	66
	66
	761,60
	22
	10
	12
	742,50
	229,50
	513,00
	20 842 077,41
	8 341 815,15
	11 057 336,81
	1442925,45
	0,00

	317. 
	г. Орск,

пер. Камышинский, 4
	82
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	64
	64
	810,00
	21
	9
	12
	810,00
	378,50
	431,50
	22 761 000,00
	9 109 850,00
	12 075 383,00
	1575767,00
	0,00

	318. 
	г. Орск,

ул. Белинского, 3
	16
	12.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	14
	14
	135,21
	5
	3
	2
	135,21
	76,40
	58,81
	3 799 401,00
	1 520 670,00
	2 015 695,00
	263 036,00
	0,00

	319. 
	г. Орск,

ул. Горького, 11
	15
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	14
	14
	382,20
	8
	7
	1
	382,20
	333,65
	48,55
	10 701 890,54
	4 283 367,78
	5 677 870,47
	740 652,29
	0,00

	320. 
	г. Орск, 

ул. Горького, 7а

	3
	22.02.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	21
	21
	386,30
	9
	9
	0
	386,30
	386,30
	0,00
	10 842 360,19
	4 339 455,36
	5 752 218,08
	750 686,75
	0,00

	321. 
	г. Орск,

ул. Горького, 9
	14
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	379,10
	8
	7
	1
	379,10
	329,10
	50,00
	10 632 935,49
	4 255 583,24
	5 641 292,02
	736 060,23
	0,00

	322. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 18
	27
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	26
	26
	383,60
	8
	8
	0
	383,60
	383,60
	0,00
	10 746 514,53
	4 301 099,20
	5 701 374,60
	744 040,73
	0,00

	323. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 20
	28
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	19
	19
	379,20
	8
	7
	1
	379,20
	330,00
	49,20
	10 652 567,17
	4 263 704,05
	5 651 353,76
	737 509,36
	0,00

	324. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 24
	24
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	19
	19
	405,20
	8
	7
	1
	405,20
	347,20
	58,00
	11 274 618,36
	4 512 508,35
	5 981 610,57
	780 499,44
	0,00

	325. 
	г. Орск,

ул. Краматорская, 47/10
	79
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	46
	40
	901,90
	17
	11
	6
	813,00
	595,60
	217,40
	22 837 684,58
	9 140 812,21
	12 115 749,84
	1 581 122,53
	0,00

	326. 
	г. Орск,

ул. Кутузова, 16
	1
	21.02.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	57
	57
	639,29
	26
	19
	7
	639,29
	403,50
	235,79
	17 934 421,18
	7 178 217,17
	9 514 579,02
	1241624,99
	0,00

	327. 
	г. Орск,

ул. Кутузова, 26а
	3
	29.06.

2007
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	23
	23
	407,73
	9
	9
	0
	407,73
	407,73
	0,00
	11 457 213,00
	4 585 629,00
	6 078 390,00
	793 194,00
	0,00

	328. 
	г. Орск,

ул. Набережная, 1
	2
	19.02.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	27
	27
	457,60
	9
	7
	2
	457,60
	379,60
	78,00
	12 858 560,00
	5 146 503,00
	6 821 846,00
	890 211,00
	0,00

	329. 
	г. Орск,

ул. Набережная, 3
	3
	19.02.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	27
	27
	470,40
	8
	8
	0
	470,40
	470,40
	0,00
	13 218 240,00
	5 290 461,00
	7 012 667,00
	915 112,00
	0,00

	330. 
	г. Орск,

ул. Новосибирская, 143
	17
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	19
	19
	379,20
	8
	8
	0
	379,20
	379,20
	0,00
	10 551 893,96
	4 223 201,31
	5 598 116,09
	730 576,56
	0,00

	331. 
	г. Орск,

ул. Новосибирская,

46
	11
	22.08.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	28
	28
	405,90
	9
	6
	3
	405,90
	296,80
	109,10
	11 405 790,00
	4 565 047,00
	6 051 109,00
	789 634,00
	0,00

	332. 
	г. Орск,

ул. Путейская 1-я, 7
	8
	27.05.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	9
	9
	138,20
	3
	0
	3
	51,90
	0,00
	51,90
	1 458 390,00
	583 705,00
	773 719,00
	100 966,00
	0,00

	333. 
	г. Орск,

ул. Станиславского, 77
	11
	15.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	54
	54
	853,40
	23
	1
	22
	611,80
	35,50
	576,30
	17 162 786,95
	6 869 224,00
	9 076 316,89
	1217 246,06
	0,00

	334. 
	г. Орск,

ул. Суворова, 37
	7
	22.02.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	387,40
	8
	8
	0
	387,40
	387,40
	0,00
	10 763 533,55
	4 307 906,98
	5 710 398,74
	745 227,83
	0,00

	335. 
	г. Орск,

ул. Суворова, 39
	9
	22.02.

2008
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	382,10
	8
	8
	0
	382,10
	382,10
	0,00
	10 614 828,85
	4 248 390,12
	5 631 505,45
	734 933,28
	0,00

	336. 
	г. Орск,

ул. Тимирязева, 3
	22
	11.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	40
	40
	404,20
	11
	6
	5
	404,20
	258,60
	145,60
	11 358 020,00
	4 545 928,00
	6 025 765,00
	786 327,00
	0,00

	X. Муниципальное образование Сорочинский городской округ



	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	X
	27
	X
	X
	444
	257
	8337,24
	81
	78
	3
	4055,40
	3950,40
	105,00
	113 911 780,00
	45 340 560,00
	59 146 034,00
	9 425 186,00
	0,00

	337. 
	г. Сорочинск,

мкр. 2-й, 34
	21
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	20
	2
	500,40
	1
	1
	0
	51,40
	51,40
	0,00
	1 444 340,00
	578 902,00
	755 166,00
	110 272,00
	0,00

	338. 
	г. Сорочинск,

мкр. 2-й, 36
	26
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	23
	2
	786,90
	1
	1
	0
	54,00
	54,00
	0,00
	1 517 400,00
	608 184,00
	793 366,00
	115 850,00
	0,00

	339. 
	г. Сорочинск,  

ул.  8 Марта, 30
	55
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	5
	5
	117,80
	2
	2
	0
	117,80
	117,80
	0,00
	3 310 180,00
	1 326 743,00
	1 730 713,00
	252 724,00
	0,00

	340. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 10
	83
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	17
	310,00
	5
	5
	0
	279,40
	279,40
	0,00
	7 825 850,00
	3 136 654,00
	4 091 711,00
	597 485,00
	0,00

	341. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 12
	84
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	28
	21
	336,60
	3
	3
	0
	169,00
	169,00
	0,00
	4 748 900,00
	1 903 391,00
	2 482 942,00
	362 567,00
	0,00

	342. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 16
	86
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	14
	13
	318,40
	5
	5
	0
	269,90
	269,90
	0,00
	7 578 570,00
	3 037 543,00
	3 962 422,00
	578 605,00
	0,00

	343. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 17
	89
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	15
	284,00
	4
	4
	0
	205,60
	205,60
	0,00
	5 777 360,00
	2 315 605,00
	3 020 667,00
	441 088,00
	0,00

	344. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 19
	90
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	22
	22
	226,70
	6
	6
	0
	226,70
	226,70
	0,00
	6 370 270,00
	2 519 880,00
	3 287 202,00
	563 188,00
	0,00

	345. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 8
	82
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	18
	18
	238,30
	6
	4
	2
	238,30
	175,10
	63,20
	6 682 180,00
	2 678 264,00
	3 493 750,00
	510 166,00
	0,00

	346. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 28
	76
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	12
	9
	270,40
	5
	5
	0
	218,60
	218,60
	0,00
	6 142 660,00
	2 462 020,00
	3 211 663,00
	468 977,00
	0,00

	347. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 30
	77
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	17
	17
	337,40
	6
	6
	0
	337,40
	337,40
	0,00
	9 480 940,00
	3 800 026,00
	4 957 060,00
	723 854,00
	0,00

	348. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 21
	92
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	10
	228,50
	3
	2
	1
	125,00
	83,20
	41,80
	3 512 500,00
	1 407 834,00
	1 836 495,00
	268 171,00
	0,00

	349. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 23
	93
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г..
	18
	16
	304,90
	4
	4
	0
	212,90
	212,90
	0,00
	5 982 490,00
	2 397 823,00
	3 127 919,00
	456 748,00
	0,00

	350. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 25
	94
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	15
	15
	354,50
	6
	6
	0
	354,50
	354,50
	0,00
	9 961 450,00
	3 992 617,00
	5 208 301,00
	760 532,00
	0,00

	351. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 27
	95
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	19
	10
	340,10
	3
	3
	0
	189,90
	189,90
	0,00
	5 336 190,00
	2 138 782,00
	2 790 003,00
	407 405,00
	0,00

	352. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 29
	96
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	19
	13
	289,30
	2
	2
	0
	93,90
	93,90
	0,00
	2 638 590,00
	1 057 565,00
	1 379 575,00
	201 450,00
	0,00

	353. 
	г. Сорочинск, 

ул. Сидоровнина, 33
	67
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                        квар-тал 2016 г.
	6
	6
	98,30
	2
	2
	0
	98,30
	98,30
	0,00
	2 762 230,00
	1 107 121,00
	1 444 220,00
	210 889,00
	0,00

	354. 
	г. Сорочинск, 

ул. Зуйкова, 68
	58
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	11
	4
	218,30
	2
	2
	0
	123,70
	123,70
	0,00
	3 475 970,00
	1 393 192,00
	1 817 396,00
	265 382,00
	0,00

	355. 
	г. Сорочинск, 

ул. Зуйкова, 70
	59
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	15
	4
	356,48
	2
	2
	0
	83,40
	83,40
	0,00
	2 343 540,00
	939 307,00
	1 225 310,00
	178 923,00
	0,00

	356. 
	г. Сорочинск, 

ул. Зуйкова, 72
	60
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	11
	6
	312,70
	3
	3
	0
	142,3
	142,3
	0,00
	3 998 630,00
	1 602 678,00
	2 090 666,00
	305 286,00
	0,00

	357. 
	г. Сорочинск, 

ул. Зуйкова, 74
	61
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	21
	2
	354,30
	1
	1
	0
	64,20
	64,20
	0,00
	1 804 020,00
	723 064,00
	943 224,00
	137 732,00
	0,00

	358. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 13
	87
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	5
	309,00
	2
	2
	0
	102,20
	102,20
	0,00
	2 871 820,00
	1 151 045,00
	1 501 519,00
	219 256,00
	0,00

	359. 
	г. Сорочинск, 

ул. Крестьянская, 66
	69
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	21
	6
	307,20
	1
	1
	0
	45,10
	45,10
	0,00
	1 267 310,00
	507 947,00
	662 607,00
	96 756,00
	0,00

	360. 
	г. Сорочинск, 

ул. Крестьянская, 68
	70
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	20
	2
	266,66
	2
	2
	0
	89,80
	89,80
	0,00
	2 523 380,00
	1 011 378,00
	1 319 338,00
	192 655,00
	0,00

	361. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 67
	79
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	5
	257,10
	2
	2
	0
	78,00
	78,00
	0,00
	2 191 800,00
	878 489,00
	1 145 973,00
	167 338,00
	0,00

	362. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 60
	28
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	12
	6
	331,00
	1
	1
	0
	30,00
	30,00
	0,00
	843 000,00
	337 880,00
	440 759,00
	64 361,00
	0,00

	363. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 62
	22
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	11
	6
	282,00
	1
	1
	0
	54,10
	54,10
	0,00
	1 520 210,00
	326 617,00
	426 067,00
	767 526,00
	0,00

	XI. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского  района
	X
	5
	X
	X
	24
	24
	789,60
	12
	10
	2
	414,30
	343,10
	71,20
	11 641 830,00
	4 529 861,10
	6 708 790,00
	403 178,90
	0,00

	364. 
	пос. Акбулак, 

ул. Кирова, 80
	5
	25.12.

2010
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	4
	123,90
	1
	0
	1
	27,20
	0,00
	27,20
	764 320,00
	306 398,00
	440 453,00
	17 469,00
	0,00

	365. 
	пос. Акбулак, 

ул. Кирова, 82 
	6
	25.12.

2010
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	4
	83,60
	1
	1
	0
	28,40
	28,40
	0,00
	798 040,00
	319 915,00
	459 885,00
	18 240,00
	0,00

	366. 
	пос. Акбулак, 

ул. Шаповалова, 9
	9
	26.12.

2010
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	5
	5
	312,10
	4
	4
	0
	139,2
	139,2
	0,00
	3 911 520,00
	1 430 962,10
	2 254 063,00
	226 494,90
	0,00

	367. 
	пос. Акбулак, 

ул. Советская, 19
	11
	26.12.

2010
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	4
	79,90
	2
	1
	1
	79,90
	35,90
	44,00
	2 245 190,00
	900 044,00
	1 293 830,00
	51 316,00
	0,00

	368. 
	пос. Акбулак, 

ул. Советская, 73
	14
	26.12.

2010
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	190,10
	4
	4
	0
	139,60
	139,60
	0,00
	3 922 760,00
	1 572 542,00
	2 260 559,00
	89 659,00
	0,00

	XII. Муниципальное образование Брацлавский сельсовет Адамовского района



	Итого по муниципальному образованию Брацлавский сельсовет Адамовского района
	X
	4
	X
	X
	13
	13
	356,00
	7
	0
	7
	303,50
	0,00
	303,50
	8 096 255,00
	3 242 374,00
	4 805 342,00
	48 539,00
	0,00

	369. 
	с. Каменецк,

ул. Советская, 21
	12
	17.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	5
	5
	105,00
	2
	0
	2
	105,00
	0,00
	105,00
	2 808 541,00
	1 124 760,00
	1 666 943,00
	16 838,00
	0,00

	370. 
	с. Брацлавка,

пер. Смоленский, 3
	13
	17.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	2
	2
	105,00
	1
	0
	1
	52,50
	0,00
	52,50
	1 444 974,00
	578 681,00
	857 630,00
	8 663,00
	0,00

	371. 
	с. Аневка,

пер. Первомайский, 7
	14
	17.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	3
	3
	52,00
	2
	0
	2
	52,00
	0,00
	52,00
	1 344 826,00
	538 573,00
	798 190,00
	8 063,00
	0,00

	372. 
	с. Каинсай,

ул. Островского, 7
	15
	17.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	3
	3
	94,00
	2
	0
	2
	94,00
	0,00
	94,00
	2 497 914,00
	1 000 360,00
	1 482 579,00
	14 975,00
	0,00

	XIII. Муниципальное образование Горный сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Горный сельсовет Оренбургского района
	X
	1
	X
	X
	14
	14
	216,60
	4
	4
	0
	216,60
	216,60
	0,00
	6 086 460,00
	2 439 919,00
	3 182 832,00
	463 709,00
	0,00

	373. 
	пос. Горный,

ул. Рабочая, 43
	4
	21.03.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	14
	14
	216,60
	4
	4
	0
	216,60
	216,60
	0,00
	6 086 460,00
	2 439 919,00
	3 182 832,00
	463 709,00
	0,00

	XIV. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района



	Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района
	X
	1
	X
	X
	24
	24
	364,40
	14
	14
	0
	364,40
	364,40
	0,00
	10 239 640,00
	4 076 371,00
	5 362 005,00
	801 264,00
	0,00

	374. 
	с. Грачевка, 

ул. Комсомольская, 3
	164
	23.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	24
	24
	364,40
	14
	14
	0
	364,40
	364,40
	0,00
	10 239 640,00
	4 076 371,00
	5 362 005,00
	801 264,00
	0,00

	XV. Муниципальное образование Дедуровский сельсовет Оренбургского района



	Итого по муниципальному образованию Дедуровский сельсовет  Оренбургского района
	X
	5
	X
	X
	81
	81
	1041,30
	27
	0
	27
	1041,30
	0,00
	1041,30
	29 114 227,35
	11 729 859,00
	15 301 398,00
	2 082 970,35
	0,00

	375. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 5
	5
	05.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	23
	23
	383,90
	8
	0
	8
	383,90
	0,00
	383,90
	10 733 652,05
	4 324 491,00
	5 641 225,00
	767 936,05
	0,00

	376. 
	с. Дедуровка,

ул. Советская, 150а
	10
	11.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	15
	15
	133,00
	4
	0
	4
	133,00
	0,00
	133,00
	3 718 613,50
	1 498 196,00
	1 954 370,00
	266 047,50
	0,00

	377. 
	с. Дедуровка,

ул. Советская, 150б
	11
	11.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	11
	11
	183,20
	5
	0
	5
	183,20
	0,00
	183,20
	5 122 180,40
	2 063 680,00
	2 692 035,00
	366 465,40
	0,00


	378. 
	с. Дедуровка,

ул. Советская, 91а
	8
	11.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	9
	9
	155,30
	4
	0
	4
	155,30
	0,00
	155,30
	4 342 110,35
	1 749 397,00
	2 282 058,00
	310 655,35
	0,00

	379. 
	с. Дедуровка,

ул. Советская, 95а
	9
	11.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	23
	23
	185,90
	6
	0
	6
	185,90
	0,00
	185,90
	5 197 671,05
	2 094 095,00
	2 731 710,00
	371 866,05
	0,00

	XVI. Муниципальное образование Караванный сельсовет Оренбургского района



	Итого по муниципальному образованию Караванный сельсовет  Оренбургского района
	X
	3
	X
	X
	30
	30
	364,00
	9
	1
	8
	364,00
	84,40
	279,60
	9 690 091,00
	4 079 823,00
	5 322 060,00
	288 208,00
	0,00

	380. 
	пос. Береговой,

ул. Береговая, 36
	11
	16.12.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	4
	98,10
	2
	0
	2
	98,10
	0,00
	98,10
	2 585 762,00
	1 099 535,00
	1 434 324,00
	51 903,00
	0,00

	381. 
	пос. Береговой,

ул. Набережная, 39
	15
	02.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	11
	11
	130,10
	4
	0
	4
	130,10
	0,00
	130,10
	3 483 128,00
	1 458 200,00
	1 902 198,00
	122 730,00
	0,00

	382. 
	пос. Береговой,

ул. Набережная, 41

	16
	02.04.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	15
	15
	135,80
	3
	1
	2
	135,80
	84,40
	51,40
	3 621 201,00
	1 522 088,00
	1 985 538,00
	113 575,00
	0,00

	XVII. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района



	Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	X
	2
	X
	X
	18
	18
	283,00
	8
	3
	5
	283,00
	141,00
	142,00
	7 952 300,00
	3 187 890,00
	4 582 651,00
	181 759,00
	0,00

	383. 
	пос. Айдырлинский,

ул. Парковая, 6,

литера А

	28
	10.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	13
	13
	204,10
	5
	2
	3
	204,10
	104,10
	100,00
	5 735 210,00
	2 299 111,00
	3 305 014,00
	131 085,00
	0,00

	384. 
	пос. Айдырлинский,

ул. Школьная, 4, литера А

	29
	10.10.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	5
	5
	78,90
	3
	1
	2
	78,90
	36,90
	42,00
	2 217 090,00
	888 779,00
	1 277 637,00
	50 674,00
	0,00

	XVIII. Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района


	Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет Бузулукского района
	X
	1
	X
	X
	43
	43
	683,00
	15
	9
	6
	683,00
	382,70
	300,30
	19 192 300,00
	7 247 925,00
	11 059 897,00
	884 478,00
	0,00

	385. 
	пос. Колтубановский,

ул. Комсомольская, 21
	1
	09.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	43
	43
	683,00
	15
	9
	6
	683,00
	382,70
	300,30
	19 192 300,00
	7 247 925,00
	11 059 897,00
	884 478,00
	0,00

	XIX. Муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района


	Итого по муниципальному образованию Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	X
	1
	X
	X
	16
	16
	357,00
	8
	2
	6
	357,00
	83,90
	273,10
	10 031 700,00
	4 021 473,00
	5 245 942,00
	764 285,00
	0,00

	386. 
	с. Нижняя Павловка, ул. Коммунальная, 5
	6
	14.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	16
	16
	357,00
	8
	2
	6
	357,00
	83,90
	273,10
	10 031 700,00
	4 021 473,00
	5 245 942,00
	764 285,00
	0,00

	XX. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	X
	6
	X
	X
	73
	73
	1130,90
	28
	27
	1
	1130,90
	1105,30
	25,60
	31 778 290,00
	12 745 929,00
	17 838 200,00
	1 194 161,00
	0,00

	387. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 1
	19
	06.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	12
	12
	206,6
	4
	4
	0
	206,6
	206,6
	0,00
	5 805 460,00
	2 327 273,00
	3 257 205,00
	220 982,00
	0,00

	388. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 2
	20
	06.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	11
	11
	111,30
	4
	4
	0
	111,30
	111,30
	0,00
	3 127 530,00
	1 253 753,00
	1 754 638,00
	119 139,00
	0,00

	389. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 3
	21
	06.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	237,9
	8
	7
	1
	237,9
	212,30
	25,60
	6 684 990,00
	2 679 855,00
	3 750 480,00
	254 655,00
	0,00

	390. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 5
	23
	06.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	113,4
	2
	2
	0
	113,4
	113,4
	0,00
	3 186 540,00
	1 277 409,00
	1 787 745,00
	121 386,00
	0,00

	391. 
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 107
	25
	06.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	11
	11
	182,20
	4
	4
	0
	182,20
	182,20
	0,00
	5 119 820,00
	2 052 416,00
	2 872 372,00
	195 032,00
	0,00

	392. 
	пос. Новосергиевка, ул. Пролетарская, 25
	29
	06.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	12
	12
	279,50
	6
	6
	0
	279,50
	279,00
	0,00
	7 853 950,00
	3 155 223,00
	4 415 760,00
	282 967,00
	0,00

	XXI. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	X
	5
	X
	X
	79
	79
	1755,12
	36
	35
	1
	1755,12
	1716,02
	39,10
	49 240 192,00
	19 759 510,00
	28 404 663,00
	1 076 019,00
	0,00

	393. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 13
	2
	23.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	15
	15
	348,70
	7
	7
	0
	348,70
	348,70
	0,00
	9 745 080,00
	3 923 469,00
	5 640 062,00
	181 549,00
	0,00

	394. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 17
	3
	23.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	16
	16
	373,40
	7
	6
	1
	373,40
	334,30
	39,10
	10 472 870,00
	4 206 212,00
	6 046 507,00
	220 151,00
	0,00

	395. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 19
	4
	23.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	13
	13
	295,40
	6
	6
	0
	295,40
	295,40
	0,00
	8 300 740,00
	3 327 572,00
	4 783 445,00
	189 723,00
	0,00

	396. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 21
	5
	23.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	16
	16
	371,90
	8
	8
	0
	371,90
	371,90
	0,00
	10 450 390,00
	4 182 557,00
	6 012 503,00
	255 330,00
	0,00

	397. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 23
	6
	23.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	19
	19
	365,72
	8
	8
	0
	365,72
	365,72
	0,00
	10 271 112,00
	4 119 700,00
	5 922 146,00
	229 266,00
	0,00

	XXII. Муниципальное образование Приуральский сельсовет Оренбургского района



	Итого по муниципальному образованию Приуральский сельсовет Оренбургского района
	X
	3
	X
	X
	63
	63
	837,00
	18
	10
	8
	783,70
	483,70
	300,00
	21 911 860,15
	8 828 091,00
	11 516 090,00
	1 567 679,15
	0,00

	398. 
	пос. Приуральский,

ул. Центральная, 17
	63
	23.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	41
	41
	405,60
	11
	5
	6
	405,60
	200,70
	204,90
	11 340 373,20
	4 568 934,00
	5 960 095,00
	811 344,20
	0,00

	399. 
	пос. Приуральский,

ул. Центральная, 19
	65
	23.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	17
	17
	328,20
	6
	5
	1
	328,20
	283,00
	45,20
	9 176 307,90
	3 697 052,00
	4 822 739,00
	656 516,90
	0,00

	400. 
	пос. Мирный,

ул. Школьная, 5
	61
	23.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	5
	5
	103,20
	1
	0
	1
	49,90
	0,00
	49,90
	1 395 179,05
	562 105,00
	733 256,00
	99 818,05
	0,00

	XXIII. Муниципальное образование Рязановский сельсовет Асекеевского района

	Итого по муниципальному образованию Рязановский сельсовет Асекеевского района
	X
	5
	X
	X
	46
	46
	1466,30
	23
	10
	13
	939,20
	439,40
	499,80
	26 251 020,00
	10 579 741,00
	15 208 572,00
	462 707,00
	0,00

	401. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 12
	4
	16.03.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	13
	13
	367,30
	7
	5
	2
	328,50
	251,70
	76,80
	9 211 180,00
	3 700 431,00
	5 319 438,00
	191 311,00
	0,00

	402. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 13
	6
	28.01.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	7
	7
	335,00
	3
	3
	0
	110,70
	110,70
	0,00
	3 091 000,00
	1 246 995,00
	1 792 577,00
	51 428,00
	0,00

	403. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 5
	5
	16.03.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	5
	5
	230,50
	3
	0
	3
	117,00
	0,00
	117,00
	3 259 600,00
	1 317 962,00
	1 894 594,00
	47 044,00
	0,00

	404. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 6
	3
	16.03.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	6
	6
	226,20
	4
	2
	2
	149,00
	77,00
	72,00
	4 144 750,00
	1 678 430,00
	2 412 774,00
	53 546,00
	0,00

	405. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 8 
	1
	16.03.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	13
	13
	307,30
	6
	0
	6
	234,00
	0,00
	234,00
	6 544 490,00
	2 635 923,00
	3 789 189,00
	119 378,00
	0,00

	XXIV. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района

	Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района
	X
	3
	X
	X
	82
	82
	1672,50
	40
	40
	0
	1672,50
	1672,50
	0,00
	46 997 250,00
	18 840 093,00
	26 366 867,00
	1 790 290,00
	0,00

	406. 
	пос. Саракташ,

ул. Вокзальная, 129
	17
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	30
	30
	616,60
	16
	16
	0
	616,60
	616,60
	0,00
	17 326 460,00
	6 945 770,00
	9 720 664,00
	660 026,00
	0,00

	407. 
	пос. Саракташ,

ул. Семафорная, 4
	16
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	28
	28
	617,90
	16
	16
	0
	617,90
	617,90
	0,00
	17 362 990,00
	6 960 415,00
	9 741 158,00
	661 417,00
	0,00

	408. 
	пос. Саракташ,

ул. Чкалова, 41
	18
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	24
	24
	438,00
	8
	8
	0
	438,00
	438,00
	0,00
	12 307 800,00
	4 933 908,00
	6 905 045,00
	468 847,00
	0,00

	XXV. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района

	Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района
	X
	13
	X
	X
	224
	224
	4052,60
	95
	74
	21
	3738,60
	2921,60
	817,00
	104 529 387,00
	41 868 629,00
	60 186 930,00
	2 473 828,00
	0,00

	409. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 1
	1
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	313,30
	8
	7
	1
	313,30
	267,10
	46,20
	8 759 711,00
	3 511 562,00
	5 047 936,00
	200 213,00
	0,00

	410. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 11
	10
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	11
	11
	310,10
	6
	6
	0
	228,60
	228,60
	0,00
	6 391 542,00
	2 562 219,00
	3 683 237,00
	146 086,00
	0,00

	411. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 27
	15
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	6
	6
	313,90
	4
	1
	3
	158,70
	38,60
	120,10
	4 437 173,00
	1 768 671,00
	2 542 497,00
	126 005,00
	0,00

	412. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 31
	19
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	13
	13
	314,70
	6
	4
	2
	237,40
	155,90
	81,50
	6 637 585,00
	2 660 852,00
	3 825 024,00
	151 709,00
	0,00

	413. 
	пос. Светлый, 

8 квартал,  49
	23
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	315,20
	8
	4
	4
	315,20
	160,60
	154,60
	8 812 834,00
	3 532 858,00
	5 078 549,00
	201 427,00
	0,00

	414. 
	пос. Светлый, 

ул. Промышленная,

19
	30
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	20
	20
	308,90
	7
	6
	1
	308,90
	263,40
	45,50
	8 636 690,00
	3 462 246,00
	4 977 043,00
	197 401,00
	0,00

	415. 
	пос. Светлый, 

ул. Промышленная,

21
	31
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г. 
	18
	18
	312,20
	8
	5
	3
	312,20
	201,30
	110,90
	8 728 956,00
	3 481 300,00
	5 004 433,00
	243 223,00
	0,00

	416. 
	пос. Светлый,  

ул. Промышленная,

42
	32
	14.12.
2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	25
	25
	313,80
	8
	6
	2
	313,80
	239,30
	74,50
	8 773 691,00
	3 509 321,00
	5 044 714,00
	219 656,00
	0,00

	417. 
	пос. Светлый, 

ул. Чкалова, 10
	35
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	25
	25
	311,80
	8
	6
	2
	311,80
	239,20
	72,60
	8 717 772,00
	3 499 233,00
	5 030 213,00
	188 326,00
	0,00

	418. 
	пос. Светлый, 

ул. Чкалова, 11
	36
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	21
	21
	307,50
	8
	5
	3
	307,50
	196,40
	111,10
	8 597 546,00
	3 434 225,00
	4 936 762,00
	226 559,00
	0,00

	419. 
	пос. Светлый, 

ул. Шевченко, 2
	37
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	11
	11
	310,20
	8
	8
	0
	310,20
	310,20
	0,00
	8 673 037,00
	3 476 817,00
	4 997 988,00
	198 232,00
	0,00

	420. 
	пос. Светлый, 

ул. Шевченко, 4
	38
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	16
	16
	310,10
	8
	8
	0
	310,10
	310,10
	0,00
	8 670 241,00
	3 473 454,00
	4 993 155,00
	203 632,00
	0,00

	421. 
	пос. Светлый, 

ул. Шевченко, 6
	39
	14.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	III                                                          квар-тал 2016 г.
	18
	18
	310,90
	8
	8
	0
	310,90
	310,90
	0,00
	8 692 609,00
	3 495 871,00
	5 025 379,00
	171 359,00
	0,00

	XXVI. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района

	Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района
	X
	2
	X
	X
	18
	17
	399,10
	10
	9
	1
	370,10
	342,10
	28,00
	10 076 469,00
	4 039 420,00
	5 806 739,00
	230 310,00
	0,00

	422. 
	с. Северное,

ул. 40 лет Октября, 1
	40
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	7
	6
	141,20
	4
	4
	0
	112,20
	112,20
	0,00
	3 081 919,00
	1 235 468,00
	1 776 009,00
	70 442,00
	0,00

	423. 
	с. Северное,

ул. 40 лет Октября, 3


	41
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	11
	11
	257,90
	6
	5
	1
	257,90
	229,90
	28,00
	6 994 550,00
	2 803 952,00
	4 030 730,00
	159 868,00
	0,00

	XXVII. Муниципальное образование Совхозный сельсовет Адамовского района

	Итого по муниципальному образованию Совхозный сельсовет Адамовского района
	X
	2
	X
	X
	14
	14
	218,20
	4
	1
	3
	218,20
	59,50
	158,70
	5 613 433,00
	2 250 293,00
	3 329 509,00
	33 631,00
	0,00

	424. 
	пос. Совхозный,

ул. Майская, 9
	8
	30.11.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	8
	8
	104,40
	2
	0
	2
	104,40
	0,00
	104,40
	2 622 200,00
	1 051 178,00
	1 555 311,00
	15 711,00
	0,00

	425. 
	пос. Совхозный,

ул. Нижняя, 5

	31
	03.09.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	6
	6
	113,80
	2
	1
	1
	113,80
	59,50
	54,30
	2 991 233,00
	1 199 115,00
	1 774 198,00
	17 920,00
	0,00

	XXVIII. Муниципальное образование Степановский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию  Степановский сельсовет Оренбургского района
	X
	1
	X
	X
	49
	49
	923,00
	18
	8
	10
	923,00
	426,20
	496,80
	25 936 298,00
	10 397 253,00
	13 563 038,00
	1 976 009,00
	0,00

	426. 
	х. Степановский,

ул. Комсомольская, 35

	4
	06.11.

2006
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	49
	49
	923,00
	18
	8
	10
	923,00
	426,20
	496,80
	25 936 298,00
	10 397 253,00
	13 563 038,00
	1 976 009,00
	0,00

	XXIX. Муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского  района

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	X
	3
	X
	X
	17
	17
	282,50
	8
	8
	0
	282,50
	282,50
	0,00
	7 914 238,25
	3 142 217,00
	4 516 996,00
	255 025,25
	0,00

	427. 
	с. Ташла,

ул. Заречная, 3
	3
	25.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	95,50
	2
	2
	0
	95,50
	95,50
	0,00
	2 670 132,00
	1 070 393,00
	1 538 710,00
	61 029,25
	0,00

	428. 
	с. Ташла,

ул. Красноармейская, 92
	5
	25.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	5
	5
	75,40
	2
	2
	0
	75,40
	75,40
	0,00
	2 108 146,00
	845 106,00
	1 214 856,00
	48 184,00
	0,00

	429. 
	с. Ташла,

ул. Пионерская, 70
	1
	25.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	I                                                          квар-тал 2016 г.
	5
	5
	111,60
	4
	4
	0
	111,60
	111,60
	0,00
	3 135 960,00
	1 226 718,00
	1 763 430,00
	145 812,00
	0,00

	XXX. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	X
	14
	X
	X
	103
	103
	1679,02
	30
	30
	0
	1679,02
	1679,02
	0,00
	47 180 462,00
	18 904 527,00
	26 457 000,00
	1 818 935,00
	0,00

	430. 
	с. Тоцкое, 

пер. Речной, 14
	43
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	4
	4
	111,32
	2
	2
	0
	111,32
	111,32
	0,00
	3 128 092,00
	1 253 979,00
	1 754 953,00
	119 160,00
	0,00

	431. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 17
	30
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	8
	8
	123,40
	2
	2
	0
	123,40
	123,40
	0,00
	3 467 540,00
	1 390 055,00
	1 945 394,00
	132 091,00
	0,00

	432. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 21
	29
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	3
	3
	66,90
	2
	2
	0
	66,90
	66,90
	0,00
	1 879 890,00
	753 604,00
	1 054 674,00
	71 612,00
	0,00

	433. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 25
	04
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	131,50
	2
	2
	0
	131,50
	131,50
	0,00
	3 695 150,00
	1 481 299,00
	2 073 090,00
	140 761,00
	0,00

	434. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 27
	28
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	21
	21
	102,70
	2
	2
	0
	102,70
	102,70
	0,00
	2 885 870,00
	1 156 877,00
	1 619 060,00
	109 933,00
	0,00

	435. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 29
	27
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	6
	6
	120,10
	2
	2
	0
	120,10
	120,10
	0,00
	3 374 810,00
	1 352 882,00
	1 893 370,00
	128 558,00
	0,00

	436. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 31
	26
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	139,10
	2
	2
	0
	139,10
	139,10
	0,00
	3 908 710,00
	1 566 910,00
	2 192 904,00
	148 896,00
	0,00

	437. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 35
	25
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	104,00
	2
	2
	0
	104,00
	104,00
	0,00
	2 922 400,00
	1 162 510,00
	1 626 942,00
	132 948,00
	0,00

	438. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 37
	24
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	100,00
	2
	2
	0
	100,00
	100,00
	0,00
	2 810 000,00
	1 126 463,00
	1 576 494,00
	107 043,00
	0,00


	439. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 39
	23
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	2
	2
	86,90
	2
	2
	0
	86,90
	86,90
	0,00
	2 441 890,00
	978 896,00
	1 369 932,00
	93 062,00
	0,00

	440. 
	с. Тоцкое,

ул. Мира, 48
	5
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	6
	6
	83,80
	2
	2
	0
	83,80
	83,80
	0,00
	2 354 780,00
	943 976,00
	1 321 102,00
	89 702,00
	0,00

	441. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 50
	19
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	10
	10
	87,00
	2
	2
	0
	87,00
	87,00
	0,00
	2 444 700,00
	980 023,00
	1 371 550,00
	93 127,00
	0,00

	442. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 77
	35
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	7
	7
	104,40
	2
	2
	0
	104,40
	104,40
	0,00
	2 933 640,00
	1 176 027,00
	1 645 860,00
	111 753,00
	0,00

	443. 
	с. Тоцкое, 

ул. Строителей, 1б
	8
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	8
	8
	317,90
	4
	4
	0
	317,90
	317,90
	0,00
	8 932 990,00
	3 581 026,00
	5 011 675,00
	340 289,00
	0,00

	Всего по этапу  2014 года         без финансовой поддержки Фонда
	X
	2
	X
	X
	36
	30
	649,70
	13
	5
	8
	537,50
	179,70
	357,80
	14 288 850,00
	0,00
	13 199 995,00
	1 088 855,00
	0,00

	I. Муниципальное образование г. Оренбург

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	X
	1
	X
	X
	29
	29
	508,50
	12
	5
	7
	508,50
	179,70
	328,80
	14 288 850,00
	0,00
	13 199 995,00
	1 088 855,00
	0,00

	444. 
	г. Оренбург, 

ул. Пойменная, 93а, литера А
	400
	28.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	II                                                          квар-тал 2016 г.
	29
	29
	508,50
	12
	5
	7
	508,50
	179,70
	328,80
	14 288 850,00
	0,00
	13 199 995,00
	1 088 855,00
	0,00

	II. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района



	Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района
	X
	1
	X
	X
	7
	1
	141,20
	1
	0
	1
	29,00
	0
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	445. 
	  с. Северное,

ул. 40 л  ул. 40 лет Октября, 1

	40
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2015 г.
	IV квар-тал 2015 г.
	7
	1
	141,20
	1
	0
	1
	29,00
	0
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу  2015 года, в том числе
	X
	338
	X
	X
	6073
	3090
	95092,13
	1306
	919
	387
	50313,63
	35795,06
	14518,57
	1 403 406 394,16
	679 940 427,00
	690 805 355,00
	32 660 612,16
	0,00

	Всего по этапу  2015 года         с финансовой поддержкой Фонда


	X
	326
	X
	X
	5751
	2854
	89371,42
	1208
	864
	344
	46323,75
	33522,26
	12801,49
	1 292 793 095,10
	679 940 427,00
	581 821 927,00
	31 030 741,10
	0,00

	I. Муниципальное образование г. Абдулино



	Итого по муниципальному образованию г. Абдулино
	X
	10
	X
	X
	87
	47
	1359,30
	26
	23
	3
	738,90
	689,70
	49,20
	20 383 184,00
	12 342 593,00
	7 709 277,00
	331 314,00
	0,00
	   0,00

	446. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 108
	9
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	12
	175,90
	5
	5
	0
	153,90
	153,90
	0,00
	4 264 251,00
	2 582 125,00
	1 612 816,00
	69 310,00
	0,00

	447. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 114
	10
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	2
	146,50
	1
	1
	0
	21,60
	21,60
	0,00
	587 415,00
	355 696,00
	222 170,00
	9 549,00
	0,00

	448. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 124
	12
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	2
	198,90
	1
	1
	0
	38,30
	38,30
	0,00
	1 037 715,00
	628 366,00
	392 482,00
	16 867,00
	0,00

	449. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 254
	14
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	5
	79,20
	2
	2
	0
	49,80
	49,80
	0,00
	1 385 151,00
	838 748,00
	523 889,00
	22 514,00
	0,00

	450. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 43
	13
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	137,70
	4
	4
	0
	137,70
	137,70
	0,00
	3 858 469,00
	2 336 412,00
	1 459 340,00
	62 717,00
	0,00

	451. 
	г. Абдулино,

ул. Набережная, 26
	23
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	51,60
	3
	3
	0
	34,80
	34,80
	0,00
	965 463,00
	584 615,00
	365 155,00
	15 693,00
	0,00

	452. 
	г. Абдулино,

ул. Чапаева, 8
	30
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	4
	118,30
	2
	2
	0
	79,00
	79,00
	0,00
	2 149 147,00
	1 301 369,00
	812 845,00
	34 933,00
	0,00

	453. 
	г. Абдулино,

ул. Чкалова, 173
	11
	21.09. 2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	5
	151,20
	5
	2
	3
	92,90
	43,70
	49,20
	2 572 238,00
	1 557 562,00
	972 865,00
	41 811,00
	0,00

	454. 
	г. Абдулино,

ул. Панфиловцев, 7
	24
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	2
	122,20
	2
	2
	0
	73,70
	73,70
	0,00
	195 6015,00
	1 184 422,00
	739 799,00
	31 794,00
	0,00

	455. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 7
	16
	21.09.

2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.

	14
	3
	177,80
	1
	1
	0
	57,20
	57,20
	0,00
	1 607 320,00
	954 952,00
	596 470,00
	55 898,00
	0,00

	II. Муниципальное образование г. Бугуруслан



	Итого по муниципальному образованию г. Бугуруслан
	X
	1
	X
	X
	22
	22
	195,30
	7
	6
	1
	178,50
	163,40
	15,10
	5 015 850,00
	2 521 242,00
	2 423 136,00
	71 472,00
	0,00

	456. 
	г. Бугуруслан,

ул. Гая, 28
	45
	26.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	22
	22
	195,30
	7
	6
	1
	178,50
	163,40
	15,10
	5 015 850,00
	2 521 242,00
	2 423 136,00
	71 472,00
	0,00

	III. Муниципальное образование г. Бузулук



	Итого по муниципальному образованию г. Бузулук
	X
	11
	X
	X
	140
	116
	1912,70
	46
	34
	12
	1581,70
	1172,90
	408,80
	44 445 770,00
	23 080 452,00
	20 520 900,00
	844 418,00
	0,00

	457. 
	г. Бузулук,

ул. 2 Аллея, 17
	101
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	17
	11
	239,90
	5
	4
	1
	151,10
	88,60
	62,50
	4 245 910,00
	2 204 879,00
	1 960 364,00
	80 667,00
	0,00

	458. 
	г. Бузулук,

ул. 2 Аллея, 18
	102
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	13
	13
	220,60
	6
	6
	0
	220,60
	220,60
	0,00
	6 198 860,00
	3 219 035,00
	2 862 051,00
	117 774,00
	0,00

	459. 
	г. Бузулук,

ул. 2 Аллея, 19
	103
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	18
	14
	246,50
	7
	7
	0
	200,90
	200,90
	0,00
	5 645 290,00
	2 931 569,00
	2 606 467,00
	107 254,00
	0,00

	460. 
	г. Бузулук, 

ул. ВТК, 19
	103/1
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	23
	23
	263,70
	9
	4
	5
	263,70
	127,60
	136,10
	7 409 970,00
	3 847 958,00
	3 421 232,00
	140 780,00
	0,00

	461. 
	г. Бузулук,

ул. База НГЧ, 38
	110
	22.06.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	3
	3
	99,40
	3
	2
	1
	99,40
	57,50
	41,90
	2 793 140,00
	1 450 463,00
	1 289 611,00
	53 066,00
	0,00

	462. 
	г. Бузулук,

ул. Вокзальная, 82
	94/1
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	9
	9
	75,10
	3
	1
	2
	75,10
	32,50
	42,60
	2 110 310,00
	1 095 873,00
	974 344,00
	40 093,00
	0,00

	463. 
	г. Бузулук,

ул. Гая, 108
	102/1
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	14
	13
	284,80
	5
	3
	2
	245,30
	158,90
	86,40
	6 892 930,00
	3 579 462,00
	3 182 511,00
	130 957,00
	0,00

	464. 
	г. Бузулук,

ул. Тимирязева, 6
	92
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	6
	6
	80,70
	2
	2
	0
	80,70
	80,70
	0,00
	2 267 670,00
	1 177 589,00
	1 046 998,00
	43 083,00
	0,00

	465. 
	г. Бузулук,

ул. Челюскинцев, 46
	101/1
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	3
	1
	71,00
	1
	1
	0
	29,80
	29,80
	0,00
	837 380,00
	434 847,00
	386 624,00
	15 909,00
	0,00

	466. 
	г. Бузулук,

ул. 1 Аллея, 4
	95
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	6
	1
	109,90
	1
	1
	0
	45,20
	45,20
	0,00
	1 270 120,00
	659 566,00
	586 423,00
	24 131,00
	0,00

	467. 
	г. Бузулук,

ул. 1 Мая, 33
	96/1
	15.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	28
	22
	221,10
	4
	3
	1
	169,90
	130,60
	39,30
	4 774 190,00
	2 479 211,00
	2 204 275,00
	90 704,00
	0,00

	IV. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	X
	11
	X
	X
	166
	166
	3378,20
	73
	34
	39
	3306,70
	1697,30
	1609,40
	85 453 147,90
	44 292 719,00
	39 316 155,00
	1 844 273,90
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ 

(пос. Ириклинский)
	X
	X
	X
	X
	126
	126
	2813,90
	58
	27
	31
	2759,90
	1464,10
	1295,80
	70 991 157,36
	36 812 554,63
	32 646 709,49
	1 531 893,24
	0,00

	468. 
	пос. Ириклинский,

ул. Первомайская, 1
	9
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	II                                                         квар-тал 2018 г.
	12
	12
	399,40
	9
	3
	6
	399,40
	142,40
	257,00
	10 277 897,51
	5 316 029,12
	4 739 864,63
	222 003,76
	0,00

	469. 
	пос. Ириклинский,

ул. Первомайская, 4
	10
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	16
	16
	408,60
	8
	3
	5
	408,60
	166,80
	241,80
	10 542 129,08
	5 546 549,63
	4 769 392,75
	226 186,70
	0,00

	470. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 4
	14
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	II                                                          квар-тал 2018 г.
	18
	18
	410,90
	9
	6
	3
	410,90
	286,90
	124,00
	10 733 223,35
	5 551 536,96
	4 949 847,53
	231 838,86
	0,00

	471. 
	пос. Ириклинский,

ул. Строителей, 19
	19
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	19
	19
	416,10
	7
	5
	2
	362,10
	278,10
	84,00
	9 597 186,50
	4 963 945,48
	4 425 940,70
	207 300,32
	0,00

	472. 
	пос. Ириклинский,

ул. Чапаева, 10
	22
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	17
	393,50
	8
	4
	4
	393,50
	189,50
	204,00
	9 433 663,35
	4 879 366,55
	4 350 528,63
	203 768,17
	0,00

	473. 
	пос. Ириклинский,

ул. Чапаева, 2
	20
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	17
	391,60
	8
	5
	3
	391,60
	253,60
	138,00
	10 139 598,36
	5 244 496,75
	4 676 084,46
	219 017,15
	0,00

	474. 
	пос. Ириклинский,

ул. Чапаева, 6
	21
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2018 г.
	27
	27
	393,80
	8
	3
	5
	393,80
	146,80
	247,00
	10 267 459,21
	5 310 630,14
	4 735 050,79
	221 778,28
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ 

(пос. Халилово )
	X
	X
	X
	X
	30
	30
	564,30
	17
	5
	12
	564,80
	233,20
	331,60
	14 461 990,54
	7 480 164,37
	6 669 445,51
	312 380,66
	0,00

	475. 
	пос. Халилово,

ул. Больничная, 6
	4
	20.08.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	10
	10
	135,50
	4
	2
	2
	135,50
	82,50
	53,00
	3 642 899,20
	1 884 213,83
	1 679 998,25
	78 687,12
	0,00

	476. 
	пос. Халилово,

ул. Больничная, 8
	5
	20.08.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	9
	9
	150,70
	3
	3
	0
	150,70
	150,70
	0,00
	4 201 744,15
	2 173 264,93
	1 937 720,98
	90 758,24
	0,00

	477. 
	пос. Халилово,

ул. Вокзальная, 10
	9
	20.08.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2018 г.
	10
	10
	159,70
	5
	0
	5
	142,20
	0,00
	142,20
	3 479 047,74
	1 799 465,28
	1 604 434,68
	75 147,78
	0,00


	478. 
	пос. Халилово,

ул. Дзержинского, 2
	3
	20.08.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	11
	11
	118,40
	4
	0
	4
	118,40
	0,00
	118,40
	3 138 299,45
	1 623 220,33
	1 447 291,60
	67 787,52
	0,00

	V. Муниципальное образование г. Кувандык

	Итого по муниципальному образованию г. Кувандык
	X
	4
	X
	X
	53
	45
	879,00
	18
	13
	5
	705,60
	533,10
	172,50
	19 827 360,00
	9 259 308,00
	9 861 236,00
	706 816,00
	0,00

	479. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 14
	53
	21.12.

2006
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	13
	13
	234,60
	6
	3
	3
	234,60
	117,90
	116,70
	6 592 260,00
	3 078 562,00
	3 278 694,00
	235 004,00
	0,00

	480. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 7
	54
	21.12.

2006
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	7
	5
	157,80
	3
	2
	1
	127,90
	92,10
	35,80
	3 593 990,00
	1 678 381,00
	1 787 488,00
	128 121,00
	0,00

	481. 
	г. Кувандык,

ул. Железнодорожная, 29

	18
	21.12.

2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	25
	25
	323,10
	8
	8
	0
	323,10
	323,10
	0,00
	9 079 110,00
	4 239 913,00
	4 515 540,00
	323 657,00
	0,00

	482. 
	с. Ибрагимово,

ул. Центральная, 

14а


	28
	20.12.

2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	2
	163,50
	1
	0
	1
	20,00
	0,00
	20,00
	562 000,00
	262 452,00
	279 514,00
	20 034,00
	0,00

	VI. Муниципальное образование г. Медногорск

	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	X
	17
	X
	X
	309
	204
	7096,96
	109
	63
	46
	3993,76
	2486,95
	1506,81
	86 677 484,00
	52 252 365,00
	33 224 089,00
	1 201 030,00
	0,00

	483. 
	г. Медногорск,

пер. Коммунальный, 3
	17
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	1
	222,30
	1
	1
	0
	42,00
	42,00
	0,00
	1 106 360,00
	697 316,00
	409 044,00
	0,00
	0,00

	484. 
	г. Медногорск,

пер. Средний, 6
	4
	30.06.2010
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	63,80
	1
	0
	1
	32,20
	0,00
	32,20
	729 246,00
	522 104,00
	207 142,00
	0,00
	0,00

	485. 
	г. Медногорск,

пер. Тульский, 25
	1
	30.06.2010
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	39
	837,30
	25
	11
	14
	571,10
	239,90
	331,20
	13 656 920,00
	9 113 801,00
	4 515 711,00
	27 408,00
	0,00

	486. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 32
	2
	30.06.2010
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	1
	83,10
	1
	1
	0
	36,20
	36,20
	0,00
	648 457,00
	301 811,00
	321 416,00
	25 230,00
	0,00

	487. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 42
	10
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	1
	1
	76,00
	1
	1
	0
	37,60
	37,60
	0,00
	673 529,00
	313 481,00
	333 843,00
	26 205,00
	0,00

	488. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 9
	7
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	2
	118,30
	1
	0
	1
	63,70
	0,00
	63,70
	1 479 381,00
	1 059 030,00
	420 351,00
	0,00
	0,00

	489. 
	г. Медногорск,

ул. Кооперативная, 1
	56
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	14
	396,45
	7
	6
	1
	343,50
	289,15
	54,35
	6 875 368,00
	3 544 143,00
	3 146 002,00
	185 223,00
	0,00

	490. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 1
	4
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	3
	449,50
	1
	0
	1
	58,10
	0,00
	58,10
	1 530 464,00
	964 621,00
	565 843,00
	0,00
	0,00

	491. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 5
	5
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	3
	423,70
	1
	0
	1
	52,90
	0,00
	52,90
	1 205 336,00
	1 090 620,00
	114 716,00
	0,00
	0,00

	492. 
	г. Медногорск,

ул. Пионеров, 4
	3
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	13
	408,30
	6
	4
	2
	305,20
	204,60
	100,60
	7 300 992,00
	4 630 020,00
	2 631 007,00
	39 965,00
	0,00

	493. 
	г. Медногорск,

ул. Пионеров, 8
	57
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	2
	357,00
	1
	1
	0
	53,00
	53,00
	0,00
	1 385 584,00
	873 306,00
	512 278,00
	0,00
	0,00

	494. 
	г. Медногорск,

ул. Свободы, 6
	6
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	13
	435,10
	7
	4
	3
	380,90
	217,80
	163,10
	7 704 027,00
	4 534 281,00
	3 017 376,00
	152 370,00
	0,00

	495. 
	г. Медногорск,

ул. Свободы, 8
	3
	25.03.2010
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	19
	412,01
	8
	5
	3
	412,01
	267,40
	144,61
	8 835 657,00
	5 102 484,00
	3 583 700,00
	149 473,00
	0,00

	496. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 6
	52
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	3
	492,50
	3
	1
	2
	118,65
	24,40
	94,25
	2 475 072,00
	1 672 947,00
	802 125,00
	0,00
	0,00

	497. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 55
	2
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	27
	22
	815,40
	15
	12
	3
	468,50
	401,00
	67,50
	10 014 406,00
	5 907 070,00
	3 937 058,00
	170 278,00
	0,00

	498. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 57
	1
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.

	45
	43
	1 086,30
	22
	8
	14
	598,30
	254,00
	344,30
	13 246 290,00
	7 983 631,00
	5 094 047,00
	168 612,00
	0,00

	499. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 7
	5
	25.03.2010
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	21
	419,90
	8
	8
	0
	419,90
	419,90
	0,00
	7 810 395,00
	3 941 699,00
	3 612 430,00
	256 266,00
	0,00

	VII. Муниципальное образование г. Оренбург

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	X
	192
	X
	X
	3 748
	1 368
	52 142,52
	563
	399
	164
	19 729,59
	13 456,81
	6 272,78
	576 695 915,70
	320 123 880,00
	245 942 094,00
	10 629 941,70
	0,00

	500. 
	г. Оренбург,

пер. Бухарский, 14/9, 

литеры А1А2А3
	5
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	4
	93,90
	1
	1
	0
	45,70
	45,70
	0,00
	1 335 811,00
	721 402,00
	589 008,00
	25 401,00
	0,00

	501. 
	г. Оренбург,

пер. Гугучкинский, 14, литера А
	173
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	11
	235,50
	3
	2
	1
	148,90
	110,90
	38,00
	4 352 347,00
	2 350 477,00
	1 919 109,00
	82 761,00
	0,00

	502. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 17–19, литера А2
	117
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	11
	149,30
	2
	2
	0
	116,40
	116,40
	0,00
	3 402 372,00
	1 837 445,00
	1 500 230,00
	64 697,00
	0,00

	503. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 25, литеры АА1А2
	46
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	6
	201,10
	2
	1
	1
	63,70
	33,70
	30,00
	1 861 951,00
	1 005 543,00
	821 002,00
	35 406,00
	0,00

	504. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 6, литеры АА1А2
	49
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	1
	165,10
	1
	1
	0
	36,60
	36,60
	0,00
	1 069 818,00
	577 753,00
	471 722,00
	20 343,00
	0,00

	505. 
	г. Оренбург, 

пер. Ивановский, 23, литеры АА1А2А4А5
	57
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	3
	249,10
	1
	0
	1
	12,70
	0,00
	12,70
	371 221,00
	190 779,00
	172 982,00
	7 460,00
	0,00

	506. 
	г. Оренбург, 

пер. Ивановский, 29, литеры АА3
	118
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	5
	138,90
	2
	1
	1
	79,40
	33,20
	46,20
	2 320 862,00
	1 253 377,00
	1 023 353,00
	44 132,00
	0,00

	507. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 31, литеры АА1
	120
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	3
	318,10
	2
	1
	1
	61,10
	29,80
	31,30
	1 785 953,00
	917 841,00
	832 223,00
	35 889,00
	0,00

	508. 
	г. Оренбург, 

пер. Ивановский, 5, литера А
	123
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	12
	142,10
	2
	1
	1
	78,50
	21,00
	57,50
	2 294 555,00
	1 239 170,00
	1 011 753,00
	43 632,00
	0,00

	509. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 10,  литеры АА1А2
	350
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	7
	213,20
	1
	0
	1
	133,80
	0,00
	133,80
	3 910 974,00
	2 009 938,00
	1 822 444,00
	78 592,00
	0,00

	510. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 24,  литеры АА1А2
	302
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	8
	193,90
	1
	0
	1
	56,30
	0,00
	56,30
	1 645 649,00
	888 730,00
	725 627,00
	31 292,00
	0,00

	511. 
	г. Оренбург,

пер. Каширина, 19/12,  литеры АА1
	262
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	13
	361,60
	7
	6
	1
	167,40
	149,30
	18,10
	4 893 102,00
	2 642 511,00
	2 157 547,00
	93 044,00
	0,00

	512. 
	г. Оренбург,

пер. Коммунальный, 5,  литера А
	208
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	39
	5
	447,30
	4
	2
	2
	88,60
	48,20
	40,40
	2 589 778,00
	2 007 583,00
	468 133,00
	114 062,00
	0,00

	513. 
	г. Оренбург, 

пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры АА1А2Б
	72
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	39
	4
	435,70
	1
	0
	1
	42,30
	0,00
	42,30
	1 236 429,00
	667 731,00
	545 187,00
	23 511,00
	0,00

	514. 
	г. Оренбург, 

пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры ГГ1Г2
	375
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	1
	215,80
	1
	0
	1
	37,00
	0,00
	37,00
	1 081 510,00
	584 068,00
	476 877,00
	20 565,00
	0,00

	515. 
	г. Оренбург, 

пер. Мало-Торговый, 6, литеры АА1А2А3А4А5А6
	76
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	5
	175,20
	2
	2
	0
	128,10
	128,10
	0,00
	3 744 363,00
	2 022 136,00
	1 651 027,00
	71 200,00
	0,00

	516. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литера Б
	353
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	3
	271,70
	2
	2
	0
	81,70
	81,70
	0,00
	2 388 091,00
	1 772 730,00
	547 420,00
	67 941,00
	0,00

	517. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 1, литеры АА1А2А3
	359
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	3
	97,10
	2
	0
	2
	69,30
	0,00
	69,30
	2 025 639,00
	1 093 943,00
	893 178,00
	38 518,00
	0,00

	518. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 7, литера А1
	354
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	2
	97,10
	2
	1
	1
	46,20
	19,30
	26,90
	1 350 426,00
	694 015,00
	629 275,00
	27 136,00
	0,00

	519. 
	г. Оренбург, 

пер. Морозовский, 2/16, литеры АА8
	334
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	1
	140,50
	1
	1
	0
	37,00
	37,00
	0,00
	1 081 510,00
	584 068,00
	476 877,00
	20 565,00
	0,00

	520. 
	г. Оренбург,

пер. Озерный, 10а, литера Б
	238
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	146,00
	4
	4
	0
	104,20
	104,20
	0,00
	3 045 766,00
	1 644 860,00
	1 342 990,00
	57 916,00
	0,00

	521. 
	г. Оренбург,

пер. Озерный, 14/12, литера А
	417
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	4
	167,90
	4
	2
	2
	98,70
	58,30
	40,40
	2 885 001,00
	1 558 039,00
	1 272 103,00
	54 859,00
	0,00

	522. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 53/57, литеры АА1Б
	158
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	4
	214,00
	1
	0
	1
	54,10
	0,00
	54,10
	1 581 343,00
	812 688,00
	736 878,00
	31 777,00
	0,00

	523. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 61/13, литеры АА1
	157
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	5
	214,70
	3
	3
	0
	117,70
	117,70
	0,00
	3 440 371,00
	1 857 966,00
	1 516 985,00
	65 420,00
	0,00

	524. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 13, литеры АА1
	143
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	23
	336,90
	12
	12
	0
	290,10
	290,10
	0,00
	8 479 623,00
	4 579 404,00
	3 738 976,00
	161 243,00
	0,00

	525. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 15, литера А
	432
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	36
	11
	628,30
	6
	6
	0
	219,90
	219,90
	0,00
	6 427 677,00
	3 471 255,00
	2 834 198,00
	122 224,00
	0,00

	526. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 17, литера А
	75
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	14
	642,40
	7
	6
	1
	272,00
	239,90
	32,10
	7 950 560,00
	4 293 685,00
	3 505 693,00
	151 182,00
	0,00

	527. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19а, литера А


	142
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	18
	654,60
	9
	9
	0
	349,70
	349,70
	0,00
	10 221 731,00
	5 520 227,00
	4 507 135,00
	194 369,00
	0,00

	528. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19, литера А
	431
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	37
	20
	624,00
	10
	7
	3
	372,30
	255,30
	117,00
	10 882 329,00
	5 720 733,00
	5 129 581,00
	32 015,00
	0,00

	529. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 20, литера А1
	144
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	48
	18
	639,10
	6
	6
	0
	211,40
	211,40
	0,00
	6 179 222,00
	2 693 024,00
	3 343 800,00
	142 398,00
	0,00

	530. 
	г. Оренбург, 

пер. Трофимовский, 3, литера Б
	214
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	2
	83,20
	1
	0
	1
	54,40
	0,00
	54,40
	1 590 112,00
	858 737,00
	701 139,00
	30 236,00
	0,00

	531. 
	г. Оренбург, 

пер. Трофимовский, 8/1, литера А
	215
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	9
	248,00
	5
	5
	0
	120,20
	120,20
	0,00
	3 513 446,00
	1 897 430,00
	1 549 207,00
	66 809,00
	0,00

	532. 
	г. Оренбург, 

пер. Тупой, 24, литеры АА1
	216
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	7
	262,00
	5
	5
	0
	183,60
	183,60
	0,00
	5 366 628,00
	2 758 031,00
	2 500 752,00
	107 845,00
	0,00

	533. 
	г. Оренбург, 

пер. Тупой, 30/69, литеры АА1
	225
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	5
	292,20
	2
	1
	1
	34,80
	10,60
	24,20
	1 017 204,00
	549 339,00
	448 523,00
	19 342,00
	0,00

	534. 
	г. Оренбург, 

пер. Южный, 6/1, литера Б
	114
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	3
	93,70
	2
	2
	0
	44,60
	44,60
	0,00
	1 303 658,00
	704 038,00
	574 831,00
	24 789,00
	0,00

	535. 
	г. Оренбург, 

просп. Братьев Коростелевых, 68, литера А1
	429
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	8
	499,00
	4
	2
	2
	188,10
	93,60
	94,50
	5 498 163,00
	2 969 273,00
	2 424 341,00
	104 549,00
	0,00

	536. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 14, литера А2
	131
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	27
	390,80
	10
	8
	2
	285,50
	252,30
	33,20
	8 345 165,00
	4 506 791,00
	3 679 688,00
	158 686,00
	0,00

	537. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 18, литера А
	132
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	30
	10
	393,00
	2
	2
	0
	111,40
	111,40
	0,00
	3 256 222,00
	1 758 517,00
	1 435 787,00
	61 918,00
	0,00

	538. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 20, литера А
	169
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	55
	6
	734,10
	5
	5
	0
	173,30
	173,30
	0,00
	5 065 559,00
	2 735 646,00
	2 233 590,00
	96 323,00
	0,00

	539. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 22, литера А
	66
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	20
	427,10
	8
	8
	0
	343,50
	343,50
	0,00
	10 040 505,00
	5 160 044,00
	4 678 695,00
	201 766,00
	0,00

	540. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 26, литера А
	125
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	5
	291,20
	2
	2
	0
	69,00
	69,00
	0,00
	2 016 870,00
	1 036 515,00
	939 825,00
	40 530,00
	0,00

	541. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 28, литера А
	126
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	8
	254,10
	4
	4
	0
	121,70
	121,70
	0,00
	3 557 291,00
	1 921 108,00
	1 568 540,00
	67 643,00
	0,00

	542. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 30, литера А
	127
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	3
	312,20
	2
	2
	0
	71,60
	71,60
	0,00
	2 092 868,00
	1 130 249,00
	922 822,00
	39 797,00
	0,00

	543. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 32, литера А
	128
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	28
	5
	358,60
	1
	0
	1
	54,30
	0,00
	54,30
	1 587 189,00
	815 692,00
	739 602,00
	31 895,00
	0,00

	544. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 34, литера А
	129
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	43
	21
	642,20
	9
	6
	3
	368,00
	253,00
	115,00
	10 756 640,00
	5 809 103,00
	4 742 996,00
	204 541,00
	0,00

	545. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 36, литера А
	130
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	36
	21
	263,40
	7
	7
	0
	165,50
	165,50
	0,00
	4 837 565,00
	3 126 797,00
	1 640 042,00
	70 726,00
	0,00

	546. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 38, литера А
	124
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	50
	3
	581,30
	2
	2
	0
	64,10
	64,10
	0,00
	1 873 643,00
	1 739 409,00
	105 330,00
	28 904,00
	0,00

	547. 
	г. Оренбург, 

пр. Коммунаров, 

22–22а–20, 

литеры А2А3
	287
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	1
	166,00
	1
	1
	0
	34,60
	34,60
	0,00
	1 011 358,00
	546 182,00
	445 945,00
	19 231,00
	0,00

	548. 
	г. Оренбург, 

пр. Коммунаров, 43/93, литеры ВВ1
	210
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	2
	103,70
	1
	1
	0
	39,80
	39,80
	0,00
	1 163 354,00
	607 145,00
	533 263,00
	22 946,00
	

	549. 
	г. Оренбург, 

пр. Кривцова 1-й, 3а, литера А
	105
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	6
	402,00
	1
	0
	1
	57,80
	0,00
	57,80
	1 689 494,00
	1 640 609,00
	46 864,00
	2 021,00
	0,00

	550. 
	г. Оренбург,

ул. 8 Марта, 33/9, литера А
	13
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	42
	38
	403,80
	10
	7
	3
	318,60
	231,40
	87,20
	9 312 678,00
	5 029 295,00
	4 106 300,00
	177 083,00
	0,00

	551. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 17/32, литеры АА1А2А3ББ1Б2Б3
	103
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	1
	291,70
	1
	0
	1
	38,40
	0,00
	38,40
	1 122 432,00
	1 050 155,00
	69 289,00
	2 988,00
	0,00

	552. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 44/11, литеры АА1А2А3В
	19
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	39
	2
	532,50
	2
	2
	0
	74,30
	74,30
	0,00
	2 171 789,00
	1 172 871,00
	957 621,00
	41 297,00
	0,00

	553. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 46/13, литеры АА1А2ВВ1
	20
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	2
	199,10
	1
	1
	0
	25,50
	25,50
	0,00
	745 365,00
	383 060,00
	347 327,00
	14 978,00
	0,00

	554. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры АА1
	116
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	5
	244,70
	3
	2
	1
	107,40
	49,40
	58,00
	3 139 302,00
	1 695 374,00
	1 384 233,00
	59 695,00
	0,00

	555. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры ББ1В
	65
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	4
	209,30
	1
	0
	1
	86,30
	0,00
	86,30
	2 522 549,00
	1 362 298,00
	1 112 284,00
	47 967,00
	0,00

	556. 
	г. Оренбург, 

ул. Амурская, 83, литера А
	177
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	9
	156,70
	3
	1
	2
	99,00
	39,20
	59,80
	2 893 770,00
	1 487 174,00
	1 348 445,00
	58 151,00
	0,00

	557. 
	г. Оренбург, 

ул. Брыкина, 12, литера В
	135
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	4
	86,90
	1
	0
	1
	33,00
	0,00
	33,00
	964 590,00
	889 831,00
	52 230,00
	22 529,00
	0,00

	558. 
	г. Оренбург, 

ул. Бурзянцева, 7/12, литера А
	29
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	1
	427,30
	1
	1
	0
	28,90
	28,90
	0,00
	844 747,00
	434 135,00
	393 637,00
	16 975,00
	0,00

	559. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

18/8, литеры АА1
	171
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	5
	258,50
	1
	0
	1
	67,20
	0,00
	67,20
	1 964 256,00
	818 709,00
	1 108 196,00
	37 351,00
	0,00

	560. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

20/13, литеры АА1
	35
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	37
	3
	425,50
	1
	1
	0
	56,90
	56,90
	0,00
	1 663 187,00
	898 201,00
	733 360,00
	31 626,00
	0,00

	561. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

86, литеры А2А3А4
	31
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	1
	180,60
	1
	1
	0
	46,10
	46,10
	0,00
	1 347 503,00
	727 717,00
	594 163,00
	25 623,00
	0,00

	562. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

86, литеры АА1
	170
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	4
	127,50
	2
	0
	2
	89,00
	0,00
	89,00
	2 601 470,00
	1 404 919,00
	1 147 083,00
	49 468,00
	0,00

	563. 
	г. Оренбург, 

ул. Елькинская, 12а, литера А
	106
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	8
	404,40
	4
	4
	0
	213,20
	213,20
	0,00
	6 231 836,00
	3 365 491,00
	2 747 845,00
	118 500,00
	0,00

	564. 
	г. Оренбург, 

ул. Елькинская, 24, 

литеры АА1А2
	48
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	1
	124,20
	1
	0
	1
	22,30
	0,00
	22,30
	651 829,00
	352 019,00
	287 415,00
	12 395,00
	0,00

	565. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 

44/13, литера Б
	107
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	8
	176,70
	3
	3
	0
	134,30
	134,30
	0,00
	3 925 589,00
	2 120 007,00
	1 730 936,00
	74 646,00
	0,00

	566. 
	г. Оренбург,

ул. Зиминская, 40, литера А
	111
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	5
	359,70
	2
	2
	0
	72,00
	72,00
	0,00
	2 104 560,00
	1 081 581,00
	980 687,00
	42 292,00
	0,00

	567. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская, 45, литера А
	39
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	6
	92,00
	2
	1
	1
	67,50
	21,00
	46,50
	1 973 025,00
	1 065 528,00
	869 979,00
	37 518,00
	0,00

	568. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

50/70, литеры АЕ
	43
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	2
	262,00
	2
	2
	0
	81,10
	81,10
	0,00
	2 370 553,00
	1 218 280,00
	1 104 635,00
	47 638,00
	0,00

	569. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

52–54/49, литеры 

АА1
	321
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	5
	94,80
	3
	3
	0
	62,90
	62,90
	0,00
	1 838 567,00
	944 881,00
	856 740,00
	36 946,00
	0,00

	570. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

63/4, литера А
	42
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	2
	100,40
	1
	0
	1
	25,90
	0,00
	25,90
	757 057,00
	389 069,00
	352 775,00
	15 213,00
	0,00

	571. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

68, литеры АА2
	41
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	1
	90,50
	1
	1
	0
	28,40
	28,40
	0,00
	830 132,00
	426 624,00
	386 827,00
	16 681,00
	0,00

	572. 
	г. Оренбург, 

ул. Караваева Роща,

36, литера А
	195
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	8
	109,70
	2
	0
	2
	55,70
	0,00
	55,70
	1 628 111,00
	836 723,00
	758 670,00
	32 718,00
	0,00

	573. 
	г. Оренбург, 

ул. Караван-

Сарайская,

40/96, литеры АБ
	52
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	1
	237,80
	1
	1
	0
	29,00
	29,00
	0,00
	847 670,00
	457 782,00
	373 769,00
	16 119,00
	0,00

	574. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 13, литера А
	276
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	30
	1
	392,50
	1
	0
	1
	56,90
	0,00
	56,90
	1 663 187,00
	898 201,00
	733 360,00
	31 626,00
	0,00

	575. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 17, литера А
	11
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	32
	6
	388,50
	2
	2
	0
	102,30
	102,30
	0,00
	2 990 229,00
	1 614 868,00
	1 318 501,00
	56 860,00
	0,00

	576. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 19, литера А
	54
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	32
	6
	385,70
	3
	2
	1
	71,90
	26,40
	45,50
	2 101 637,00
	1 950 913,00
	118 029,00
	32 695,00
	0,00

	577. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 21, литера А
	55
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	46
	38
	587,60
	15
	14
	1
	499,70
	443,90
	55,80
	14 606 231,00
	14 072 236,00
	482 879,00
	51 116,00
	0,00

	578. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 23, литера А
	296
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	66
	38
	742,98
	14
	12
	2
	374,10
	271,30
	102,80
	10 934 943,00
	5 905 395,00
	4 821 616,00
	207 932,00
	0,00

	579. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 27, литера А
	288
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	23
	16
	392,70
	7
	5
	2
	273,40
	227,80
	45,60
	7 991 482,00
	4 315 785,00
	3 523 737,00
	151 960,00
	0,00

	580. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 29, литера А
	290
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	2
	374,47
	1
	1
	0
	45,60
	45,60
	0,00
	1 332 888,00
	719 824,00
	587 719,00
	25 345,00
	0,00

	581. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 33, литера А1
	291
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	1
	356,10
	1
	1
	0
	40,00
	40,00
	0,00
	1 169 200,00
	631 424,00
	515 543,00
	22 233,00
	0,00

	582. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 35, литера А2
	295
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	2
	357,90
	1
	0
	1
	42,80
	0,00
	42,80
	1 251 044,00
	642 940,00
	582 964,00
	25 140,00
	0,00

	583. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 37, литера А3
	212
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	2
	357,70
	2
	2
	0
	95,80
	95,80
	0,00
	2 800 234,00
	1 439 104,00
	1 304 859,00
	56 271,00
	0,00

	584. 
	г. Оренбург, 

ул. Кирова,             1–3/32/2, литера А1
	282
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	6
	405,90
	3
	3
	0
	107,10
	107,10
	0,00
	3 130 533,00
	1 690 638,00
	1 380 367,00
	59 528,00
	0,00

	585. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 25/65, литеры А1А2
	204
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	1
	136,00
	1
	1
	0
	56,70
	56,70
	0,00
	1 657 341,00
	851 745,00
	772 291,00
	33 305,00
	0,00

	586. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 70/169, литера А
	298
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	3
	128,70
	1
	0
	1
	40,10
	0,00
	40,10
	1 172 123,00
	633 003,00
	516 832,00
	22 288,00
	0,00

	587. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 83, литеры АА1
	12
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	7
	185,60
	1
	0
	1
	63,70
	0,00
	63,70
	1 861 951,00
	1 767 936,00
	90 128,00
	3 887,00
	0,00

	588. 
	г. Оренбург, 

ул. Кобозева, 41/7, литера А2
	317
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	1
	212,00
	2
	2
	0
	37,90
	37,90
	0,00
	1 107 817,00
	598 275,00
	488 477,00
	21 065,00
	0,00

	589. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 27, литера А
	270
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	19
	254,60
	7
	4
	3
	225,60
	127,00
	98,60
	6 594 288,00
	3 561 233,00
	2 907 663,00
	125 392,00
	0,00

	590. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 29, литера А
	271
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	24
	16
	370,70
	5
	2
	3
	235,80
	91,80
	144,00
	6 892 434,00
	3 722 246,00
	3 039 126,00
	131 062,00
	0,00

	591. 
	г. Оренбург, 

ул. Коммуны, 32/70, литера А
	198
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	10
	98,40
	3
	1
	2
	98,40
	45,70
	52,70
	2 876 232,00
	1 553 304,00
	1 268 236,00
	54 692,00
	0,00

	592. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 105/85, литеры А1А
	83
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	4
	50,00
	1
	0
	1
	22,20
	0,00
	22,20
	648 906,00
	350 441,00
	286 126,00
	12 339,00
	0,00

	593. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 113/79, литеры АА1
	293
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	9
	143,50
	2
	1
	1
	89,30
	52,00
	37,30
	2 610 239,00
	1 409 655,00
	1 150 950,00
	49 634,00
	0,00

	594. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 113/79, литера Б
	200
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	7
	144,70
	2
	2
	0
	59,20
	59,20
	0,00
	1 730 416,00
	889 299,00
	806 343,00
	34 774,00
	0,00

	595. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 159/70, литеры АА1А2А3
	313
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	12
	294,60
	4
	2
	2
	165,40
	69,80
	95,60
	4 834 642,00
	2 610 939,00
	2 131 771,00
	91 932,00
	0,00

	596. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 76/22, литера А
	279
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	3
	178,60
	3
	2
	1
	98,70
	54,90
	43,80
	2 885 001,00
	1 558 039,00
	1 272 103,00
	54 859,00
	0,00

	597. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 79
	201
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	1
	262,90
	1
	1
	0
	46,60
	46,60
	0,00
	1 362 118,00
	710 878,00
	624 373,00
	26 867,00
	

	598. 
	г. Оренбург, 

ул. Корецкой, 4 литера Б
	306
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	3
	140,90
	1
	1
	0
	50,00
	50,00
	0,00
	1 461 500,00
	789 280,00
	644 429,00
	27 791,00
	0,00

	599. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 29/29/32, 

литеры А1А2
	294
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	2
	400,00
	1
	1
	0
	113,40
	113,40
	0,00
	3 314 682,00
	1 790 088,00
	1 461 564,00
	63 030,00
	0,00

	600. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 32/31, литеры АА1А2
	199
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	24
	1
	263,30
	1
	1
	0
	15,20
	15,20
	0,00
	444 296,00
	228 334,00
	207 034,00
	8 928,00
	0,00

	601. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 33, литера Б
	275
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	1
	202,60
	1
	0
	1
	32,00
	0,00
	32,00
	935 360,00
	505 139,00
	412 435,00
	17 786,00
	0,00

	602. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 35, литеры АА1
	299
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	2
	195,20
	1
	1
	0
	35,40
	35,40
	0,00
	1 034 742,00
	558 810,00
	456 256,00
	19 676,00
	0,00

	603. 
	г. Оренбург, 

ул. Кривцова, 5, литера А1
	211
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	4
	505,30
	3
	2
	1
	199,10
	126,40
	72,70
	5 819 693,00
	2 990 872,00
	2 711 873,00
	116 948,00
	0,00

	604. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная, 49-51, литера АА1Б1
	322
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	1
	209,60
	1
	1
	0
	36,60
	36,60
	0,00
	1 069 818,00
	780 763,00
	277 888,00
	11 167,00
	

	605. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная, 45, литера А9
	324
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	47
	1
	671,90
	1
	0
	1
	34,50
	0,00
	34,50
	1 008 435,00
	544 603,00
	444 656,00
	19 176,00
	0,00

	606. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная, 47, литера А8
	323
	24.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	22
	391,70
	9
	9
	0
	347,00
	347,00
	0,00
	10 142 810,00
	5 212 618,00
	4 726 369,00
	203 823,00
	0,00

	607. 
	г. Оренбург,

ул. Маврицкого, 41, литеры АА1
	16
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	3
	138,60
	1
	0
	1
	48,60
	0,00
	48,60
	1 420 578,00
	767 180,00
	626 385,00
	27 013,00
	0,00

	608. 
	г. Оренбург,

пер. Маврицкого, 43/22, литеры АА1
	336
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	4
	231,60
	2
	0
	2
	43,80
	0,00
	43,80
	1 280 274,00
	657 961,00
	596 584,00
	25 729,00
	0,00

	609. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,   18, литера Б
	342
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	2
	79,80
	1
	0
	1
	23,50
	0,00
	23,50
	686 905,00
	370 962,00
	302 881,00
	13 062,00
	0,00

	610. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,   2–4, литеры А4А8
	329
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	2
	191,30
	2
	1
	1
	72,10
	45,40
	26,70
	2 107 483,00
	1 138 142,00
	929 267,00
	40 074,00
	0,00

	611. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,   28, литеры АА1А4
	366
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	3
	280,80
	2
	1
	1
	99,00
	37,60
	61,40
	2 893 770,00
	1 562 775,00
	1 275 969,00
	55 026,00
	0,00

	612. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 12/15, литеры А1ВВ1В2В5
	355
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	1
	263,60
	1
	1
	0
	43,90
	43,90
	0,00
	1 283 197,00
	692 988,00
	565 809,00
	24 400,00
	0,00

	613. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 12/15, литера Б
	364
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	3
	394,20
	2
	2
	0
	92,20
	92,20
	0,00
	2 695 006,00
	1 385 024,00
	1 255 824,00
	54 158,00
	0,00

	614. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 17/3–5/14, литеры БЖДЕ
	340
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	1
	432,30
	1
	1
	0
	47,10
	47,10
	0,00
	1 376 733,00
	718 506,00
	631 072,00
	27 155,00
	

	615. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 19/6, литеры АА1А2
	341
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	24
	23
	420,70
	10
	9
	1
	366,40
	314,30
	52,10
	10 709 872,00
	5 783 846,00
	4 722 374,00
	203 652,00
	0,00

	616. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 32, литера А
	368
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	3
	141,80
	1
	1
	0
	39,90
	39,90
	0,00
	1 166 277,00
	629 846,00
	514 254,00
	22 177,00
	0,00

	617. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 32, литеры БА2ВА1
	362
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	14
	104,50
	2
	1
	1
	72,10
	35,70
	36,40
	2 107 483,00
	1 083 083,00
	982 049,00
	42 351,00
	0,00

	618. 
	г. Оренбург, 

ул. Мебельная, 12/2, литера А
	332
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	42
	2
	480,10
	1
	1
	0
	29,60
	29,60
	0,00
	865 208,00
	467 254,00
	381 502,00
	16 452,00
	0,00

	619. 
	г. Оренбург

ул. Милиционерская, 1/4, литеры АА1
	69
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	3
	555,00
	1
	0
	1
	26,00
	0,00
	26,00
	759 980,00
	410 426,00
	335 103,00
	14 451,00
	0,00

	620. 
	г. Оренбург, 

ул. Набережная, 7, литеры АА1
	241
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	176,70
	3
	0
	3
	176,70
	0,00
	176,70
	5 164 941,00
	2 654 379,00
	2 406 770,00
	103 792,00
	0,00

	621. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 1, литера А
	239
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	57
	40
	644,20
	22
	18
	4
	478,90
	351,50
	127,40
	13 998 247,00
	7 559 727,00
	6 172 340,00
	266 180,00
	0,00

	622. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 3, литера А
	236
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	59
	15
	674,90
	6
	3
	3
	175,00
	92,60
	82,40
	5 115 250,00
	2 762 481,00
	2 255 501,00
	97 268,00
	0,00

	623. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 9, литера А
	428
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	4
	413,90
	1
	1
	0
	47,60
	47,60
	0,00
	1 391 348,00
	751 395,00
	613 496,00
	26 457,00
	0,00

	624. 
	г. Оренбург,

ул. Октябрьская, 4, литера А
	240
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	10
	235,70
	6
	5
	1
	119,40
	88,70
	30,70
	3 490 062,00
	1 884 801,00
	1 538 896,00
	66 365,00
	0,00

	625. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 20, литеры АА1А2
	1
	12.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	8
	173,90
	3
	0
	3
	104,80
	0,00
	104,80
	3 063 304,00
	1 574 301,00
	1 427 444,00
	61 559,00
	0,00

	626. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 88/51, литера А
	245
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	102,10
	3
	2
	1
	77,80
	50,80
	27,00
	2 274 094,00
	1 168 709,00
	1 059 687,00
	45 698,00
	0,00

	627. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 88/51, литера Б
	246
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	3
	137,10
	2
	2
	0
	65,90
	65,90
	0,00
	1 926 257,00
	1 040 272,00
	849 357,00
	36 628,00
	0,00

	628. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 166/97, литеры АА1А2
	184
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	7
	192,90
	3
	1
	2
	170,00
	81,20
	88,80
	4 969 100,00
	2 553 733,00
	2 315 511,00
	99 856,00
	0,00

	629. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 23, литеры АА1А2А3А4
	252
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	4
	99,30
	2
	2
	0
	77,20
	77,20
	0,00
	2 256 556,00
	1 218 649,00
	994 998,00
	42 909,00
	0,00

	630. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 24, литеры АА1А2
	254
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	27
	282,20
	4
	0
	4
	179,60
	0,00
	179,60
	5 249 708,00
	2 697 944,00
	2 446 270,00
	105 494,00
	0,00

	631. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова,                    42–44, литера А
	181
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	8
	111,80
	1
	1
	0
	47,00
	47,00
	0,00
	1 373 810,00
	716 981,00
	629 732,00
	27 097,00
	

	632. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова,                    48–50/94, литера В
	183
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	12
	227,50
	5
	4
	1
	164,50
	134,30
	30,20
	4 808 335,00
	2 596 732,00
	2 120 171,00
	91 432,00
	0,00

	633. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 42/25, литера А
	233
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	5
	54,00
	1
	1
	0
	35,50
	35,50
	0,00
	1 037 665,00
	560 389,00
	457 544,00
	19 732,00
	0,00

	634. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 50, литера А
	390
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	9
	208,21
	7
	6
	1
	188,01
	162,31
	25,70
	5 495 532,30
	2 967 851,00
	2 423 182,00
	104 499,30
	0,00

	635. 
	г. Оренбург,

ул. Парижской Коммуны, 92, 

литера Б
	395
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	1
	77,80
	1
	1
	0
	35,50
	35,50
	0,00
	1 037 665,00
	560 389,00
	457 544,00
	19 732,00
	0,00

	636. 
	г. Оренбург,

ул. Пионерская, 5, литеры АА1
	391
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	1
	150,90
	1
	0
	1
	43,70
	0,00
	43,70
	1 277 351,00
	689 831,00
	563 231,00
	24 289,00
	0,00

	637. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 32, литера А
	58
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	34
	22
	449,30
	9
	5
	4
	228,00
	113,50
	114,50
	6 664 440,00
	3 599 118,00
	2 938 596,00
	126 726,00
	0,00

	638. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 38, литера А
	59
	25.08.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	7
	375,60
	4
	3
	1
	152,40
	106,50
	45,90
	4 454 652,00
	2 405 726,00
	1 964 219,00
	84 707,00
	0,00

	639. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 40, литера А4
	90
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	28
	5
	334,70
	2
	1
	1
	53,20
	12,20
	41,00
	1 555 036,00
	839 794,00
	685 672,00
	29 570,00
	0,00

	640. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 46, литера А7
	389
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	2
	358,60
	1
	1
	0
	53,10
	53,10
	0,00
	1 552 113,00
	797 666,00
	723 257,00
	31 190,00
	0,00

	641. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 48, литера А8
	229
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	4
	357,20
	2
	2
	0
	93,70
	93,70
	0,00
	2 738 851,00
	1 479 111,00
	1 207 660,00
	52 080,00
	0,00

	642. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 101/121, литеры АА1А2Б
	268
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	7
	139,40
	1
	0
	1
	47,00
	0,00
	47,00
	1 373 810,00
	706 032,00
	640 171,00
	27 607,00
	0,00

	643. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 63, литеры АА2
	393
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	11
	194,80
	3
	2
	1
	108,80
	66,80
	42,00
	3 180 224,00
	1 717 474,00
	1 402 277,00
	60 473,00
	0,00

	644. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова, 14,

литеры АА1А2А3
	430
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	3
	236,00
	1
	0
	1
	68,00
	0,00
	68,00
	1 987 640,00
	1 021 493,00
	926 205,00
	39 942,00
	0,00

	645. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова, 44/67, литеры АА1А2А3А5
	419
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	41
	8
	449,80
	3
	3
	0
	110,70
	110,70
	0,00
	3 235 761,00
	1 747 467,00
	1 426 765,00
	61 529,00
	0,00

	646. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова, 6,

литеры АА1
	234
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	119,50
	3
	0
	3
	119,50
	0,00
	119,50
	3 492 985,00
	1 886 380,00
	1 540 185,00
	66 420,00
	0,00

	647. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 8, литера А
	414
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	87,50
	2
	0
	2
	87,50
	0,00
	87,50
	2 557 625,00
	1 381 241,00
	1 127 750,00
	48 634,00
	0,00

	648. 
	г. Оренбург, 

ул. Правды, 32/15,

литера А
	87
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	5
	177,80
	4
	3
	1
	145,60
	94,80
	50,80
	4 255 888,00
	2 298 384,00
	1 876 577,00
	80 927,00
	0,00

	649. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 118/62, литера А2
	388
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	2
	90,30
	1
	0
	1
	16,00
	0,00
	16,00
	467 680,00
	430 650,00
	24 282,00
	12 748,00
	0,00

	650. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 124/65
	378
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	10
	240,90
	2
	0
	2
	77,90
	0,00
	77,90
	2 277 017,00
	1 229 699,00
	1 004 020,00
	43 298,00
	0,00

	651. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 155/28, литера А
	377
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	10
	123,20
	2
	0
	2
	48,50
	0,00
	48,50
	1 417 655,00
	728 565,00
	660 602,00
	28 488,00
	0,00

	652. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 165–167/27, 

литеры АА1
	186
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	11
	163,78
	3
	1
	2
	91,98
	23,30
	68,68
	2 688 575,40
	1 451 959,00
	1 185 492,00
	51 124,40
	0,00

	653. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 29/44, литеры ЕЕ3
	386
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	6
	220,10
	2
	2
	0
	31,00
	31,00
	0,00
	906 130,00
	489 354,00
	399 546,00
	17 230,00
	0,00

	654. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 38/25, 

литеры АА1А2
	382
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	31
	1
	398,00
	1
	0
	1
	26,50
	0,00
	26,50
	774 595,00
	398 082,00
	360 947,00
	15 566,00
	0,00

	655. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 57/12, литера А
	404
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	1
	117,90
	1
	1
	0
	40,50
	40,50
	0,00
	1 183 815,00
	639 317,00
	521 987,00
	22 511,00
	0,00

	656. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 69, литеры АБ
	328
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	148,10
	3
	2
	1
	148,10
	107,30
	40,80
	4 328 963,00
	2 224 751,00
	2 017 219,00
	86 993,00
	0,00

	657. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 75, литеры АА1
	397
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	6
	193,20
	3
	3
	0
	97,80
	97,80
	0,00
	2 858 694,00
	1 543 832,00
	1 260 503,00
	54 359,00
	0,00

	658. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 92/16, литеры ГГ1
	367
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	1
	176,70
	1
	1
	0
	49,70
	49,70
	0,00
	1 452 731,00
	784 545,00
	640 562,00
	27 624,00
	0,00

	659. 
	г. Оренбург,

ул. Пугачевская 1-я, 5/9, литеры АА1А2
	398
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	1
	250,20
	1
	1
	0
	32,90
	32,90
	0,00
	961 667,00
	887 420,00
	52 408,00
	21 839,00
	0,00

	660. 
	г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 48/21/19, литера А
	396
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	5
	225,40
	2
	2
	0
	55,80
	55,80
	0,00
	1 631 034,00
	838 226,00
	760 033,00
	32 775,00
	0,00

	661. 
	г. Оренбург,                    ул. Садовая, 33, литера А
	167
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	4
	384,60
	3
	3
	0
	93,50
	93,50
	0,00
	2 733 005,00
	1 475 954,00
	1 205 082,00
	51 969,00
	

	662. 
	г. Оренбург,

ул. Самолетная, 87а, литера А1
	161
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	12
	280,90
	6
	6
	0
	205,20
	205,20
	0,00
	5 997 996,00
	3 239 206,00
	2 644 736,00
	114 054,00
	0,00

	663. 
	г. Оренбург,

ул. Самолетная, 87б, литера А
	156
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	27
	27
	276,00
	8
	6
	2
	276,00
	196,70
	79,30
	8 067 480,00
	4 356 827,00
	3 557 247,00
	153 406,00
	0,00

	664. 
	г. Оренбург,

ул. Сенная, 3, 

литера А
	165
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	35
	1
	404,38
	1
	1
	0
	13,00
	13,00
	0,00
	379 990,00
	205 213,00
	167 552,00
	7 225,00
	0,00

	665. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 106/45, литеры АА2А3А4
	68
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	2
	204,00
	1
	0
	1
	39,40
	0,00
	39,40
	1 151 662,00
	621 953,00
	507 810,00
	21 899,00
	0,00

	666. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 10, литеры АА1А2
	146
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	9
	390,20
	2
	0
	2
	84,70
	0,00
	84,70
	2 475 781,00
	1 337 041,00
	1 091 662,00
	47 078,00
	0,00

	667. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 10, литера Б
	145
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	3
	271,70
	2
	0
	2
	44,90
	0,00
	44,90
	1 312 427,00
	376 407,00
	898 224,00
	37 796,00
	0,00

	668. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 112/59, литеры АА1
	86
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	1
	221,10
	1
	0
	1
	26,20
	0,00
	26,20
	765 826,00
	393 575,00
	356 861,00
	15 390,00
	0,00

	669. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 32/17, литеры ВВ1
	80
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	3
	238,80
	2
	2
	0
	55,90
	55,90
	0,00
	1 633 957,00
	1 522 765,00
	106 595,00
	4 597,00
	0,00

	670. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 32/17, литеры ДМ
	139
	30.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	28
	10
	324,10
	3
	2
	1
	110,70
	65,80
	44,90
	3 235 761,00
	1 747 467,00
	1 426 765,00
	61 529,00
	0,00

	671. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 32/17, литера Е
	151
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	1
	177,40
	1
	1
	0
	28,70
	28,70
	0,00
	838 901,00
	453 047,00
	369 902,00
	15 952,00
	0,00

	672. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 49/32, литеры АА1
	148
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	2
	1
	39,80
	1
	1
	0
	17,30
	17,30
	0,00
	505 679,00
	259 880,00
	235 637,00
	10 162,00
	0,00

	673. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера А
	153
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	1
	344,70
	1
	0
	1
	47,60
	0,00
	47,60
	1 391 348,00
	715 045,00
	648 343,00
	27 960,00
	0,00

	674. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 7/6, литеры ББ1Б2
	155
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	13
	239,70
	3
	1
	2
	110,30
	30,50
	79,80
	3 224 069,00
	1 741 152,00
	1 421 611,00
	61 306,00
	0,00

	675. 
	г. Оренбург, 

ул. Степная, 50/39, литера А
	160
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	4
	215,30
	2
	1
	1
	72,90
	36,80
	36,10
	2 130 867,00
	1 095 101,00
	992 946,00
	42 820,00
	0,00

	676. 
	г. Оренбург, 

ул. Степная, 83, литера А
	67
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	2
	207,60
	1
	1
	0
	51,60
	51,60
	0,00
	1 508 268,00
	814 537,00
	665 051,00
	28 680,00
	0,00

	677. 
	г. Оренбург,

ул. Сухарева, 64, литера А
	163
	13.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	31
	16
	409,10
	7
	5
	2
	224,20
	173,00
	51,20
	6 553 366,00
	3 539 133,00
	2 889 619,00
	124 614,00
	0,00

	678. 
	г. Оренбург,

ул. Ташкентская, 123, литера Б
	221
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	95,10
	2
	0
	2
	95,10
	0,00
	95,10
	2 779 773,00
	1 428 588,00
	1 295 324,00
	55 861,00
	0,00

	679. 
	г. Оренбург, 

ул. Терешковой, 17, литера А
	91
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	3
	170,40
	2
	2
	0
	48,00
	48,00
	0,00
	1 403 040,00
	721 054,00
	653 791,00
	28 195,00
	0,00

	680. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 28, литера Б
	259
	10.11.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	6
	147,00
	3
	2
	1
	103,80
	75,50
	28,30
	3 034 074,00
	1 638 546,00
	1 337 834,00
	57 694,00
	0,00

	681. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 28, литеры ДД1
	223
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	186,10
	3
	3
	0
	186,10
	186,10
	0,00
	5 439 703,00
	2 937 701,00
	2 398 564,00
	103 438,00
	0,00

	682. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 7/26,  литеры ВВ2
	82
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	1
	98,00
	1
	1
	0
	20,60
	20,60
	0,00
	602 138,00
	309 452,00
	280 586,00
	12 100,00
	0,00

	683. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина, 19/52–54/20, 
литеры ЕГ
	189
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	1
	154,10
	1
	1
	0
	37,00
	37,00
	0,00
	1 081 510,00
	584 068,00
	476 877,00
	20 565,00
	0,00

	684. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина, 31, литеры АА1
	193
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	10
	249,10
	2
	0
	2
	93,50
	0,00
	93,50
	2 733 005,00
	1 475 954,00
	1 205 082,00
	51 969,00
	0,00

	685. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина,         49–51/7, 

литеры А2А3А4А5
	190
	26.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	75
	28
	654,20
	10
	7
	3
	222,30
	163,20
	59,10
	6 497 829,00
	3 509 140,00
	2 865 131,00
	123 558,00
	0,00

	686. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина, 69, литеры АА1А2
	424
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	2
	352,90
	1
	0
	1
	71,90
	0,00
	71,90
	2 101 637,00
	1 080 079,00
	979 325,00
	42 233,00
	0,00

	687. 
	г. Оренбург, 

ул. Шафеева, 74, литеры АА1
	85
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	2
	107,40
	1
	1
	0
	23,80
	23,80
	0,00
	695 674,00
	357 523,00
	324 172,00
	13 979,00
	0,00

	688. 
	г. Оренбург, 

ул. Электрозаводская, 5, литеры АА1А2
	93
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	2
	285,40
	1
	0
	1
	62,20
	0,00
	62,20
	1 818 106,00
	934 366,00
	847 205,00
	36 535,00
	0,00

	689. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 11, литеры АА1
	94
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	9
	233,90
	3
	2
	1
	65,20
	43,00
	22,20
	1 905 796,00
	1 029 222,00
	840 335,00
	36 239,00
	0,00

	690. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 29, литеры АА1А2А5
	92
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	13
	223,60
	4
	1
	3
	108,40
	37,00
	71,40
	3 168 532,00
	1 968 416,00
	1 193 493,00
	6 623,00
	0,00

	691. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 3,    литера А6

	99
	15.09.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	3
	63,50
	1
	0
	1
	32,20
	0,00
	32,20
	941 206,00
	508 297,00
	415 012,00
	17 897,00
	0,00

	VIII. Муниципальное образование г. Орск

	Итого по муниципальному образованию г. Орск
	X
	8
	X
	X
	203
	203
	3918,80
	81
	65
	16
	3810,20
	3090,40
	719,80
	107 066 620,00
	50 807 839,00
	50 265 086,00
	5 993 695,00
	0,00

	692. 
	г. Орск,

ул. Дунаевского, 24а
	2
	15.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	26
	26
	595,40
	12
	9
	3
	595,40
	423,00
	172,40
	16 730 740,00
	7 939 475,00
	7 854 662,00
	936 603,00
	0,00

	693. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 16
	26
	11.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	20
	20
	383,30
	8
	7
	1
	383,30
	337,40
	45,90
	10 770 730,00
	5 111 187,00
	5 056 587,00
	602 956,00
	0,00

	694. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 22
	23
	11.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	23
	23
	403,80
	8
	8
	0
	403,80
	403,80
	0,00
	11 346 780,00
	5 384 548,00
	5 327 028,00
	635 204,00
	0,00

	695. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 26
	25
	11.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	19
	19
	405,40
	7
	4
	3
	361,50
	203,30
	158,20
	10 158 150,00
	4 820 491,00
	4 768 996,00
	568 663,00
	0,00

	696. 
	г. Орск,

ул. Краматорская, 45
	78
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	56
	56
	765,90
	23
	16
	7
	701,20
	469,70
	231,50
	19 703 720,00
	9 350 285,00
	9 250 401,00
	1 103 034,00
	0,00

	697. 
	г. Орск,

ул. Новосибирская, 141
	18
	11.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	14
	323,80
	7
	7
	0
	323,80
	323,80
	0,00
	9 098 780,00
	4 317 773,00
	4 271 648,00
	509 359,00
	0,00

	698. 
	г. Орск,

ул. Строителей, 29
	6
	15.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	25
	25
	465,60
	8
	7
	1
	465,60
	423,60
	42,00
	13 083 360,00
	6 208 632,00
	6 142 309,00
	732 419,00
	0,00

	699. 
	г. Орск,

ул. Строителей, 31
	7
	15.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	20
	20
	575,60
	8
	7
	1
	575,60
	505,80
	69,80
	16 174 360,00
	7 675 448,00
	7 593 455,00
	905 457,00
	0,00

	IX. Муниципальное образование Сорочинский городской округ



	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	X
	32
	X
	X
	478
	200
	8808,74
	74
	73
	1
	3651,20
	3620,40
	30,80
	106 613 502,00
	52 406 371,00
	51 879 213,00
	2 327 918,00
	0,00

	700. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 18
	53
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	6
	3
	106,70
	1
	1
	0
	50,30
	50,30
	0,00
	1 470 269,00
	724 077,00
	716 778,00
	29 414,00
	0,00

	701. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 8
	38
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	4
	3
	151,30
	2
	2
	0
	109,00
	109,00
	0,00
	3 186 070,00
	1 587 788,00
	1 571 782,00
	26 500,00
	0,00

	702. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 68
	58
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	11
	7
	218,30
	2
	2
	0
	94,60
	94,60
	0,00
	2 765 158,00
	1 361 783,00
	1 348 056,00
	55 319,00
	0,00

	703. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 69
	57
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                        квар-тал 2017 г.
	4
	2
	103,60
	1
	1
	0
	52,80
	52,80
	0,00
	1 543 344,00
	760 065,00
	752 403,00
	30 876,00
	0,00

	704. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 70
	59
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	15
	2
	356,48
	2
	2
	0
	104,40
	104,40
	0,00
	3 051 612,00
	1 502 856,00
	1 487 706,00
	61 050,00
	0,00

	705. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 72
	60
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	11
	4
	312,70
	2
	2
	0
	138,90
	138,90
	0,00
	4 060 047,00
	1 999 490,00
	1 979 333,00
	81 224,00
	0,00

	706. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 74
	61
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	21
	19
	354,30
	7
	7
	0
	290,10
	290,10
	0,00
	8 479 623,00
	4 176 040,00
	4 133 942,00
	169 641,00
	0,00

	707. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 76
	62
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	17
	17
	214,50
	4
	4
	0
	214,50
	214,50
	0,00
	6 269 835,00
	3 087 765,00
	3 056 638,00
	125 432,00
	0,00

	708. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 66
	69
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	21
	15
	307,20
	5
	4
	1
	262,10
	231,30
	30,80
	7 661 183,00
	3 772 975,00
	3 734 941,00
	153 267,00
	0,00

	709. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 68
	70
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	20
	8
	266,66
	2
	2
	0
	89,30
	89,30
	0,00
	2 610 239,00
	1 285 489,00
	1 272 530,00
	52 220,00
	0,00

	710. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 79
	71
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	18
	15
	344,70
	5
	5
	0
	294,10
	294,10
	0,00
	8 596 543,00
	4 233 620,00
	4 190 943,00
	171 980,00
	0,00

	711. 
	г. Сорочинск, 

ул. Крестьянская, 81
	72
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	8
	8
	224,00
	4
	4
	0
	224,00
	224,00
	0,00
	6 547 520,00
	3 224 519,00
	3 192 014,00
	130 987,00
	0,00

	712. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 65
	78
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	16
	16
	281,50
	6
	6
	0
	281,50
	281,50
	0,00
	8 228 245,00
	4 052 241,00
	4 011 375,00
	164 629,00
	0,00

	713. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 67
	79
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	18
	13
	257,10
	4
	4
	0
	179,10
	179,10
	0,00
	5 232 170,00
	2 578 176,00
	2 552 185,00
	101 808,00
	0,00

	714. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 10
	83
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	18
	1
	310,00
	1
	1
	0
	30,60
	30,60
	0,00
	894 438,00
	440 492,00
	436 052,00
	17 894,00
	0,00

	715. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 11
	91
	08.08.

2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	16
	6
	324,00
	2
	2
	0
	116,60
	116,60
	0,00
	3 402 372,00
	1 678 477,00
	1 661 557,00
	62 338,00
	0,00

	716. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 12
	84
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	28
	4
	336,60
	1
	1
	0
	44,50
	44,50
	0,00
	1 300 735,00
	640 585,00
	364 128,00
	26 022,00
	0,00

	717. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 13
	87
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	6
	309,00
	2
	2
	0
	106,80
	106,80
	0,00
	3 095 457,00
	1 537 405,00
	1 521 906,00
	36 146,00
	0,00

	718. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 15
	88
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	8
	303,80
	3
	3
	0
	159,90
	159,90
	0,00
	4 673 877,00
	2 301 788,00
	2 278 585,00
	93 504,00
	0,00

	719. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 17
	89
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	18
	3
	284,00
	1
	1
	0
	78,40
	78,40
	0,00
	2 291 632,00
	1 128 581,00
	1 117 205,00
	45 846,00
	0,00

	720. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 22
	73
	08.08. 2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	17
	6
	287,30
	1
	1
	0
	30,60
	30,60
	0,00
	894 438,00
	440 492,00
	436 052,00
	17 894,00
	0,00

	721. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 24
	74
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	14
	3
	303,70
	2
	2
	0
	116,00
	116,00
	0,00
	3 314 682,00
	1 632 413,00
	1 615 957,00
	66 312,00
	0,00

	722. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 26
	75
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	14
	1
	256,60
	1
	1
	0
	31,30
	31,30
	0,00
	914 899,00
	450 569,00
	446 027,00
	18 303,00
	0,00

	723. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 21
	92
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	18
	2
	228,50
	1
	1
	0
	30,70
	30,70
	0,00
	897 361,00
	441 932,00
	437 477,00
	17 952,00
	0,00

	724. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 23
	93
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	18
	1
	304,90
	1
	1
	0
	45,10
	45,10
	0,00
	1 318 273,00
	649 222,00
	642 678,00
	26 373,00
	0,00

	725. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 27
	95
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	19
	5
	340,10
	2
	2
	0
	94,80
	94,80
	0,00
	2 771 004,00
	1 364 662,00
	1 350 906,00
	55 436,00
	0,00

	726. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 29
	96
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	19
	4
	289,30
	2
	2
	0
	79,00
	79,00
	0,00
	2 309 170,00
	1 137 219,00
	1 125 755,00
	46 196,00
	0,00

	727. 
	г. Сорочинск, 

ул. Строителей, 86
	63
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	16
	6
	338,40
	2
	2
	0
	83,20
	83,20
	0,00
	2 431 936,00
	1 197 678,00
	1 185 605,00
	48 653,00
	0,00

	728. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 60
	28
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	12
	3
	331,00
	2
	2
	0
	100,30
	100,30
	0,00
	2 931 769,00
	1 451 034,00
	1 436 406,00
	44 329,00
	0,00

	729. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 62
	22
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	11
	1
	282,00
	1
	1
	0
	31,20
	31,20
	0,00
	911 976,00
	449 129,00
	444 602,00
	18 245,00
	0,00

	730. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 66
	44
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	5
	5
	296,40
	1
	1
	0
	47,00
	47,00
	0,00
	1 373 810,00
	676 573,00
	669 753,00
	27 484,00
	0,00

	731. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 87
	64
	08.08.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                         квар-тал 2017 г.
	14
	3
	184,10
	1
	1
	0
	40,50
	40,50
	0,00
	1 183 815,00
	441 236,00
	437 935,00
	304 644,00
	0,00

	X. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района
	X
	3
	X
	X
	24
	24
	340,70
	10
	0
	10
	327,00
	0,00
	327,00
	9 188 700,00
	4 291 090,00
	4 701 073,00
	196 537,00
	0,00

	732. 
	с. Асекеево,

ул. Дружбы, 1
	5
	12.01.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	2
	2
	70,90
	2
	0
	2
	70,90
	0,00
	70,90
	1 992 290,00
	930 392,00
	1 019 285,00
	42 613,00
	0,00

	733. 
	с. Асекеево,

ул. Дружбы, 3
	3
	12.01.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	13
	13
	98,10
	4
	0
	4
	98,10
	0,00
	98,10
	2 756 610,00
	1 287 327,00
	1 410 322,00
	58 961,00
	0,00

	734. 
	с. Асекеево,

ул. Коммунальная, 13
	9
	12.01.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	9
	9
	171,70
	4
	0
	4
	158,00
	0,00
	158,00
	4 439 800,00
	2 073 371,00
	2 271 466,00
	94 963,00
	0,00

	XI. Муниципальное образование Караванный сельсовет Оренбургского района



	Итого по муниципальному образованию Караванный сельсовет  Оренбургского района
	X
	1
	X
	X
	6
	6
	83,00
	2
	1
	1
	83,00
	51,80
	31,20
	2 159 338,50
	1 083 730,00
	1 071 454,00
	4 154,50
	0,00

	735. 
	пос. Береговой,

ул. Береговая, 34
	14
	02.04.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г. 
	6
	6
	83,00
	2
	1
	1
	83,00
	51,80
	31,20
	2 159 338,50
	1 083 730,00
	1 071 454,00
	4 154,50
	0,00
	0

	XII. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсосовет Кваркенскогорайона
	X
	1
	X
	X
	14
	14
	184,00
	6
	0
	6
	184,00
	0,00
	184,00
	5 170 400,00
	2 414 559,00
	2 645 200,00
	110 641,00
	0,00

	736. 
	пос. Айдырлинский,

пер. Больничный, 6, литера А


	30
	20.12. 2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	14
	184,00
	6
	0
	6
	184,00
	0,00
	184,00
	5 170 400,00
	2 414 559,00
	2 645 200,00
	110 641,00
	0,00
	

	XIII. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района

	Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет  Кваркенского района
	X
	1
	X
	X
	18
	18
	243,20
	8
	2
	6
	243,20
	66,80
	176,40
	6 833 920,00
	3 211 101,00
	3 517 896,00
	104 923,00
	0,00

	737. 
	пос. Красноярский,

ул. Советская, 6
	32
	11.10.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	18
	243,20
	8
	2
	6
	243,20
	66,80
	176,40
	6 833 920,00
	3 211 101,00
	3 517 896,00
	104 923,00
	0,00

	XIV. Муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному образованию Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	X
	1
	X
	X
	16
	16
	317,50
	6
	3
	3
	317,50
	190,50
	127,00
	8 921 750,00
	3 994 520,00
	3 949 271,00
	977 959,00
	0,00

	738. 
	с. Нижняя Павловка,

ул. 2-я Центральная, 4
	7
	14.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	16
	16
	317,50
	6
	3
	3
	317,50
	190,50
	127,00
	8 921 750,00
	3 994 520,00
	3 949 271,00
	977 959,00
	0,00

	XV. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	X
	2
	X
	X
	41
	41
	847,70
	22
	19
	3
	847,70
	713,50
	134,20
	23 820 370,00
	11 746 877,00
	11 847 214,00
	226 279,00
	0,00

	739. 
	пос. Новосергиевка,

ул. Красноармейская, 109
	26
	06.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	II                                                          квар-тал 2017 г.
	20
	20
	387,00
	12
	11
	1
	387,00
	362,00
	25,00
	10 874 700,00
	5 362 793,00
	5 408 620,00
	103 287,00
	0,00

	740. 
	пос. Новосергиевка,

ул. Красноармейская, 111

	27
	06.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	II                                                          квар-тал 2017 г.
	21
	21
	460,70
	10
	8
	2
	460,70
	351,50
	109,20
	12 945 670,00
	6 384 084,00
	6 438 594,00
	122 992,00
	0,00

	XVI. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района

	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	X
	3
	X
	X
	63
	63
	1184,90
	24
	24
	0
	1184,90
	1184,90
	0,00
	33 276 020,00
	15 539 784,00
	17 024 493,00
	711 743,00
	0,00

	741. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 25
	7
	23.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	18
	18
	398,90
	8
	8
	0
	398,90
	398,90
	0,00
	11 189 420,000
	5 225 419,00
	5 724 670,00
	239 331,00
	0,00

	742. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 27
	10
	23.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	23
	23
	403,50
	8
	8
	0
	403,50
	403,50
	0,00
	11 338 350,00
	5 294 970,00
	5 800 863,00
	242 517,00
	0,00

	743. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 29


	8
	23.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	22
	22
	382,50
	8
	8
	0
	382,50
	382,50
	0,00
	10 748 250,00
	5 019 395,00
	5 498 960,00
	229 895,00
	0,00

	XVII. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района

	Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района
	X
	5
	X
	X
	88
	32
	1547,40
	16
	16
	0
	559,10
	559,10
	0,00
	15 710 710,00
	7 187 725,00
	7 649 946,00
	873 039,00
	0,00

	744. 
	пос. Саракташ,

ул. Советская, 15
	21
	15.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	15
	15
	177,70
	7
	7
	0
	177,70
	177,70
	0,00
	4 993 370,00
	2 284 491,00
	2 431 404,00
	277 475,00
	0,00
	0

	745. 
	пос. Саракташ,

ул. Чкалова, 49
	20
	15.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	9
	9
	83,60
	3
	3
	0
	83,60
	83,60
	0,00
	2 349 160,00
	1 074 752,00
	1 143 868,00
	130 540,00
	0,00
	0

	746. 
	пос. Саракташ,

пер. Железнодорожный, 26а
	28
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	1
	729,50
	1
	1
	0
	52,90
	52,90
	0,00
	1 486 490,00
	680 076,00
	723 811,00
	82 603,00
	0,00
	

	747. 
	пос. Саракташ,

пер. Рыбный, 37
	27
	15.12.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	5
	398,90
	4
	4
	0
	192,20
	192,20
	0,00
	5 400 820,00
	2 470 901,00
	2 629 788,00
	300 131,00
	0,00
	

	748. 
	пос. Саракташ,

ул. Депутатская, 39
	23
	15.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	2
	157,70
	1
	1
	0
	52,70
	52,70
	0,00
	1 480 870,00
	677 505,00
	721 075,00
	82 290,00
	0,00
	

	XVIII. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района

	Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района
	X
	8
	X
	X
	133
	133
	2523,30
	64
	57
	7
	2523,30
	2255,20
	268,10
	69 276 063,00
	32 340 139,00
	35 429 988,00
	1 505 936,00
	0,00

	749. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 2
	2
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	17
	315,40
	8
	8
	0
	315,40
	315,40
	0,00
	8 659 165,00
	4 043 639,00
	4 429 977,00
	185 549,00
	0,00
	0

	750. 
	пос. Светлый,

пер. Промышленный, 2
	41
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	15
	15
	343,20
	8
	8
	0
	343,20
	343,20
	0,00
	9 422 401,00
	4 400 054,00
	4 820 445,00
	201 902,00
	0,00
	0

	751. 
	пос. Светлый,

пер. Школьный, 2
	25
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	14
	311,50
	8
	5
	3
	311,50
	200,60
	110,90
	8 552 092,00
	3 957 741,00
	4 335 872,00
	258 479,00
	0,00
	0

	752. 
	пос. Светлый,

пер. Школьный, 4
	26
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	13
	13
	308,80
	8
	6
	2
	308,80
	227,40
	81,40
	8 477 964,00
	4 012 869,00
	4 396 268,00
	68 827,00
	0,00
	0

	753. 
	пос. Светлый,

ул. Строителей, 18
	27
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	22
	22
	310,80
	8
	7
	1
	310,80
	273,00
	37,80
	8 532 874,00
	3 993 639,00
	4 375 200,00
	164 035,00
	0,00
	0

	754. 
	пос. Светлый,

ул. Строителей, 20
	28
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	16
	16
	311,10
	8
	7
	1
	311,10
	273,10
	38,00
	8 541 110,00
	3 959 023,00
	4 337 277,00
	244 810,00
	0,00
	0

	755. 
	пос. Светлый,

ул. Строителей, 22
	29
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	17
	17
	309,50
	8
	8
	0
	309,50
	309,50
	0,00
	8 497 183,00
	3 984 664,00
	4 365 368,00
	147 151,00
	0,00
	0

	756. 
	пос. Светлый, 

ул. Чкалова, 9
	34
	14.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	14
	313,00
	8
	8
	0
	313,00
	313,00
	0,00
	8 593 274,00
	3 988 510,00
	4 369 581,00
	235 183,00
	0,00
	0

	XIX. Муниципальное образование Степановский сельсовет Оренбургского района

	Итого по муниципальному Степановский сельсовет Оренбургского района
	X
	3
	X
	X
	42
	42
	538,60
	16
	6
	10
	538,60
	237,90
	300,70
	15 134 660,00
	7 067 833,00
	6 987 771,00
	1 079 056,00
	0,00

	757. 
	х. Степановский,

ул. Комсомольская, 38
	2
	06.11.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	10
	10
	186,50
	4
	2
	2
	186,50
	97,30
	89,20
	5 240 650,00
	2 447 365,00
	2 419 642,00
	373 643,00
	0,00
	0

	758. 
	х. Степановский,

ул. Комсомольская, 40
	3
	06.11.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	14
	14
	206,10
	6
	4
	2
	206,10
	140,60
	65,50
	5 791 410,00
	2 704 568,00
	2 673 932,00
	412 910,00
	0,00
	0

	759. 
	х. Степановский,

ул. Советская, 22


	5
	06.11.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	18
	18
	146,00
	6
	0
	6
	146,00
	0,00
	146,00
	4 102 600,00
	1 915 900,00
	1 894 197,00
	292 503,00
	0,00
	0

	XX. Муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района

	Итого по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	X
	1
	X
	X
	22
	22
	428,20
	8
	8
	0
	428,20
	428,20
	0,00
	12 032 420,00
	5 619 098,00
	6 155 959,00
	257 363,00
	0,00

	760. 
	с. Ташла,

ул. Советская, 142

	7
	25.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	I                                                          квар-тал 2017 г.
	22
	22
	428,20
	8
	8
	0
	428,20
	428,20
	0,00
	12 032 420,00
	5 619 098,00
	6 155 959,00
	257 363,00
	0,00
	0

	XXI. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	X
	10
	X
	X
	56
	50
	1132,40
	21
	12
	9
	1016,90
	654,10
	362,80
	28 574 890,00
	13 446 724,00
	14 320 876,00
	807 290,00
	0,00

	761. 
	с. Тоцкое,

пер. Базарный, 5
	51
	02.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	266,90
	4
	4
	0
	266,90
	266,90
	0,00
	7 499 890,00
	3 529 286,00
	3 758 719,00
	211 885,00
	0,00
	0

	762. 
	с. Тоцкое,

пер. Магнитский, 10
	50
	02.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	94,40
	2
	2
	0
	94,40
	94,40
	0,00
	2 652 640,00
	1 248 274,00
	1 329 424,00
	74 942,00
	0,00
	0

	763. 
	с. Тоцкое,

пер. Маяковского, 10
	9
	06.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	89,60
	2
	0
	2
	89,60
	0,00
	89,60
	2 517 760,00
	1 184 803,00
	1 261 826,00
	71 131,00
	0,00
	0

	764. 
	с. Тоцкое,

пер. Речной, 2
	49
	02.12.

2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	103,60
	3
	1
	2
	103,60
	35,20
	68,40
	2 911 160,00
	1 369 930,00
	1 458 986,00
	82 244,00
	0,00
	

	765. 
	с. Тоцкое,

пер. Речной, 12
	44
	02.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	3
	118,20
	1
	1
	0
	58,70
	58,70
	0,00
	1 649 470,00
	776 205,00
	826 665,00
	46 600,00
	0,00
	0

	766. 
	с. Тоцкое,

пер. Речной, 16
	42
	02.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	100,40
	2
	2
	0
	100,40
	100,40
	0,00
	2 821 240,00
	1 327 614,00
	1 413 921,00
	79 705,00
	0,00
	0

	767. 
	с. Тоцкое,

ул. Западная, 5
	7
	06.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	75,50
	2
	0
	2
	75,50
	0,00
	75,50
	2 121 550,00
	998 355,00
	1 063 257,00
	59 938,00
	0,00
	0

	768. 
	с. Тоцкое,

ул. Оренбургская, 10
	40
	02.12.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	3
	109,00
	1
	0
	1
	53,00
	0,00
	53,00
	1 489 300,00
	700 832,00
	746 392,00
	42 076,00
	0,00
	0

	769. 
	с. Тоцкое,

ул. Первомайская, 9
	10
	06.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	98,50
	2
	2
	0
	98,50
	98,50
	0,00
	2 767 850,00
	1 302 491,00
	1 387 163,00
	78 196,00
	0,00
	0

	770. 
	с. Тоцкое,

ул. Саратовская, 12
	6
	06.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	76,30
	2
	0
	2
	76,30
	0,00
	76,30
	2 144 030,00
	1 008 934,00
	1 0745 23,00
	60 573,00
	0,00
	0

	XXII. Муниципальное образование Яснополянский сельсовет Ташлинского района



	Итого по муниципальному образованию Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	X
	1
	X
	X
	22
	22
	374,20
	8
	6
	2
	374,20
	269,30
	104,90
	10 515 020,00
	4 910 478,00
	5 379 600,00
	224 942,00
	0,00

	771. 
	пос. Ясная Поляна,

ул. Комарова, 6
	1
	20.04.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2016 г.
	22
	22
	374,20
	8
	6
	2
	374,20
	269,30
	104,90
	10 515 020,00
	4 910 478,00
	5 379 600,00
	224 942,00
	0,00
	0

	Всего по этапу  2015 года         без финансовой поддержки Фонда
	X
	25
	X
	X
	586
	236
	11845,96
	98
	55
	43
	3989,88
	2272,80
	1717,08
	110 613 299,06
	0,00
	108 983 428,00
	1 629 871,06
	0,00

	I. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	X
	1
	X
	X
	34
	9
	637,60
	4
	4
	0
	200,80
	200,80
	0,00
	5 642 480,00
	0,00
	5 433 709,00
	208 771,00
	0,00

	772. 
	г. Абдулино,

ул. Красноармейская, 9
	15
	21.09.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	34
	9
	637,60
	4
	4
	0
	200,80
	200,80
	0,00
	5 642 480,00
	0,00
	5 433 709,00
	208 771,00
	0,00

	II. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	X
	6
	X
	X
	119
	68
	2329,30
	28
	19
	9
	1369,60
	976,60
	393,00
	38 140 892,06
	0,00
	37 606 126,00
	534 766,06
	0,00

	773. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 11
	3
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	22
	391,90
	8
	5
	3
	391,90
	253,90
	138,00
	10 904 403,16
	0,00
	10 760 689,00
	143 714,16
	0,00

	774. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 25
	4
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	9
	350,40
	4
	0
	4
	168,00
	0,00
	168,00
	4 684 863,61
	0,00
	4 612 901,00
	71 962,61
	0,00

	775. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 28
	5
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	10
	407,00
	5
	5
	0
	273,40
	273,40
	0,00
	7615487,92
	0,00
	7 506 948,00
	108 539,92
	0,00

	776. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 32
	6
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	11
	402,00
	4
	4
	0
	212,80
	212,80
	0,00
	5 924 104,45
	0,00
	5 843 008,00
	81 096,45
	0,00

	777. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 42
	7
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	13
	384,80
	4
	3
	1
	182,80
	137,80
	45,00
	5 102 104,50
	0,00
	5 019 276,00
	82 828,50
	0,00

	778. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Советская, 8
	15
	24.11.

2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	3
	393,20
	3
	2
	1
	140,70
	98,70
	42,00
	3 909 928,42
	0,00
	3 863 304,00
	46 624,42
	0,00

	III. Муниципальное образование г. Медногорск

	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	X
	16
	X
	X
	359
	88
	8174,56
	42
	17
	25
	1754,78
	719,90
	1034,88
	47 400 746,00
	0,00
	46 885 284,00
	515 462,00
	0,00

	779. 
	г. Медногорск, 

пер. Коммунальный,  3
	17
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	12
	222,30
	3
	1
	2
	131,30
	40,60
	90,70
	3 678 290,00
	0,00
	3 546 016,00
	132 274,00
	0,00

	780. 
	г. Медногорск, 

пер. Тульский, 25
	17
	30.06.2010
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	1
	837,30
	1
	0
	1
	14,30
	0,00
	14,30
	401 830,00
	0,00
	401 830,00
	0,00
	0,00

	781. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 5
	12
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	6
	377,40
	4
	2
	2
	189,90
	94,00
	95,90
	5 145 110,00
	0,00
	5 096 708,00
	48 402,00
	0,00

	782. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 9
	7
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	2
	118,30
	1
	0
	1
	54,60
	0,00
	54,60
	1 534 260,00
	0,00
	1 479 088,00
	55 172,00


	0,00

	783. 
	г. Медногорск,

ул. Горняков, 32
	2
	30.06.2010
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	4
	83,10
	1
	0
	1
	46,90
	0,00
	46,90
	1 317 890,00
	0,00
	1 270 487,00
	47 403,00
	0,00

	784. 
	г. Медногорск,

ул. Кирова, 14
	25
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	1
	420,40
	1
	1
	0
	52,80
	52,80
	0,00
	1 455 580,00
	0,00
	1 403 237,00
	52 343,00
	0,00

	785. 
	г. Медногорск,

ул. Коминтерна, 14
	55
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	11
	421,05
	6
	5
	1
	316,65
	261,40
	55,25
	8 736 290,00
	0,00
	8 736 290,00
	0,00
	0,00

	786. 
	г. Медногорск,

ул. Кооперативная, 1
	56
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	1
	396,45
	1
	0
	1
	52,95
	0,00
	52,95
	1 472 440,00
	0,00
	1 419 488,00
	52 952,00
	0,00

	787. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 1
	4
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	2
	449,50
	1
	0
	1
	44,80
	0,00
	44,80
	1 219 540,00
	0,00
	1 219 540,00
	0,00
	0,00

	788. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 5
	5
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	7
	423,70
	3
	0
	3
	159,10
	0,00
	159,10
	4 397 650,00
	0,00
	4 397 650,00
	0,00
	0,00

	789. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 4
	3
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	6
	408,30
	2
	0
	2
	103,10
	0,00
	103,10
	2 790 330,00
	0,00
	2 790 330,00
	0,00
	0,00

	790. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 8
	57
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	9
	357,00
	4
	2
	2
	167,30
	83,70
	83,60
	4 701 130,00
	0,00
	4 616 149,00
	84 981,00
	0,00

	791. 
	г. Медногорск, 

ул. Свободы, 6
	6
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	1
	435,10
	1
	1
	0
	54,20
	54,20
	0,00
	1 498 758,00
	0,00
	1 498 758,00
	0,00
	0,00

	792. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 53
	53
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	51
	2
	830,46
	1
	0
	1
	17,93
	0,00
	17,93
	495 806,00
	0,00
	495 806,00
	0,00
	0,00

	793. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 55
	2
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	27
	5
	815,40
	2
	1
	1
	54,20
	27,00
	27,00
	1 523 020,00
	0,00
	1 523 020,00
	0,00
	0,00

	794. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 57
	1
	27.05.2009
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	45
	2
	1 086,30
	1
	0
	1
	41,60
	0,00
	41,60
	1 166 150,00
	0,00
	1 124 215,00
	41 935,00
	0,00

	795. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 6
	52
	16.10.2006
	IV квар-тал 2016 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	16
	492,50
	9
	4
	5
	253,15
	106,20
	146,95
	5 866 672,00
	0,00
	5 866 672,00
	0,00
	0,00

	IV. Муниципальное образование г. Оренбург

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	X
	1
	X
	X
	74
	71
	704,50
	24
	15
	9
	664,70
	375,50
	289,20
	19 429 181,00
	0,00
	19 058 309,00
	370 872,00
	0,00

	796. 
	г. Оренбург,                 ул. Конституции СССР, 24/3
	423
	28.12.2011
	IV квар-тал 2016 г.
	IV                                                       квар-тал 2017 г.
	74
	71
	704,50
	24
	15
	9
	664,70
	375,50
	289,20
	19 429 181,00
	0,00
	19 058 309,00
	370 872,00
	0,00

	Всего по этапу  2016 года, в том числе
	X
	337
	X
	X
	5948
	3910
	89385,40
	1477
	1248
	229
	56956,17
	48456,99
	8499,18
	1 634 566 270,17
	841 021 721,46
	763 575 349,87
	29 969 198,84
	0,00

	Всего по этапу  2016 года         с финансовой поддержкой Фонда


	X
	335
	X
	X
	5840
	3865
	88043,20
	1461
	1232
	229
	56339,97
	47840,79
	8499,18
	1 620 635 252,17
	841 021 721,46
	749 921 891,87
	29 691 638,84
	0,00

	I. Муниципальное образование Абдулинский городской округ



	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	X
	9
	X
	X
	83
	48
	1360,40
	24
	22
	2
	692,80
	649,40
	43,40
	20 239 143,00
	8 652 041,04
	11 355 312,00
	231 789,96
	0,00

	797. 
	г. Абдулино,

ул. Панфиловцев, 7
	24
	21.09.

2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	4
	122,20
	2
	2
	0
	48,50
	48,50
	0,00
	1 417 655,00
	534 823,00
	852 372,00
	30 460,00
	0,00

	798. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 59
	32
	21.09.

2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	10
	132,10
	4
	3
	1
	132,10
	100,10
	32,00
	3 861 283,00
	1 683 507,00
	2 138 945,00
	38 831,00
	0,00

	799. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 7
	16
	21.09.

2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	10
	177,80
	4
	4
	0
	86,00
	86,00
	0,00
	2 513 780,00
	1 059 600,00
	1 421 816,00
	32 364,00
	0,00

	800. 
	г. Абдулино,

ул. Л. Толстого, 26
	19
	21.09.

2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	77,20
	4
	3
	1
	77,20
	65,80
	11,40
	2 256 556,00
	983 851,00
	1 250 011,00
	22 694,00
	0,00

	801. 
	г. Абдулино, 

ул. Революционная, 50
	25
	21.09.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	3
	236,20
	2
	2
	0
	92,40
	92,40
	0,00
	2 700 852,00
	1 175 333,00
	1 496 128,00
	29 391,00
	0,00

	802. 
	г. Абдулино,

ул. Чапаева, 8
	30
	21.09.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	1
	118,30
	1
	1
	0
	39,30
	39,30
	0,00
	1 148 739,00
	499 412,00
	636 340,00
	12 987,00
	0,00

	803. 
	г. Абдулино,

ул. Чкалова, 173
	11
	21.09.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	2
	151,20
	2
	2
	0
	58,30
	58,30
	0,00
	1 704 109,00
	741 651,00
	943 986,00
	18 472,00
	0,00

	804. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 114
	10
	21.09.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	6
	146,50
	3
	3
	0
	95,30
	95,30
	0,00
	2 785 619,00
	1 163 319,04
	1 584 292,00
	38 007,96
	0,00

	805. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 124
	12
	21.09.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	6
	198,90
	2
	2
	0
	63,70
	63,70
	0,00
	1 850 550,00
	810 545,00
	1 031 422,00
	8 583,00
	0,00

	II. Муниципальное образование Гайский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	X
	8
	X
	X
	87
	87
	3214,40
	63
	42
	21
	3151,10
	2146,60
	1004,50
	85 157 722,65
	42 722 082,50
	41 162 570,00
	1 273 070,15
	0,00

	806. 
	пос. Ириклинский,

ул. Комсомольская, 4
	1
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	10
	397,40
	8
	5
	3
	397,40
	247,40
	150,00
	10 782 954,85
	5 409 612,58
	5 212 142,02
	161 200,25
	0,00

	807. 
	пос. Ириклинский,

ул. Комсомольская,

6
	2
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	15
	396,70
	8
	7
	1
	396,70
	354,70
	42,00
	11 040 148,14
	5 538 641,78
	5 336 461,18
	165 045,18
	0,00

	808. 
	пос. Ириклинский,

ул. Первомайская, 8
	11
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	396,20
	8
	5
	3
	396,20
	258,20
	138,00
	10 613 777,88
	5 324 739,55
	5 130 367,17
	158 671,16
	0,00

	809. 
	пос. Ириклинский,

ул. Пушкина, 10
	12
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	15
	399,50
	8
	7
	1
	399,50
	357,50
	42,00
	10 538 112,71
	5 286 779,70
	5 093 793,01
	157 540,00
	0,00

	810. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 12
	16
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	398,90
	8
	3
	5
	398,90
	162,90
	236,00
	11 065 269,31
	5 551 244,61
	5 348 603,96
	165 420,74
	0,00

	811. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 16
	17
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	407,50
	8
	4
	4
	407,50
	227,50
	180,00
	10 707 699,00
	5 371 858,07
	5 175 765,70
	1 600 75,23
	0,00

	812. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 2
	13
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	14
	396,10
	8
	6
	2
	396,10
	287,60
	108,50
	11 208 407,85
	5 623 054,60
	5 417 791,70
	167 561,55
	0,00

	813. 
	пос. Ириклинский,

ул. Строителей,  15
	18
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	419,50
	7
	5
	2
	358,80
	250,80
	108,00
	9 201 352,91
	4 616 151,61
	4 447 645,26
	137 556,04
	0,00

	III. Муниципальное образование г. Новотроицк



	Итого по муниципальному образованию г. Новотроицк
	X
	3
	X
	X
	42
	42
	1258,40
	26
	24
	2
	1258,40
	1164,70
	93,70
	21 626 600,50
	11 321 882,00
	9 892 529,00
	412 189,50
	0,00
	

	814. 
	г. Новотроицк,

ул. Ломоносова, 18
	б/н
	07.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	13
	374,10
	8
	7
	1
	374,10
	334,30
	39,80
	6 940 732,55
	3 360 762,00
	3 436 772,00
	143 198,55
	0,00

	815. 
	г. Новотроицк,

ул. Мира, 17а
	б/н
	02.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	26
	757,00
	16
	16
	0
	757,00
	757,00
	0,00
	13 019 960,62
	6 815 978,00
	5 955 823,00
	248 159,62
	0,00

	816. 
	г. Новотроицк,

ул. В. Красновой, 3
	б/н
	28.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	3
	127,30
	2
	1
	1
	127,30
	73,40
	53,90
	1 665 907,33
	1 145 142,00
	499 934,00
	20 831,33
	0,00

	IV. Муниципальное образование г. Оренбург

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	X
	262
	X
	X
	4 752
	3 041
	67 178,25
	1 061
	911
	150
	40 617,92
	34 976,54
	5 641,38
	1 187 261 801,60
	624 986 577,92
	539 245 517,08
	23 029 706,60
	0,00

	817. 
	г. Оренбург,         пер. Алексеевский, 12/1, литера А
	4
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	36
	8
	544,00
	3
	3
	0
	128,70
	128,70
	0,00
	3 761 901,00
	2 375 849,00
	1 328 992,00
	57 060,00
	0,00

	818. 
	г. Оренбург,

пер. Бухарский, 14/9, литеры А1А2А3
	5
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	3
	93,90
	2
	2
	0
	48,20
	48,20
	0,00
	1 408 886,00
	728 597,00
	652 426,00
	27 863,00
	0,00

	819. 
	г. Оренбург,

пер. Гугучкинский, 14, литера А
	173
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	6
	235,50
	2
	2
	0
	86,60
	86,60
	0,00
	2 531 318,00
	1 416 379,00
	1 069 274,00
	45 665,00
	0,00

	820. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 17–19, литера А1
	112
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	23
	23
	164,30
	6
	5
	1
	164,30
	149,30
	15,00
	4 802 489,00
	2 483 577,00
	2 223 935,00
	94 977,00
	0,00

	821. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 17–19, литера А2
	117
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	3
	149,30
	2
	2
	0
	32,90
	32,90
	0,00
	961 667,00
	497 321,00
	445 327,00
	19 019,00
	0,00

	822. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 25, литеры АА1А2
	46
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	6
	201,10
	2
	2
	0
	81,90
	81,90
	0,00
	2 393 937,00
	1 238 010,00
	1 108 584,00
	47 343,00
	0,00

	823. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 25,  литеры БВ
	9
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	74,10
	2
	1
	1
	74,10
	36,90
	37,20
	2 165 943,00
	1 120 104,40
	1 003 003,40
	42 835,20
	0,00

	824. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 6, литеры АА1А2
	49
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	10
	165,10
	4
	3
	1
	128,50
	90,60
	37,90
	3 756 055,00
	1 942 421,00
	1 739 352,00
	74 282,00
	0,00

	825. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 23, литера А3
	56
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	99,70
	2
	2
	0
	43,00
	43,00
	0,00
	1 256 890,00
	649 993,00
	582 040,00
	24 857,00
	0,00

	826. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 23, литеры АА1А2А4А5
	57
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	7
	249,10
	3
	3
	0
	236,40
	236,40
	0,00
	6 909 972,00
	3 573 447,90
	3 199 869,00
	136 655,10
	0,00

	827. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 29, литера А1
	119
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	10
	132,60
	2
	2
	0
	132,60
	132,60
	0,00
	3 875 898,00
	2 004 396,80
	1 794 849,40
	76 651,80
	0,00

	828. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 31, литеры АА1
	120
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	18
	318,10
	5
	3
	2
	257,00
	130,20
	126,80
	7 512 110,00
	4 176 583,00
	3 198 914,00
	136 613,00
	0,00

	829. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 5, литера А
	123
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	6
	142,10
	2
	2
	0
	63,60
	63,60
	0,00
	1 859 028,00
	961 384,00
	860 879,00
	36 765,00
	0,00

	830. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 10, литеры АА1А2
	350
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	4
	213,20
	1
	1
	0
	79,40
	79,40
	0,00
	2 320 862,00
	1 200 219,40
	1 074 744,00
	45 898,60
	0,00

	831. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 24, литеры АА1А2
	302
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	7
	193,90
	3
	2
	1
	137,60
	93,20
	44,40
	4 022 048,00
	2 079 977,00
	1 862 529,00
	79 542,00
	0,00

	832. 
	г. Оренбург,

пер. Каширина, 15, литера А
	412
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	25
	370,90
	10
	10
	0
	316,50
	316,50
	0,00
	9 251 295,00
	5 346 570,00
	3 744 799,00
	159 926,00
	0,00

	833. 
	г. Оренбург,

пер. Каширина, 19/12, литеры АА1
	262
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	20
	361,60
	6
	2
	4
	194,20
	43,60
	150,60
	5 676 466,00
	3 643 733,00
	1 948 997,00
	83 736,00
	0,00

	834. 
	г. Оренбург,

пер. Коммунальный, 5, литера А
	208
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	39
	31
	447,30
	11
	11
	0
	333,70
	333,70
	0,00
	9 754 051,00
	5 454 619,00
	4 123 062,00
	176 370,00
	0,00

	835. 
	г. Оренбург,

пер. Коммунальный, 9, литеры АБ
	305
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	103,50
	2
	1
	1
	103,50
	60,30
	43,20
	3 025 305,00
	1 564 517,70
	1 400 957,10
	59 830,20
	0,00

	836. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-

Торговый, 1/30/2, литеры АА1А2Б
	72
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	39
	35
	435,70
	13
	12
	1
	393,40
	374,50
	18,90
	11 499 082,00
	5 946 680,00
	5 324 991,00
	227 411,00
	0,00

	837. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры ГГ1Г2
	375
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	6
	215,80
	2
	2
	0
	141,80
	141,80
	0,00
	4 144 814,00
	2 143 464,90
	1 919 379,00
	81 970,10
	0,00

	838. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-Торговый, 4, 

литеры АА1
	370
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	125,30
	3
	2
	1
	108,90
	88,50
	20,40
	3 183 147,00
	1 646 145,00
	1 474 050,00
	62 952,00
	0,00

	839. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-Торговый, 6, 

литеры АА1А2А3А4А5А6
	76
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	4
	175,20
	1
	1
	0
	47,10
	47,10
	0,00
	1 376 733,00
	711 969,00
	637 537,00
	27 227,00
	0,00

	840. 
	г. Оренбург,

пер. Мастерской, 2/24/1, литера Б
	353
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	12
	271,70
	3
	3
	0
	104,10
	104,10
	0,00
	3 042 843,00
	1 848 563,00
	1 145 179,00
	49 101,00
	0,00

	841. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 1, литеры АА1А2А3
	359
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	2
	97,10
	1
	1
	0
	27,80
	27,80
	0,00
	812 594,00
	420 228,00
	376 296,00
	16 070,00
	0,00

	842. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 7, литера А1
	354
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	2
	97,10
	2
	1
	1
	31,10
	18,60
	12,50
	909 053,00
	470 111,00
	420 964,00
	17 978,00
	0,00

	843. 
	г. Оренбург,

пер. Морозовский, 2/16, литеры АА8
	334
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	10
	140,50
	3
	3
	0
	103,50
	103,50
	0,00
	3 025 305,00
	1 552 424,90
	1 412 554,10
	60 326,00
	0,00

	844. 
	г. Оренбург,

пер. Озерный, 14/12, литера А
	417
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	6
	167,90
	2
	2
	0
	69,20
	69,20
	0,00
	2 022 716,00
	1 046 035,00
	936 679,00
	40 002,00
	0,00

	845. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 53/57, литеры АА1Б
	158
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	9
	214,00
	4
	3
	1
	159,90
	103,50
	56,40
	4 673 877,00
	2 990 940,00
	1 613 620,00
	69 317,00
	0,00

	846. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 61/13, литеры АА1
	157
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	3
	214,70
	1
	1
	0
	45,00
	45,00
	0,00
	1 315 350,00
	680 225,00
	609 112,00
	26 013,00
	0,00

	847. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 13, литеры АА1
	143
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	6
	336,90
	2
	2
	0
	46,80
	46,80
	0,00
	1 367 964,00
	707 434,00
	633 476,00
	27 054,00
	0,00

	848. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 15а, литера А
	141
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	44
	44
	623,00
	16
	16
	0
	623,00
	623,00
	0,00
	18 210 290,00
	9 811 111,00
	8 054 905,00
	344 274,00
	0,00

	849. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 15, литера А
	432
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	36
	25
	628,30
	10
	9
	1
	408,40
	363,70
	44,70
	11 937 532,00
	6 605 861,00
	5 113 007,00
	218 664,00
	0,00

	850. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 17, литера А
	75
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	24
	642,40
	8
	8
	0
	328,70
	328,70
	0,00
	9 607 901,00
	5 290 198,00
	4 140 643,00
	177 060,00
	0,00

	851. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19а, литера А
	142
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	22
	654,60
	7
	7
	0
	304,90
	304,90
	0,00
	8 912 227,00
	4 608 904,00
	4 127 070,00
	176 253,00
	0,00

	852. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19, литера А
	431
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	37
	17
	624,00
	6
	6
	0
	251,70
	251,70
	0,00
	7 357 191,00
	4 195 448,00
	3 031 982,00
	129 761,00
	0,00

	853. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 20, литера А1
	144
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	48
	30
	639,10
	10
	10
	0
	427,70
	427,70
	0,00
	12 501 671,00
	6 465 161,00
	5 789 268,00
	247 242,00
	0,00

	854. 
	г. Оренбург,

пер. Трофимовский, 3, литера А
	213
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	96,20
	2
	2
	0
	96,20
	96,20
	0,00
	2 811 926,00
	1 454 170,00
	1 302 146,00
	55 610,00
	0,00

	855. 
	г. Оренбург,

пер. Трофимовский, 3, литера Б
	214
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	3
	83,20
	1
	1
	0
	28,80
	28,80
	0,00
	841 824,00
	435 344,00
	389 832,00
	16 648,00
	0,00

	856. 
	г. Оренбург,

пер. Трофимовский, 8/1, литера А
	215
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	6
	248,00
	2
	0
	2
	120,70
	0,00
	120,70
	3 528 061,00
	1 824 515,00
	1 633 774,00
	69 772,00
	0,00

	857. 
	г. Оренбург,

пер. Тупой, 24, литеры АА1
	216
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	4
	262,00
	2
	2
	0
	78,40
	78,40
	0,00
	2 291 632,00
	1 185 104,00
	1 061 207,00
	45 321,00
	0,00

	858. 
	г. Оренбург,

пер. Тупой, 30/69, литеры АА1
	225
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	21
	292,20
	6
	4
	2
	257,40
	181,30
	76,10
	7 523 802,00
	3 890 888,30
	3 484 119,30
	148 794,40
	0,00

	859. 
	г. Оренбург,

пер. Шевченко, 16а, литера А
	194
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	96,00
	2
	1
	1
	96,00
	31,90
	64,10
	2 806 080,00
	1 451 146,90
	1 299 438,90
	55 494,20
	0,00

	860. 
	г. Оренбург,

пер. Южный, 10/1, литеры АБб
	138
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	32
	32
	290,90
	6
	2
	4
	290,90
	113,50
	177,40
	8 503 007,00
	4 397 278,00
	3 937 567,80
	168 161,20
	0,00

	861. 
	г. Оренбург,

пер. Южный, 6/1, литера А
	115
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	205,20
	3
	2
	1
	177,70
	116,60
	61,10
	5 194 171,00
	2 686 135,00
	2 405 314,00
	102 722,00
	0,00

	862. 
	г. Оренбург,

пер. Южный, 6/1, литера Б
	114
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	6
	93,70
	2
	2
	0
	49,10
	49,10
	0,00
	1 435 193,00
	742 201,00
	664 609,00
	28 383,00
	0,00

	863. 
	г. Оренбург,

просп.  Братьев Коростелевых, 65а, литеры АА1
	134
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	2
	270,70
	1
	1
	0
	29,10
	29,10
	0,00
	850 593,00
	439 879,00
	393 892,00
	16 822,00
	0,00

	864. 
	г. Оренбург,

просп.  Братьев Коростелевых, 68, литера А1
	429
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	17
	499,00
	5
	5
	0
	310,90
	310,90
	0,00
	9 087 607,00
	4 699 600,60
	4 208 283,70
	179 722,70
	0,00

	865. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 14, литера А2
	131
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	6
	390,80
	2
	2
	0
	105,30
	105,30
	0,00
	3 077 919,00
	1 591 727,00
	1 425 323,00
	60 869,00
	0,00

	866. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 18, литера А
	132
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	30
	10
	393,00
	3
	3
	0
	155,20
	155,20
	0,00
	4 536 496,00
	2 346 021,30
	2 100 758,80
	89 715,90
	0,00

	867. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 20, литера А
	169
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	55
	49
	734,10
	18
	17
	1
	560,80
	536,20
	24,60
	16 392 184,00
	8 477 114,00
	7 590 888,00
	324 182,00
	0,00

	868. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 22, литера А
	66
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	6
	427,10
	2
	2
	0
	83,60
	83,60
	0,00
	2 443 628,00
	1 263 707,00
	1 131 594,60
	48 326,40
	0,00

	869. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 26, литера А
	125
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	16
	291,20
	5
	5
	0
	188,80
	188,80
	0,00
	5 518 624,00
	2 853 922,00
	2 555 562,00
	109 140,00
	0,00

	870. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 28, литера А
	126
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	17
	254,10
	6
	6
	0
	132,40
	132,40
	0,00
	3 870 052,00
	2 001 372,00
	1 792 144,00
	76 536,00
	0,00

	871. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 30, литера А
	127
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	23
	312,20
	6
	4
	2
	240,60
	155,40
	85,20
	7 032 738,00
	3 636 937,00
	3 256 718,00
	139 083,00
	0,00

	872. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 32, литера А
	128
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	28
	23
	358,60
	6
	6
	0
	263,50
	263,50
	0,00
	7 702 105,00
	3 983 096,00
	3 566 689,00
	152 320,00
	0,00

	873. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 34, литера А
	129
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	43
	10
	642,20
	4
	2
	2
	151,20
	74,70
	76,50
	4 419 576,00
	2 285 556,00
	2 046 616,00
	87 404,00
	0,00

	874. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 36, литера А
	130
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	36
	15
	263,40
	4
	4
	0
	97,90
	97,90
	0,00
	2 861 617,00
	1 479 869,00
	1 325 155,00
	56 593,00
	0,00

	875. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 38, литера А
	124
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	50
	47
	581,30
	14
	11
	3
	517,20
	400,90
	116,30
	15 117 756,00
	4 027 418,90
	11 041 020,60
	49 316,50
	0,00

	876. 
	г. Оренбург,

пр. Коммунаров, 

22–22а–20, 

литеры А2А3
	287
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	11
	166,00
	4
	4
	0
	131,40
	131,40
	0,00
	3 840 822,00
	1 986 258,00
	1 778 605,00
	75 959,00
	0,00

	877. 
	г. Оренбург,

пр. Коммунаров, 

43/93, литеры ВВ1
	210
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	1
	103,70
	1
	1
	0
	63,90
	63,90
	0,00
	1 867 797,00
	1 616 106,00
	240 942,00
	10 749,00
	0,00

	878. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3а, литера А
	105
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	3
	402,00
	2
	2
	0
	104,80
	104,80
	0,00
	3 063 304,00
	2 055 274,70
	966 424,30
	41 605,00
	0,00

	879. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3, литера А
	343
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	3
	429,30
	1
	1
	0
	66,90
	66,90
	0,00
	1 955 487,00
	1 011 267,90
	905 546,30
	38 672,80
	0,00

	880. 
	г. Оренбург,

ул. 8 Марта, 33/9, литера А
	13
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	42
	4
	403,80
	2
	2
	0
	85,20
	85,20
	0,00
	2 490 396,00
	1 287 892,00
	1 153 252,00
	49 252,00
	0,00

	881. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 17/32, литеры АА1А2А3ББ1Б2Б3
	103
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	16
	291,70
	6
	6
	0
	224,10
	224,10
	0,00
	6 550 443,00
	3 387 522,00
	3 033 375,00
	129 546,00
	0,00

	882. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 25/36, литеры А4А5
	14
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	13
	102,20
	2
	1
	1
	102,20
	52,10
	50,10
	2 987 306,00
	1 544 866,00
	1 383 362,00
	59 078,00
	0,00

	883. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 44/11, литеры АА1А2А3В
	19
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	39
	37
	532,50
	12
	10
	2
	458,20
	370,80
	87,40
	13 393 186,00
	6 926 202,20
	6 202 111,10
	264 872,70
	0,00

	884. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 46/13, литеры АА1А2ВВ1
	20
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	7
	199,10
	3
	3
	0
	173,60
	173,60
	0,00
	5 074 328,00
	2 624 158,00
	2 349 816,00
	100 354,00
	0,00

	885. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры АА1
	116
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	10
	244,70
	4
	4
	0
	137,30
	137,30
	0,00
	4 013 279,00
	2 075 442,00
	1 858 469,00
	79 368,00
	0,00

	886. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры ББ1В
	65
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	8
	209,30
	3
	3
	0
	123,00
	123,00
	0,00
	3 595 290,00
	1 859 281,90
	1 664 906,20
	71 101,90
	0,00

	887. 
	г. Оренбург,

ул. Абдрашитова, 103, литеры АА2
	178
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	83,80
	3
	2
	1
	83,80
	61,40
	22,40
	2 449 474,00
	1 266 730,00
	1 134 302,00
	48 442,00
	0,00

	888. 
	г. Оренбург,

ул. Амурская, 83, литера А
	177
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	6
	156,70
	1
	1
	0
	32,30
	32,30
	0,00
	944 129,00
	816 905,00
	121 791,00
	5 433,00
	0,00

	889. 
	г. Оренбург,

ул. Брыкина, 12, литера В
	135
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	3
	86,90
	1
	1
	0
	53,90
	53,90
	0,00
	1 575 497,00
	703 304,00
	609 353,00
	262 840,00
	

	890. 
	г. Оренбург,

ул. Бурзянцева, 7/12, литера А
	29
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	32
	427,30
	11
	11
	0
	398,40
	398,40
	0,00
	11 645 232,00
	6 022 261,00
	5 392 668,00
	230 303,00
	0,00

	891. 
	г. Оренбург,

ул. Восточная, 2/2, литера А3
	136
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	23
	2
	413,70
	1
	1
	0
	42,40
	42,40
	0,00
	1 239 352,00
	640 923,00
	573 919,00
	24 510,00
	0,00

	892. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 15/6, литера А
	172
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	175,50
	4
	2
	2
	175,50
	85,40
	90,10
	5 129 865,00
	2 652 879,00
	2 375 535,00
	101 451,00
	0,00

	893. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 18/8, литеры АА1
	171
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	10
	258,50
	4
	3
	1
	191,30
	166,60
	24,70
	5 591 699,00
	2 891 712,70
	2 589 401,90
	110 584,40
	0,00

	894. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 20/13, литеры АА1
	35
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	37
	33
	425,50
	9
	6
	3
	342,00
	223,90
	118,10
	9 996 660,00
	5 169 711,00
	4 629 250,00
	197 699,00
	0,00

	895. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 86, литеры А2А3А4
	31
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	6
	180,60
	2
	1
	1
	53,80
	15,50
	38,30
	1 572 574,00
	1 202 952,00
	354 220,00
	15 402,00
	0,00

	896. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 86, литеры АА1
	170
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	4
	127,50
	1
	0
	1
	38,50
	0,00
	38,50
	1 125 355,00
	581 970,00
	521 129,00
	22 256,00
	0,00

	897. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 93, литера А
	32
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	86,10
	3
	2
	1
	86,10
	43,20
	42,90
	2 516 703,00
	1 301 497,00
	1 165 433,00
	49 773,00
	0,00

	898. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 12а, литера А
	106
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	13
	404,40
	4
	4
	0
	191,20
	191,20
	0,00
	5 588 776,00
	2 890 201,00
	2 588 049,00
	110 526,00
	0,00

	899. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 24, литеры АА1А2
	48
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	9
	124,20
	2
	1
	1
	75,90
	43,80
	32,10
	2 218 557,00
	1 147 313,00
	1 027 369,00
	43 875,00
	0,00

	900. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 44/13, литера Б
	107
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	3
	176,70
	1
	1
	0
	42,40
	42,40
	0,00
	1 239 352,00
	640 923,00
	573 919,00
	24 510,00
	0,00

	901. 
	г. Оренбург,

ул. Зиминская, 40, литера А
	111
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	11
	359,70
	3
	3
	0
	104,30
	104,30
	0,00
	3 048 689,00
	1 576 611,00
	1 411 786,00
	60 292,00
	0,00

	902. 
	г. Оренбург,

ул. Зиминская, 7, литеры КК1
	110
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	10
	94,30
	2
	1
	1
	94,30
	20,70
	73,60
	2 756 389,00
	1 425 450,00
	1 276 427,20
	54 511,80
	0,00

	903. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 45, литера А
	39
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	1
	92,00
	1
	1
	0
	24,50
	24,50
	0,00
	716 135,00
	370 345,00
	331 627,00
	14 163,00
	0,00

	904. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 50/70, литеры АЕ
	43
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	12
	262,00
	5
	5
	0
	180,90
	180,90
	0,00
	5 287 707,00
	3 065 548,00
	2 131 145,00
	91 014,00
	0,00

	905. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская,    52–54/49, 

литеры АА1
	321
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	2
	94,80
	1
	1
	0
	31,90
	31,90
	0,00
	932 437,00
	482 204,00
	431 793,00
	18 440,00
	0,00

	906. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 63/4, литера А
	42
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	5
	100,40
	3
	3
	0
	74,50
	74,50
	0,00
	2 177 635,00
	1 126 151,00
	1 008 419,00
	43 065,00
	0,00

	907. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 65, литеры АА1А2
	40
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	16
	169,40
	4
	3
	1
	169,40
	145,30
	24,10
	4 951 562,00
	2 560 669,80
	2 292 968,50
	97 923,70
	0,00

	908. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 68, литеры АА2
	41
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	2
	90,50
	1
	0
	1
	28,40
	0,00
	28,40
	830 132,00
	429 297,60
	384 417,30
	16 417,10
	0,00

	909. 
	г. Оренбург,

ул. Караваева Роща, 36, литера А
	195
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	8
	109,70
	1
	0
	1
	36,10
	0,00
	36,10
	1 055 203,00
	545 692,00
	488 643,00
	20 868,00
	0,00

	910. 
	г. Оренбург,

ул. Караваева Роща, 38, литера А
	196
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	5
	173,10
	3
	1
	2
	62,30
	40,80
	21,50
	1 821 029,00
	941 733,00
	843 283,00
	36 013,00
	0,00

	911. 
	г. Оренбург,

ул. Караван-Сарайская, 40/96, литеры АБ
	52
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	12
	237,80
	4
	4
	0
	177,27
	177,27
	0,00
	5 181 602,10
	2 679 632,70
	2 399 495,60
	102 473,80
	0,00

	912. 
	г. Оренбург,

ул. Караван-Сарайская, 42, 

литера А
	347
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	5
	111,40
	2
	0
	2
	66,40
	0,00
	66,40
	1 940 872,00
	1 003 710,00
	898 778,00
	38 384,00
	0,00

	913. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 13, литера А
	276
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	30
	29
	392,50
	7
	4
	3
	335,60
	199,10
	136,50
	9 809 588,00
	5 072 967,00
	4 542 622,00
	193 999,00
	0,00

	914. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 17, литера А
	11
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	32
	26
	388,50
	6
	6
	0
	286,20
	286,20
	0,00
	8 365 626,00
	4 326 231,00
	3 873 953,00
	165 442,00
	0,00

	915. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 19, литера А
	54
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	32
	22
	385,70
	6
	6
	0
	251,60
	251,60
	0,00
	7 354 268,00
	4 181 116,00
	3 043 189,00
	129 963,00
	0,00

	916. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 21, литера А
	55
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	46
	8
	587,60
	3
	2
	1
	87,90
	70,70
	17,20
	2 569 317,00
	1 068 710,00
	1 439 147,00
	61 460,00
	0,00

	917. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 23, литера А
	296
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	66
	28
	742,98
	7
	6
	1
	368,88
	329,88
	39,00
	10 782 362,40
	5 972 859,20
	4 612 249,90
	197 253,30
	0,00

	918. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 27, литера А
	288
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	23
	7
	392,70
	2
	2
	0
	119,30
	119,30
	0,00
	3 487 139,00
	1 803 351,80
	1 614 823,60
	68 963,60
	0,00

	919. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 31, литера А
	297
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	23
	23
	361,60
	8
	8
	0
	361,60
	361,60
	0,00
	10 569 568,00
	5 465 987,00
	4 894 552,00
	209 029,00
	0,00

	920. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 33, литера А1
	291
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	25
	356,10
	7
	7
	0
	316,10
	316,10
	0,00
	9 239 603,00
	4 778 204,00
	4 278 671,60
	182 727,40
	0,00

	921. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 35, литера А2
	295
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	27
	357,90
	7
	7
	0
	315,10
	315,10
	0,00
	9 210 373,00
	4 763 087,00
	4 265 138,00
	182 148,00
	0,00

	922. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 37, литера А3
	212
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	16
	357,70
	6
	4
	2
	261,90
	178,50
	83,40
	7 655 337,00
	3 958 910,00
	3 545 033,00
	151 394,00
	0,00

	923. 
	г. Оренбург,

ул. Кирова, 

1–3/32/2, литера А
	283
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	3
	42,50
	1
	1
	0
	25,20
	25,20
	0,00
	736 596,00
	380 926,00
	341 103,00
	14 567,00
	0,00

	924. 
	г. Оренбург,

ул. Кирова,

1–3/32/2, литера А1
	282
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	23
	405,90
	8
	7
	1
	298,80
	257,20
	41,60
	8 733 924,00
	4 516 695,00
	4 044 502,00
	172 727,00
	0,00

	925. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 25/65, литера А
	203
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	2
	2
	79,20
	1
	1
	0
	79,20
	79,20
	0,00
	2 315 016,00
	1 197 196,10
	1 072 036,90
	45 783,00
	0,00

	926. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 25/65, литеры А1А2
	204
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	5
	136,00
	2
	2
	0
	79,30
	79,30
	0,00
	2 317 939,00
	1 668 819,00
	622 533,00
	26 587,00
	0,00

	927. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 70/169, литера А
	298
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	5
	128,70
	2
	2
	0
	88,60
	88,60
	0,00
	2 589 778,00
	1 339 288,00
	1 199 273,00
	51 217,00
	0,00

	928. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 83, литеры АА1
	12
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	6
	185,60
	2
	1
	1
	121,90
	26,30
	95,60
	3 563 137,00
	1 842 654,00
	1 650 016,00
	70 467,00
	0,00

	929. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 20а/28–30,

литеры АА1А2А7
	273
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	13
	292,80
	7
	7
	0
	219,70
	219,70
	0,00
	6 421 831,00
	3 321 011,00
	2 973 818,00
	127 002,00
	0,00

	930. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 41/7,

литера А2
	317
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	9
	212,00
	5
	4
	1
	125,00
	98,40
	26,60
	3 653 750,00
	1 889 514,00
	1 691 977,00
	72 259,00
	0,00

	931. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 41/7,

литеры АА3АА4А5А6
	316
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	25
	276,80
	7
	6
	1
	276,80
	249,80
	27,00
	8 090 864,00
	4 184 141,00
	3 746 714,00
	160 009,00
	0,00

	932. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 9/19, литеры АА1А2
	205
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	153,60
	2
	2
	0
	112,70
	112,70
	0,00
	3 294 221,00
	1 703 586,00
	1 525 486,00
	65 149,00
	0,00

	933. 
	г. Оренбург,

ул. Кольцевая, 27, литера А
	270
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	2
	254,60
	1
	1
	0
	29,00
	29,00
	0,00
	847 670,00
	438 367,00
	392 539,00
	16 764,00
	0,00

	934. 
	г. Оренбург,

ул. Кольцевая, 29, литера А
	271
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	24
	6
	370,70
	2
	2
	0
	93,70
	93,70
	0,00
	2 738 851,00
	1 416 380,00
	1 268 306,00
	54 165,00
	0,00

	935. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 105/85, литеры А1А
	83
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	2
	50,00
	1
	1
	0
	27,80
	27,80
	0,00
	812 594,00
	420 228,00
	376 296,00
	16 070,00
	0,00

	936. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 113/79, литеры АА1
	293
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	4
	143,50
	1
	1
	0
	54,20
	54,20
	0,00
	1 584 266,00
	819 293,00
	733 642,00
	31 331,00
	0,00

	937. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 113/79, литера Б
	200
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	7
	144,70
	2
	2
	0
	65,10
	65,10
	0,00
	1 902 873,00
	984 059,00
	881 182,00
	37 632,00
	0,00

	938. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 159/70, литеры АА1А2А3
	313
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	1
	294,60
	1
	0
	1
	20,10
	0,00
	20,10
	587 523,00
	303 834,00
	272 070,00
	11 619,00
	0,00

	939. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 20/38/17, литеры А1А3А6А9А4
	202
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	176,80
	4
	4
	0
	176,80
	176,80
	0,00
	5 167 864,00
	2 672 529,20
	2 393 132,20
	102 202,60
	0,00

	940. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 24/21, 

литеры АА1А2А3А4А5
	26
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	11
	251,40
	4
	4
	0
	251,40
	251,40
	0,00
	7 348 422,00
	3 800 183,02
	3 402 911,78
	145 327,20
	0,00

	941. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 5/18, литеры АА1А2А3А4
	28
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	95,80
	2
	2
	0
	95,80
	95,80
	0,00
	2 800 234,00
	1 448 124,00
	1 296 731,00
	55 379,00
	0,00

	942. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 5/18, литеры ББ1
	314
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	164,60
	4
	4
	0
	164,60
	164,60
	0,00
	4 811 258,00
	2 488 112,00
	2 227 997,00
	95 149,00
	0,00

	943. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 76/22, литера А
	279
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	5
	178,60
	2
	0
	2
	32,00
	0,00
	32,00
	935 360,00
	483 716,00
	433 146,00
	18 498,00
	0,00

	944. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 79
	201
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	13
	262,90
	7
	6
	1
	201,00
	178,00
	23,00
	5 875 230,00
	3 038 340,00
	2 720 698,00
	116 192,00
	0,00

	945. 
	г. Оренбург,

ул. Корецкой, 4, литера А
	351
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	141,70
	3
	3
	0
	141,70
	141,70
	0,00
	4 141 891,00
	2 141 953,00
	1 918 025,00
	81 913,00
	0,00

	946. 
	г. Оренбург,

ул. Корецкой, 4, литера Б
	306
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	5
	140,90
	2
	2
	0
	90,90
	90,90
	0,00
	2 657 007,00
	1 374 055,00
	1 230 405,00
	52 547,00
	0,00

	947. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская,  32, литера А1
	289
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	23
	11
	406,00
	3
	3
	0
	153,00
	153,00
	0,00
	4 472 190,00
	2 914 111,00
	1 493 858,00
	64 221,00
	0,00

	948. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская,  36, литера А3
	292
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	31
	5
	418,38
	3
	3
	0
	42,50
	42,50
	0,00
	1 242 275,00
	642 434,00
	575 273,00
	24 568,00
	0,00

	949. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 29/29/32, 

литеры А1А2
	294
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	18
	400,00
	7
	4
	3
	206,30
	125,70
	80,60
	6 030 149,00
	3 118 453,00
	2 792 441,00
	119 255,00
	0,00

	950. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 32/31,

литеры АА1А2
	199
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	24
	23
	263,30
	10
	6
	4
	248,10
	145,90
	102,20
	7 251 963,00
	3 750 310,00
	3 358 234,00
	143 419,00
	0,00

	951. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 33, литера Б
	275
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	13
	202,60
	3
	1
	2
	123,60
	48,20
	75,40
	3 612 828,00
	1 868 352,00
	1 673 027,00
	71 449,00
	0,00

	952. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 35, литеры АА1
	299
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	10
	195,20
	4
	4
	0
	159,80
	159,80
	0,00
	4 670 954,00
	2 415 554,00
	2 163 025,00
	92 375,00
	0,00

	953. 
	г. Оренбург,

ул. Кривцова, 5, литера А1
	211
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	16
	505,30
	5
	5
	0
	306,20
	306,20
	0,00
	8 950 226,00
	4 628 553,70
	4 144 668,10
	177 004,20
	0,00

	954. 
	г. Оренбург,

ул. Кривцова, 7, литера А2
	300
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	24
	8
	438,70
	2
	2
	0
	105,20
	105,20
	0,00
	3 074 996,00
	1 590 215,00
	1 423 968,00
	60 813,00
	0,00

	955. 
	г. Оренбург,

ул. Кривцова, 9, литера А3
	301
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	31
	5
	427,50
	2
	1
	1
	81,10
	66,90
	14,20
	2 370 553,00
	1 225 918,00
	1 097 751,00
	46 884,00
	0,00

	956. 
	г. Оренбург,

ул. Ленинская,            49–51, литеры АА1Б1
	322
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	18
	209,60
	6
	6
	0
	173,00
	173,00
	0,00
	5 056 790,00
	2 615 089,00
	2 341 694,00
	100 007,00
	0,00

	957. 
	г. Оренбург,

ул. Литейная, 45, литера А9
	324
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	47
	46
	671,90
	18
	17
	1
	629,90
	594,30
	35,60
	18 411 977,00
	9 521 640,00
	8 526 211,00
	364 126,00
	0,00

	958. 
	г. Оренбург,

ул. Литейная, 47, литера А8
	323
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	3
	391,70
	1
	1
	0
	44,70
	44,70
	0,00
	1 306 581,00
	675 690,00
	605 051,00
	25 840,00
	0,00

	959. 
	г. Оренбург,

ул. Литейная, 51, литера А7
	326
	24.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	5
	406,00
	2
	2
	0
	91,10
	91,10
	0,00
	2 662 853,00
	1 377 078,00
	1 233 113,00
	52 662,00
	0,00

	960. 
	г. Оренбург,

ул. Маврицкого, 41, литеры АА1
	16
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	5
	138,60
	2
	0
	2
	90,00
	0,00
	90,00
	2 630 700,00
	1 360 450,10
	1 218 224,20
	52 025,70
	0,00

	961. 
	г. Оренбург,

пер. Маврицкого, 43/22, литеры АА1
	336
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	14
	231,60
	6
	5
	1
	187,80
	155,10
	32,70
	5 489 394,00
	2 838 805,00
	2 542 028,00
	108 561,00
	0,00

	962. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,  2–4, литера А
	335
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	10
	150,10
	5
	5
	0
	150,10
	150,10
	0,00
	4 387 423,00
	2 268 928,00
	2 031 728,00
	86 767,00
	0,00

	963. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,  2–4, литеры А4А8
	329
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	9
	191,30
	2
	1
	1
	119,20
	49,20
	70,00
	3 484 216,00
	1 801 841,00
	1 613 469,00
	68 906,00
	0,00

	964. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская, 28, литеры АА1А4
	366
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	8
	280,80
	2
	1
	1
	91,10
	44,50
	46,60
	2 662 853,00
	1 829 868,00
	798 561,00
	34 424,00
	0,00

	965. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 12/15, литеры А1ВВ1В2В5
	355
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	20
	263,60
	5
	5
	0
	219,70
	219,70
	0,00
	6 421 831,00
	3 321 011,00
	2 973 818,00
	127 002,00
	0,00

	966. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 12/15, литера Б
	364
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	18
	394,20
	10
	10
	0
	302,00
	302,00
	0,00
	8 827 460,00
	4 565 066,70
	4 087 816,40
	174 576,90
	0,00

	967. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 17/3–5/14, 
литеры БЖДЕ
	340
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	1
	432,30
	1
	1
	0
	23,30
	23,30
	0,00
	681 059,00
	352 205,00
	315 385,00
	13 469,00
	0,00

	968. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 19/6, литеры АА1А2
	341
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	24
	1
	420,70
	1
	1
	0
	54,30
	54,30
	0,00
	1 587 189,00
	820 805,00
	734 995,00
	31 389,00
	0,00

	969. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 23, литеры А1А2А3А4
	374
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	33
	288,50
	7
	4
	3
	288,50
	166,60
	121,90
	8 432 855,00
	4 360 998,60
	3 905 082,50
	166 773,90
	0,00

	970. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 32, литера А
	368
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	8
	141,80
	4
	3
	1
	101,90
	75,10
	26,80
	2 978 537,00
	1 540 332,00
	1 379 300,00
	58 905,00
	0,00

	971. 
	г. Оренбург,

ул. Милиционерская, 1/4,

литеры АА1 
	69
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	7
	555,00
	2
	2
	0
	49,20
	49,20
	0,00
	1 438 116,00
	743 712,00
	665 963,00
	28 441,00
	0,00

	972. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная,16, литера А
	218
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	53
	8
	591,80
	2
	0
	2
	198,60
	0,00
	198,60
	5 805 078,00
	3 002 060,30
	2 688 213,80
	114 803,90
	0,00

	973. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 1, литера А
	239
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	57
	17
	644,20
	6
	6
	0
	156,60
	156,60
	0,00
	4 577 418,00
	2 367 184,00
	2 119 708,00
	90 526,00
	0,00

	974. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 3, литера А
	236
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	59
	40
	674,90
	22
	18
	4
	418,20
	327,90
	90,30
	12 223 986,00
	8 443 858,00
	3 625 303,00
	154 825,00
	0,00

	975. 
	г. Оренбург,

ул. Октябрьская, 4, литера А
	240
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	10
	235,70
	4
	2
	2
	116,30
	43,50
	72,80
	3 399 449,00
	1 758 004,10
	1 574 215,20
	67 229,70
	0,00

	976. 
	г. Оренбург,

ул. Орджоникидзе, 143/112, литеры АА1
	249
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	76,30
	3
	3
	0
	76,30
	76,30
	0,00
	2 230 249,00
	1 153 360,00
	1 032 782,00
	44 107,00
	0,00

	977. 
	г. Оренбург,

ул. Орджоникидзе, 20, литеры АА1А2
	1
	12.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	2
	173,90
	1
	1
	0
	43,00
	43,00
	0,00
	1 256 890,00
	649 993,00
	582 040,00
	24 857,00
	0,00

	978. 
	г. Оренбург,

ул. Орджоникидзе, 88/51, литера Б
	246
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	5
	137,10
	2
	2
	0
	71,20
	71,20
	0,00
	2 081 176,00
	1 076 267,00
	963 750,00
	41 159,00
	0,00

	979. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 166/97, литеры АА1А2
	184
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	2
	192,90
	1
	0
	1
	22,90
	0,00
	22,90
	669 367,00
	346 159,00
	309 970,00
	13 238,00
	0,00

	980. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 23, литеры АА1А2А3А4
	252
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	3
	99,30
	1
	1
	0
	22,10
	22,10
	0,00
	645 983,00
	334 066,00
	299 142,00
	12 775,00
	0,00

	981. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 24, литеры АА1А2
	254
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	6
	282,20
	2
	2
	0
	102,60
	102,60
	0,00
	2 998 998,00
	1 550 914,00
	1 388 774,00
	59 310,00
	0,00

	982. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 31/51, литеры АА2
	253
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	14
	150,99
	4
	2
	2
	150,99
	86,59
	64,40
	4 413 437,70
	2 282 381,80
	2 043 773,80
	87 282,10
	0,00

	983. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 36–38, литеры А1А2
	256
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	83,20
	2
	2
	0
	83,20
	83,20
	0,00
	2 431 936,00
	1 257 660,00
	1 126 181,00
	48 095,00
	0,00

	984. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 42–44, литера А
	181
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	1
	111,80
	1
	1
	0
	17,90
	17,90
	0,00
	523 217,00
	270 578,00
	242 292,00
	10 347,00
	0,00

	985. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова,

48–50/94, литера В
	183
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	6
	227,50
	1
	0
	1
	63,00
	0,00
	63,00
	1 841 490,00
	952 315,00
	852 757,00
	36 418,00
	0,00

	986. 
	г. Оренбург,

ул. Островского, 22/71, литеры АА2А3А4А5А6
	251
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	19
	215,40
	7
	7
	0
	215,40
	215,40
	0,00
	6 296 142,00
	3 256 012,00
	2 915 614,00
	124 516,00
	0,00

	987. 
	г. Оренбург,

ул. Островского, 44, литера А
	237
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	10
	180,20
	6
	5
	1
	180,20
	163,00
	17,20
	5 267 246,00
	2 723 924,00
	2 439 154,00
	104 168,00
	0,00

	988. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 42/25, литера А
	233
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	1
	54,00
	1
	1
	0
	18,50
	18,50
	0,00
	540 755,00
	279 648,00
	250 413,00
	10 694,00
	0,00

	989. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 50, литера А
	390
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	1
	208,21
	1
	1
	0
	20,20
	20,20
	0,00
	590 446,00
	305 345,00
	273 424,00
	11 677,00
	0,00

	990. 
	г. Оренбург,

ул. Парижской Коммуны, 21, 

литера А
	267
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	17
	219,90
	6
	5
	1
	219,90
	190,50
	29,40
	6 427 677,00
	3 324 033,00
	2 976 526,00
	127 118,00
	0,00

	991. 
	г. Оренбург,

ул. Парижской Коммуны, 92, 

литера Б
	395
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	2
	77,80
	1
	1
	0
	42,30
	42,30
	0,00
	1 236 429,00
	639 412,00
	572 565,00
	24 452,00
	0,00

	992. 
	г. Оренбург,

ул. Пионерская, 5, литеры АА1
	391
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	5
	150,90
	2
	2
	0
	107,20
	107,20
	0,00
	3 133 456,00
	1 620 447,60
	1 451 039,80
	61 968,60
	0,00

	993. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 24, литера А
	264
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	21
	387,10
	8
	6
	2
	387,10
	296,10
	91,00
	11 314 933,00
	5 851 446,30
	5 239 716,30
	223 770,40
	0,00

	994. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 32, литера А
	58
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	34
	12
	449,30
	6
	5
	1
	146,40
	118,00
	28,40
	4 279 272,00
	3 259 765,00
	977 559,00
	41 948,00
	0,00

	995. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 34, литера А
	269
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	7
	388,10
	3
	3
	0
	137,10
	137,10
	0,00
	4 007 433,00
	2 072 420,00
	1 855 760,00
	79 253,00
	0,00

	996. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 38, литера А
	59
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	26
	11
	375,60
	3
	3
	0
	115,20
	115,20
	0,00
	3 367 296,00
	1 741 376,00
	1 559 327,00
	66 593,00
	0,00

	997. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 40, литера А4
	90
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	28
	23
	334,70
	7
	6
	1
	281,50
	240,50
	41,00
	8 228 245,00
	4 255 186,00
	3 810 333,00
	162 726,00
	0,00

	998. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 42, литера А5
	60
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	31
	27
	364,60
	7
	7
	0
	323,60
	323,60
	0,00
	9 458 828,00
	4 891 575,70
	4 380 189,90
	187 062,40
	0,00

	999. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 44, литера А6
	376
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	20
	341,90
	8
	7
	1
	300,20
	283,20
	17,00
	8 774 846,00
	4 959 103,00
	3 659 174,00
	156 569,00
	0,00

	1000. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 46, литера А7
	389
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	16
	358,60
	7
	7
	0
	305,50
	305,50
	0,00
	8 929 765,00
	4 617 973,00
	4 135 192,00
	176 600,00
	0,00

	1001. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 48, литера А8
	229
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	17
	357,20
	6
	5
	1
	237,10
	182,90
	54,20
	6 930 433,00
	3 584 030,00
	3 209 343,00
	137 060,00
	0,00

	1002. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 101/121, литеры АА1А2
	268
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	8
	139,40
	3
	3
	0
	92,40
	92,40
	0,00
	2 700 852,00
	1 396 728,00
	1 250 711,00
	53 413,00
	0,00

	1003. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 18/31 литеры АА1
	383
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	6
	186,00
	2
	1
	1
	130,00
	53,20
	76,80
	3 799 900,00
	1 965 094,00
	1 759 657,00
	75 149,00
	0,00

	1004. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 18/31 литеры ББ1Б2
	385
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	4
	301,50
	1
	1
	0
	44,60
	44,60
	0,00
	1 303 658,00
	1 127 986,00
	168 169,00
	7 503,00
	0,00

	1005. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 63, литеры АА2
	393
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	4
	194,80
	1
	0
	1
	44,00
	0,00
	44,00
	1 286 120,00
	665 108,90
	595 576,10
	25 435,00
	0,00

	1006. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 65а–65б, литеры АА1
	392
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	11
	175,40
	4
	4
	0
	175,40
	175,40
	0,00
	5 126 942,00
	2 651 367,00
	2 374 182,00
	101 393,00
	0,00

	1007. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 14, литеры АА1А2А3
	430
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	4
	236,00
	1
	1
	0
	52,90
	52,90
	0,00
	1 546 267,00
	799 642,00
	716 045,00
	30 580,00
	0,00

	1008. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 44/67, литеры АА1А2А3А5
	419
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	41
	33
	449,80
	9
	6
	3
	339,10
	249,20
	89,90
	9 911 893,00
	5 125 873,60
	4 589 995,80
	196 023,60
	0,00

	1009. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 46/52, литеры АА1
	413
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	21
	219,20
	6
	5
	1
	219,20
	183,50
	35,70
	6 407 216,00
	3 313 451,00
	2 967 053,00
	126 712,00
	0,00

	1010. 
	г. Оренбург,

ул. Правды, 32/15, литера А
	87
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	8
	177,80
	1
	1
	0
	32,20
	32,20
	0,00
	941 206,00
	486 739,00
	435 853,00
	18 614,00
	0,00

	1011. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 118/62, литера А1
	399
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	100,50
	3
	2
	1
	100,50
	73,40
	27,10
	2 937 615,00
	1 519 170,00
	1 360 349,00
	58 096,00
	0,00

	1012. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 118/62, литера А2
	388
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	6
	90,30
	2
	2
	0
	74,30
	74,30
	0,00
	2 171 789,00
	1 123 126,00
	1 005 712,00
	42 951,00
	0,00

	1013. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 124/65
	378
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	8
	240,90
	3
	3
	0
	163,00
	163,00
	0,00
	4 764 490,00
	2 463 926,00
	2 206 338,00
	94 226,00
	0,00

	1014. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 152/79, литера А
	409
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	174,40
	4
	4
	0
	174,40
	174,40
	0,00
	5 097 712,00
	2 636 250,00
	2 360 647,00
	100 815,00
	0,00

	1015. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 155/28, литера А
	377
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	2
	123,20
	1
	1
	0
	40,30
	40,30
	0,00
	1 177 969,00
	609 179,00
	545 494,00
	23 296,00
	0,00

	1016. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 155/28, литера А2
	394
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	3
	173,10
	3
	3
	0
	173,10
	173,10
	0,00
	5 059 713,00
	2 616 598,00
	2 343 051,00
	100 064,00
	0,00

	1017. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 165–167/27, литеры АА1
	186
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	8
	163,78
	2
	1
	1
	71,80
	22,00
	49,80
	2 098 714,00
	1 085 336,40
	971 871,80
	41 505,80
	0,00

	1018. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 22, литеры АА1А2А3
	81
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	191,50
	5
	3
	2
	191,50
	101,00
	90,50
	5 597 545,00
	2 894 735,00
	2 592 110,00
	110 700,00
	0,00

	1019. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 29/44, литеры ЕЕ3
	386
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	11
	220,10
	7
	7
	0
	189,10
	189,10
	0,00
	5 527 393,00
	2 858 457,00
	2 559 624,00
	109 312,00
	0,00

	1020. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 38/25, литеры АА1А2
	382
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	31
	30
	398,00
	8
	7
	1
	346,60
	329,70
	16,90
	10 131 118,00
	5 239 244,90
	4 691 514,90
	200 358,20
	0,00

	1021. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 38/25, литеры ББ1
	401
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	146,30
	2
	2
	0
	146,30
	146,30
	0,00
	4 276 349,00
	2 211 487,00
	1 980 290,60
	84 571,40
	0,00

	1022. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 57/12, литера А
	404
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	16
	117,90
	2
	1
	1
	77,40
	14,60
	62,80
	2 262 402,00
	1 169 986,00
	1 047 673,00
	44 743,00
	0,00

	1023. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 57/12, литера Д
	408
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	3
	69,90
	2
	1
	1
	47,90
	25,30
	22,60
	1 400 117,00
	724 062,00
	648 366,00
	27 689,00
	0,00

	1024. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 75, литеры АА1
	397
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	5
	193,20
	2
	2
	0
	95,40
	95,40
	0,00
	2 788 542,00
	1 442 077,00
	1 291 317,00
	55 148,00
	0,00

	1025. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 80, литера А
	403
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	5
	120,80
	3
	3
	0
	77,70
	77,70
	0,00
	2 271 171,00
	1 174 521,00
	1 051 734,00
	44 916,00
	0,00

	1026. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 92/16, литеры ГГ1
	367
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	17
	176,70
	5
	5
	0
	127,00
	127,00
	0,00
	3 712 210,00
	1 919 746,00
	1 719 049,00
	73 415,00
	0,00

	1027. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 92/16, литера А
	405
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	162,50
	3
	3
	0
	162,50
	162,50
	0,00
	4 749 875,00
	2 456 368,30
	2 199 571,50
	93 935,20
	0,00

	1028. 
	г. Оренбург,

ул. Пугачевская 1-я, 22/1, литеры АА1А2А3
	406
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	11
	186,60
	4
	3
	1
	186,60
	162,70
	23,90
	5 454 318,00
	2 820 665,80
	2 525 785,00
	107 867,20
	0,00

	1029. 
	г. Оренбург,

ул. Пугачевская 1-я, 5/9, литеры АА1А2
	398
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	14
	250,20
	4
	4
	0
	217,30
	217,30
	0,00
	6 351 679,00
	3 284 733,00
	2 941 330,00
	125 616,00
	0,00

	1030. 
	г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 44/17, литера А
	79
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	18
	366,60
	9
	9
	0
	366,60
	366,60
	0,00
	10 715 718,00
	5 541 567,00
	4 962 230,00
	211 921,00
	0,00

	1031. 
	г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 48/21/19, литера А
	396
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	24
	225,40
	6
	6
	0
	169,60
	169,60
	0,00
	4 957 408,00
	2 563 693,00
	2 295 675,00
	98 040,00
	0,00

	1032. 
	г. Оренбург,

ул. Садовая, 33,

литера А
	167
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	25
	21
	384,60
	6
	6
	0
	291,10
	291,10
	0,00
	8 508 853,00
	4 415 417,00
	3 925 780,00
	167 656,00
	

	1033. 
	г. Оренбург,

ул. Самолетная, 87а, литера А1
	161
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	3
	280,90
	1
	1
	0
	38,10
	38,10
	0,00
	1 113 663,00
	575 924,00
	515 715,00
	22 024,00
	0,00

	1034. 
	г. Оренбург,

ул. Сенная, 3,        литера А
	165
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	35
	34
	404,38
	10
	8
	2
	391,38
	329,20
	62,18
	11 440 037,40
	5 916 146,00
	5 297 646,40
	226 245,00
	0,00

	1035. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 106/45, литеры АА2А3А4
	68
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	10
	204,00
	4
	2
	2
	164,60
	117,00
	47,60
	4 811 258,00
	2 488 112,00
	2 227 997,00
	95 149,00
	0,00

	1036. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 10, литеры АА1А2
	146
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	29
	20
	390,20
	7
	5
	2
	305,50
	193,10
	112,40
	8 929 765,00
	4 617 972,60
	4 135 192,80
	176 599,60
	0,00

	1037. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 10, литера Б
	145
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	15
	271,70
	5
	5
	0
	200,70
	200,70
	0,00
	5 866 461,00
	3 033 804,00
	2 716 639,00
	116 018,00
	0,00

	1038. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 112/59, литеры АА1
	86
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	13
	221,10
	4
	4
	0
	173,80
	173,80
	0,00
	5 080 174,00
	2 627 180,20
	2 352 525,20
	100 468,60
	0,00

	1039. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 112/59, литеры ВВ1В2
	152
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	109,20
	2
	2
	0
	109,20
	109,20
	0,00
	3 191 916,00
	1 650 679,90
	1 478 111,20
	63 124,90
	0,00

	1040. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 1б, литеры АА1
	147
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	11
	270,70
	5
	5
	0
	270,70
	270,70
	0,00
	7 912 561,00
	4 091 932,80
	3 664 144,60
	156 483,60
	0,00

	1041. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 32/17, литеры ВВ1
	80
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	11
	238,80
	5
	5
	0
	182,90
	182,90
	0,00
	5 346 167,00
	2 764 737,00
	2 475 702,00
	105 728,00
	0,00

	1042. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 32/17, литеры ДМ
	139
	30.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	28
	18
	324,10
	8
	7
	1
	213,40
	192,20
	21,20
	6 237 682,00
	3 603 682,00
	2 526 119,00
	107 881,00
	0,00

	1043. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 32/17, литера Е
	151
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	10
	9
	177,40
	4
	4
	0
	109,80
	109,80
	0,00
	3 209 454,00
	1 659 749,00
	1 486 233,00
	63 472,00
	0,00

	1044. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 49/32, литеры АА1
	148
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	2
	1
	39,80
	1
	1
	0
	22,50
	22,50
	0,00
	657 675,00
	340 112,00
	304 556,00
	13 007,00
	0,00

	1045. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 52/10/39, литера А3
	150
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	10
	263,10
	4
	4
	0
	154,60
	154,60
	0,00
	4 518 958,00
	2 336 952,00
	2 092 637,00
	89 369,00
	0,00

	1046. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 57/6, литера А
	153
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	12
	344,70
	7
	7
	0
	253,30
	253,30
	0,00
	7 403 959,00
	3 828 911,00
	3 428 623,00
	146 425,00
	0,00

	1047. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 7/6, литеры ББ1Б2
	155
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	4
	239,70
	2
	2
	0
	103,20
	103,20
	0,00
	3 016 536,00
	1 559 983,00
	1 396 896,00
	59 657,00
	0,00

	1048. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 80/12, литеры АА1
	426
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	3
	88,30
	2
	0
	2
	88,30
	0,00
	88,30
	2 581 009,00
	1 334 753,00
	1 195 212,00
	51 044,00
	0,00

	1049. 
	г. Оренбург,

ул. Степная, 50/39, литера А
	160
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	13
	215,30
	5
	5
	0
	142,40
	142,40
	0,00
	4 162 352,00
	2 517 819,00
	1 576 930,00
	67 603,00
	0,00

	1050. 
	г. Оренбург,

ул. Сухарева, 64, литера А
	163
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	31
	10
	409,10
	2
	1
	1
	120,00
	57,40
	62,60
	3 507 600,00
	1 596 261,60
	1 661 394,60
	249 943,80
	0,00

	1051. 
	г. Оренбург,

ул. Ташкентская, 105, литера А
	235
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	110,50
	3
	3
	0
	110,50
	110,50
	0,00
	3 229 915,00
	1 670 331,00
	1 495 708,00
	63 876,00
	0,00

	1052. 
	г. Оренбург,

ул. Терешковой, 17, литера А
	91
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	9
	170,40
	3
	3
	0
	122,40
	122,40
	0,00
	3 577 752,00
	1 850 212,00
	1 656 785,00
	70 755,00
	0,00

	1053. 
	г. Оренбург,

ул. Терешковой, 19/21, литеры АА2
	421
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	92,60
	4
	1
	3
	92,60
	22,10
	70,50
	2 706 698,00
	1 399 752,00
	1 253 417,00
	53 529,00
	0,00

	1054. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 16/30, литеры ВГД
	260
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	81,40
	2
	2
	0
	81,40
	81,40
	0,00
	2 379 322,00
	1 230 452,00
	1 101 816,00
	47 054,00
	0,00

	1055. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 17, литеры АА1
	222
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	11
	137,40
	3
	2
	1
	137,40
	91,40
	46,00
	4 016 202,00
	2 076 954,00
	1 859 821,00
	79 427,00
	0,00

	1056. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 21/38, литера А
	258
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	15
	205,20
	4
	2
	2
	166,70
	96,60
	70,10
	4 872 641,00
	3 101 827,00
	1 698 286,00
	72 528,00
	0,00

	1057. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 28, литера Б
	259
	10.11.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	3
	147,00
	1
	1
	0
	43,20
	43,20
	0,00
	1 262 736,00
	653 016,00
	584 747,00
	24 973,00
	0,00

	1058. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 30/1, литера А
	185
	13.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	88,80
	3
	2
	1
	88,80
	63,50
	25,30
	2 595 624,00
	1 342 311,00
	1 201 980,00
	51 333,00
	0,00

	1059. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 48, литеры АА1Б
	224
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	232,50
	5
	5
	0
	232,50
	232,50
	0,00
	6 795 975,00
	3 514 497,00
	3 147 077,00
	134 401,00
	0,00

	1060. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 62/22, литера А
	226
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	128,20
	3
	3
	0
	128,20
	128,20
	0,00
	3 747 286,00
	1 937 885,00
	1 735 292,00
	74 109,00
	0,00

	1061. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 7/26, литеры ВВ2
	82
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	4
	98,00
	2
	2
	0
	77,40
	77,40
	0,00
	2 262 402,00
	1 206 266,00
	1 012 878,00
	43 258,00
	0,00

	1062. 
	г. Оренбург,

ул. Чернореченская, 18/16, литера А
	191
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	13
	135,03
	3
	1
	2
	107,90
	25,80
	82,10
	3 153 917,00
	1 631 028,40
	1 460 515,20
	62 373,40
	0,00

	1063. 
	г. Оренбург,

ул. Чернореченская, 27, литера А
	188
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	57,40
	2
	1
	1
	57,40
	30,00
	27,40
	1 677 802,00
	867 664,00
	776 957,00
	33 181,00
	0,00

	1064. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина,     19/52–54/20, 

литера В
	192
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	20
	208,40
	4
	4
	0
	208,40
	208,40
	0,00
	6 091 532,00
	3 150 197,80
	2 820 864,20
	120 470,00
	0,00

	1065. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина,  19/52–54/20, 

литеры ЕГ
	189
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	10
	154,10
	4
	4
	0
	117,10
	117,10
	0,00
	3 422 833,00
	2 230 010,00
	1 143 657,00
	49 166,00
	0,00

	1066. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина,  31, 

литеры АА1
	193
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	9
	249,10
	4
	4
	0
	155,60
	155,60
	0,00
	4 548 188,00
	2 352 068,00
	2 106 172,00
	89 948,00
	0,00

	1067. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина,        49–51/7, 

литеры А2А3А4А5
	190
	26.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	75
	47
	654,20
	21
	18
	3
	431,90
	369,80
	62,10
	12 624 437,00
	6 528 647,00
	5 846 122,00
	249 668,00
	0,00

	1068. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина, 69, 

литеры АА1А2
	424
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	20
	352,90
	8
	8
	0
	281,00
	281,00
	0,00
	8 213 630,00
	4 247 628,10
	3 803 564,50
	162 437,40
	0,00

	1069. 
	г. Оренбург,

ул. Шафеева, 74, литеры АА1
	85
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	4
	107,40
	3
	3
	0
	83,60
	83,60
	0,00
	2 443 628,00
	1 263 707,00
	1 131 595,00
	48 326,00
	0,00

	1070. 
	г. Оренбург,

ул. Электрозаводская, 5, 

литеры АА1А2
	93
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	17
	285,40
	5
	5
	0
	223,20
	223,20
	0,00
	6 524 136,00
	3 373 916,20
	3 021 195,00
	129 024,80
	0,00

	1071. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 11,   литеры АА1
	94
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	5
	233,90
	2
	2
	0
	105,90
	105,90
	0,00
	3 095 457,00
	1 600 795,90
	1 433 444,00
	61 217,10
	0,00

	1072. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 29, 

литеры АА1А2А5
	92
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	5
	223,60
	2
	2
	0
	68,10
	68,10
	0,00
	1 990 563,00
	773 945,00
	1 166 788,00
	49 830,00
	0,00

	1073. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 3, 

литера А
	62
	25.08.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	13
	13
	287,10
	6
	5
	1
	287,10
	242,80
	44,30
	8 391 933,00
	4 339 835,80
	3 886 134,60
	165 962,60
	0,00

	1074. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 3,

литера А6
	99
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	4
	63,50
	1
	1
	0
	31,30
	31,30
	0,00
	914 899,00
	473 134,00
	423 671,00
	18 094,00
	0,00

	1075. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 3, 

литера А7
	95
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	5
	5
	84,50
	2
	2
	0
	84,50
	84,50
	0,00
	2 469 935,00
	1 678 209,00
	759 027,00
	32 699,00
	0,00

	1076. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 71,

литеры А2А4Б
	98
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	12
	198,40
	4
	4
	0
	198,40
	198,40
	0,00
	5 799 232,00
	2 999 037,00
	2 685 507,00
	114 688,00
	0,00

	1077. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 7, 

литера А
	371
	14.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	14
	154,20
	5
	4
	1
	154,20
	107,80
	46,40
	4 507 266,00
	2 330 904,00
	2 087 224,00
	89 138,00
	0,00

	1078. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 9, 

литера А

	96
	15.09.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	5
	156,60
	1
	1
	0
	53,90
	53,90
	0,00
	1 575 497,00
	814 758,00
	729 581,00
	31 158,00
	0,00

	V. Муниципальное образование г. Орск

	Итого по муниципальному образованию г. Орск
	X
	2
	X
	X
	162
	162
	1645,60
	64
	39
	25
	1572,70
	812,60
	760,10
	45 970 021,00
	20 902 517,00
	23 228 800,00
	1 838 704,00
	0,00

	1079. 
	г. Орск,

ул. Машиностроителей, 2
	88
	14.12.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	94
	94
	976,50
	36
	21
	15
	930,00
	450,60
	479,40
	27 183 900,00
	12 360 489,00
	13 736 112,00
	1 087 299,00
	0,00

	1080. 
	г. Орск, ул. Медногорская, 15
	80
	14.12.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	68
	68
	669,10
	28
	18
	10
	642,70
	362,00
	280,70
	18 786 121,00
	8 542 028,00
	9 492 688,00
	751 405,00
	00,00

	VI. Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района

	Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет  Кваркенского района
	X
	2
	X
	X
	12
	12
	245,60
	8
	1
	7
	213,60
	14,30
	199,30
	6 243 528,00
	2 838 925,00
	3 342 196,00
	62 407,00
	0,00

	1081. 
	пос. Красноярский,

ул. Железнодорожная, 1
	33
	11.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	4
	81,70
	3
	1
	2
	49,70
	14,30
	35,40
	1 452 731,00
	660 555,00
	777 655,00
	14 521,00
	0,00

	1082. 
	пос. Красноярский,

ул. Советская, 4


	31
	11.10.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	163,90
	5
	0
	5
	163,90
	0,00
	163,90
	4 790 797,00
	2 178 370,00
	2 564 541,00
	47 886,00
	0,00

	VII. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ



	Итого помуниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	X
	3
	X
	X
	28
	26
	1133,90
	15
	0
	15
	493,10
	0,00
	493,10
	11 274 868,92
	6 126 234,00
	5 097 148,59
	51 486,33
	0,00

	1083. 
	пос. Краснощеково,

ул. Школьная, 1
	27
	20.12.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	3
	79,00
	2
	0
	2
	40,20
	0,00
	40,20
	1 000 634,02
	499 441,50
	496 180,60
	5 011,92
	0,00

	1084. 
	пос. Новосаринский,

ул. Центральная, 1
	12
	20.12.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	17
	891,40
	7
	0
	7
	360,90
	0,00
	360,90
	7 993 714,72
	4 483 792,02
	3 474 823,48
	35 099,22
	0,00

	1085. 
	с. Ибрагимово,

ул. Центральная, 14а
	28
	20.12.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	6
	163,50
	6
	0
	6
	92,00
	0,00
	92,00
	2 280 520,18
	1 143 000,48
	1 126 144,51
	11 375,19
	0,00

	VIII. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района



	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	X
	3
	X
	X
	25
	25
	592,70
	15
	14
	1
	592,70
	570,00
	22,70
	17 026 352,00
	7 952 244,00
	8 856 095,00
	218 013,00
	0,00

	1086. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 4
	22
	06.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	16
	255,20
	7
	6
	1
	255,20
	232,50
	22,70
	7 161 227,00
	3 329 104,00
	3 731 358,00
	100 765,00
	0,00

	1087. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 6
	24
	06.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	3
	3
	122,60
	2
	2
	0
	122,60
	122,60
	0,00
	3 583 598,00
	1 686 398,00
	1 858 683,00
	38 517,00
	0,00

	1088. 
	пос. Новосергиевка, ул. Мичурина, 61


	28
	06.12.

2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	214,90
	6
	6
	0
	214,90
	214,90
	0,00
	6 281 527,00
	2 936 742,00
	3 266 054,00
	78 731,00
	0,00

	IX. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района



	Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	X
	2
	X
	X
	32
	32
	779,20
	15
	15
	0
	779,20
	779,20
	0,00
	22 773 093,00
	10 356 229,00
	12 192 100,00
	224 764,00
	0,00

	1089. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 12
	11
	23.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.


	IV квар-тал 2017 г.
	13
	13
	356,40
	7
	7
	0
	356,40
	356,40
	0,00
	10 414 649,00
	4 736 020,00
	5 575 586,00
	103 043,00
	0,00

	1090. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 31
	9
	23.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	19
	422,80
	8
	8
	0
	422,80
	422,80
	0,00
	12 358 444,00
	5 620 209,00
	6 616 514,00
	121 721,00
	0,00

	X. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района



	Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района
	X
	8
	X
	X
	154
	146
	2503,10
	72
	72
	0
	2205,30
	2205,30
	0,00
	64 460 919,00
	29 402 008,00
	34 595 231,00
	463 680,00
	0,00

	1091. 
	пос. Саракташ,

пер. Железнодорожный, 26а
	28
	15.12.

2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	33
	32
	729,50
	15
	15
	0
	676,60
	676,60
	0,00
	19 777 018,00
	9 020 721,00
	10 614 036,00
	142 261,00
	0,00

	1092. 
	пос. Саракташ,

пер. Рыбный, 37
	27
	15.12.

2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	23
	18
	398,90
	8
	8
	0
	206,70
	206,70
	0,00
	6 041 841,00
	2 755 812,00
	3 242 567,00
	43 462,00
	0,00

	1093. 
	пос. Саракташ,

ул. Депутатская, 39
	23
	15.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	6
	157,70
	2
	2
	0
	105,00
	105,00
	0,00
	3 069 150,00
	1 399 913,00
	1 647 168,00
	22 069,00
	0,00

	1094. 
	пос. Саракташ,

ул. Пушкина, 84
	26
	15.12.

2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	11
	203,30
	5
	5
	0
	203,30
	203,30
	0,00
	5 942 459,00
	2 710 482,00
	3 189 231,00
	42 746,00
	0,00

	1095. 
	пос. Саракташ,

ул. Советская, 16
	24
	15.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	11
	175,10
	6
	6
	0
	175,10
	175,10
	0,00
	5 118 173,00
	2 334 507,00
	2 746 848,00
	36 818,00
	0,00

	1096. 
	пос. Саракташ,

ул. Суворова, 3
	22
	15.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	89,60
	3
	3
	0
	89,60
	89,60
	0,00
	2 619 008,00
	1 194 585,00
	1 405 583,00
	18 840,00
	0,00

	1097. 
	пос. Саракташ,

ул. Элеваторная, 2
	25
	15.12.

2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	40
	40
	476,40
	23
	23
	0
	476,40
	476,40
	0,00
	13 925 172,00
	6 351 569,00
	7 473 436,00
	100 167,00
	0,00

	1098. 
	пос. Саракташ,

ул. Советская, 22


	19
	15.12.

2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	20
	272,60
	10
	10
	0
	272,60
	272,60
	0,00
	7 968 098,00
	3 634 419,00
	4 276 362,00
	57 317,00
	0,00

	XI. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	X
	29
	X
	X
	426
	217
	7733,25
	92
	86
	6
	4402,15
	4161,15
	241,00
	128 518 746,50
	70 953 681,00
	55 833 424,00
	1 731 641,50
	0,00

	1099. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 11
	91
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	10
	324,00
	4
	4
	0
	207,40
	207,40
	0,00
	6 062 302,00
	3 342 865,00
	2 637 854,00
	81 583,00
	0,00

	1100. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 12
	84
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	28
	3
	336,60
	2
	2
	0
	123,10
	123,10
	0,00
	3 598 213,00
	1 984 121,00
	1 565 669,00
	48 423,00
	0,00

	1101. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 13
	87
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	3
	309,00
	2
	2
	0
	100,00
	100,00
	0,00
	2 923 000,00
	1 611 796,00
	1 271 868,00
	39 336,00
	0,00

	1102. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 14
	85
	08.08.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	4
	174,30
	1
	1
	0
	34,70
	34,70
	0,00
	1 014 281,00
	559 293,00
	441 338,00
	13 650,00
	0,00

	1103. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 15
	88
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	9
	303,80
	3
	3
	0
	143,90
	143,90
	0,00
	4 206 197,00
	2 319 375,00
	1 830 218,00
	56 604,00
	0,00

	1104. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 22
	73
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	17
	11
	287,30
	5
	4
	1
	256,70
	234,30
	22,40
	7 503 341,00
	4 137 481,00
	3 264 884,00
	100 976,00
	0,00

	1105. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 24
	74
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	11
	303,70
	4
	4
	0
	187,70
	187,70
	0,00
	5 486 471,00
	3 025 341,00
	2 387 296,00
	73 834,00
	0,00

	1106. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 26
	75
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	13
	256,60
	5
	4
	1
	225,30
	172,90
	52,40
	6 585 519,00
	3 631 377,00
	2 865 518,00
	88 624,00
	0,00

	1107. 
	г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, 1
	68
	08.08.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	18
	238,91
	7
	7
	0
	238,91
	238,91
	0,00
	6 983 339,30
	3 850 742,00
	3 038 619,00
	93 978,30
	0,00

	1108. 
	г. Сорочинск, 

ул. Строительная, 86
	63
	08.08.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	16
	10
	338,40
	5
	5
	0
	255,20
	255,20
	0,00
	7 303 398,00
	4 113 304,00
	3 089 708,00
	100 386,00
	0,00

	1109. 
	г. Сорочинск, 

ул. Энгельса, 3
	54
	08.08.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	15
	195,90
	5
	5
	0
	195,90
	195,90
	0,00
	5 726 157,00
	3 157 509,00
	2 491 587,00
	77 061,00
	0,00

	1110. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 58
	29
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	309,50
	6
	6
	0
	309,50
	309,50
	0,00
	9 046 685,00
	4 988 509,00
	3 936 430,00
	121 746,00
	0,00

	1111. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 60
	28
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	12
	3
	331,00
	3
	3
	0
	200,70
	200,70
	0,00
	5 866 461,00
	3 234 875,00
	2 552 638,00
	78 948,00
	0,00

	1112. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 62
	22
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	4
	282,00
	4
	4
	0
	196,70
	196,70
	0,00
	5 749 541,00
	3 170 403,00
	2 501 764,00
	77 374,00
	0,00

	1113. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 87
	64
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	11
	184,10
	4
	2
	2
	143,60
	72,20
	71,40
	4 197 428,00
	2 314 539,00
	1826 402,00
	56 487,00
	0,00

	1114. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 91
	66
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	194,70
	4
	4
	0
	194,70
	194,70
	0,00
	5 691 081,00
	3 138 167,00
	2 476 326,00
	76 588,00
	0,00

	1115. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 93
	65
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	9
	9
	216,00
	4
	4
	0
	216,00
	216,00
	0,00
	6 313 680,00
	3 481 480,00
	2 747 234,00
	84 966,00
	0,00

	1116. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 24
	52
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	6
	6
	80,50
	2
	2
	0
	80,50
	27,50
	53,00
	2 353 015,00
	1 297 496,00
	1 023 853,00
	31 666,00
	0,00

	1117. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 8
	38
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	1
	151,30
	1
	1
	0
	42,30
	42,30
	0,00
	1 236 429,00
	681 790,00
	538 000,00
	16 639,00
	0,00

	1118. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 69
	57
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	4
	2
	103,60
	1
	1
	0
	50,80
	50,80
	0,00
	1 484 884,00
	818 792,00
	646 109,00
	19 983,00
	0,00

	1119. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 70
	59
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	15
	9
	356,48
	4
	4
	0
	168,68
	168,68
	0,00
	4 930 516,40
	2 718 778,00
	2 145 386,00
	66 352,40
	0,00

	1120. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 71
	80
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	22
	22
	368,70
	6
	6
	0
	368,70
	368,70
	0,00
	10 777 101,00
	5 942 692,00
	4 689 376,00
	145 033,00
	0,00

	1121. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 72
	60
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	11
	1
	312,70
	1
	1
	0
	31,50
	31,50
	0,00
	920 745,00
	507 716,00
	400638,00
	12 391,00
	0,00

	1122. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 68
	70
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	20
	10
	266,66
	2
	2
	0
	87,56
	87,56
	0,00
	2 559 378,80
	1 411 285,00
	1 113 649,00
	34 444,80
	0,00

	1123. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 21
	92
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	6
	228,50
	2
	1
	1
	72,80
	31,00
	41,80
	2 127 944,00
	1 173 388,00
	925 920,00
	28 636,00
	0,00

	1124. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 23
	93
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	1
	304,90
	1
	1
	0
	46,90
	46,90
	0,00
	1 370 887,00
	755 932,00
	596 506,00
	18 449,00
	0,00

	1125. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 27
	95
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	4
	340,10
	1
	1
	0
	55,40
	55,40
	0,00
	1 619 342,00
	892 935,00
	704 615,00
	21 792,00
	0,00

	1126. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 29
	96
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	19
	2
	289,30
	2
	2
	0
	116,40
	116,40
	0,00
	3 402 372,00
	1 876 131,00
	1 480 454,00
	45 787,00
	0,00

	1127. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 79
	71
	08.08.2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	18
	3
	344 70
	1
	1
	0
	50,60
	50,60
	0,00
	1 479 038,00
	815 569,00
	643 565,00
	19 904,00
	0,00

	XII. Муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского  района



	Итого по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	X
	1
	X
	X
	7
	7
	99,20
	2
	2
	0
	99,20
	99,20
	0,00
	2 899 616,00
	1 318 452,00
	1 539 456,20
	41 707,80
	0,00

	1128. 
	с. Ташла,

ул. Красноармейская, 98


	6
	25.12.

2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	7
	7
	99,20
	2
	2
	0
	99,20
	99,20
	0,00
	2 899 616,00
	1 318 452,00
	1 539 456,20
	41 707,80
	0,00

	XIII. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района



	Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	X
	3
	X
	X
	30
	20
	364,50
	4
	4
	0
	261,80
	261,80
	0,00
	7 182 840,00
	3 488 848,00
	3 581 513,00
	112 479,00
	0,00

	1129. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 40
	22
	02.12.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	14
	9
	156,50
	1
	1
	0
	104,80
	104,80
	0,00
	3 063 304,00
	1 528 561,00
	1 534 743,00
	0,00
	0,00

	1130. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 73
	39
	02.12.

2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	8
	8
	106,00
	2
	2
	0
	106,00
	106,00
	0,00
	2 628 806,00
	1 216 426,00
	1 299 901,00
	112 479,00
	0,00

	1131. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 75
	38
	02.12.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.

	8
	3
	102,00
	1
	1
	0
	51,00
	51,00
	0,00
	1 490 730,00
	743 861,00
	746 869,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу  2016 года         без финансовой поддержки Фонда
	X
	3
	X
	X
	129
	45
	1516,40
	16
	16
	0
	616,20
	616,20
	0,00
	13 931 018,00
	0,00
	13 653 458,00
	277 560,00
	0,00

	I. Муниципальное образование Абдулинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	X
	1
	X
	X
	34
	25
	637,60
	11
	11
	0
	436,80
	436,80
	0,00
	12 767 664,00
	0,00
	12 512 311,00
	255 353,00
	0,00

	1132. 1
	г. Абдулино, 

ул. Красноармейская, 9
	15
	21.09.2009
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	34
	25
	637,60
	11
	11
	0
	436,80
	436,80
	0,00
	12 767 664,00
	0,00
	12 512 311,00
	255 353,00
	0,00

	II. Муниципальное образование г. Оренбург

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	Х
	1
	Х
	Х
	74
	3
	704,50
	1
	1
	0
	39,80
	39,80
	0,00
	1 163 354,00
	0,00
	1 141 147,00
	22 207,00
	0,00

	1133. 1
	г. Оренбург, 

ул. Конституции СССР, 24/3
	423
	28.12.2011
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV  квар-тал 2017 г.
	74
	3
	704,50
	1
	1
	0
	39,80
	39,80
	0,00
	1 163 354,00
	0,00
	1 141 147,00
	22 207,00
	0,00

	III. Муниципальное образование Сорочинский городской округ

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	X
	1
	X
	X
	21
	17
	174,30
	4
	4
	0
	139,60
	139,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1134. 1
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 14
	85
	08.08.

2006
	III                                                          квар-тал 2017 г.
	IV квар-тал 2017 г.
	21
	17
	174,30
	4
	4
	0
	139,60
	139,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

к областной адресной программе

«Переселение граждан в Оренбургской области    

из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы




	Реестр

аварийных многоквартирных домов по способам переселения




	№ п/п


	Адрес многоквартирного дома

(далее – МКД)


	Всего
	Строительство МКД
	Приобретение жилых         помещений у застройщиков
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	Выкуп жилых помещений у собственников
	Договор о развитии застроенной территории
	Другие

	
	
	расселяемая площадь жилых помещений
	стоимость
	площадь
	стоимость
	площадь
	стоимость
	площадь
	стоимость
	площадь
	стоимость
	площадь
	стоимость
	площадь
	стоимость

	
	
	кв. 
метров
	рублей
	кв.
метров
	рублей
	кв.
метров
	рублей
	кв.
метров
	рублей
	кв.
метров
	рублей
	кв.
метров
	рублей
	кв.
метров
	рублей


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Всего по Оренбургской области на 2013–2017 годы, в том числе
	195644,37
	5 503 138 128,42
	52924,04
	1 515 086 072,80
	126266,43
	3 564 084 075,17
	2408,60
	57 929 904,81
	13876,70
	366 038 075,64
	0,00
	0,00
	168,60
	0,00

	Всего по Оренбургской области на 2013–2017 годы с финансовой поддержкой Фонда
	190500,79
	5 364 304 961,36
	52385,84
	1 499 785 920,80
	122187,95
	3 450 916 706,11
	2408,60
	57 929 904,81
	13518,40
	355 672 429,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по Оренбургской области на 2013–2017 годы без финансовой поддержки         Фонда
	5143,58
	138 833 167,06
	538,20
	15 300 152,00
	4078,48
	113 167 369,06
	0,00
	0,00
	358,30
	10 365 646,00
	0,00
	0,00
	168,60
	0,00

	Всего по этапу 2013 года,

в том числе
	32762,80
	907 481 953,91
	7850,20
	215 739 291,00
	24912,60
	691 742 662,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда
	32762,80
	907 481 953,91
	7850,20
	215 739 291,00
	24912,60
	691 742 662,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	3239,03
	88 457 206,03
	0,00
	0,00
	3239,03
	88 457 206,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1. 
	г. Медногорск, 

пер. Коммунальный, 6
	213,10
	5 909 430,00
	0,00
	0,00
	213,10
	5 909 430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. 
	г. Медногорск,

пер. Тульский, 29 
	874,60
	23 318 034,03
	0,00
	0,00
	874,60
	23 318 034,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. 
	г. Медногорск, 

пер. Тульский, 31
	281,50
	7 657 250,00
	0,00
	0,00
	281,50
	7 657 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 21
	128,20
	3 602 420,00
	0,00
	0,00
	128,20
	3 602 420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 24
	71,10
	1 834 930,00
	0,00
	0,00
	71,10
	1 834 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 27
	84,60
	2 264 860,00
	0,00
	0,00
	84,60
	2 264 860,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 8
	369,80
	10 332 370,00
	0,00
	0,00
	369,80
	10 332 370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8. 
	г. Медногорск, 

ул. Коммунаров, 8
	114,66
	3 220 260,00
	0,00
	0,00
	114,66
	3 220 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 10
	405,70
	11 264 728,00
	0,00
	0,00
	405,70
	11 264 728,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 8
	41,60
	1 073 420,00
	0,00
	0,00
	41,60
	1 073 420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 3
	422,67
	11 725 287,00
	0,00
	0,00
	422,67
	11 725 287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12. 
	г. Медногорск,

ул. Юбилейная, 10
	69,00
	1 938 900,00
	0,00
	0,00
	69,00
	1 938 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13. 
	г. Медногорск,

ул. Юбилейная, 14
	77,00
	2 143 187,00
	0,00
	0,00
	77,00
	2 143 187,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14. 
	г. Медногорск,

ул. Юбилейная, 4
	85,50
	2 172 130,00
	0,00
	0,00
	85,50
	2 172 130,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	6142,91
	171 655 707,00
	3485,80
	97 494 412,00
	2657,11
	74 161 295,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15. 
	г. Оренбург, 

пер. Кардонный, 21, литера А
	84,80
	2 379 526,00
	0,00
	0,00
	84,80
	2 379 526,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16. 
	г. Оренбург, 

пер. Кардонный, 59, литера А
	102,20
	2 871 820,00
	102,20
	2 871 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литеры ЕЕ1
	25,10
	656 647,00
	25,10
	656 647,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 11, литера А3
	74,50
	2 087 899,00
	0,00
	0,00
	74,50
	2 087 899,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 9, литеры А2А4А6
	104,00
	2 918 286,00
	0,00
	0,00
	104,00
	2 918 286,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20. 
	г. Оренбург, 

пер. Тупой, 62, 

литера А1
	55,70
	1 565 170,00
	55,70
	1 565 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3, литера А
	67,30
	1 886 115,00
	0,00
	0,00
	67,30
	1 886 115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22. 
	г. Оренбург, 

ст. Меновой Двор, 2, литера А
	58,40
	1 641 040,00
	58,40
	1 641 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 17/32, литеры АА1А2А3ББ1Б2Б3
	29,20
	819 365,00
	0,00
	0,00
	29,20
	819 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24. 
	г. Оренбург, 

ул. Бурзянцева, 19/16, литеры АА2
	113,90
	3 194 054,00
	26,20
	736 220,00
	87,70
	2 457 834,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 20/13, литера Б
	144,50
	4 038 721,00
	57,80
	1 624 180,00


	86,70
	2 414 541,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 32/18, литеры

АА1А2
	232,80
	6 541 680,00
	232,80
	6 541 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 66/19, литеры

БА1
	20,60
	578 860,00
	20,60
	578 860,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28. 
	г. Оренбург, 

ул. Енисейская, 77, литера А
	500,80
	14 059 469,00
	301,90
	8 483 390,00
	198,90
	5 576 079,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29. 
	г. Оренбург, 

ул. Енисейская, 79, литера А
	501,60
	13 907 989,00
	251,30
	7 061 530,00
	250,30
	6 846 459,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30. 
	г. Оренбург, 

ул. Кирова, 42, 

литера А1
	65,30
	1 834 930,00
	65,30
	1 834 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 16/71, литера А
	45,40
	1 273 847,00
	20,00
	562 000,00
	25,40
	711 847,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 33, литера А
	164,50
	4 586 184,00
	59,10
	1 660 710,00
	105,40
	2 925 474,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 35, литера А
	41,10
	1 167 441,00
	0,00
	0,00
	41,10
	1 167 441,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34. 
	г. Оренбург, 

ул. Корецкой, 10, литеры А1А2Б
	107,60
	2 977 418,00
	107,60
	2 977 418,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35. 
	г. Оренбург, 

ул. Корецкой, 10, литеры АА3
	86,80
	2 439 080,00
	86,80
	2 439 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская, 34, литера А2
	420,94
	11 801 337,00
	57,60
	1 618 559,00
	363,34
	10 182 778,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская, 36, литера А3
	339,68
	9 539 557,00
	243,70
	6 847 971,00
	95,98
	2 691 586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38. 
	г. Оренбург, 

ул. Левашова, 5–7, литера Б
	87,40
	2 455 940,00
	87,40
	2 455 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 21, литеры АВ
	144,90
	4 053 877,00
	108,00
	3 034 800,00
	36,90
	1 019 077,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 51, литеры А1А2А5А6
	131,50
	3 656 316,00
	66,30
	1 826 774,00
	65,20
	1 829 542,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41. 
	г. Оренбург, 

ул. Маврицкого, 76, литера А
	217,86
	6 071 050,00
	161,40
	4 487 858,00
	56,46
	1 583 192,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42. 
	г. Оренбург, 

ул. Малышевская,  30, литеры АА1А2А3
	42,03
	1 179 380,00
	0,00
	0,00
	42,03
	1 179 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43. 
	г. Оренбург, 

ул. Мебельная, 12/2, литера А
	64,00
	1 710 960,00
	64,00
	1 710 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44. 
	г. Оренбург, 

ул. Милиционерская, 1/4, литеры АА1
	367,80
	10 213 377,00
	222,40
	6 135 826,00
	145,40
	4 077 551,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45. 
	г. Оренбург,

 ул. Нагорная, 16а, литера А
	463,50
	12 883 080,00
	294,30
	8 230 084,00
	169,20
	4 652 996,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 170, литеры АА1
	223,90
	6 275 514,00
	190,60
	5 355 860,00
	33,30
	919 654,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 96/97, литера А
	40,80
	1 144 866,00
	0,00
	0,00
	40,80
	1 144 866,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 164, 
литера А1
	84,40
	2 371 640,00
	84,40
	2 371 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литера А1
	43,30
	1 215 017,00
	0,00
	0,00
	43,30
	1 215 017,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литеры А2А3
	89,00
	2 476 308,00
	0,00
	0,00
	89,00
	2 476 308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	51. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской 
Коммуны, 58,
литера А4
	164,60
	4 617 516,00
	41,30
	1 160 530,00
	123,30
	3 456 986,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской 

Коммуны, 87, 

литера А
	18,30
	514 230,00
	18,30
	514 230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53. 
	г. Оренбург, 

ул. Попова, 87, 

литера Б
	60,90
	1 706 752,00
	0,00
	0,00
	60,90
	1 706 752,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 52/10/39, литера А3
	39,50
	1 109 950,00
	39,50
	1 109 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера З
	24,00
	673 450,00
	0,00
	0,00
	24,00
	673 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56. 
	г. Оренбург, 

ул. Степная, 83, 

литера А
	121,70
	3 417 638,00
	67,80
	1 905 180,00
	53,90
	1 512 458,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57. 
	г. Оренбург, 

ул. Терешковой, 74/72, 

литеры АА1А2А3
	73,80
	2 036 555,00
	73,80
	2 036 555,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	58. 
	г. Оренбург, 

ул. Цвиллинга, 7/26, 

литеры ББ1
	44,60
	1 253 260,00
	44,60
	1 253 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	59. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 65,

литеры АА1А2А3
	44,70
	1 255 010,00
	17,90
	502 990,00
	26,80
	752 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	60. 
	пос. Каргала,

пер. Зеленый, 5 

литера А
	163,70
	4 597 586,00
	131,70
	3 700 770,00
	32,00
	896 816,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию г. Орск
	3931,30
	110 055 530,48
	0,00
	0,00
	3931,30
	110 055 530,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61. 
	г. Орск,

пер. Кировский, 4
	829,90
	23 306 378,18
	0,00
	0,00
	829,90
	23 306 378,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	62. 
	г. Орск,

пер. Николаевский, 3
	637,60
	17 916 560,00
	0,00
	0,00
	637,60
	17 916 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	63. 
	г. Орск,

ул. Горького, 5а
	406,70
	11 395 925,16
	0,00
	0,00
	406,70
	11 395 925,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64. 
	г. Орск,

ул. Дунаевского, 25
	410,40
	11 236 244,62
	0,00
	0,00
	410,40
	11 236 244,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	65. 
	г. Орск,

ул. Краматорская, 47/10
	88,90
	2 498 090,00
	0,00
	0,00
	88,90
	2 498 090,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66. 
	г. Орск,

ул. Нефтяников, 19
	385,30
	10 814 678,35
	0,00
	0,00
	385,30
	10 814 678,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	67. 
	г. Орск,

ул. Нефтяников, 21
	382,80
	1 730 748,65
	0,00
	0,00
	382,80
	1 730 748,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68. 
	г. Орск,

ул. Суворова, 38
	384,70
	10 788 915,65
	0,00
	0,00
	384,70
	10 788 915,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	69. 
	г. Орск,

ул. Тимирязева, 2
	405,00
	11 367 989,87
	0,00
	0,00
	405,00
	11 367 989,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Сорочинск
	2193,54
	61 120 088,03
	0,00
	0,00
	2193,54
	61 120 088,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70. 
	г. Сорочинск, 

мкр. 2-й, 34
	449,00
	12 463 390,00
	0,00
	0,00
	449,00
	12 463 390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	71. 
	г. Сорочинск, 

мкр. 2-й, 35
	517,16
	14 426 128,00
	0,00
	0,00
	517,16
	14 426 128,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72. 
	г. Сорочинск, 

мкр. 2-й, 36
	732,90
	20 379 563,00
	0,00
	0,00
	732,90
	20 379 563,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	73. 
	г. Сорочинск, 

ул. 8 Марта, 18
	56,40
	1 532 012,00
	0,00
	0,00
	56,40
	1 532 012,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	74. 
	г. Сорочинск, 

ул. Зуйкова, 75
	61,00
	1 709 362,00
	0,00
	0,00
	61,00
	1 709 362,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75. 
	г. Сорочинск, 

ул. Калинина, 60
	24,90
	699 690,00
	0,00
	0,00
	24,90
	699 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	76. 
	г. Сорочинск, 

ул. Карла Маркса, 101
	74,00
	2 331 842,03
	0,00
	0,00
	74,00
	2 331 842,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	77. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 16
	48,50
	1 184 977,00
	0,00
	0,00
	48,50
	1 184 977,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	78. 
	г. Сорочинск, 

ул. Ленина, 33
	146,88
	4 109 956,00
	0,00
	0,00
	146,88
	4 109 956,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	79. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 28
	51,80
	1 412 068,00
	0,00
	0,00
	51,80
	1 412 068,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	80. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 68 
	31,00
	871 100,00
	0,00
	0,00
	31,00
	871 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Бриентский сельсовет Кваркенского района
	365,40
	10 030 386,00
	202,60
	5 664 405,00
	162,80
	4 365 981,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	81. 
	с. Бриент, 

ул. Целинная, 3
	365,40
	10 030 386,00
	202,60
	5 664 405,00
	162,80
	4 365 981,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Горный сельсовет Оренбургского района
	745,70
	20 589 628,95
	0,00
	0,00
	745,70
	20 589 628,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	82. 
	пос. Горный,

ул. Комсомольская, 25
	362,70
	10 030 315,00
	0,00
	0,00
	362,70
	10 030 315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	83. 
	пос. Горный, 

ул. Комсомольская, 27
	383,00
	10 559 313,95
	0,00
	0,00
	383,00
	10 559 313,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района
	702,60
	18 187 274,00
	0,00
	0,00
	702,60
	18 187 274,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	84. 
	с. Грачевка,

ул. Комсомольская, 1
	366,00
	9 628 804,00
	0,00
	0,00
	366,00
	9 628 804,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	85. 
	с. Грачевка,

ул. Комсомольская, 1а
	336,60
	8 558 470,00
	0,00
	0,00
	336,60
	8 558 470,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	1769,30
	45 602 584,00
	1705,40
	43 806 994,00
	63,90
	1 795 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	86. 
	с. Дедуровка,

ул. Жилгородок-2, 1
	390,60
	9 972 567,00
	390,60
	9 972 567,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	87. 
	с. Дедуровка,

ул. Жилгородок-2, 2
	442,70
	11 335 026,00
	442,70
	11 335 026,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	88. 
	с. Дедуровка,

ул. Жилгородок-2, 3
	383,40
	9 967 284,00
	383,40
	9 967 284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	89. 
	с. Дедуровка,

ул. Жилгородок-2, 4
	498,90
	12 920 990,00
	435,00
	11 125 400,00
	63,90
	1 795 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	90. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 6
	53,70
	1 406 717,00
	53,70
	1 406 717,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Ириклинский поссовет Гайского района
	2596,60
	72 647 597,00
	0,00
	0,00
	2596,60
	72 647 597,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	91. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 17
	299,90
	8 418 749,00
	0,00
	0,00
	299,90
	8 418 749,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	92. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 19
	395,70
	11 025 820,00
	0,00
	0,00
	395,70
	11 025 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	93. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 20
	421,30
	11 764 537,00
	0,00
	0,00
	421,30
	11 764 537,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	94. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 21
	395,90
	11 098 167,00
	0,00
	0,00
	395,90
	11 098 167,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	95. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 33 
	356,40
	9 955 871,00
	0,00
	0,00
	356,40
	9 955 871,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	96. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 36
	355,70
	9 963 147,00
	0,00
	0,00
	355,70
	9 963 147,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	97. 
	пос. Ириклинский, 

ул. Ленина, 38
	299,90
	10 421 306,00
	0,00
	0,00
	299,90
	10 421 306,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Караванный сельсовет Оренбургского района 
	231,20
	6 417 622,00
	0,00
	0,00
	231,20
	6 417 622,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	98. 
	пос. Береговой,

ул. Набережная, 43
	112,90
	3 101 822,00
	0,00
	0,00
	112,90
	3 101 822,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	99. 
	пос. Караванный,

ул. Целинная, 2
	118,30
	3 315 800,00
	0,00
	0,00
	118,30
	3 315 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района
	862,60
	24 239 060,00
	0,00
	0,00
	862,60
	24 239 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	100. 
	пос. Краснооктябрь-ский,

ул. Интернатская, 3
	95,10
	2 800 080,00
	0,00
	0,00
	95,10
	2 800 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	101. 
	пос. Краснооктябрь-ский,

ул. Интернатская, 5
	85,10
	2 396 797,00
	0,00
	0,00
	85,10
	2 396 797,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	102. 
	пос. Краснооктябрь-ский,

ул. Школьная, 11
	135,80
	3 810 079,00
	0,00
	0,00
	135,80
	3 810 079,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	103. 
	пос. Краснооктябрь-ский,

ул. Школьная, 2
	221,70
	6 194 116,00
	0,00
	0,00
	221,70
	6 194 116,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	104. 
	пос. Краснооктябрь-ский,

ул. Школьная, 5
	116,90
	3 254 442,00
	0,00
	0,00
	116,90
	3 254 442,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	105. 
	пос. Краснооктябрь-ский,

ул. Школьная, 9
	208,00
	5 783 546,00
	0,00
	0,00
	208,00
	5 783 546,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенского района
	272,10
	7 646 010,00
	272,10
	7 646 010,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	106. 
	пос. Красноярский,

ул. Октябрьская, 37
	272,10
	7 646 010,00
	272,10
	7 646 010,00


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	845,10
	23 556 917,42 
	0,00
	0,00
	845,10
	23 556 917,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	107. 
	с. Нижняя Павловка, ул. Геологов, 8
	302,60
	8 415 925,46
	0,00
	0,00
	302,60
	8 415 925,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	108. 
	с. Нижняя Павловка, ул. Коммунальная, 7
	253,90
	7 071 091,98
	0,00
	0,00
	253,90
	7 071 091,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	109. 
	с. Нижняя Павловка, ул. Предуральская, 4
	288,60
	8 069 899,98
	0,00
	0,00
	288,60
	8 069 899,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	1077,30
	30 146 023,00
	0,00
	0,00
	1077,30
	30 146 023,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	110. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 1
	370,90
	10 421 448,00
	0,00
	0,00
	370,90
	10 421 448,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	111. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 11
	319,90
	8 988 349,00
	0,00
	0,00
	319,90
	8 988 349,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	112. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 7
	386,50
	10 736 226,00
	0,00
	0,00
	386,50
	10 736 226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского  района
	1232,92
	34 645 052,00
	0,00
	0,00
	1232,92
	34 645 052,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	113. 
	с. Пономаревка, 

ул. Заречная, 7
	180,00
	5 058 000,00
	0,00
	0,00
	180,00
	5 058 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	114. 
	с. Пономаревка, 

ул. Коммунистическая, 10
	253,50
	7 123 350,00
	0,00
	0,00
	253,50
	7 123 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115. 
	с. Пономаревка,

ул. Коммунистическая, 14
	189,60
	5 327 760,00
	0,00
	0,00
	189,60
	5 327 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	116. 
	с. Пономаревка,

ул. Коммунистическая, 8
	199,40
	5 603 140,00
	0,00
	0,00
	199,40
	5 603 140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	117. 
	с. Пономаревка, 

ул. Советская, 11
	188,22
	5 288 982,00
	0,00
	0,00
	188,22
	5 288 982,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	118. 
	с. Пономаревка,

ул. Советская, 13
	222,20
	6 243 820,00
	0,00
	0,00
	222,20
	6 243 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Оренбургского района
	114,30
	3 211 830,00
	0,00
	0,00
	114,30
	3 211 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	119. 
	х. Медовка,

ул. Весенняя, 5
	114,30
	3 211 830,00
	0,00
	0,00
	114,30
	3 211 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Приуральский сельсовета Оренбургского района
	804,00
	21 865 525,00
	0,00
	0,00
	804,00
	21 865 525,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	120. 
	пос. Мирный Путь,

ул. Школьная, 1
	147,10
	4 073 181,00
	0,00
	0,00
	147,10
	4 073 181,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121. 
	пос. Приуральский,

ул. Кленовая,  13
	128,00
	3 801 357,00
	0,00
	0,00
	128,00
	3 801 357,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	122. 
	пос. Приуральский,

ул. Кленовая,  14
	137,80
	3 740 902,00
	0,00
	0,00
	137,80
	3 740 902,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	123. 
	пос. Приуральский,

ул. Кленовая,  15
	141,20
	3 981 255,00
	0,00
	0,00
	141,20
	3 981 255,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	124. 
	пос. Приуральский,

ул. Садовая, 27
	249,90
	6 268 830,00
	0,00
	0,00
	249,90
	6 268 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района
	1876,70
	52 608 455,00
	1876,70
	52 608 455,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	125. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 26
	313,40
	8 785 363,00
	313,40
	8 785 363,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	126. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 28
	312,30
	8 754 527,00
	312,30
	8 754 527,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	127. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 29
	310,30
	8 698 461,00
	310,30
	8 698 461,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	128. 
	пос. Светлый,

7 квартал, 30
	316,60
	8 875 065,00
	316,60
	8 875 065,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	129. 
	пос. Светлый,

8 квартал, 46
	311,70
	8 737 708,00
	311,70
	8 737 708,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	130. 
	пос. Светлый,

8 квартал, 47
	312,40
	8 757 331,00
	312,40
	8 757 331,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района
	363,70
	9 828 981,00
	0,00
	0,00
	363,70
	9 828 981,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	131. 
	с. Северное,

ул. Дзержинского, 21
	155,20
	4 107 156,00
	0,00
	0,00
	155,20
	4 107 156,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	132. 
	с. Северное,

ул. Дзержинского, 23
	75,10
	2 027 163,00
	0,00
	0,00
	75,10
	2 027 163,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	133. 
	с. Северное,

ул. Ленина, 1б
	133,40
	3 694 662,00
	0,00
	0,00
	133,40
	3 694 662,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	307,60
	8 519 015,00
	307,60
	8 519 015,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	134. 
	с. Ташла,

ул. Заречная, 5
	191,70
	5 307 560,00
	191,70
	5 307 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	135. 
	с. Ташла,

ул. Юбилейная, 11
	115,90
	3 211 455,00
	115,90
	3 211 455,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	1287,80
	36 128 170,00
	0,00
	0,00
	1287,80
	36 128 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	136. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 40
	51,70
	1 433 100,00
	0,00
	0,00
	51,70
	1 433 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	137. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 42
	104,90
	2 947 690,00
	0,00
	0,00
	104,90
	2 947 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	138. 
	с. Тоцкое, 

ул. Нефтяников, 12
	218,60
	6 142 660,00
	0,00
	0,00
	218,60
	6 142 660,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	139. 
	с. Тоцкое, 

ул. Нефтяников, 7
	122,50
	3 442 250,00
	0,00
	0,00
	122,50
	3 442 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	140. 
	с. Тоцкое, 

ул. Оренбургская, 10
	56,00
	1 534 260,00
	0,00
	0,00
	56,00
	1 534 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	141. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 75
	51,00
	1 433 100,00
	0,00
	0,00
	51,00
	1 433 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	142. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 78
	139,00
	3 905 900,00
	0,00
	0,00
	139,00
	3 905 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	143. 
	с. Тоцкое,  

ул. Первомайская, 79
	105,40
	2 961 740,00
	0,00
	0,00
	105,40
	2 961 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	144. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 81
	102,20
	2 871 820,00
	0,00
	0,00
	102,20
	2 871 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	145. 
	с. Тоцкое,  

ул. Первомайская, 82
	119,50
	3 357 950,00
	0,00
	0,00
	119,50
	3 357 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	146. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 85
	157,50
	4 425 750,00
	0,00
	0,00
	157,50
	4 425 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	147. 
	с. Тоцкое, 

пер. Речной, 12
	59,50
	1 671 950,00
	0,00
	0,00
	59,50
	1 671 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Чебеньковский сельсовет  Оренбургского района
	704,50
	19 724 332,00
	0,00
	0,00
	704,50
	19 724 332,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	148. 
	пос. Бакалка, 

ул. Заречная, 6
	126,80
	3 558 034,00
	0,00
	0,00
	126,80
	3 558 034,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	149. 
	пос. Бакалка, 

ул. Центральная, 13
	82,70
	2 323 870,00
	0,00
	0,00
	82,70
	2 323 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	150. 
	пос. Былинный, 

ул. Молодежная, 5
	207,30
	5 778 369,00
	0,00
	0,00
	207,30
	5 778 369,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	151. 
	пос. Чебеньки, 

ул. Октябрьская, 2
	89,00
	2 433 828,00
	0,00
	0,00
	89,00
	2 433 828,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	152. 
	пос. Чебеньки, 

ул. Торговая, 2
	198,70
	5 630 231,00
	0,00
	0,00
	198,70
	5 630 231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района
	280,80
	7 890 480,00
	0,00
	0,00
	280,80
	7 890 480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	153. 
	пос. Чкаловский,

ул. Школьная, 4
	280,80
	7 890 480,00
	0,00
	0,00
	280,80
	7 890 480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Оренбургского района
	84,60
	2 360 518,00
	0,00
	0,00
	84,60
	2 360 518,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	154. 
	пос. Чкаловский, 

ул. 70 лет Октября, 7
	84,60
	2 360 518,00
	0,00
	0,00
	84,60
	2 360 518,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	731,20
	20 347 962,00
	0,00
	0,00
	731,20
	20 347 962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	155. 
	пос. Ясная Поляна, 
ул. Комарова, 13
	367,00
	10 227 059,00
	0,00
	0,00
	367,00
	10 227 059,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	156. 
	пос. Ясная Поляна, 
ул. Комарова, 15
	364,20
	10 120 903,00
	0,00
	0,00
	364,20
	10 120 903,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2013 года         без финансовой поддержки Фонда
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года, в том числе
	55611,77
	1 557 683 510,18
	13702,18
	383 711 263,50
	36880,10
	1 033 458 481,68
	88,30
	2 481 230,00
	4912,19
	138 032 535,00
	0,00
	0,00
	29,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда
	55074,27
	1 543 394 660,18
	13320,38
	372 982 683,50
	36848,50
	1 032 570 521,68
	88,30
	2 481 230,00
	4817,09
	135 360 225,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	956,60
	26 880 460,00
	0,00
	0,00
	956,60
	26 880 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	157. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 9
	167,80
	4 715 180,00
	0,00
	0,00
	167,80
	4 715 180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	158. 
	г. Абдулино,

ул. Мира, 17
	50,10
	1 407 810,00
	0,00
	0,00
	50,10
	1 407 810,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	159. 
	г. Абдулино, 

ул. Революционная, 159
	147,50
	4 144 750,00
	0,00
	0,00
	147,50
	4 144 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	160. 
	г. Абдулино,

ул. Революционная, 50
	143,80
	4 040 780,00
	0,00
	0,00
	143,80
	4 040 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	161. 
	г. Абдулино,

ул. Советская, 32
	133,40
	3 748 540,00
	0,00
	0,00
	133,40
	3 748 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	162. 
	г. Абдулино, 

ул. Телеграфная, 32
	170,30
	4 791 050,00
	0,00
	0,00
	170,30
	4 791 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	163. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 108
	22,00
	618 200,00
	0,00
	0,00
	22,00
	618 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	164. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 124
	57,50
	1 615 750,00
	0,00
	0,00
	57,50
	1 615 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	165. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 254
	29,40
	826 140,00
	0,00
	0,00
	29,40
	826 140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	166. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 7
	34,60
	972 260,00
	0,00
	0,00
	34,60
	972 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Бугуруслан
	423,81
	11 909 061,00
	0,00
	0,00
	423,81
	11 909 061,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	167. 
	г. Бугуруслан,

ул. Красногвардейская, 35
	59,50
	1 671 950,00
	0,00
	0,00
	59,50
	1 671 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	168. 
	г. Бугуруслан,

ул. Московская, 68
	80,30
	2 256 430,00
	0,00
	0,00
	80,30
	2 256 430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	169. 
	г. Бугуруслан, 

ул. Фрунзе, 90
	157,80
	4 434 180,00
	0,00
	0,00
	157,80
	4 434 180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	170. 
	г. Бугуруслан,

ул. Гая, 25
	60,50
	1 700 050,00
	0,00
	0,00
	60,50
	1 700 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	171. 
	г. Бугуруслан,

ул. Партизанская, 45
	65,71
	1 846 451,00
	0,00
	0,00
	65,71
	1 846 451,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Бузулук
	3117,00
	87 587 699,67
	0,00
	0,00
	2069,50
	58 152 949,67
	88,30
	2 481 230,00
	959,20
	26 953 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	172. 
	г. Бузулук, 

ул. Суходольная, 8
	52,30
	1 469 630,00
	0,00
	0,00
	52,30
	1 469 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	173. 
	г. Бузулук, 

ул. Суходольная, 12
	691,00
	19 417 100,00
	0,00
	0,00
	691,00
	19 417 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	174. 
	г. Бузулук, 

ул. Рабочая, 67
	159,00
	4 467 900,00
	0,00
	0,00
	56,50
	1 587 650,00
	0,00
	0,00
	102,50
	2 880 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	175. 
	г. Бузулук, 

Горводокачка, 2
	113,00
	3 175 300,00
	0,00
	0,00
	113,00
	3 175 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	176. 
	г. Бузулук, 

ул. Челюскинцев, 48
	151,30
	4 251 530,00
	0,00
	0,00
	91,30
	2 565 530,00
	0,00
	0,00
	60,00
	1 686 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	177. 
	г. Бузулук, 

ул. Челюскинцев, 77
	171,40
	4 816 340,00
	0,00
	0,00
	171,40
	4 816 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	178. 
	г. Бузулук, 

ул. Тимирязева, 2
	32,70
	918 870,00
	0,00
	0,00
	32,70
	918 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	179. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Аллея, 6
	66,60
	1 871 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,60
	1 871 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	180. 
	г. Бузулук, 

ул. Тимирязева, 14
	215,80
	6 063 980,00
	0,00
	0,00
	62,00
	1 742 200,00
	0,00
	0,00
	153,80
	4 321 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	181. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Аллея, 3
	72,70
	2 042 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,70
	2 042 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	182. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Аллея, 4
	64,70
	1 818 070,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,70
	1 818 070,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	183. 
	г. Бузулук, 

ул. База НГЧ, 30
	120,10
	3 374 809,67
	0,00
	0,00
	120,10
	3 374 809,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	184. 
	г. Бузулук, 

ул. 1 Мая, 33
	51,20
	1 438 720,00
	0,00
	0,00
	51,20
	1 438 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	185. 
	г. Бузулук, 

ул. База НГЧ, 34
	91,10
	2 559 910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,10
	2 559 910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	186. 
	г. Бузулук, 

ул. ВТК, 9
	42,80
	1 202 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,80
	1 202 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	187. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 14
	156,80
	4 406 080,00
	0,00
	0,00
	156,80
	4 406 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	188. 
	г. Бузулук, 

ул. Заречная, 19
	401,10
	11 270 910,00
	0,00
	0,00
	222,90
	6 263 490,00
	88,30
	2 481 230,00
	89,90
	2 526 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	189. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 16
	87,90
	2 469 990,00
	0,00
	0,00
	87,90
	2 469 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	190. 
	г. Бузулук, 

ул. Куйбышева,

44/56
	160,40
	4 507 240,00
	0,00
	0,00
	160,40
	4 507 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	191. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 17
	88,80
	2 495 280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,80
	2 495 280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	192. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 19
	45,60
	1 281 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,60
	1 281 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	193. 
	г. Бузулук, 

ул. Гая, 108
	39,50
	1 109 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,50
	1 109 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	194. 
	г. Бузулук, 

ул. Челюскинцев, 46
	41,20
	1 157 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,20
	1 157 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	2099,70
	59 001 570,00
	0,00
	0,00
	2099,70
	59 001 570,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	195. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 25
	182,40
	5 125 440,00
	0,00
	0,00
	182,40
	5 125 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	196. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 28
	133,60
	3 754 160,00
	0,00
	0,00
	133,60
	3 754 160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	197. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 32
	189,20
	5 316 520,00
	0,00
	0,00
	189,20
	5 316 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	198. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 42
	202,00
	5 676 200,00
	0,00
	0,00
	202,00
	5 676 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	199. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 44
	374,80
	10 531 880,00
	0,00
	0,00
	374,80
	10 531 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	200. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 8
	252,50
	7 095 250,00
	0,00
	0,00
	252,50
	7 095 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	201. 
	с. Новониколаевка,

ул. Степная, 1
	97,20
	2 731 320,00
	0,00
	0,00
	97,20
	2 731 320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	202. 
	с. Писаревка,

ул. Степная, 1
	97,40
	2 736 940,00
	0,00
	0,00
	97,40
	2 736 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	203. 
	пос. Халилово, 

ул. Ленина, 23
	120,30
	3 380 430,00
	0,00
	0,00
	120,30
	3 380 430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	204. 
	пос. Халилово, 

ул. Ленина, 27
	148,70
	4 178 470,00
	0,00
	0,00
	148,70
	4 178 470,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	205. 
	пос. Халилово,

ул. Пролетарская, 11
	116,00
	3 259 600,00
	0,00
	0,00
	116,00
	3 259 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	206. 
	пос. Халилово,

ул. Пролетарская, 13
	152,80
	4 293 680,00
	0,00
	0,00
	152,80
	4 293 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	207. 
	пос. Халилово,

ул. Пролетарская, 16
	32,80
	921 680,00
	0,00
	0,00
	32,80
	921 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	2032,90
	56 467 631,00
	0,00
	0,00
	2032,90
	56 467 631,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	208. 
	г. Кувандык,

ул. Индустриальная, 1
	1090,60
	30 293 473,00
	0,00
	0,00
	1090,60
	30 293 473,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	209. 
	г. Кувандык,

ул. Оренбургская, 5
	224,60
	6 238 688,00
	0,00
	0,00
	224,60
	6 238 688,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	210. 
	г. Кувандык,

ул. Северная, 11
	411,30
	11 424 633,00
	0,00
	0,00
	411,30
	11 424 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	211. 
	г. Кувандык,

ул. Кирпичный 

завод, 3
	19,30
	536 094,00
	0,00
	0,00
	19,30
	536 094,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	212. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 18
	164,60
	4 572 075,00
	0,00
	0,00
	164,60
	4 572 075,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	213. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 10
	92,60
	2 572 139,00
	0,00
	0,00
	92,60
	2 572 139,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	214. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 7
	29,90
	830 529,00
	0,00
	0,00
	29,90
	830 529,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	3273,42
	91 983 102,00
	0,00
	0,00
	3273,42
	91 983 102,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	215. 
	г. Медногорск, 

пер. Коммунальный,  3
	49,00
	1 376 900,00
	0,00
	0,00
	49,00
	1 376 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	216. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 5
	187,50
	5 268 750,00
	0,00
	0,00
	187,50
	5 268 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	217. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 7
	330,70
	9 292 670,00
	0,00
	0,00
	330,70
	9 292 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	218. 
	г. Медногорск, 

ул. Калинина, 7
	87,40
	2 455 940,00
	0,00
	0,00
	87,40
	2 455 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	219. 
	г. Медногорск, 

ул. Кирова, 14
	367,60
	10 329 560,00
	0,00
	0,00
	367,60
	10 329 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	220. 
	г. Медногорск,

ул. Коминтерна, 14
	52,60
	1 478 060,00
	0,00
	0,00
	52,60
	1 478 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	221. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 1
	236,60
	6 648 460,00
	0,00
	0,00
	236,60
	6 648 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	222. 
	г. Медногорск, 

ул. Октябрьская, 5
	211,70
	5 948 770,00
	0,00
	0,00
	211,70
	5 948 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	223. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 8
	41,50
	1 166 150,00
	0,00
	0,00
	41,50
	1 166 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	224. 
	г. Медногорск, 

ул. Советская, 3
	433,56
	12 183 036,00
	0,00
	0,00
	433,56
	12 183 036,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	225. 
	г. Медногорск,

ул. Советская, 5
	342,03
	9 611 043,00
	0,00
	0,00
	342,03
	9 611 043,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	226. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 53
	812,53
	22 832 093,00
	0,00
	0,00
	812,53
	22 832 093,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	227. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 6
	120,70
	3 391 670,00
	0,00
	0,00
	120,70
	3 391 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Новотроицк
	1476,40
	41 486 840,00
	0,00
	0,00
	1476,40
	41 486 840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	228. 
	г.  Новотроицк, 

ул. Восточная

Поляна, 4
	167,20
	4 698 320,00
	0,00
	0,00
	167,20
	4 698 320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	229. 
	г. Новотроицк,

ул. Горького, 38
	71,60
	2 011 960,00
	0,00
	0,00
	71,60
	2 011 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	230. 
	г. Новотроицк,

ул. Горького, 42
	53,80
	1 511 780,00
	0,00
	0,00
	53,80
	1 511 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	231. 
	г. Новотроицк,

ул. Школьная, 10
	497,80
	13 988 180,00
	0,00
	0,00
	497,80
	13 988 180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	232. 
	г. Новотроицк,

ул. Свистунова, 19
	608,80
	17 107 280,00
	0,00
	0,00
	608,80
	17 107 280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	233. 
	г. Новотроицк,

ул. Строителей, 14
	77,20
	2 169 320,00
	0,00
	0,00
	77,20
	2 169 320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	10705,27
	300 818 087,00
	6469,78
	181 800 820,00
	760,20
	21 361 622,00
	0,00
	0,00
	3475,29
	97 655 645,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	234. 
	г. Оренбург,

пер. Алексеевский,

12/1, литера А
	415,30
	11 669 930,00
	136,50
	3 835 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278,80
	7 834 280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	235. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный,

25, литеры АА1А2
	43,60
	1 225 160,00
	43,60
	1 225 160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	236. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский,17,
литеры АА1
	113,10
	3 178 110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,10
	3 178 110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	237. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 29, 
литеры АА3
	59,50
	1 671 950,00
	59,50
	1 671 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	238. 
	г. Оренбург, 

пер. Кардонный,  23, литера А
	29,40
	826 140,00
	29,40
	826 140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	239. 
	г. Оренбург, 

пер. Каширина, 15, литера А
	54,40
	1 528 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,40
	1 528 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	240. 
	г. Оренбург, 

пер. Коммунальный,  5, литера А
	25,00
	702 500,00
	25,00
	702 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	241. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литеры ЕЕ1
	35,70
	1 003 170,00
	35,70
	1 003 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	242. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литера Б
	74,28
	2 087 268,00
	36,18
	1 016 659,00
	38,10
	1 070 609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	243. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 3,  литера А
	75,80
	2 129 980,00
	43,80
	1 230 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	899 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	244. 
	г. Оренбург, 

пер. Мельничный, 9, литеры А2А4А6
	62,40
	1 753 440,00
	62,40
	1 753 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	245. 
	г. Оренбург, 

пер. Селивановский, 61/13, литеры АА1
	52,00
	1 461 200,00
	52,00
	1 461 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	246. 
	г. Оренбург, 

пер. Станочный, 17, литера А
	41,70
	1 171 770,00
	0,00
	0,00
	41,70
	1 171 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	247. 
	г. Оренбург, 

пер. Токарный, 32/2–4, 
литеры АА1А2
	135,87
	3 817 947,00
	75,71
	2 127 451,00
	33,40
	938 541,00
	0,00
	0,00
	26,76
	751 955,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	248. 
	г. Оренбург, 

просп. Братьев Коростелевых, 65а, 

литеры АА1
	241,60
	6 788 960,00
	105,20
	2 956 117,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	136,40
	3 832 843,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	249. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 18,

литера А
	126,40
	3 551 840,00
	44,80
	1 258 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,60
	2 292 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	250. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 26, литера А
	33,40
	938 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,40
	938 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	251. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 34, литера А
	123,00
	3 456 300,00
	76,90
	2 160 890,00
	46,10
	1 295 410,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	252. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3а, 
литера А
	239,40
	6 727 140,00
	198,20
	5 569 420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,20
	1 157 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	253. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3,
литера А
	295,10
	8 292 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	295,10
	8 292 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	254. 
	г. Оренбург,

ул. Амурская, 83, 
литера А
	25,40
	713 740,00
	25,40
	713 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	255. 
	г. Оренбург,

ул. Бурзянцева, 18/11, 
литера А
	94,90
	2 666 690,00
	76,50
	2 149 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,40
	517 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	256. 
	г. Оренбург,

ул. Восточная, 2/2, литера А3
	371,30
	10 433 530,00
	196,00
	5 507 601,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175,30
	4 925 929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	257. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 20/13, литеры АА1
	26,60
	747 460,00
	0,00
	0,00
	26,60
	747 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	258. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская, 20/13, литера Б
	117,70
	3 307 370,00
	33,30
	935 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84,40
	2 371 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	259. 
	г. Оренбург, 

ул. Дачная, 28,

литера А
	396,70
	11 147 270,00
	341,80
	9 604 580,00
	54,90
	1 542 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	260. 
	г. Оренбург, 

ул. Караваева Роща, 
38, литера А
	110,80
	3 113 480,00
	80,80
	2 270 480,00
	30,00
	843 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	261. 
	г. Оренбург, 

ул. Караваева Роща, 63а, литера А
	266,90
	7 499 890,00
	231,70
	6 510 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,20
	989 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	262. 
	г. Оренбург, 

ул. Караван-Сарайская, 30/110, литеры АБ
	234,70
	6 595 070,00
	143,00
	4 018 301,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,70
	2 576 769,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	263. 
	г. Оренбург, 

ул. Караван-Сарайская, 42,   
литера А
	45,00
	1 264 500,00
	0,00
	0,00
	45,00
	1 264 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	264. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 19, литера А
	45,50
	1 278 550,00
	0,00
	0,00
	45,50
	1 278 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	265. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская,  29, литера А
	328,87
	9 241 247,00
	215,28
	6 049 367,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,59
	3 191 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	266. 
	г. Оренбург, 

ул. Кобозева, 20а/28–30, литеры А1А2А7
	73,10
	2 054 110,00
	73,10
	2 054 110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	267. 
	г. Оренбург, 

ул. Кобозева,  41/7, литера А2
	18,60
	522 660,00
	0,00
	0,00
	18,60
	522 660,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	268. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 29, литера А
	41,20
	1 157 720,00
	41,20
	1 157 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	269. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 35, литера А
	280,30
	7 876 430,00
	43,30
	1 216 730,00
	64,30
	1 806 831,00
	0,00
	0,00
	172,70
	4 852 869,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	270. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 113/79, литера Б
	20,40
	573 240,00
	0,00
	0,00
	20,40
	573 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	271. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 159/70, 
литеры АА1А2А3
	48,60
	1 365 660,00
	48,60
	1 365 660,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	272. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская, 32, литера А1
	253,00
	7 109 300,00
	240,90
	6 769 291,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,10
	340 009,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	273. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 33, литера Б
	47,00
	1 320 700,00
	47,00
	1 320 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	274. 
	г. Оренбург, 

ул. Кривцова, 7, 

литера А2
	333,50
	9 371 350,00
	240,30
	6 752 430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,20
	2 618 920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	275. 
	г. Оренбург, 

ул. Кривцова, 9,

литера А3
	346,40
	9 733 840,00
	224,80
	6 316 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121,60
	3 416 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	276. 
	г. Оренбург, 

ул. Левашова 5–7, литера Б
	71,20
	2 000 720,00
	71,20
	2 000 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	277. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная, 51, литера А7
	314,90
	8 848 690,00
	314,90
	8 848 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	278. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская, 18, литера А
	138,80
	3 900 280,00
	43,30
	1 216 731,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,50
	2 683 549,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	279. 
	г. Оренбург, 

ул. Малышевская, 18, литера Б
	56,30
	1 582 030,00
	36,00
	1 011 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,30
	570 430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	280. 
	г. Оренбург, 

ул. Малышевская, 30,
литеры АА1А2А3
	59,25
	1 664 925,00
	32,51
	913 531,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,74
	751 394,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	281. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 17/3–5/14, литеры БЖДЕ
	361,90
	10 169 390,00
	114,80
	3 225 880,00
	23,80
	668 780,00
	0,00
	0,00
	223,30
	6 274 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	282. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 29, литера А
	186,60
	5 243 460,00
	131,40
	3 692 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,20
	1 551 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	283. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 32, литеры БА2ВА1
	32,40
	910 440,00
	32,40
	910 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	284. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 51, литеры А1А2А5А6
	36,80
	1 034 080,00
	15,30
	429 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,50
	604 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	285. 
	г. Оренбург, 

ул. Мебельная, 12/2, 
литера А
	386,50
	10 860 650,00
	247,20
	6 946 320,00
	50,80
	1 427 480,00
	0,00
	0,00
	88,50
	2 486 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	286. 
	г. Оренбург, 

ул. Милиционерская, 1/4, литеры АА1
	112,00
	3 147 200,00
	46,60
	1 309 460,00
	22,20
	623 820,00
	0,00
	0,00
	43,20
	1 213 920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	287. 
	г. Оренбург, 

ул. Нагорная, 16, 

литера А
	393,20
	11 048 920,00
	168,50
	4 734 852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224,70
	6 314 068,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	288. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 3, 
литера А
	49,00
	1 376 900,00
	17,00
	477 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	899 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	289. 
	г. Оренбург, 

ул. Нагорная, 7, 

литера А
	420,20
	11 807 620,00
	288,60
	8 109 660,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,60
	3 697 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	290. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 9, 

литера А
	366,30
	10 293 030,00
	188,10
	5 285 610,00
	48,70
	1 368 470,00
	0,00
	0,00
	129,50
	3 638 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	291. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литера А
	46,90
	1 317 890,00
	46,90
	1 317 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	292. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 42–44, литера А1
	42,60
	1 197 060,00
	42,60
	1 197 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	293. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской

Коммуны, 92,

литеры АА1
	55,50
	1 559 550,00
	55,50
	1 559 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	294. 
	г. Оренбург, 

ул. Парижской

Коммуны,  92,

литера В
	82,10
	2 307 010,00
	57,90
	1 626 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,20
	680 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	295. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 34, литера А
	251,00
	7 053 100,00
	251,00
	7 053 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	296. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная,  38, литера А
	108,00
	3 034 800,00
	108,00
	3 034 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	297. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 42, литера А5
	41,00
	1 152 100,00
	41,00
	1 152 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	298. 
	г. Оренбург, 

ул. Попова,  18/31, литеры АА1
	56,00
	1 573 600,00
	28,50
	800 851,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,50
	772 749,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	299. 
	г. Оренбург, 

ул. Попова,  18/31, литеры ББ1Б2
	234,00
	6 575 400,00
	178,10
	5 004 610,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,90
	1 570 790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	300. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова, 14, литеры АА1А2А3
	79,90
	2 245 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,90
	2 245 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	301. 
	г. Оренбург, 

ул. Пролетарская,  155/28, литера А
	34,40
	966 640,00
	34,40
	966 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	302. 
	г. Оренбург, 

ул. Пролетарская,  80, литера А
	21,50
	604 150,00
	0,00
	0,00
	21,50
	604 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	303. 
	г. Оренбург, 

ул. Самолетная, 87а, литера А1
	37,60
	1 056 560,00
	37,60
	1 056 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	304. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 10 литера Б
	26,10
	733 410,00
	26,10
	733 410,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	305. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 112/59, литеры АА1
	21,10
	592 910,00
	0,00
	0,00
	21,10
	592 910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	306. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера А
	43,80
	1 230 780,00
	43,80
	1 230 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	307. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера З
	36,90
	1 036 890,00
	36,90
	1 036 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	308. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 7/6, литеры ББ1Б2
	26,20
	736 220,00
	26,20
	736 220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	309. 
	г. Оренбург, 

ул. Строителей,  7, литеры АА1А2
	230,20
	6 468 620,00
	125,70
	3 532 170,00
	69,30
	1 947 330,00
	0,00
	0,00
	35,20
	989 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	310. 
	г. Оренбург, 

ул. Сухарева, 64 
литера А
	64,90
	1 823 690,00
	64,90
	1 823 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	311. 
	г. Оренбург, 

ул. Цвиллинга, 

32/2, литера Б
	113,10
	3 178 110,00
	56,40
	1 584 839,00
	38,20
	1 073 421,00
	0,00
	0,00
	18,50
	519 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	312. 
	г. Оренбург, 

ул. Цвиллинга,

7/26, литеры ББ1
	65,80
	1 848 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,80
	1 848 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	313. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая,  29, 

литеры АА1А2А5
	33,80
	949 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,80
	949 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	314. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 65,

литеры АА1А2А3
	61,40
	1 725 340,00
	61,40
	1 725 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	315. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая,  9, 

литера А
	102,70
	2 885 870,00
	71,20
	2 000 719,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,50
	885 151,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Орск
	9413,83
	263 874 726,76
	0,00
	0,00
	9413,83
	263 874 726,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	316. 
	г. Орск,

пер. Камышинский, 3
	742,50
	20 842 077,41
	0,00
	0,00
	742,50
	20 842 077,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	317. 
	г. Орск,

пер. Камышинский, 4
	810,00
	22 761 000,00
	0,00
	0,00
	810,00
	22 761 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	318. 
	г. Орск,

ул. Белинского, 3
	135,21
	3 799 401,00
	0,00
	0,00
	135,21
	3 799 401,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	319. 
	г. Орск,

ул. Горького, 11
	382,20
	10 701 890,54
	0,00
	0,00
	382,20
	10 701 890,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	320. 
	г. Орск,

ул. Горького, 7а
	386,30
	10 842 360,19
	0,00
	0,00
	386,30
	10 842 360,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	321. 
	г. Орск,

ул. Горького, 9
	379,10
	10 632 935,49
	0,00
	0,00
	379,10
	10 632 935,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	322. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 18
	383,60
	10 746 514,53
	0,00
	0,00
	383,60
	10 746 514,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	323. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 20
	379,20
	10 652 567,17
	0,00
	0,00
	379,20
	10 652 567,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	324. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 24
	405,20
	11 274 618,36
	0,00
	0,00
	405,20
	11 274 618,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	325. 
	г. Орск,

ул. Краматорская, 

47/10
	813,00
	22 837 684,58
	0,00
	0,00
	813,00
	22 837 684,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	326. 
	г. Орск,

ул. Кутузова, 16
	639,29
	17 934 421,18
	0,00
	0,00
	639,29
	17 934 421,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	327. 
	г. Орск,

ул. Кутузова, 26а
	407,73
	11 457 213,00
	0,00
	0,00
	407,73
	11 457 213,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	328. 
	г. Орск,

ул. Набережная, 1
	457,60
	12 858 560,00
	0,00
	0,00
	457,60
	12 858 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	329. 
	г. Орск,

ул. Набережная, 3
	470,40
	13 218 240,00
	0,00
	0,00
	470,40
	13 218 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	330. 
	г. Орск,

ул. Новосибирская,

143
	379,20
	10 551 893,96
	0,00
	0,00
	379,20
	10 551 893,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	331. 
	г. Орск,

ул. Новосибирская,

46
	405,90
	11 405 790,00
	0,00
	0,00
	405,90
	11 405 790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	332. 
	г. Орск,

ул. Путейская 1-я, 7
	51,90
	1 458 390,00
	0,00
	0,00
	51,90
	1 458 390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	333. 
	г. Орск,

ул. Станиславского, 77
	611,80
	17 162 786,95
	0,00
	0,00
	611,80
	17 162 786,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	334. 
	г. Орск,

ул. Суворова, 37
	387,40
	10 763 533,55
	0,00
	0,00
	387,40
	10 763 533,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	335. 
	г. Орск,

ул. Суворова, 39
	382,10
	10 614 828,85
	0,00
	0,00
	382,10
	10 614 828,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	336. 
	г. Орск,

ул. Тимирязева, 3
	404,20
	11 358 020,00
	0,00
	0,00
	404,20
	11 358 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	4055,40
	113 911 780,00
	0,00
	0,00
	3713,20
	104 295 960,00
	0,00
	0,00
	342,20
	9 615 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	337. 
	г. Сорочинск,  

мкр. 2-й, 34
	51,40
	1 444 340,00
	0,00
	0,00
	51,40
	1 444 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	338. 
	г. Сорочинск,  

мкр. 2-й, 36
	54,00
	1 517 400,00
	0,00
	0,00
	54,00
	1 517 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	339. 
	г. Сорочинск,  

ул. 8 Марта, 30
	117,80
	3 310 180,00
	0,00
	0,00
	117,80
	3 310 180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	340. 
	г. Сорочинск,  

ул. Кооперативная, 10
	279,40
	7 825 850,00
	0,00
	0,00
	223,60
	6 257 870,00
	0,00
	0,00
	55,80
	1 567 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	341. 
	г. Сорочинск,  

ул. Кооперативная, 12
	169,00
	4 748 900,00
	0,00
	0,00
	169,00
	4 748 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	342. 
	г. Сорочинск,  

ул. Кооперативная, 16
	269,90
	7 578 570,00
	0,00
	0,00
	269,90
	7 578 570,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	343. 
	г. Сорочинск,  

ул. Кооперативная, 17
	205,60
	5 777 360,00
	0,00
	0,00
	205,60
	5 777 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	344. 
	г. Сорочинск,  

ул. Кооперативная, 19
	226,70
	6 370 270,00
	0,00
	0,00
	147,40
	4 141 940,00
	0,00
	0,00
	79,30
	2 228 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	345. 
	г. Сорочинск,  

ул. Кооперативная, 8
	238,30
	6 682 180,00
	0,00
	0,00
	190,60
	5 341 810,00
	0,00
	0,00
	47,70
	1 340 370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	346. 
	г. Сорочинск,  

ул. Нефтяников, 28
	218,60
	6 142 660,00
	0,00
	0,00
	168,20
	4 726 420,00
	0,00
	0,00
	50,40
	1 416 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	347. 
	г. Сорочинск,  

ул. Нефтяников, 30
	337,40
	9 480 940,00
	0,00
	0,00
	337,40
	9 480 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	348. 
	г. Сорочинск,  

ул. Пугачева, 21
	125,00
	3 512 500,00
	0,00
	0,00
	77,60
	2 180 560,00
	0,00
	0,00
	47,40
	1 331 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	349. 
	г. Сорочинск,  

ул. Пугачева, 23
	212,90
	5 982 490,00
	0,00
	0,00
	212,90
	5 982 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	350. 
	г. Сорочинск,  

ул. Пугачева, 25
	354,50
	9 961 450,00
	0,00
	0,00
	354,50
	9 961 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	351. 
	г. Сорочинск,  

ул. Пугачева, 27
	189,90
	5 336 190,00
	0,00
	0,00
	128,30
	3 605 230,00
	0,00
	0,00
	61,60
	1 730 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	352. 
	г. Сорочинск,  

ул. Пугачева, 29
	93,90
	2 638 590,00
	0,00
	0,00
	93,90
	2 638 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	353. 
	г. Сорочинск, 

ул. Сидоровнина, 33
	98,30
	2 762 230,00
	0,00
	0,00
	98,30
	2 762 230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	354. 
	г. Сорочинск,  

ул. Зуйкова, 68
	123,70
	3 475 970,00
	0,00
	0,00
	123,70
	3 475 970,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	355. 
	г. Сорочинск,  

ул. Зуйкова, 70
	83,40
	2 343 540,00
	0,00
	0,00
	83,40
	2 343 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	356. 
	г. Сорочинск,  

ул. Зуйкова, 72
	142,30
	3 998 630,00
	0,00
	0,00
	142,30
	3 998 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	357. 
	г. Сорочинск,  

ул. Зуйкова, 74
	64,20
	1 804 020,00
	0,00
	0,00
	64,20
	1 804 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	358. 
	г. Сорочинск,  

ул. Кооперативная, 13
	102,20
	2 871 820,00
	0,00
	0,00
	102,20
	2 871 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	359. 
	г. Сорочинск,  

ул. Крестьянская, 66
	45,10
	1 267 310,00
	0,00
	0,00
	45,10
	1 267 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	360. 
	г. Сорочинск,  

ул. Крестьянская, 68
	89,80
	2 523 380,00
	0,00
	0,00
	89,80
	2 523 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	361. 
	г. Сорочинск,  

ул. Нефтяников, 67
	78,00
	2 191 800,00
	0,00
	0,00
	78,00
	2 191 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	362. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 60
	30,00
	843 000,00
	0,00
	0,00
	30,00
	843 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	363. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 62
	54,10
	1 520 210,00
	0,00
	0,00
	54,10
	1 520 210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района
	414,30
	11 641 830,00
	0,00
	0,00
	414,30
	11 641 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	364. 
	пос. Акбулак, 

ул. Кирова, 80
	27,20
	764 320,00
	0,00
	0,00
	27,20
	764 320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	365. 
	пос. Акбулак, 

ул. Кирова, 82
	28,40
	798 040,00
	0,00
	0,00
	28,40
	798 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	366. 
	пос. Акбулак, 

ул. Шаповалова, 9
	139,20
	3 911 520,00
	0,00
	0,00
	139,20
	3 911 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	367. 
	пос. Акбулак, 

ул. Советская, 19
	79,90
	2 245 190,00
	0,00
	0,00
	79,90
	2 245 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	368. 
	пос. Акбулак, 

ул. Советская, 73
	139,60
	3 922 760,00
	0,00
	0,00
	139,60
	3 922 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Брацлавский сельсовет Адамовского района
	303,50
	8 096 255,00
	0,00
	0,00
	303,50
	8 096 255,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	369. 
	с. Каменецк,

ул. Советская, 21
	105,00
	2 808 541,00
	0,00
	0,00
	105,00
	2 808 541,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	370. 
	с. Брацлавка,

пер. Смоленский, 3
	52,50
	1 444 974,00
	0,00
	0,00
	52,50
	1 444 974,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	371. 
	с. Аневка,

пер. Первомайский, 7
	52,00
	1 344 826,00
	0,00
	0,00
	52,00
	1 344 826,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	372. 
	с. Каинсай,

ул. Островского, 7
	94,00
	2 497 914,00
	0,00
	0,00
	94,00
	2 497 914,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образование Горный сельсовет Оренбургского района
	216,60
	6 086 460,00
	0,00
	0,00
	216,60
	6 086 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	373. 
	пос. Горный,

ул. Рабочая, 43
	216,60
	6 086 460,00
	0,00
	0,00
	216,60
	6 086 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района
	364,40
	10 239 640,00
	0,00
	0,00
	324,00
	9 104 400,00
	0,00
	0,00
	40,40
	1 135 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	374. 
	с. Грачевка, 

ул. Комсомольская, 3
	364,40
	10 239 640,00
	0,00
	0,00
	324,000
	9 104 400,00
	0,00
	0,00
	40,40
	1 135 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	1041,30
	29 114 227,35
	1041,30
	29 114 227,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	375. 
	с. Дедуровка, 

ул. Жилгородок-2, 5
	383,90
	10 733 652,05
	383,90
	10 733 652,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	376. 
	с. Дедуровка,

ул. Советская, 150а
	133,00
	1 498 196,00
	133,00
	1 498 196,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	377. 
	с. Дедуровка,

ул. Советская, 150б
	183,20
	5 122 180,40
	183,20
	5 122 180,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	378. 
	с. Дедуровка,

ул. Советская, 91а
	155,30
	4 342 110,35
	155,30
	4 342 110,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	379. 
	с. Дедуровка, 

ул. Советская, 95а
	185,90
	5 197 671,05
	185,90
	5 197 671,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Караванный сельсовет  Оренбургского района
	364,00
	9 690 091,00
	364,00
	9 690 091,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	380. 
	пос. Береговой,

ул. Береговая, 36
	98,10
	2 585 762,00
	98,10
	2 585 762,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	381. 
	пос. Береговой,

ул. Набережная, 39
	130,10
	3 483 128,00
	130,10
	3 483 128,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	382. 
	пос. Береговой,

ул. Набережная, 41
	135,80
	3 621 201,00
	135,80
	3 621 201,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	283,00
	7 952 300,00
	0,00
	0,00
	283,00
	7 952 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	383. 
	пос. Айдырлинский,

ул. Парковая, 6,

литера А
	204,10
	5 735 210,00
	0,00
	0,00
	204,10
	5 735 210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	384. 
	пос. Айдырлинский,

ул. Школьная, 4,

литера А
	78,90
	2 217 090,00
	0,00
	0,00
	78,90
	2 217 090,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Колтубановский поссовет  Бузулукского района
	683,00
	19 192 300,00
	0,00
	0,00
	683,00
	19 192 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	385. 
	пос. Колтубановский,

ул. Комсомольская, 21
	683,00
	19 192 300,00
	0,00
	0,00
	683,00
	19 192 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Нижнепавловский сельсовет  Оренбургского района
	357,00
	10 031 700,00
	0,00
	0,00
	357,00
	10 031 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	386. 
	с. Нижняя Павловка,

ул. Коммунальная, 5
	357,00
	10 031 700,00
	0,00
	0,00
	357,00
	10 031 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	1130,90
	31 778 290,00
	0,00
	0,00
	1130,90
	31 778 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	387. 
	пос. Новосергиевка, 

ул. Карла Маркса, 1
	206,6
	5 805 460,00
	0,00
	0,00
	206,6
	5 805 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	388. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 2
	111,30
	3 127 530,00
	0,00
	0,00
	111,30
	3 127 530,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	389. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 3
	237,9
	6 684 990,00
	0,00
	0,00
	237,9
	6 684 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	390. 
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 5
	113,4
	3 186 540,00
	0,00
	0,00
	113,4
	3 186 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	391. 
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 107
	182,20
	5 119 820,00
	0,00
	0,00
	182,20
	5 119 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	392. 
	пос. Новосергиевка, ул. Пролетарская, 25
	279,50
	7 853 950,00
	0,00
	0,00
	279,50
	7 853 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	1755,12
	49 240 192,00
	0,00
	0,00
	1755,12
	49 240 192,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	393. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 13
	348,70
	9 745 080,00
	0,00
	0,00
	348,70
	9 745 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	394. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 17
	373,40
	10 472 870,00
	0,00
	0,00
	373,40
	10 472 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	395. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 19
	295,40
	8 300 740,00
	0,00
	0,00
	295,40
	8 300 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	396. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 21
	371,90
	10 450 390,00
	0,00
	0,00
	371,90
	10 450 390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	397. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 23
	365,72
	10 271 112,00
	0,00
	0,00
	365,72
	10 271 112,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Приуральский сельсовет Оренбургского  района
	783,70
	21 911 860,15
	783,70
	21 911 860,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	398. 
	пос. Приуральский,

ул. Центральная, 17
	405,60
	11 340 373,20
	405,60
	11 340 373,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	399. 
	пос. Приуральский,

ул. Центральная, 19
	328,20
	9 176 307,90
	328,20
	9 176 307,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	400. 
	пос. Мирный,

ул. Школьная, 5
	49,90
	1 395 179,05
	49,90
	1 395 179,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Рязановский сельсовет Асекеевского района
	939,20
	26 251 020,00
	0,00
	0,00
	939,20
	26 251 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	401. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 12
	328,50
	9 211 180,00
	0,00
	0,00
	328,50
	9 211 180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	402. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 13
	110,70
	3 091 000,00
	0,00
	0,00
	110,70
	3 091 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	403. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 5
	117,00
	3 259 600,00
	0,00
	0,00
	117,00
	3 259 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	404. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 6
	149,00
	4 144 750,00
	0,00
	0,00
	149,00
	4 144 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	405. 
	с. Рязановка,

ул. Нефтяников, 8 
	234,00
	6 544 490,00
	0,00
	0,00
	234,00
	6 544 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района
	1672,50
	46 997 250,00
	0,00
	0,00
	1672,50
	46 997 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	406. 
	пос. Саракташ,

ул. Вокзальная, 129
	616,60
	17 326 460,00
	0,00
	0,00
	616,60
	17 326 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	407. 
	пос. Саракташ,

ул. Семафорная, 4
	617,90
	17 362 990,00
	0,00
	0,00
	617,90
	17 362 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	408. 
	пос. Саракташ,

ул. Чкалова, 41
	438,00
	12 307 800,00
	0,00
	0,00
	438,00
	12 307 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района
	3738,60
	104 529 387,00
	3738,60
	104 529 387,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	409. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 1
	313,30
	8 759 711,00
	313,30
	8 759 711,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	410. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 11
	228,60
	6 391 542,00
	228,60
	6 391 542,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	411. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 27
	157,80
	4 437 173,00
	157,80
	4 437 173,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	412. 
	пос. Светлый,  
7 квартал, 31
	237,40
	6 637 585,00
	237,40
	6 637 585,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	413. 
	пос. Светлый, 

8 квартал, 49
	315,20
	8 812 834,00
	315,20
	8 812 834,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	414. 
	пос. Светлый,

ул. Промышленная, 19
	308,90
	8 636 690,00
	308,90
	8 636 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	415. 
	пос. Светлый,

ул. Промышленная, 21
	310,20
	8 728 956,00
	310,20
	8 728 956,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	416. 
	пос. Светлый,

ул. Промышленная, 42
	313,80
	8 773 691,00
	313,80
	8 773 691,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	417. 
	пос. Светлый, 

ул. Чкалова, 10
	311,80
	8 717 772,00
	311,80
	8 717 772,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	418. 
	пос. Светлый, 

ул. Чкалова, 11
	307,50
	8 597 546,00
	307,50
	8 597 546,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	419. 
	пос. Светлый, 

ул. Шевченко, 2
	310,20
	8 673 037,00
	310,20
	8 673 037,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	420. 
	пос. Светлый, 

ул. Шевченко, 4
	310,10
	8 670 241,00
	310,10
	8 670 241,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	421. 
	пос. Светлый, 

ул. Шевченко, 6
	311,90
	8 692 609,00
	311,90
	8 692 609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района
	370,10
	10 076 469,00
	0,00
	0,00
	370,10
	10 076 469,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	422. 
	с. Северное,

ул. 40 лет Октября, 1
	112,20
	3 081 919,00
	0,00
	0,00
	112,20
	3 081 919,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	423. 
	с. Северное,

ул. 40 лет Октября, 3
	257,90
	6 994 550,00
	0,00
	0,00
	257,90
	6 994 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Совхозный сельсовет Адамовского района
	218,20
	5 613 433,00
	0,00
	0,00
	218,20
	5 613 433,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	424. 
	пос. Совхозный,

ул. Майская, 9
	104,40
	2 622 200,00
	0,00
	0,00
	104,40
	2 622 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	425. 
	пос. Совхозный,

ул. Нижняя, 5
	113,80
	2 991 233,00
	0,00
	0,00
	113,80
	2 991 233,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Степановский сельсовет Оренбургского района
	923,00
	25 936 298,00
	923,00
	25 936 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	426. 
	х. Степановский,

ул. Комсомольская, 35
	923,00
	25 936 298,00
	923,00
	25 936 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	282,50
	7 914 238,25
	0,00
	0,00
	282,50
	7 914 238,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	427. 
	с. Ташла, 

ул. Заречная, 3
	95,50
	2 670 132,00
	0,00
	0,00
	95,50
	2 670 132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	428. 
	с. Ташла, 

ул. Красноармейская, 92
	75,40
	3 108 146,00
	0,00
	0,00
	75,40
	3 108 146,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	429. 
	с. Ташла,

ул. Пионерская, 70
	111,60
	3 135 960,00
	0,00
	0,00
	111,60
	3 135 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	1679,02
	47 180 462,00
	0,00
	0,00
	1679,02
	47 180 462,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	430. 
	с. Тоцкое, 

пер. Речной, 14
	111,32
	3 128 092,00
	0,00
	0,00
	111,32
	3 128 092,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	431. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 17
	123,40
	3 467 540,00
	0,00
	0,00
	123,40
	3 467 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	432. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 21
	66,90
	1 879 890,00
	0,00
	0,00
	66,90
	1 879 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	433. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 25
	131,50
	3 695 150,00
	0,00
	0,00
	131,50
	3 695 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	434. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 27
	102,70
	2 885 870,00
	0,00
	0,00
	102,70
	2 885 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	435. 
	с. Тоцкое,

ул. Мира, 29
	120,10
	3 374 810,00
	0,00
	0,00
	120,10
	3 374 810,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	436. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 31
	139,10
	3 908 710,00
	0,00
	0,00
	139,10
	3 908 710,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	437. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 35
	104,00
	2 922 400,00
	0,00
	0,00
	104,00
	2 922 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	438. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 37
	100,00
	2 810 000,00
	0,00
	0,00
	100,00
	2 810 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	439. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 39
	86,90
	2 441 890,00
	0,00
	0,00
	86,90
	2 441 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	440. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 48
	83,80
	2 354 780,00
	0,00
	0,00
	83,80
	2 354 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	441. 
	с. Тоцкое, 

ул. Мира, 50
	87,00
	2 444 700,00
	0,00
	0,00
	87,00
	2 444 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	442. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 77
	104,40
	2 933 640,00
	0,00
	0,00
	104,40
	2 933 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	443. 
	с. Тоцкое, 

ул. Строителей, 1б
	317,90
	8 932 990,00
	0,00
	0,00
	317,90
	8 932 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2014 года         без финансовой поддержки Фонда
	537,50
	14 288 850,00
	381,80
	10 728 580,00
	31,60
	887 960,00
	0,00
	0,00
	95,10
	2 672 310,00
	0,00
	0,00
	29,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	508,50
	14 288 850,00
	381,80
	10 728 580,00
	31,60
	887 960,00
	0,00
	0,00
	95,10
	2 672 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	444. 
	г. Оренбург, 

ул. Пойменная, 93а, литера А
	508,50
	14 288 850,00
	381,80
	10 728 580,00
	31,60
	887 960,00
	0,00
	0,00
	95,10
	2 672 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	0,00

	445. 
	с. Северное,

ул. 40 лет Октября, 1
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	0,00

	Всего по этапу 2015 года, в том числе
	50313,63
	1 403 406 394,16
	7016,38
	203 730 683,90
	38921,00
	1 096 010 943,32
	1124,30
	27 714 772,94
	3251,95
	75 949 994,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда
	46323,75
	1 292 793 095,10
	6859,98
	199 159 111,90
	35087,52
	989 969 216,26
	1124,30
	27 714 772,94
	3251,95
	75 949 994,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Абдулино
	738,90
	20 383 184,00
	0,00
	0,00
	738,90
	20 383 184,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	446. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 108
	153,90
	4 264 251,00
	0,00
	0,00
	153,90
	4 264 251,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	447. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 114
	21,60
	587 415,00
	0,00
	0,00
	21,60
	587 415,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	448. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 124
	38,30
	1 037 715,00
	0,00
	0,00
	38,30
	1 037 715,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	449. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 254
	49,80
	1 385 151,00
	0,00
	0,00
	49,80
	1 385 151,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	450. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 43
	137,70
	3 858 469,00
	0,00
	0,00
	137,70
	3 858 469,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	451. 
	г. Абдулино,

ул. Набережная, 26
	34,80
	965 463,00
	0,00
	0,00
	34,80
	965 463,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	452. 
	г. Абдулино,

ул. Чапаева, 8
	79,00
	2 149 147,00
	0,00
	0,00
	79,00
	2 149 147,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	453. 
	г. Абдулино,

ул. Чкалова, 173
	92,90
	2 572 238,00
	0,00
	0,00
	92,90
	2 572 238,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	454. 
	г. Абдулино,

ул. Панфиловцев, 7
	73,70
	1 956 015,00
	0,00
	0,00
	73,70
	1 956 015,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	455. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 7
	57,20
	1 607 320,00
	0,00
	0,00
	57,20
	1 607 320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Бугуруслан
	178,50
	5 015 850,00
	0,00
	0,00
	178,50
	5 015 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	456. 
	г. Бугуруслан,

ул. Гая, 28
	178,50
	5 015 850,00
	0,00
	0,00
	178,50
	5 015 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Бузулук
	1 581,70
	44 445 770,00
	0,00
	0,00
	1 512,10
	42 490 010,00
	69,60
	1 955 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	457. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 17 
	151,10
	4 245 910,00
	0,00
	0,00
	151,10
	4 245 910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	458. 
	г. Бузулук, 

ул. 2 Аллея, 18
	220,60
	6 198 860,00
	0,00
	0,00
	169,50
	4 762 950,00
	51,10
	1435910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	459. 
	г. Бузулук,

ул. 2 Аллея, 19
	200,90
	5 645 290,00
	0,00
	0,00
	200,90
	5 645 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	460. 
	г. Бузулук, 

ул. База НГЧ, 38
	99,40
	2 793 140,00
	0,00
	0,00
	99,40
	2 793 140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	461. 
	г. Бузулук, 

ул. Вокзальная, 82
	75,10
	2 110 310,00
	0,00
	0,00
	75,10
	2 110 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	462. 
	г. Бузулук,

ул. ВТК, 19
	263,70
	7 409 970,00
	0,00
	0,00
	263,70
	7 409 970,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	463. 
	г. Бузулук, 

ул. Гая, 108
	245,30
	6 892 930,00
	0,00
	0,00
	245,30
	6 892 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	464. 
	г. Бузулук, 

ул. Тимирязева, 6
	80,70
	2 267 670,00
	0,00
	0,00
	62,20
	1 747 820,00
	18,50
	519 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	465. 
	г. Бузулук, 

ул. Челюскинцев, 46
	29,80
	837 380,00
	0,00
	0,00
	29,80
	837 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	466. 
	г. Бузулук,

ул. 1 Аллея, 4
	45,20
	1 270 120,00
	0,00
	0,00
	45,20
	1 270 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	467. 
	г. Бузулук,

ул. 1 Мая, 33
	169,90
	4 774 190,00
	0,00
	0,00
	169,90
	4 774 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному

образованию Гайский городской округ
	3306,70
	85 453 147,90
	0,00
	0,00
	2252,00
	59 694 134,96
	1054,70
	25 759 012,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	468. 
	пос. Ириклинский,

ул. Первомайская, 1
	399,40
	10 277 897,51
	0,00
	0,00
	192,50
	5 159 342,65
	206,90
	5 118 554,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	469. 
	пос. Ириклинский,

ул. Первомайская, 4
	408,60
	10 542 129,08
	0,00
	0,00
	150,60
	4 204 359,15
	258,00
	6 337 769,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	470. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 4
	410,90
	10 733 223,35
	0,00
	0,00
	291,90
	7 663 960,80
	119,00
	3 069 262,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	471. 
	пос. Ириклинский,

ул. Строителей, 19
	362,10
	9 597 186,50
	0,00
	0,00
	259,90
	7 203 272,45
	102,20
	2 393 914,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	472. 
	пос. Ириклинский,

ул. Чапаева, 2
	391,60
	10 139 598,36
	0,00
	0,00
	281,80
	7 481 282,85
	109,80
	2 658 315,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	473. 
	пос. Ириклинский,

ул. Чапаева, 6
	393,80
	10 267 459,21
	0,00
	0,00
	285,80
	7 595 405,20
	108,00
	2 672 054,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	474. 
	пос. Ириклинский,

ул. Чапаева, 10
	393,50
	9 433 663,35
	0,00
	0,00
	242,70
	5 924 521,32
	150,80
	3 509 142,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	475. 
	пос. Халилово,

ул. Больничная, 6
	135,50
	3 642 899,20
	0,00
	0,00
	135,50
	3 642 899,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	476. 
	пос. Халилово,

ул. Больничная, 8
	150,70
	4 201 744,15
	0,00
	0,00
	150,70
	4 201 744,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	477. 
	пос. Халилово,

ул. Вокзальная, 10
	142,20
	3 479 047,74
	0,00
	0,00
	142,20
	3 479 047,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	478. 
	пос. Халилово, 

ул. Дзержинского, 2
	118,40
	3 138 299,45
	0,00
	0,00
	118,40
	3 138 299,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Кувандык
	705,60
	19 827 360,00
	0,00
	0,00
	705,60
	19 827 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	479. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 7
	127,90
	3 593 990,00
	0,00
	0,00
	127,90
	3 593 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	480. 
	г. Кувандык,

пер. Коминтерна, 14
	234,60
	6 592 260,00
	0,00
	0,00
	234,60
	6 592 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	481. 
	г. Кувандык,

ул. Железнодорожная, 29
	323,10
	9 079 110,00
	0,00
	0,00
	323,10
	9 079 110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	482. 
	с. Ибрагимово, 

ул. Центральная, 14а
	20,00
	562 000,00
	0,00
	0,00
	20,00
	562 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	3993,76
	86 677 484,00
	0,00
	0,00
	2284,11
	55 808 918,00
	0,00
	0,00
	1709,65
	30 868 566,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	483. 
	г. Медногорск,

пер. Коммунальный, 3
	42,00
	1 106 360,00
	0,00
	0,00
	42,00
	1 106 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	484. 
	г. Медногорск,

пер. Средний, 6
	32,20
	729 246,00
	0,00
	0,00
	32,20
	729 246,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	485. 
	г. Медногорск,

пер. Тульский, 25
	571,10
	13 656 920,00
	0,00
	0,00
	531,70
	12 952 481,00
	0,00
	0,00
	39,40
	704 439,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	486. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 9 
	63,70
	1 479 381,00
	0,00
	0,00
	63,70
	1 479 381,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	487. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 32
	36,20
	648 457,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,20
	648 457,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	488. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 42
	37,60
	673 529,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,60
	673 529,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	489. 
	г. Медногорск, 

ул. Кооперативная, 1
	343,50
	6 875 368,00
	0,00
	0,00
	79,45
	2 114 818,00
	0,00
	0,00
	264,05
	4 760 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	490. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 1
	58,10
	1 530 464,00
	0,00
	0,00
	58,10
	1 530 464,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	491. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 5
	52,90
	1 205 336,00
	0,00
	0,00
	52,90
	1 205 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	492. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 4
	305,20
	7 300 992,00
	0,00
	0,00
	248,10
	6 273 815,00
	0,00
	0,00
	57,10
	1 027 177,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	493. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 8
	53,00
	1 385 584,00
	0,00
	0,00
	53,00
	1 385 584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	494. 
	г. Медногорск, 

ул. Свободы, 6
	380,90
	7 704 027,00
	0,00
	0,00
	163,10
	3 787 865,00
	0,00
	0,00
	217,80
	3 916 162,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	495. 
	г. Медногорск, 

ул. Свободы, 8
	412,01
	8 835 657,00
	0,00
	0,00
	198,31
	4 993 946,00
	0,00
	0,00
	213,70
	3 841 711,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	496. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 6
	118,65
	2 475 072,00
	0,00
	0,00
	118,65
	2 475 072,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	497. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 7
	419,90
	7 810 395,00
	0,00
	0,00
	52,70
	1 223 915,00
	0,00
	0,00
	367,20
	6 586 480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	498. 
	г. Медногорск, 

ул. Тульская, 55
	468,50
	10 014 406,00
	0,00
	0,00
	233,40
	5 637 972,00
	0,00
	0,00
	235,10
	4 376 434,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	499. 
	г. Медногорск, 

ул. Тульская, 57
	598,30
	13 246 290,00
	0,00
	0,00
	356,80
	8 912 663,00
	0,00
	0,00
	241,50
	4 333 627,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	19729,59
	576 695 915,70
	5811,18
	169 860 793,40
	13477,71
	393 953 462,30
	0,00
	0,00
	440,70
	12 881 660,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	500. 
	г. Оренбург,

пер. Бухарский, 14/9, 

литеры А1А2А3
	128,70
	3 761 901,00
	128,70
	3 761 901,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	501. 
	г. Оренбург,

пер. Гугучкинский, 14, литера А
	48,20
	1 408 886,00
	34,60
	1 011 358,00
	13,60
	397 528,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	502. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 17–19, литера А2
	86,60
	2 531 318,00
	53,40
	1 560 882,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,20
	970 436,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	503. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 25, литеры АА1А2
	164,30
	4 802 489,00
	0,00
	0,00
	164,30
	4 802 489,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	504. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 6, литеры АА1А2
	32,90
	961 667,00
	22,50
	657 675,00
	10,40
	303 992,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	505. 
	г. Оренбург, 

пер. Ивановский, 23,
литеры АА1А2А4А5
	81,90
	2 393 937,00
	81,90
	2 393 937,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	506. 
	г. Оренбург, 

пер. Ивановский, 29,
литеры АА3
	74,10
	2 165 943,00
	36,90
	1 078 587,00
	37,20
	1 087 356,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	507. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 31, литеры АА1
	128,50
	3 756 055,00
	90,60
	2 648 238,00
	37,90
	1 107 817,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	508. 
	г. Оренбург, 

пер. Ивановский, 5,
литера А
	43,00
	1 256 890,00
	21,60
	631 368,00
	21,40
	625 522,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	509. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 10,  литеры АА1А2
	236,40
	6 909 972,00
	171,62
	5 016 452,60
	64,78
	1 893 519,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	510. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 24,  литеры АА1А2
	132,60
	3 875 898,00
	109,25
	3 193 377,50
	23,35
	682 520,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	511. 
	г. Оренбург,

пер. Каширина, 19/12,  литеры АА1
	257,00
	7 512 110,00
	141,20
	4 127 276,00
	71,20
	2 081 176,00
	0,00
	0,00
	44,60
	1 303 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	512. 
	г. Оренбург,

пер. Коммунальный, 5,  литера А
	63,60
	1 859 028,00
	46,20
	1 350 426,00
	17,40
	508 602,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	513. 
	г. Оренбург, 

пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры АА1А2Б
	79,40
	2 320 862,00
	0,00
	0,00
	79,40
	2 320 862,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	514. 
	г. Оренбург, 

пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры ГГ1Г2
	137,60
	4 022 048,00
	99,40
	2 905 462,00
	38,20
	1 116 586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	515. 
	г. Оренбург, 

пер. Мало-Торговый, 6, литеры АА1А2А3А4А5А6
	316,50
	9 251 295,00
	105,90
	3 095 457,00
	140,20
	4 098 046,00
	0,00
	0,00
	70,40
	2 057 792,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	516. 
	г. Оренбург, 

пер. Мастерской, 2/24/1, литера Б
	194,20
	5 676 466,00
	19,30
	564 139,00
	174,90
	5 112 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	517. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 1, литеры АА1А2А3
	333,70
	9 754 051,00
	202,34
	5 914 398,20
	131,36
	3 839 652,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	518. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 7, литера А1
	103,50
	3 025 305,00
	89,51
	2 616 377,30
	13,99
	408 927,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	519. 
	г. Оренбург, 

пер. Морозовский, 2/16, литеры АА8
	393,40
	11 499 082,00
	190,10
	5 556 623,00
	203,30
	5 942 459,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	520. 
	г. Оренбург,

пер. Озерный, 10а, литера Б
	141,80
	4 144 814,00
	0,00
	0,00
	50,50
	1 476 115,00
	0,00
	0,00
	91,30
	2 668 699,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	521. 
	г. Оренбург,

пер. Озерный, 14/12, 
литера А
	108,90
	3 183 147,00
	88,50
	2 586 855,00
	20,40
	596 292,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	522. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 
53/57, литеры АА1Б
	47,10
	1 376 733,00
	47,10
	1 376 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	523. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 
61/13, литеры АА1
	104,10
	3 042 843,00
	38,00
	1 110 740,00
	66,10
	1 932 103,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	524. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 13, литеры АА1
	27,80
	812 594,00
	0,00
	0,00
	27,80
	812 594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	525. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 15, литера А
	31,10
	909 053,00
	0,00
	0,00
	31,10
	909 053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	526. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 17, литера А
	103,50
	3 025 305,00
	25,00
	730 750,00
	78,50
	2 294 555,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	527. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19а, литера А
	69,20
	2 022 716,00
	15,00
	438 450,00
	54,20
	1 584 266,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	528. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19, литера А
	159,90
	4 673 877,00
	159,90
	4 673 877,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	529. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 20, литера А1
	45,00
	1 315 350,00
	45,00
	1 315 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	530. 
	г. Оренбург, 

пер. Трофимовский, 3, литера Б
	46,80
	1 367 964,00
	31,20
	911 976,00
	15,60
	455 988,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	531. 
	г. Оренбург, 

пер. Трофимовский, 8/1, литера А
	623,00
	18 210 290,00
	430,50
	12 583 515,00
	192,50
	5 626 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	532. 
	г. Оренбург, 

пер. Тупой, 24, 
литеры АА1
	408,40
	11 937 532,00
	234,10
	6 842 743,00
	174,30
	5 094 789,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	533. 
	г. Оренбург, 

пер. Тупой, 30/69, литеры АА1
	328,70
	9 607 901,00
	202,00
	5 904 460,00
	85,30
	2 493 319,00
	0,00
	0,00
	41,40
	1 210 122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	534. 
	г. Оренбург, 

пер. Южный, 6/1, литера Б
	304,90
	8 912 227,00
	216,90
	6 339 987,00
	88,00
	2 572 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	535. 
	г. Оренбург, 

просп. Братьев 
Коростелевых, 68, литера А1
	251,70
	7 357 191,00
	251,70
	7 357 191,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	536. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 14, литера А2
	427,70
	12 501 671,00
	258,70
	7 561 801,00
	169,00
	4 939 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	537. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 18, литера А
	96,20
	2 811 926,00
	51,80
	1 514 114,00
	44,40
	1 297 812,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	538. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 20, литера А
	28,80
	841 824,00
	0,00
	0,00
	28,80
	841 824,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	539. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 22, литера А
	120,70
	3 528 061,00
	120,70
	3 528 061,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	540. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 26, литера А
	78,40
	2 291 632,00
	33,80
	987 974,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,60
	1 303 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	541. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 28, литера А
	257,40
	7 523 802,00
	135,40
	3 957 742,00
	122,00
	3 566 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	542. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 30, литера А
	96,00
	2 806 080,00
	0,00
	0,00
	64,10
	1 873 643,00
	0,00
	0,00
	31,90
	932 437,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	543. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 32, литера А
	290,90
	8 503 007,00
	261,20
	7 634 876,00
	29,70
	868 131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	544. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 34, литера А
	177,70
	5 194 171,00
	61,10
	1 785 953,00
	116,60
	3 408 218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	545. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 36, литера А
	49,10
	1 435 193,00
	49,10
	1 435 193,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	546. 
	г. Оренбург, 

просп. Гагарина, 38, литера А
	29,10
	850 593,00
	29,10
	850 593,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	547. 
	г. Оренбург, 

пр. Коммунаров, 

22–22а–20, 

литеры А2А3
	310,90
	9 087 607,00
	247,70
	7 240 271,00
	63,20
	1 847 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	548. 
	г. Оренбург, 

пр. Коммунаров, 43/93, литеры ВВ1
	105,30
	3 077 919,00
	63,50
	1 856 105,00
	41,80
	1 221 814,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	549. 
	г. Оренбург, 

пр. Кривцова 1-й, 3а, литера А
	155,20
	4 536 496,00
	88,90
	2 598 547,00
	66,30
	1 937 949,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	550. 
	г. Оренбург,

ул. 8 Марта, 33/9, литера А
	560,80
	16 392 184,00
	267,40
	7 816 102,00
	293,40
	8 576 082,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	551. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 17/32, литеры АА1А2А3ББ1Б2Б3
	83,60
	2 443 628,00
	0,00
	0,00
	83,60
	2 443 628,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	552. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 44/11, литеры АА1А2А3В
	188,80
	5 518 624,00
	71,30
	2 084 099,00
	117,50
	3 434 525,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	553. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 46/13, литеры АА1А2ВВ1
	132,40
	3 870 052,00
	30,50
	891 515,00
	101,90
	2 978 537,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	554. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры АА1
	240,60
	7 032 738,00
	120,70
	3 528 061,00
	119,90
	3 504 677,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	555. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры ББ1В
	263,50
	7 702 105,00
	55,20
	1 613 496,00
	208,30
	6 088 609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	556. 
	г. Оренбург, 

ул. Амурская, 83, литера А
	151,20
	4 419 576,00
	75,00
	2 192 250,00
	76,20
	2 227 326,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	557. 
	г. Оренбург, 

ул. Брыкина, 12, 
литера В
	97,90
	2 861 617,00
	69,90
	2 043 177,00
	28,00
	818 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	558. 
	г. Оренбург, 

ул. Бурзянцева, 7/12, литера А
	517,20
	15 117 756,00
	362,90
	10 607 567,00
	154,30
	4 510 189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	559. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

18/8, литеры АА1
	131,40
	3 840 822,00
	82,40
	2 408 552,00
	49,00
	1 432 270,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	560. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

20/13, литеры АА1
	63,90
	1 867 797,00
	63,90
	1 867 797,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	561. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

86, литеры А2А3А4
	104,80
	3 063 304,00
	104,80
	3 063 304,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	562. 
	г. Оренбург, 

ул. Григорьевская,

86, литеры АА1
	66,90
	1 955 487,00
	66,90
	1 955 487,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	563. 
	г. Оренбург, 

ул. Елькинская, 12а, 
литера А
	85,20
	2 490 396,00
	85,20
	2 490 396,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	564. 
	г. Оренбург, 

ул. Елькинская, 24, 

литеры АА1А2
	224,10
	6 550 443,00
	127,48
	3 726 240,40
	96,62
	2 824 202,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	565. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 

44/13, литера Б
	102,20
	2 987 306,00
	102,20
	2 987 306,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	566. 
	г. Оренбург,

ул. Зиминская, 40, литера А
	458,20
	13 393 186,00
	225,40
	6 588 442,00
	161,20
	4 711 876,00
	0,00
	0,00
	71,60
	2 092 868,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	567. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская, 45, литера А
	173,60
	5 074 328,00
	173,60
	5 074 328,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	568. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

50/70, литеры АЕ
	137,30
	4 013 279,00
	111,80
	3 267 914,00
	25,50
	745 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	569. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

52–54/49, литеры АА1
	123,00
	3 595 290,00
	27,90
	815 517,00
	95,10
	2 779 773,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	570. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

63/4, литера А
	83,80
	2 449 474,00
	83,80
	2 449 474,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	571. 
	г. Оренбург, 

ул. Казаковская,

68, литеры АА2
	32,30
	944 129,00
	32,30
	944 129,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	572. 
	г. Оренбург, 

ул. Караваева Роща,

36, литера А
	53,90
	1 575 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,90
	1 575 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	573. 
	г. Оренбург, 

ул. Караван-

Сарайская,

40/96, литеры АБ
	398,40
	11 645 232,00
	281,10
	8 216 553,00
	117,30
	3 428 679,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	574. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 13, литера А
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	575. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 17, литера А
	175,50
	5 129 865,00
	175,50
	5 129 865,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	576. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 19, литера А
	191,30
	5 591 699,00
	166,60
	4 869 718,00
	24,70
	721 981,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	577. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 
21, литера А
	342,00
	9 996 660,00
	287,70
	8 409 471,00
	54,30
	1 587 189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	578. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 23, литера А
	53,80
	1 572 574,00
	0,00
	0,00
	53,80
	1 572 574,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	579. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 27, литера А
	38,50
	1 125 355,00
	38,50
	1 125 355,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	580. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 29, литера А
	86,10
	2 516 703,00
	0,00
	0,00
	42,90
	1 253 967,00
	0,00
	0,00
	43,20
	1 262 736,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	581. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 3, литера А1
	191,20
	5 588 776,00
	101,60
	2 969 768,00
	89,60
	2 619 008,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	582. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 5, литера А2
	75,90
	2 218 557,00
	0,00
	0,00
	75,90
	2 218 557,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	583. 
	г. Оренбург, 

ул. Карагандинская, 37, литера А3
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	584. 
	г. Оренбург, 

ул. Кирова, 1–3/32/2, литера А1
	104,30
	3 048 689,00
	57,70
	1 686 571,00
	46,60
	1 362 118,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	585. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 25/65, литеры А1А2
	94,30
	2 756 389,00
	73,60
	2 151 328,00
	20,70
	605 061,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	586. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 70/169, литера А
	24,50
	716 135,00
	24,50
	716 135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	587. 
	г. Оренбург, 

ул. Кичигина, 83, литеры АА1
	180,90
	5 287 707,00
	77,70
	2 271 171,00
	58,40
	1 707 032,00
	0,00
	0,00
	44,80
	1 309 504,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	588. 
	г. Оренбург, 

ул. Кобозева, 41/7, литера А2
	31,90
	932 437,00
	31,90
	932 437,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	589. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 27, литера А
	74,50
	2 177 635,00
	64,40
	1 882 412,00
	10,10
	295 223,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	590. 
	г. Оренбург, 

ул. Кольцевая, 29, литера А
	169,40
	4 951 562,00
	87,58
	2 559 963,40
	81,82
	2 391 598,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	591. 
	г. Оренбург, 

ул. Коммуны, 32/70, литера А
	28,40
	830 132,00
	28,40
	830 132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	592. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 105/85, литеры А1А
	36,10
	1 055 203,00
	0,00
	0,00
	36,10
	1 055 203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	593. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 113/79, литеры АА1
	62,30
	1 821 029,00
	0,00
	0,00
	62,30
	1 821 029,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	594. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 113/79, литера Б
	177,27
	5 181 602,10
	60,17
	1 758 769,10
	117,10
	3 422 833,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	595. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 159/70, литеры АА1А2А3
	66,40
	1 940 872,00
	66,40
	1 940 872,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	596. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 76/22, литера А
	335,60
	9 809 588,00
	198,70
	5 808 001,00
	136,90
	4 001 587,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	597. 
	г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 79
	286,20
	8 365 626,00
	286,20
	8 365 626,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	598. 
	г. Оренбург, 

ул. Корецкой, 4 
литера Б
	251,60
	7 354 268,00
	193,30
	5 650 159,00
	12,80
	374 144,00
	0,00
	0,00
	45,50
	1 329 965,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	599. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 29/29/32, 

литеры А1А2
	87,90
	2 569 317,00
	0,00
	0,00
	87,90
	2 569 317,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	600. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 32/31, литеры АА1А2
	368,88
	10 782 362,40
	336,45
	9 834 433,50
	32,43
	947 928,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	601. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 33, литера Б
	119,30
	3 487 139,00
	119,30
	3 487 139,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	602. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснознаменная, 35, литеры АА1
	361,60
	10 569 568,00
	190,60
	5 571 238,00
	171,00
	4 998 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	603. 
	г. Оренбург, 

ул. Кривцова, 5, 
литера А1
	316,10
	9 239 603,00
	96,00
	2 806 080,00
	220,10
	6 433 523,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	604. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная, 49-51, литера АА1Б1
	315,10
	9 210 373,00
	138,00
	4 033 740,00
	177,10
	5 176 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	605. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная, 45, литера А9
	261,90
	7 655 337,00
	82,60
	2 414 398,00
	179,30
	5 240 939,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	606. 
	г. Оренбург, 

ул. Литейная, 47, литера А8
	25,20
	736 596,00
	0,00
	0,00
	25,20
	736 596,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	607. 
	г. Оренбург,

ул. Маврицкого, 41, литеры АА1
	298,80
	8 733 924,00
	176,50
	5 159 095,00
	122,30
	3 574 829,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	608. 
	г. Оренбург,

пер. Маврицкого, 43/22, литеры АА1
	79,20
	2 315 016,00
	79,20
	2 315 016,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	609. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская, 18, литера Б
	79,30
	2 317 939,00
	53,80
	1 572 574,00
	25,50
	745 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	610. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская, 2–4, литеры А4А8
	88,60
	2 589 778,00
	50,40
	1 473 192,00
	38,20
	1 116 586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	611. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,   28, литеры АА1А4
	121,90
	3 563 137,00
	0,00
	0,00
	95,60
	2 794 388,00
	0,00
	0,00
	26,30
	768 749,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	612. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 12/15, литеры А1ВВ1В2В5
	219,70
	6 421 831,00
	104,00
	3 039 920,00
	115,70
	3 381 911,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	613. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 12/15, литера Б
	125,00
	3 653 750,00
	61,90
	1 809 337,00
	63,10
	1 844 413,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	614. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 17/3–5/14, литеры БЖДЕ
	276,80
	8 090 864,00
	181,20
	5 296 476,00
	95,60
	2 794 388,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	615. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 19/6, литеры АА1А2
	112,70
	3 294 221,00
	72,60
	2 122 098,00
	40,10
	1 172 123,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	616. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 32, литера А
	29,00
	847 670,00
	29,00
	847 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	617. 
	г. Оренбург, 

ул. М. Горького, 32, литеры БА2ВА1
	93,70
	2 738 851,00
	52,20
	1 525 806,00
	41,50
	1 213 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	618. 
	г. Оренбург, 

ул. Мебельная, 12/2, литера А
	27,80
	812 594,00
	27,80
	812 594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	619. 
	г. Оренбург

ул. Милиционерская, 1/4, литеры АА1
	54,20
	1 584 266,00
	0,00
	0,00
	54,20
	1 584 266,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	620. 
	г. Оренбург, 

ул. Набережная, 7, литеры АА1
	65,10
	1 902 873,00
	45,40
	1 327 042,00
	19,70
	575 831,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	621. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 1, 
литера А
	20,10
	587 523,00
	0,00
	0,00
	20,10
	587 523,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	622. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 3, 
литера А
	176,80
	5 167 864,00
	129,56
	3 787 038,80
	47,24
	1 380 825,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	623. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 9, 
литера А
	251,40
	7 348 422,00
	63,80
	1 864 874,00
	44,70
	1 306 581,00
	0,00
	0,00
	142,90
	4 176 967,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	624. 
	г. Оренбург,

ул. Октябрьская, 4, литера А
	95,80
	2 800 234,00
	55,10
	1 610 573,00
	40,70
	1 189 661,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	625. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 20, литеры АА1А2
	164,60
	4 811 258,00
	84,80
	2 478 704,00
	79,80
	2 332 554,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	626. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 88/51, литера А
	32,00
	935 360,00
	0,00
	0,00
	32,00
	935 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	627. 
	г. Оренбург, 

ул. Орджоникидзе, 88/51, литера Б
	201,00
	5 875 230,00
	182,80
	5 343 244,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,20
	531 986,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	628. 
	г. Оренбург, 

ул. Орлова, 166/97, литеры АА1А2
	141,70
	4 141 891,00
	116,20
	3 396 526,00
	25,50
	745 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	629. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 23, 
литеры АА1А2А3А4
	90,90
	2 657 007,00
	64,00
	1 870 720,00
	26,90
	786 287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	630. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 24, 
литеры АА1А2
	153,00
	4 472 190,00
	93,90
	2 744 697,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,10
	1 727 493,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	631. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова,                    42–44, литера А
	42,50
	1 242 275,00
	0,00
	0,00
	42,50
	1 242 275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	632. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова,                    48–50/94, литера В
	206,30
	6 030 149,00
	108,80
	3 180 224,00
	97,50
	2 849 925,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	633. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 42/25, литера А
	248,10
	7 251 963,00
	35,80
	1 046 434,00
	212,30
	6 205 529,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	634. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 50, литера А
	123,60
	3 612 828,00
	0,00
	0,00
	75,40
	2 203 942,00
	0,00
	0,00
	48,20
	1 408 886,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	635. 
	г. Оренбург,

ул. Парижской 
Коммуны, 92, литера Б
	159,80
	4 670 954,00
	159,80
	4 670 954,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	636. 
	г. Оренбург,

ул. Пионерская, 5, литеры АА1
	306,20
	8 950 226,00
	306,20
	8 950 226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	637. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 32, литера А
	105,20
	3 074 996,00
	105,20
	3 074 996,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	638. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 38, литера А
	81,10
	2 370 553,00
	81,10
	2 370 553,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	639. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 40, литера А4
	173,00
	5 056 790,00
	103,80
	3 034 074,00
	69,20
	2 022 716,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	640. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 46, литера А7
	629,90
	18 411 977,00
	423,70
	12 384 751,00
	170,40
	4 980 792,00
	0,00
	0,00
	35,80
	1 046 434,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	641. 
	г. Оренбург, 

ул. Полигонная, 48, литера А8
	44,70
	1 306 581,00
	44,70
	1 306 581,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	642. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 101/121, литеры АА1А2Б
	91,10
	2 662 853,00
	91,10
	2 662 853,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	643. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 63, литеры АА2
	90,00
	2 630 700,00
	0,00
	0,00
	90,00
	2 630 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	644. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова, 14,

литеры АА1А2А3
	187,80
	5 489 394,00
	115,10
	3 364 373,00
	72,70
	2 125 021,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	645. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова, 44/67,

литеры АА1А2А3А5
	150,10
	4 387 423,00
	75,30
	2 201 019,00
	32,00
	935 360,00
	0,00
	0,00
	42,80
	1 251 044,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	646. 
	г. Оренбург, 

ул. Постникова, 6,

литеры АА1
	119,20
	3 484 216,00
	0,00
	0,00
	119,20
	3 484 216,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	647. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 8, литера А
	91,10
	2 662 853,00
	44,50
	1 300 735,00
	46,60
	1 362 118,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	648. 
	г. Оренбург, 

ул. Правды, 32/15,

литера А
	219,70
	6 421 831,00
	160,60
	4 694 338,00
	59,10
	1 727 493,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	649. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 118/62, литера А2
	302,00
	8 827 460,00
	120,40
	3 519 292,00
	181,60
	5 308 168,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	650. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 124/65
	23,30
	681 059,00
	0,00
	0,00
	23,30
	681 059,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	651. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 155/28, литера А
	54,30
	1 587 189,00
	54,30
	1 587 189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	652. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 165–167/27, 

литеры АА1
	288,50
	8 432 855,00
	118,28
	3 457 324,40
	170,22
	4 975 530,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	653. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 29/44, литеры ЕЕ3
	101,90
	2 978 537,00
	35,10
	1 025 973,00
	66,80
	1 952 564,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	654. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 38/25, 

литеры АА1А2
	49,20
	1 438 116,00
	49,20
	1 438 116,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	655. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 57/12, литера А
	198,60
	5 805 078,00
	99,12
	2 897 277,60
	99,48
	2 907 800,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	656. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 69, литеры АБ
	156,60
	4 577 418,00
	15,10
	441 373,00
	141,50
	4 136 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	657. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 75, литеры АА1
	418,20
	12 223 986,00
	58,60
	1 712 878,00
	359,60
	10 511 108,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	658. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 92/16, литеры ГГ1
	116,30
	3 399 449,00
	92,00
	2 689 160,00
	24,30
	710 289,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	659. 
	г. Оренбург,

ул. Пугачевская 1-я, 5/9, литеры АА1А2
	76,30
	2 230 249,00
	34,60
	1 011 358,00
	41,70
	1 218 891,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	660. 
	г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 48/21/19, литера А
	43,00
	1 256 890,00
	43,00
	1 256 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	661. 
	г. Оренбург,                    ул. Садовая, 33, литера А
	71,20
	2 081 176,00
	71,20
	2 081 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	662. 
	г. Оренбург,

ул. Самолетная, 87а, литера А1
	22,90
	669 367,00
	0,00
	0,00
	22,90
	669 367,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	663. 
	г. Оренбург,

ул. Самолетная, 87б, литера А
	22,10
	645 983,00
	22,10
	645 983,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	664. 
	г. Оренбург,

ул. Сенная, 3, 

литера А
	102,60
	2 998 998,00
	67,60
	1 975 948,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	1 023 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	665. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 106/45, литеры АА2А3А4
	150,99
	4 413 437,70
	120,90
	3 533 907,00
	30,09
	879 530,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	666. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 10, литеры АА1А2
	83,20
	2 431 936,00
	36,50
	1 066 895,00
	46,70
	1 365 041,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	667. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 10, литера Б
	17,90
	523 217,00
	0,00
	0,00
	17,90
	523 217,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	668. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 112/59, литеры АА1
	63,00
	1 841 490,00
	63,00
	1 841 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	669. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 32/17, литеры ВВ1
	215,40
	6 296 142,00
	33,50
	979 205,00
	181,90
	5 316 937,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	670. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 32/17, литеры ДМ
	180,20
	5 267 246,00
	163,00
	4 764 490,00
	17,20
	502 756,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	671. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 32/17, литера Е
	18,50
	540 755,00
	0,00
	0,00
	18,50
	540 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	672. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 49/32, литеры АА1
	20,20
	590 446,00
	0,00
	0,00
	20,20
	590 446,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	673. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 57/6, литера А
	219,90
	6 427 677,00
	65,70
	1 920 411,00
	103,80
	3 034 074,00
	0,00
	0,00
	50,40
	1 473 192,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	674. 
	г. Оренбург, 

ул. Советская, 7/6, литеры ББ1Б2
	42,30
	1 236 429,00
	42,30
	1 236 429,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	675. 
	г. Оренбург, 

ул. Степная, 50/39, литера А
	107,20
	3 133 456,00
	70,30
	2 054 869,00
	36,90
	1 078 587,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	676. 
	г. Оренбург, 

ул. Степная, 83, литера А
	387,10
	11 314 933,00
	193,80
	5 664 774,00
	193,30
	5 650 159,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	677. 
	г. Оренбург,

ул. Сухарева, 64, литера А
	146,40
	4 279 272,00
	72,00
	2 104 560,00
	74,40
	2 174 712,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	678. 
	г. Оренбург,

ул. Ташкентская, 123, литера Б
	137,10
	4 007 433,00
	137,10
	4 007 433,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	679. 
	г. Оренбург, 

ул. Терешковой, 17, литера А
	115,20
	3 367 296,00
	24,20
	707 366,00
	91,00
	2 659 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	680. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 28, литера Б
	281,50
	8 228 245,00
	174,60
	5 103 558,00
	106,90
	3 124 687,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	681. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 28, литеры ДД1
	323,60
	9 458 828,00
	197,00
	5 758 310,00
	126,60
	3 700 518,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	682. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 7/26,  литеры ВВ2
	300,20
	8 774 846,00
	53,90
	1 575 497,00
	246,30
	7 199 349,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	683. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина, 19/52–54/20, 
литеры ЕГ
	305,50
	8 929 765,00
	136,10
	3 978 203,00
	169,40
	4 951 562,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	684. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина, 31, литеры АА1
	237,10
	6 930 433,00
	54,20
	1 584 266,00
	182,90
	5 346 167,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	685. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина, 49–51/7, 

литеры А2А3А4А5
	92,40
	2 700 852,00
	92,40
	2 700 852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	686. 
	г. Оренбург, 

ул. Чичерина, 69, литеры АА1А2
	130,00
	3 799 900,00
	76,80
	2 244 864,00
	53,20
	1 555 036,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	687. 
	г. Оренбург, 

ул. Шафеева, 74, 
литеры АА1
	44,60
	1 303 658,00
	44,60
	1 303 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	688. 
	г. Оренбург, 

ул. Электрозаводская, 5, литеры АА1А2
	44,00
	1 286 120,00
	0,00
	0,00
	44,00
	1 286 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	689. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 11, литеры АА1
	175,40
	5 126 942,00
	88,50
	2 586 855,00
	86,90
	2 540 087,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	690. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 29, литеры АА1А2А5
	52,90
	1 546 267,00
	52,90
	1 546 267,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	691. 
	г. Оренбург, 

ул. Яицкая, 3, литера
А6
	339,10
	9 911 893,00
	315,30
	9 216 219,00
	23,80
	695 674,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Орск
	3810,20
	107 066 620,00
	0,00
	0,00
	3810,20
	107 066 620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	692. 
	г. Орск,

ул. Дунаевского, 24а
	595,40
	16 730 740,00
	0,00
	0,00
	595,40
	16 730 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	693. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 16
	383,30
	10 770 730,00
	0,00
	0,00
	383,30
	10 770 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	694. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 22
	403,80
	11 346 780,00
	0,00
	0,00
	403,80
	11 346 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	695. 
	г. Орск,

ул. Котовского, 26
	361,50
	10 158 150,00
	0,00
	0,00
	361,50
	10 158 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	696. 
	г. Орск,

ул. Краматорская, 45
	701,20
	19 703 720,00
	0,00
	0,00
	701,20
	19 703 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	697. 
	г. Орск,

ул. Новосибирская, 141
	323,80
	9 098 780,00
	0,00
	0,00
	323,80
	9 098 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	698. 
	г. Орск,

ул. Строителей, 29
	465,60
	13 083 360,00
	0,00
	0,00
	465,60
	13 083 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	699. 
	г. Орск,

ул. Строителей, 31
	575,60
	16 174 360,00
	0,00
	0,00
	406,70
	11 428 270,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ
	3 651,20
	106  613 502,00
	0,00
	0,00
	2 549,60
	74  413 734,00
	0,00
	0,00
	1101,60
	 32 199 768,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	700. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 18
	50,30
	1 470 269,00
	0,00
	0,00
	50,30
	1 470 269,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	701. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 8
	109,00
	3 186 070,00
	0,00
	0,00
	28,30
	827 209,00
	0,00
	0,00
	80,70
	2 358 861,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	702. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 68
	94,60
	2 765 158,00
	0,00
	0,00
	94,60
	2 765 158,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	703. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 69
	52,80
	1 543 344,00
	0,00
	0,00
	52,80
	1 543 344,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	704. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 70
	104,40
	3 051 612,00
	0,00
	0,00
	56,80
	1 660 264,00
	0,00
	0,00
	47,60
	1 391 348,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	705. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 72
	138,90
	4 060 047,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138,90
	4 060 047,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	706. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 74
	290,10
	8 479 623,00
	0,00
	0,00
	239,20
	6 991 816,00
	0,00
	0,00
	50,90
	1 487 807,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	707. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 76
	214,50
	6 269 835,00
	0,00
	0,00
	214,50
	6 269 835,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	708. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 66
	262,10
	7 661 183,00
	0,00
	0,00
	91,40
	2 671 622,00
	0,00
	0,00
	170,70
	4 989 561,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	709. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 68
	89,30
	2 610 239,00
	0,00
	0,00
	46,30
	1 353 349,00
	0,00
	0,00
	43,00
	1 256 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	710. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 79
	294,10
	8 596 543,00
	0,00
	0,00
	41,60
	1 215 968,00
	0,00
	0,00
	252,50
	7 380 575,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	711. 
	г. Сорочинск, 

ул. Крестьянская, 81
	224,00
	6 547 520,00
	0,00
	0,00
	163,60
	4 782 028,00
	0,00
	0,00
	60,40
	1 765 492,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	712. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 65
	281,50
	8 228 245,00
	0,00
	0,00
	235,50
	6 883 665,00
	0,00
	0,00
	46,00
	1 344 580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	713. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 67
	179,10
	5 232 170,00
	0,00
	0,00
	179,10
	5 232 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	714. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 10
	30,60
	894 438,00
	0,00
	0,00
	30,60
	894 438,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	715. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 11
	116,60
	3 402 372,00
	0,00
	0,00
	53,70
	1 563 805,00
	0,00
	0,00
	62,90
	1 838 567,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	716. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 12
	44,50
	1 300 735,00
	0,00
	0,00
	44,50
	1 300 735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	717. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 13
	106,80
	3 095 457,00
	0,00
	0,00
	106,80
	3 095 457,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	718. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 15
	159,90
	4 673 877,00
	0,00
	0,00
	159,90
	4 673 877,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	719. 
	г. Сорочинск, 

ул. Кооперативная, 17
	78,40
	2 291 632,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,40
	2 291 632,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	720. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 22
	30,60
	894 438,00
	0,00
	0,00
	30,60
	894 438,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	721. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 24
	116,00
	3 314 682,00
	0,00
	0,00
	116,00
	3 314 682,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	722. 
	г. Сорочинск, 

ул. Нефтяников, 26
	31,30
	914 899,00
	0,00
	0,00
	31,30
	914 899,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	723. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 21
	30,70
	897 361,00
	0,00
	0,00
	30,70
	897 361,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	724. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 23
	45,10
	1 318 273,00
	0,00
	0,00
	45,10
	1 318 273,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	725. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 27
	94,80
	2 771 004,00
	0,00
	0,00
	94,80
	2 771 004,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	726. 
	г. Сорочинск, 

ул. Пугачева, 29
	79,00
	2 309 170,00
	0,00
	0,00
	79,00
	2 309 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	727. 
	г. Сорочинск, 

ул. Строительная, 86
	83,20
	2 431 936,00
	0,00
	0,00
	83,20
	2 431 936,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	728. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 60
	100,30
	2 931 769,00
	0,00
	0,00
	30,70
	897 361,00
	0,00
	0,00
	69,60
	2 034 408
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	729. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 62
	31,20
	911 976,00
	0,00
	0,00
	31,20
	911 976,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	730. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 66
	47,00
	1 373 810,00
	0,00
	0,00
	47,00
	1 373 810,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	731. 
	г. Сорочинск, 

ул. Фурманова, 87
	40,50
	1 183 815,00
	0,00
	0,00
	40,50
	1 183 815,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района
	327,00
	9 188 700,00
	0,00
	0,00
	327,00
	9 188 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	732. 
	с. Асекеево,

ул. Дружбы, 1
	70,90
	1 992 290,00
	0,00
	0,00
	70,90
	1 992 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	733. 
	с. Асекеево,

ул. Дружбы, 3
	98,10
	2 756 610,00
	0,00
	0,00
	98,10
	2 756 610,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	734. 
	с. Асекеево,

ул. Коммунальная, 13
	158,00
	4 439 800,00
	0,00
	0,00
	158,00
	4 439 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Караванный сельсовет  Оренбургского района
	83,00
	2 159 338,50
	83,00
	2 159 338,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	735. 
	пос. Береговой,

ул. Береговая, 34
	83,00
	2 159 338,50
	83,00
	2 159 338,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	184,00
	5 170 400,00
	184,00
	5 170 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	736. 
	пос. Айдырлинский,

пер. Больничный, 6, литера А
	184,00
	5 170 400,00
	184,00
	5 170 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет  Кваркенского района
	243,20
	6 833 920,00
	243,20
	6 833 920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	737. 
	пос. Красноярский,

ул. Советская, 6
	243,20
	6 833 920,00
	243,20
	6 833 920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Нижнепавловский сельсовет  Оренбургского района
	317,50
	8 921 750,00
	0,00
	0,00
	317,50
	8 921 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	738. 
	с. Нижняя Павловка, 

ул. 2-я Центральная, 4
	317,50
	8 921 750,00
	0,00
	0,00
	317,50
	8 921 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	847,70
	23 820 370,00
	0,00
	0,00
	847,70
	23 820 370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	739. 
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 109
	387,00
	10 874 700,00
	0,00
	0,00
	387,00
	10 874 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	740. 
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 111
	460,70
	12 945 670,00
	0,00
	0,00
	460,70
	12 945 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	1184,90
	33 276 020,00
	0,00
	0,00
	1184,90
	33 276 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	741. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 25
	398,90
	11 189 420,00
	0,00
	0,00
	398,90
	11 189 420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	742. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 27
	403,50
	11 338 350,00
	0,00
	0,00
	403,50
	11 338 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	743. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 29
	382,50
	10 748 250,00
	0,00
	0,00
	382,50
	10 748 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района
	559,10
	15 710 710,00
	0,00
	0,00
	559,10
	15 710 710,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	744. 
	пос. Саракташ,

ул. Советская, 15
	177,70
	4 993 370,00
	0,00
	0,00
	177,70
	4 993 370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	745. 
	пос. Саракташ,

ул. Чкалова, 49
	83,60
	2 349 160,00
	0,00
	0,00
	83,60
	2 349 160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	746. 
	пос. Саракташ,

пер. Железнодорожный, 26а
	52,90
	1 486 490,00
	0,00
	0,00
	52,90
	1 486 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	747. 
	пос. Саракташ,

пер. Рыбный, 37
	192,20
	5 400 820,00
	0,00
	0,00
	192,20
	5 400 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	748. 
	пос. Саракташ,

ул. Депутатская, 39
	52,70
	1 480 870,00
	0,00
	0,00
	52,70
	1 480 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района
	2523,30
	69 276 063,00
	0,00
	0,00
	2523,30
	69 276 063,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	749. 
	пос. Светлый, 

7 квартал, 2
	315,40
	8 659 165,00
	0,00
	0,00
	315,40
	8 659 165,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	750. 
	пос. Светлый, 

пер. Промышленный, 2
	343,20
	9 422 401,00
	0,00
	0,00
	343,20
	9 422 401,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	751. 
	пос. Светлый, 

пер. Школьный, 2
	311,50
	8 552 092,00
	0,00
	0,00
	311,50
	8 552 092,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	752. 
	пос. Светлый, 

пер. Школьный, 4
	308,80
	8 477 964,00
	0,00
	0,00
	308,80
	8 477 964,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	753. 
	пос. Светлый, 

ул. Строителей, 18
	310,80
	8 532 874,00
	0,00
	0,00
	310,80
	8 532 874,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	754. 
	пос. Светлый, 

ул. Строителей, 20
	311,10
	8 541 110,00
	0,00
	0,00
	311,10
	8 541 110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	755. 
	пос. Светлый, 

ул. Строителей, 22
	309,50
	8 497 183,00
	0,00
	0,00
	309,50
	8 497 183,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	756. 
	пос. Светлый, 

ул. Чкалова, 9
	313,00
	8 593 274,00
	0,00
	0,00
	313,00
	8 593 274,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Степановский сельсовет Оренбургского района


	538,60
	15 134 660,00
	538,60
	15 134 660,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	757. 
	х. Степановский, 

ул. Комсомольская, 38
	186,50
	5 240 650,00
	186,50
	5 240 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	758. 
	х. Степановский, 

ул. Комсомольская, 40
	206,10
	5 791 410,00
	206,10
	5 791 410,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	759. 
	х. Степановский, 

ул. Советская, 22
	146,00
	4 102 600,00
	146,0
	4 102 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	428,20
	12 032 420,00
	0,00
	0,00
	428,20
	12 032 420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	760. 
	с. Ташла, 

ул. Советская, 142
	428,20
	12 032 420,00
	0,00
	0,00
	428,20
	12 032 420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	1016,90
	28 574 890,00
	0,00
	0,00
	1016,90
	28 574 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	761. 
	с. Тоцкое, 

пер. Базарный, 5
	266,90
	7 499 890,00
	0,00
	0,00
	266,90
	7 499 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	762. 
	с. Тоцкое, 

пер. Магнитский, 10
	94,40
	2 652 640,00
	0,00
	0,00
	94,40
	2 652 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	763. 
	с. Тоцкое, 

пер. Маяковского, 10
	89,60
	2 517 760,00
	0,00
	0,00
	89,60
	2 517 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	764. 
	с. Тоцкое, 

пер. Речной, 2
	103,60
	2 911 160,00
	0,00
	0,00
	103,60
	2 911 160.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	765. 
	с. Тоцкое, 

пер. Речной, 12
	58,70
	1 649 470,00
	0,00
	0,00
	58,70
	1 649 470,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	766. 
	с. Тоцкое, 

пер. Речной, 16
	100,40
	2 821 240,00
	0,00
	0,00
	100,40
	2 821 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	767. 
	с. Тоцкое,  

ул. Западная, 5
	75,50
	2 121 550,00
	0,00
	0,00
	75,50
	2 121 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	768. 
	с. Тоцкое,  

ул. Оренбургская, 10
	53,00
	1 489 300,00
	0,00
	0,00
	53,00
	1 489 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	769. 
	с. Тоцкое,  

ул. Первомайская, 9
	98,50
	2 767 850,00
	0,00
	0,00
	98,50
	2 767 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	770. 
	с. Тоцкое,  

ул. Саратовская, 12
	76,30
	2 144 030,00
	0,00
	0,00
	76,30
	2 144 030,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	374,20
	10 515 020,00
	0,00
	0,00
	374,20
	10 515 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	771. 
	пос. Ясная Поляна, 
ул. Комарова, 6
	374,20
	10 515 020,00
	0,00
	0,00
	374,20
	10 515 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2015 года        без финансовой поддержки Фонда
	3989,88
	110 613 299,06
	156,40
	4 571 572,00
	3833,48
	106 041 727,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	200,80
	5 642 480,00
	0,00
	0,00
	200,80
	5 642 480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	772. 
	г. Абдулино, 

ул. Красноармейская, 9
	200,80
	5 642 480,00
	0,00
	0,00
	200,80
	5 642 480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	1369,60
	38 140 892,06
	0,00
	0,00
	1369,60
	38 140 892,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	773. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 11
	391,90
	10 904 403,16
	0,00
	0,00
	391,90
	10 904 403,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	774. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 25
	168,00
	4 684 863,61
	0,00
	0,00
	168,00
	4 684 863,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	775. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 28
	273,40
	7 615 487,92
	0,00
	0,00
	273,40
	7 615 487,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	776. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 32
	212,80
	5 924 104,45
	0,00
	0,00
	212,80
	5 924 104,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	777. 
	пос. Ириклинский,

ул. Ленина, 42
	182,80
	5 102 104,50
	0,00
	0,00
	182,80
	5 102 104,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	778. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 8
	140,70
	3 909 928,42
	0,00
	0,00
	140,70
	3 909 928,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Медногорск
	1754,78
	47 400 746,00
	0,00
	0,00
	1754,78
	47 400 746,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	779. 
	г. Медногорск, 

пер. Коммунальный,  3
	131,30
	3 678 290,00
	0,00
	0,00
	131,30
	3 678 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	780. 
	г. Медногорск, 

пер. Тульский, 25
	14,30
	401 830,00
	
	
	14,30
	401 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	781. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 32
	46,90
	1 317 890,00
	0,00
	0,00
	46,90
	1 317 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	782. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 5
	189,90
	5 145 110,00
	0,00
	0,00
	189,90
	5 145 110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	783. 
	г. Медногорск, 

ул. Горняков, 9
	54,60
	1 534 260,00
	0,00
	0,00
	54,60
	1 534 260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	784. 
	г. Медногорск, 

ул. Кирова, 14
	52,80
	1 455 580,00
	0,00
	0,00
	52,80
	1 455 580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	785. 
	г. Медногорск,

ул. Коминтерна, 14
	316,65
	8 736 290,00
	0,00
	0,00
	316,65
	8 736 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	786. 
	г. Медногорск, 

ул. Кооперативная, 1
	52,95
	1 472 440,00
	0,00
	0,00
	52,95
	1 472 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	787. 
	г. Медногорск,

ул. Октябрьская, 1
	44,80
	1 219 540,00
	0,00
	0,00
	44,80
	1 219 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	788. 
	г. Медногорск, 

ул. Октябрьская, 5
	159,10
	4 397 650,00
	0,00
	0,00
	159,10
	4 397 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	789. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 4
	103,10
	2 790 330,00
	0,00
	0,00
	103,10
	2 790 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	790. 
	г. Медногорск, 

ул. Пионеров, 8
	167,30
	4 701 130,00
	0,00
	0,00
	167,30
	4 701 130,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	791. 
	г. Медногорск, 

ул. Свободы, 6
	54,20
	1 498 758,00
	0,00
	0,00
	54,20
	1 498 758,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	792. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 53
	17,93
	495 806,00
	0,00
	0,00
	17,93
	495 806,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	793. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 55
	54,20
	1 523 020,00
	0,00
	0,00
	54,20
	1 523 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	794. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 57
	41,60
	1 166 150,00
	0,00
	0,00
	41,60
	1 166 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	795. 
	г. Медногорск,

ул. Тульская, 6
	253,15
	5 866 672,00
	0,00
	0,00
	253,15
	5 866 672,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	664,70
	19 429 181,00
	156,40
	4 571 572,00
	508,30
	14 857 609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	796. 
	г. Оренбург,                   ул. Конституции СССР, 24/3
	664,70
	19 429 181,00
	156,40
	4 571 572,00
	508,30
	14 857 609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2016 года, в том числе
	56956,17
	1 634 566 270,17
	24355,28
	711 904 834,40
	25552,73
	742 871 987,26
	1196,00
	27 733 901,87
	5712,56
	152 055 546,64
	0,00
	0,00
	139,60
	0,00

	Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда
	56339,97
	1 620 635 252,17
	24355,28
	711 904 834,40
	25339,33
	736 634 305,26
	1196,00
	27 733 901,87
	5449,36
	144 362 210,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	692,80
	20 239 143,00
	0,00
	0,00
	595,10
	17 383 372,00
	0,00
	0,00
	97,70
	2 855 771,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	797. 
	г. Абдулино,

ул. Панфиловцев, 7
	48,50
	1 417 655,00
	0,00
	0,00
	48,50
	1 417 655,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	798. 
	г. Абдулино,

ул. Коммунистическая, 59
	132,10
	3 861 283,00
	0,00
	0,00
	132,10
	3 861 283,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	799. 
	г. Абдулино,

ул. Куйбышева, 7
	86,00
	2 513 780,00
	0,00
	0,00
	86,00
	2 513 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	800. 
	г. Абдулино,

ул. Л. Толстого, 26
	77,20
	2 256 556,00
	0,00
	0,00
	77,20
	2 256 556,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	801. 
	г. Абдулино, 

ул. Революционная, 50
	92,40
	2 700 852,00
	0,00
	0,00
	31,30
	914 899,00
	0,00
	0,00
	61,10
	1 785 953,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	802. 
	г. Абдулино,

ул. Чапаева, 8
	39,30
	1 148 739,00
	0,00
	0,00
	39,30
	1 148 739,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	803. 
	г. Абдулино,

ул. Чкалова, 173
	58,30
	1 704 109,00
	0,00
	0,00
	21,70
	634 291,00
	0,00
	0,00
	36,60
	1 069 818,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	804. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 114
	95,30
	2 785 619,00
	0,00
	0,00
	95,30
	2 785 619,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	805. 
	г. Абдулино,

ул. Заречная, 124
	63,70
	1 850 550,00
	0,00
	0,00
	63,70
	1 850 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ
	3151,10
	85 157 722,65
	0,00
	0,00
	2541,90
	70 279 750,36
	609,20
	14 877 972,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	806. 
	пос. Ириклинский,

ул. Комсомольская, 4
	397,40
	10 782 954,85
	0,00
	0,00
	308,30
	8 828 418,73
	89,10
	1 954 536,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	807. 
	пос. Ириклинский,

ул. Комсомольская, 6
	396,70
	11 040 148,14
	0,00
	0,00
	352,20
	9 904 923,21
	44,50
	1 135 224,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	808. 
	пос. Ириклинский,

ул. Первомайская, 8
	396,20
	10 613 777,88
	0,00
	0,00
	255,80
	7 234 926,00
	140,40
	3 378 851,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	809. 
	пос. Ириклинский,

ул. Пушкина, 10
	399,50
	10 538 112,71
	0,00
	0,00
	256,30
	6 891 993,98
	143,20
	3 646 118,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	810. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 12
	398,90
	11 065 269,31
	0,00
	0,00
	398,90
	11 065 269,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	811. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 16
	407,50
	407,50
	0,00
	0,00
	323,50
	8 645 569,58
	84,00
	2 062 129,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	812. 
	пос. Ириклинский,

ул. Советская, 2
	396,10
	11 208 407,85
	0,00
	0,00
	396,10
	11 208 407,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	813. 
	пос. Ириклинский,

ул. Строителей, 15
	358,80
	9 201 352,91
	0,00
	0,00
	250,80
	6 500 241,00
	108,00
	2 701 111,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию г. Новотроицк
	1258,40
	21 626 600,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,70
	1 581 060,66
	1164,70
	20 045 539,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	814. 
	г. Новотроицк, 

ул. Ломоносова, 18
	374,10
	6 940 732,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,80
	783 161,71
	334,30
	6 157 570,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	815. 
	г. Новотроицк,

ул. Мира, 17а
	757,00
	13 019 960,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	757,00
	13 019 960,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	816. 
	г. Новотроицк, 

ул. В. Красновой, 3
	127,30
	1 665 907,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,90
	797 898,95
	73,40
	868 008,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию г. Оренбург
	40617,92
	1 187 261 801,60
	24141,68
	705 661 306,40
	15105,74
	441 540 780,20
	0,00
	0,00
	1370,50
	40 059 715,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	817. 
	г. Оренбург,         пер. Алексеевский, 12/1, литера А
	283,40
	8 283 782,00
	283,40
	8 283 782,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	818. 
	г. Оренбург,

пер. Бухарский, 14/9, литеры А1А2А3
	128,70
	3 761 901,00
	128,70
	3 761 901,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	819. 
	г. Оренбург,

пер. Гугучкинский, 14, литера А
	48,20
	1 408 886,00
	34,60
	1 011 358,00
	13,60
	397 528,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	820. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 17–19, литера А1
	86,60
	2 531 318,00
	86,60
	2 531 318,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	821. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 17–19, литера А2
	164,30
	4 802 489,00
	0,00
	0,00
	164,30
	4 802 489,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	822. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 25, литеры АА1А2
	32,90
	961 667,00
	22,50
	657 675,00
	10,40
	303 992,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	823. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 25,  литеры БВ
	81,90
	2 393 937,00
	81,90
	2 393 937,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	824. 
	г. Оренбург,

пер. Диспансерный, 6, литеры АА1А2
	74,10
	2 165 943,00
	36,90
	1 078 587,00
	37,20
	1 087 356,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	825. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 23, литера А3
	128,50
	3 756 055,00
	90,60
	2 648 238,00
	37,90
	1 107 817,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	826. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 23, литеры АА1А2А4А5
	43,00
	1 256 890,00
	21,60
	631 368,00
	21,40
	625 522,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	827. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 29, литера А1
	236,40
	6 909 972,00
	171,62
	5 016 452,60
	64,78
	1 893 519,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	828. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 31, литеры АА1
	132,60
	3 875 898,00
	109,25
	3 193 377,50
	23,35
	682 520,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	829. 
	г. Оренбург,

пер. Ивановский, 5, литера А
	201,40
	5 886 922,00
	85,60
	2 502 088,00
	71,20
	2 081 176,00
	0,00
	0,00
	44,60
	1 303 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	830. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 10, литеры АА1А2
	63,60
	1 859 028,00
	46,20
	1 350 426,00
	17,40
	508 602,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	831. 
	г. Оренбург,

пер. Казарменный, 24, литеры АА1А2
	79,40
	2 320 862,00
	0,00
	0,00
	79,40
	2 320 862,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	832. 
	г. Оренбург,

пер. Каширина, 15, литера А
	137,60
	4 022 048,00
	99,40
	2 905 462,00
	38,20
	1 116 586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	833. 
	г. Оренбург,

пер. Каширина, 19/12, литеры АА1
	316,50
	9 251 295,00
	135,80
	3 969 434,00
	180,70
	5 281 861,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	834. 
	г. Оренбург,

пер. Коммунальный, 5, литера А
	194,20
	5 676 466,00
	19,30
	564 139,00
	174,90
	5 112 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	835. 
	г. Оренбург,

пер. Коммунальный, 9, литеры АБ
	333,70
	9 754 051,00
	202,34
	5 914 398,20
	131,36
	3 839 652,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	836. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-

Торговый, 1/30/2, литеры АА1А2Б
	103,50
	3 025 305,00
	89,51
	2 616 377,30
	13,99
	408 927,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	837. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры ГГ1Г2
	393,40
	11 499 082,00
	190,10
	5 556 623,00
	203,30
	5 942 459,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	838. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-Торговый, 4, 

литеры АА1
	141,80
	4 144 814,00
	0,00
	0,00
	50,50
	1 476 115,00
	0,00
	0,00
	91,30
	2 668 699,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	839. 
	г. Оренбург,

пер. Мало-Торговый, 6, 

литеры АА1А2А3А4А5А6
	108,90
	3 183 147,00
	88,50
	2 586 855,00
	20,40
	596 292,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	840. 
	г. Оренбург,

пер. Мастерской, 2/24/1, литера Б
	47,10
	1 376 733,00
	47,10
	1 376 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	841. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 1, литеры АА1А2А3
	104,10
	3 042 843,00
	38,00
	1 110 740,00
	66,10
	1 932 103,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	842. 
	г. Оренбург,

пер. Мельничный, 7, литера А1
	27,80
	812 594,00
	0,00
	0,00
	27,80
	812 594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	843. 
	г. Оренбург,

пер. Морозовский, 2/16, литеры АА8
	31,10
	909 053,00
	0,00
	0,00
	31,10
	909 053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	844. 
	г. Оренбург,

пер. Озерный, 14/12, литера А
	90,70
	2 651 161,00
	25,00
	730 750,00
	65,70
	1 920 411,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	845. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 53/57, литеры АА1Б
	69,20
	2 022 716,00
	15,00
	438 450,00
	54,20
	1 584 266,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	846. 
	г. Оренбург,

пер. Селивановский, 61/13, литеры АА1
	159,90
	4 673 877,00
	159,90
	4 673 877,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	847. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 13, литеры АА1
	45,00
	1 315 350,00
	45,00
	1 315 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	848. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 15а, литера А
	46,80
	1 367 964,00
	31,20
	911 976,00
	15,60
	455 988,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	849. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 15, литера А
	623,00
	18 210 290,00
	430,50
	12 583 515,00
	192,50
	5 626 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	850. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 17, литера А
	408,40
	11 937 532,00
	234,10
	6 842 743,00
	174,30
	5 094 789,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	851. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19а, литера А
	328,70
	9 607 901,00
	202,00
	5 904 460,00
	85,30
	2 493 319,00
	0,00
	0,00
	41,40
	1 210 122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	852. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 19, литера А
	304,90
	8 912 227,00
	216,90
	6 339 987,00
	88,00
	2 572 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	853. 
	г. Оренбург,

пер. Станочный, 20, литера А1
	251,70
	7 357 191,00
	251,70
	7 357 191,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	854. 
	г. Оренбург,

пер. Трофимовский, 3, литера А
	427,70
	12 501 671,00
	258,70
	7 561 801,00
	169,00
	4 939 870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	855. 
	г. Оренбург,

пер. Трофимовский, 3, литера Б
	96,20
	2 811 926,00
	51,80
	1 514 114,00
	44,40
	1 297 812,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	856. 
	г. Оренбург,

пер. Трофимовский, 8/1, литера А
	28,80
	841 824,00
	0,00
	0,00
	28,80
	841 824,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	857. 
	г. Оренбург,

пер. Тупой, 24, литеры АА1
	127,80
	3 735 594,00
	120,70
	3 528 061,00
	7,10
	207 533,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	858. 
	г. Оренбург,

пер. Тупой, 30/69, литеры АА1
	78,40
	2 291 632,00
	33,80
	987 974,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,60
	1 303 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	859. 
	г. Оренбург,

пер. Шевченко, 16а, литера А
	257,40
	7 523 802,00
	135,40
	3 957 742,00
	122,00
	3 566 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	860. 
	г. Оренбург,

пер. Южный, 10/1, литеры АБб
	96,00
	2 806 080,00
	0,00
	0,00
	64,10
	1 873 643,00
	0,00
	0,00
	31,90
	932 437,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	861. 
	г. Оренбург,

пер. Южный, 6/1, литера А
	290,90
	8 503 007,00
	261,20
	7 634 876,00
	29,70
	868 131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	862. 
	г. Оренбург,

пер. Южный, 6/1, литера Б
	177,70
	5 194 171,00
	61,10
	1 785 953,00
	116,60
	3 408 218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	863. 
	г. Оренбург,

просп.  Братьев Коростелевых, 65а, литеры АА1
	49,10
	1 435 193,00
	49,10
	1 435 193,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	864. 
	г. Оренбург,

просп.  Братьев Коростелевых, 68, литера А1
	29,10
	850 593,00
	29,10
	850 593,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	865. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 14, литера А2
	310,90
	9 087 607,00
	247,70
	7 240 271,00
	63,20
	1 847 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	866. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 18, литера А
	105,30
	3 077 919,00
	63,50
	1 856 105,00
	41,80
	1 221 814,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	867. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 20, литера А
	155,20
	4 536 496,00
	88,90
	2 598 547,00
	66,30
	1 937 949,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	868. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 22, литера А
	560,80
	16 392 184,00
	267,40
	7 816 102,00
	293,40
	8 576 082,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	869. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 26, литера А
	83,60
	2 443 628,00
	0,00
	0,00
	83,60
	2 443 628,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	870. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 28, литера А
	188,80
	5 518 624,00
	71,30
	2 084 099,00
	117,50
	3 434 525,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	871. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 30, литера А
	132,40
	3 870 052,00
	30,50
	891 515,00
	101,90
	2 978 537,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	872. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 32, литера А
	240,60
	7 032 738,00
	120,70
	3 528 061,00
	119,90
	3 504 677,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	873. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 34, литера А
	263,50
	7 702 105,00
	55,20
	1 613 496,00
	208,30
	6 088 609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	874. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 36, литера А
	151,20
	4 419 576,00
	75,00
	2 192 250,00
	76,20
	2 227 326,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	875. 
	г. Оренбург,

просп. Гагарина, 38, литера А
	129,00
	3 770 670,00
	101,00
	2 952 230,00
	28,00
	818 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	876. 
	г. Оренбург,

пр. Коммунаров, 

22–22а–20, 

литеры А2А3
	517,20
	15 117 756,00
	362,90
	10 607 567,00
	154,30
	4 510 189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	877. 
	г. Оренбург,

пр. Коммунаров, 

43/93, литеры ВВ1
	131,40
	3 840 822,00
	82,40
	2 408 552,00
	49,00
	1 432 270,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	878. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3а, литера А
	63,90
	1 867 797,00
	63,90
	1 867 797,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	879. 
	г. Оренбург,

пр. Кривцова 1-й, 3, литера А
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	880. 
	г. Оренбург,

ул. 8 Марта, 33/9, литера А
	104,80
	3 063 304,00
	104,80
	3 063 304,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	881. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 17/32, литеры АА1А2А3ББ1Б2Б3
	66,90
	1 955 487,00
	66,90
	1 955 487,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	882. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 25/36, литеры А4А5
	85,20
	2 490 396,00
	85,20
	2 490 396,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	883. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 44/11, литеры АА1А2А3В
	224,10
	6 550 443,00
	127,48
	3 726 240,40
	96,62
	2 824 202,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	884. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 46/13, литеры АА1А2ВВ1
	102,20
	2 987 306,00
	102,20
	2 987 306,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	885. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры АА1
	458,20
	13 393 186,00
	225,40
	6 588 442,00
	161,20
	4 711 876,00
	0,00
	0,00
	71,60
	2 092 868,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	886. 
	г. Оренбург,

ул. 9 Января, 5/16, литеры ББ1В
	173,60
	5 074 328,00
	173,60
	5 074 328,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	887. 
	г. Оренбург,

ул. Абдрашитова, 103, литеры АА2
	137,30
	4 013 279,00
	111,80
	3 267 914,00
	25,50
	745 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	888. 
	г. Оренбург,

ул. Амурская, 83, литера А
	123,00
	3 595 290,00
	27,90
	815 517,00
	95,10
	2 779 773,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	889. 
	г. Оренбург,

ул. Брыкина, 12, литера В
	83,80
	2 449 474,00
	83,80
	2 449 474,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	890. 
	г. Оренбург,

ул. Бурзянцева, 7/12, литера А
	32,30
	944 129,00
	32,30
	944 129,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	891. 
	г. Оренбург,

ул. Восточная, 2/2, литера А3
	53,90
	1 575 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,90
	1 575 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	892. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 15/6, литера А
	398,40
	11 645 232,00
	281,10
	8 216 553,00
	117,30
	3 428 679,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	893. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 18/8, литеры АА1
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	894. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 20/13, литеры АА1
	175,50
	5 129 865,00
	175,50
	5 129 865,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	895. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 86, литеры А2А3А4
	191,30
	5 591 699,00
	166,60
	4 869 718,00
	24,70
	721 981,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	896. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 86, литеры АА1
	342,00
	9 996 660,00
	287,70
	8 409 471,00
	54,30
	1 587 189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	897. 
	г. Оренбург,

ул. Григорьевская, 93, литера А
	53,80
	1 572 574,00
	0,00
	0,00
	53,80
	1 572 574,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	898. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 12а, литера А
	38,50
	1 125 355,00
	38,50
	1 125 355,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	899. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 24, литеры АА1А2
	86,10
	2 516 703,00
	0,00
	0,00
	42,90
	1 253 967,00
	0,00
	0,00
	43,20
	1 262 736,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	900. 
	г. Оренбург,

ул. Елькинская, 44/13, литера Б
	191,20
	5 588 776,00
	101,60
	2 969 768,00
	89,60
	2 619 008,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	901. 
	г. Оренбург,

ул. Зиминская, 40, литера А
	75,90
	2 218 557,00
	0,00
	0,00
	75,90
	2 218 557,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	902. 
	г. Оренбург,

ул. Зиминская, 7, литеры КК1
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	42,40
	1 239 352,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	903. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 45, литера А
	104,30
	3 048 689,00
	57,70
	1 686 571,00
	46,60
	1 362 118,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	904. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 50/70, литеры АЕ
	94,30
	2 756 389,00
	73,60
	2 151 328,00
	20,70
	605 061,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	905. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская,    52–54/49, 

литеры АА1
	24,50
	716 135,00
	24,50
	716 135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	906. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 63/4, литера А
	180,90
	5 287 707,00
	77,70
	2 271 171,00
	103,20
	3 016 536,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	907. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 65, литеры АА1А2
	31,90
	932 437,00
	31,90
	932 437,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	908. 
	г. Оренбург,

ул. Казаковская, 68, литеры АА2
	74,50
	2 177 635,00
	64,40
	1 882 412,00
	10,10
	295 223,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	909. 
	г. Оренбург,

ул. Караваева Роща, 36, литера А
	169,40
	4 951 562,00
	87,58
	2 559 963,40
	81,82
	2 391 598,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	910. 
	г. Оренбург,

ул. Караваева Роща, 38, литера А
	28,40
	830 132,00
	28,40
	830 132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	911. 
	г. Оренбург,

ул. Караван-Сарайская, 40/96, литеры АБ
	36,10
	1 055 203,00
	0,00
	0,00
	36,10
	1 055 203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	912. 
	г. Оренбург,

ул. Караван-Сарайская, 42, 

литера А
	62,30
	1 821 029,00
	0,00
	0,00
	62,30
	1 821 029,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	913. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 13, литера А
	177,27
	5 181 602,10
	60,17
	1 758 769,10
	117,10
	3 422 833,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	914. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 17, литера А
	66,40
	1 940 872,00
	66,40
	1 940 872,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	915. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 19, литера А
	335,60
	9 809 588,00
	198,70
	5 808 001,00
	136,90
	4 001 587,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	916. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 21, литера А
	286,20
	8 365 626,00
	286,20
	8 365 626,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	917. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 23, литера А
	251,60
	7 354 268,00
	238,80
	6 980 124,00
	12,80
	374 144,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	918. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 27, литера А
	70,70
	2 066 561,00
	0,00
	0,00
	70,70
	2 066 561,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	919. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 31, литера А
	368,88
	10 782 362,40
	336,45
	9 834 433,50
	32,43
	947 928,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	920. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 33, литера А1
	119,30
	3 487 139,00
	119,30
	3 487 139,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	921. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 35, литера А2
	361,60
	10 569 568,00
	190,60
	5 571 238,00
	171,00
	4 998 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	922. 
	г. Оренбург,

ул. Карагандинская, 37, литера А3
	316,10
	9 239 603,00
	96,00
	2 806 080,00
	220,10
	6 433 523,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	923. 
	г. Оренбург,

ул. Кирова, 

1–3/32/2, литера А
	315,10
	9 210 373,00
	138,00
	4 033 740,00
	177,10
	5 176 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	924. 
	г. Оренбург,

ул. Кирова,

1–3/32/2, литера А1
	261,90
	7 655 337,00
	82,60
	2 414 398,00
	179,30
	5 240 939,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	925. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 25/65, литера А
	25,20
	736 596,00
	0,00
	0,00
	25,20
	736 596,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	926. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 25/65, литеры А1А2
	298,80
	8 733 924,00
	176,50
	5 159 095,00
	122,30
	3 574 829,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	927. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 70/169, литера А
	79,20
	2 315 016,00
	79,20
	2 315 016,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	928. 
	г. Оренбург,

ул. Кичигина, 83, литеры АА1
	79,30
	2 317 939,00
	53,80
	1 572 574,00
	25,50
	745 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	929. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 20а/28–30,

литеры АА1А2А7
	88,60
	2 589 778,00
	50,40
	1 473 192,00
	38,20
	1 116 586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	930. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 41/7,

литера А2
	121,90
	3 563 137,00
	0,00
	0,00
	95,60
	2 794 388,00
	0,00
	0,00
	26,30
	768 749,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	931. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 41/7,

литеры АА3АА4А5А6
	219,70
	6 421 831,00
	104,00
	3 039 920,00
	115,70
	3 381 911,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	932. 
	г. Оренбург,

ул. Кобозева, 9/19, литеры АА1А2
	125,00
	3 653 750,00
	61,90
	1 809 337,00
	63,10
	1 844 413,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	933. 
	г. Оренбург,

ул. Кольцевая, 27, литера А
	276,80
	8 090 864,00
	181,20
	5 296 476,00
	95,60
	2 794 388,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	934. 
	г. Оренбург,

ул. Кольцевая, 29, литера А
	112,70
	3 294 221,00
	72,60
	2 122 098,00
	40,10
	1 172 123,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	935. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 105/85, литеры А1А
	29,00
	847 670,00
	29,00
	847 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	936. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 113/79, литеры АА1
	93,70
	2 738 851,00
	52,20
	1 525 806,00
	41,50
	1 213 045,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	937. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 113/79, литера Б
	27,80
	812 594,00
	27,80
	812 594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	938. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 159/70, литеры АА1А2А3
	54,20
	1 584 266,00
	0,00
	0,00
	54,20
	1 584 266,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	939. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 20/38/17, литеры А1А3А6А9А4
	65,10
	1 902 873,00
	45,40
	1 327 042,00
	19,70
	575 831,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	940. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 24/21, литеры АА1А2А3А4А5
	20,10
	587 523,00
	0,00
	0,00
	20,10
	587 523,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	941. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 5/18, литеры АА1А2А3А4
	176,80
	5 167 864,00
	129,56
	3 787 038,80
	47,24
	1 380 825,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	942. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 5/18, литеры ББ1
	251,40
	7 348 422,00
	63,80
	1 864 874,00
	44,70
	1 306 581,00
	0,00
	0,00
	142,90
	4 176 967,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	943. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 76/22, литера А
	95,80
	2 800 234,00
	55,10
	1 610 573,00
	40,70
	1 189 661,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	944. 
	г. Оренбург,

ул. Комсомольская, 79
	164,60
	4 811 258,00
	84,80
	2 478 704,00
	79,80
	2 332 554,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	945. 
	г. Оренбург,

ул. Корецкой, 4, 
литера А
	32,00
	935 360,00
	0,00
	0,00
	32,00
	935 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	946. 
	г. Оренбург,

ул. Корецкой, 4, 
литера Б
	216,30
	6 322 449,00
	182,80
	5 343 244,00
	15,30
	447 219,00
	0,00
	0,00
	18,20
	531 986,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	947. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская,  32, литера А1
	141,70
	4 141 891,00
	116,20
	3 396 526,00
	25,50
	745 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	948. 
	г. Оренбург, 

ул. Краснодарская,  36, литера А3
	90,90
	2 657 007,00
	64,00
	1 870 720,00
	26,90
	786 287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	949. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 29/29/32, 

литеры А1А2
	153,00
	4 472 190,00
	93,90
	2 744 697,00
	59,10
	1 727 493,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	950. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 32/31, литеры АА1А2
	42,50
	1 242 275,00
	0,00
	0,00
	42,50
	1 242 275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	951. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 33, литера Б
	206,30
	6 030 149,00
	108,80
	3 180 224,00
	97,50
	2 849 925,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	952. 
	г. Оренбург,

ул. Краснознаменная, 35, литеры АА1
	248,10
	7 251 963,00
	35,80
	1 046 434,00
	212,30
	6 205 529,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	953. 
	г. Оренбург,

ул. Кривцова, 5, 
литера А1
	123,60
	3 612 828,00
	0,00
	0,00
	75,40
	2 203 942,00
	0,00
	0,00
	48,20
	1 408 886,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	954. 
	г. Оренбург,

ул. Кривцова, 7, 
литера А2
	159,80
	4 670 954,00
	159,80
	4 670 954,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	955. 
	г. Оренбург,

ул. Кривцова, 9, 
литера А3
	306,20
	8 950 226,00
	306,20
	8 950 226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	956. 
	г. Оренбург,

ул. Ленинская,            49–51, литеры АА1Б1
	105,20
	3 074 996,00
	105,20
	3 074 996,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	957. 
	г. Оренбург,

ул. Литейная, 45, литера А9
	81,10
	2 370 553,00
	81,10
	2 370 553,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	958. 
	г. Оренбург,

ул. Литейная, 47, литера А8
	173,00
	5 056 790,00
	103,80
	3 034 074,00
	69,20
	2 022 716,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	959. 
	г. Оренбург,

ул. Литейная, 51, литера А7
	629,90
	18 411 977,00
	423,70
	12 384 751,00
	170,40
	4 980 792,00
	0,00
	0,00
	35,80
	1 046 434,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	960. 
	г. Оренбург,

ул. Маврицкого, 41, литеры АА1
	44,70
	1 306 581,00
	44,70
	1 306 581,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	961. 
	г. Оренбург,

пер. Маврицкого, 43/22, литеры АА1
	91,10
	2 662 853,00
	91,10
	2 662 853,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	962. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,  
2–4, литера А
	90,00
	2 630 700,00
	0,00
	0,00
	90,00
	2 630 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	963. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская,  
2–4, литеры А4А8
	187,80
	5 489 394,00
	115,10
	3 364 373,00
	72,70
	2 125 021,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	964. 
	г. Оренбург,

ул. Малышевская, 28, литеры АА1А4
	150,10
	4 387 423,00
	75,30
	2 201 019,00
	32,00
	935 360,00
	0,00
	0,00
	42,80
	1 251 044,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	965. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 12/15, литеры А1ВВ1В2В5
	119,20
	3 484 216,00
	0,00
	0,00
	119,20
	3 484 216,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	966. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 12/15, литера Б
	91,10
	2 662 853,00
	44,50
	1 300 735,00
	46,60
	1 362 118,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	967. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 
17/3–5/14, 
литеры БЖДЕ
	219,70
	6 421 831,00
	160,60
	4 694 338,00
	59,10
	1 727 493,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	968. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 19/6, литеры АА1А2
	302,00
	8 827 460,00
	120,40
	3 519 292,00
	181,60
	5 308 168,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	969. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 23, литеры А1А2А3А4
	23,30
	681 059,00
	0,00
	0,00
	23,30
	681 059,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	970. 
	г. Оренбург,

ул. М. Горького, 32, литера А
	54,30
	1 587 189,00
	54,30
	1 587 189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	971. 
	г. Оренбург,

ул. Милиционерская, 1/4, литеры АА1 
	288,50
	8 432 855,00
	118,28
	3 457 324,40
	170,22
	4 975 530,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	972. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная,16, 
литера А
	101,90
	2 978 537,00
	35,10
	1 025 973,00
	66,80
	1 952 564,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	973. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 1, 
литера А
	49,20
	1 438 116,00
	34,10
	996 743,00
	15,10
	441 373,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	974. 
	г. Оренбург,

ул. Нагорная, 3, 
литера А
	198,60
	5 805 078,00
	99,12
	2 897 277,60
	99,48
	2 907 800,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	975. 
	г. Оренбург,

ул. Октябрьская, 4, литера А
	165,30
	4 831 719,00
	15,10
	441 373,00
	150,20
	4 390 346,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	976. 
	г. Оренбург,

ул. Орджоникидзе, 143/112, литеры АА1
	418,20
	12 223 986,00
	58,60
	1 712 878,00
	359,60
	10 511 108,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	977. 
	г. Оренбург,

ул. Орджоникидзе, 20, литеры АА1А2
	116,30
	3 399 449,00
	92,00
	2 689 160,00
	24,30
	710 289,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	978. 
	г. Оренбург,

ул. Орджоникидзе, 88/51, литера Б
	76,30
	2 230 249,00
	34,60
	1 011 358,00
	41,70
	1 218 891,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	979. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 166/97, литеры АА1А2
	43,00
	1 256 890,00
	43,00
	1 256 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	980. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 23, 
литеры АА1А2А3А4
	71,20
	2 081 176,00
	71,20
	2 081 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	981. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 24, 
литеры АА1А2
	22,90
	669 367,00
	0,00
	0,00
	22,90
	669 367,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	982. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 31/51, литеры АА2
	22,10
	645 983,00
	22,10
	645 983,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	983. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 36–38, литеры А1А2
	102,60
	2 998 998,00
	67,60
	1 975 948,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	1 023 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	984. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова, 42–44, литера А
	150,99
	4 413 437,70
	120,90
	3 533 907,00
	30,09
	879 530,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	985. 
	г. Оренбург,

ул. Орлова,

48–50/94, литера В
	83,20
	2 431 936,00
	36,50
	1 066 895,00
	46,70
	1 365 041,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	986. 
	г. Оренбург,

ул. Островского, 22/71, литеры АА2А3А4А5А6
	17,90
	523 217,00
	0,00
	0,00
	17,90
	523 217,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	987. 
	г. Оренбург,

ул. Островского, 44, литера А
	63,00
	1 841 490,00
	63,00
	1 841 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	988. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 42/25, литера А
	215,40
	6 296 142,00
	33,50
	979 205,00
	181,90
	5 316 937,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	989. 
	г. Оренбург,

ул. Павловская, 50, литера А
	180,20
	5 267 246,00
	163,00
	4 764 490,00
	17,20
	502 756,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	990. 
	г. Оренбург,

ул. Парижской 
Коммуны, 21, 
литера А
	18,50
	540 755,00
	0,00
	0,00
	18,50
	540 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	991. 
	г. Оренбург,

ул. Парижской 
Коммуны, 92, литера Б
	20,20
	590 446,00
	0,00
	0,00
	20,20
	590 446,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	992. 
	г. Оренбург,

ул. Пионерская, 5, литеры АА1
	219,90
	6 427 677,00
	65,70
	1 920 411,00
	103,80
	3 034 074,00
	0,00
	0,00
	50,40
	1 473 192,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	993. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 24, литера А
	42,30
	1 236 429,00
	42,30
	1 236 429,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	994. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 32, литера А
	107,20
	3 133 456,00
	70,30
	2 054 869,00
	36,90
	1 078 587,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	995. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 34, литера А
	221,30
	6 468 599,00
	103,70
	3 031 151,00
	117,60
	3 437 448,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	996. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 38, литера А
	261,20
	7 634 876,00
	103,70
	3 031 151,00
	157,50
	4 603 725,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	997. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 40, литера А4
	137,10
	4 007 433,00
	137,10
	4 007 433,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	998. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 42, литера А5
	115,20
	3 367 296,00
	24,20
	707 366,00
	91,00
	2 659 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	999. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 44, литера А6
	281,50
	8 228 245,00
	174,60
	5 103 558,00
	106,90
	3 124 687,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1000. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 46, литера А7
	323,60
	9 458 828,00
	197,00
	5 758 310,00
	126,60
	3 700 518,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1001. 
	г. Оренбург,

ул. Полигонная, 48, литера А8
	300,20
	8 774 846,00
	53,90
	1 575 497,00
	246,30
	7 199 349,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1002. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 101/121, литеры АА1А2
	305,50
	8 929 765,00
	136,10
	3 978 203,00
	169,40
	4 951 562,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1003. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 18/31 литеры АА1
	237,10
	6 930 433,00
	54,20
	1 584 266,00
	182,90
	5 346 167,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1004. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 18/31 литеры ББ1Б2
	92,40
	2 700 852,00
	92,40
	2 700 852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1005. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 63, 
литеры АА2
	130,00
	3 799 900,00
	76,80
	2 244 864,00
	53,20
	1 555 036,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1006. 
	г. Оренбург,

ул. Попова, 65а–65б, литеры АА1
	44,60
	1 303 658,00
	44,60
	1 303 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1007. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 14, литеры АА1А2А3
	44,00
	1 286 120,00
	0,00
	0,00
	44,00
	1 286 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1008. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 44/67, литеры АА1А2А3А5
	175,40
	5 126 942,00
	88,50
	2 586 855,00
	86,90
	2 540 087,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1009. 
	г. Оренбург,

ул. Постникова, 46/52, литеры АА1
	52,90
	1 546 267,00
	52,90
	1 546 267,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1010. 
	г. Оренбург,

ул. Правды, 32/15, литера А
	339,10
	9 911 893,00
	315,30
	9 216 219,00
	23,80
	695 674,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1011. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 118/62, литера А1
	219,20
	6 407 216,00
	133,10
	3 890 513,00
	86,10
	2 516 703,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1012. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 118/62, литера А2
	32,20
	941 206,00
	0,00
	0,00
	32,20
	941 206,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1013. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 124/65
	100,50
	2 937 615,00
	52,30
	1 528 729,00
	48,20
	1 408 886,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1014. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 152/79, литера А
	74,30
	2 171 789,00
	29,00
	847 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,30
	1 324 119,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1015. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 155/28, литера А
	163,00
	4 764 490,00
	120,00
	3 507 600,00
	43,00
	1 256 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1016. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 155/28, литера А2
	174,40
	5 097 712,00
	131,30
	3 837 899,00
	43,10
	1 259 813,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1017. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 165–167/27, литеры АА1
	40,30
	1 177 969,00
	40,30
	1 177 969,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1018. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 22, литеры АА1А2А3
	173,10
	5 059 713,00
	133,60
	3 905 128,00
	39,50
	1 154 585,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1019. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 29/44, литеры ЕЕ3
	71,80
	2 098 714,00
	22,00
	643 060,00
	49,80
	1 455 654,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1020. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 38/25, литеры АА1А2
	191,50
	5 597 545,00
	106,80
	3 121 764,00
	84,70
	2 475 781,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1021. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 38/25, литеры ББ1
	189,10
	5 527 393,00
	61,80
	1 806 414,00
	127,30
	3 720 979,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1022. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 57/12, литера А
	346,60
	10 131 118,00
	278,42
	8 138 216,60
	68,18
	1 992 901,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1023. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 57/12, литера Д
	146,30
	4 276 349,00
	146,30
	4 276 349,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1024. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 75, литеры АА1
	77,40
	2 262 402,00
	45,84
	1 339 903,20
	31,56
	922 498,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1025. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 80, литера А
	37,00
	1 081 510,00
	37,00
	1 081 510,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1026. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 92/16, литеры ГГ1
	95,40
	2 788 542,00
	59,20
	1 730 416,00
	36,20
	1 058 126,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1027. 
	г. Оренбург,

ул. Пролетарская, 92/16, литера А
	77,70
	2 271 171,00
	44,30
	1 294 889,00
	33,40
	976 282,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1028. 
	г. Оренбург,

ул. Пугачевская 1-я, 22/1, литеры АА1А2А3
	127,00
	3 712 210,00
	66,20
	1 935 026,00
	60,80
	1 777 184,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1029. 
	г. Оренбург,

ул. Пугачевская 1-я, 5/9, литеры АА1А2
	162,50
	4 749 875,00
	65,13
	1 903 749,90
	20,97
	612 953,10
	0,00
	0,00
	76,40
	2 233 172,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1030. 
	г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 44/17, литера А
	186,60
	5 454 318,00
	162,70
	4 755 721,00
	23,90
	698 597,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1031. 
	г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 48/21/19, литера А
	217,30
	6 351 679,00
	25,50
	745 365,00
	191,80
	5 606 314,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1032. 
	г. Оренбург,

ул. Садовая, 33,

литера А
	366,60
	10 715 718,00
	273,00
	7 979 790,00
	56,70
	1 657 341,00
	0,00
	0,00
	36,90
	1 078 587,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1033. 
	г. Оренбург,

ул. Самолетная, 87а, литера А1
	169,60
	4 957 408,00
	56,40
	1 648 572,00
	113,20
	3 308 836,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1034. 
	г. Оренбург,

ул. Сенная, 3,        литера А
	38,10
	1 113 663,00
	38,10
	1 113 663,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1035. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 106/45, литеры АА2А3А4
	391,38
	11 440 037,40
	254,50
	7 439 035,00
	136,88
	4 001 002,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1036. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 10, литеры АА1А2
	164,60
	4 811 258,00
	86,00
	2 513 780,00
	78,60
	2 297 478,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1037. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 10, литера Б
	305,50
	8 929 765,00
	261,20
	7 634 876,00
	44,30
	1 294 889,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1038. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 112/59, литеры АА1
	200,70
	5 866 461,00
	200,70
	5 866 461,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1039. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 112/59, литеры ВВ1В2
	173,80
	5 080 174,00
	127,42
	3 724 486,60
	46,38
	1 355 687,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1040. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 1б, литеры АА1
	109,20
	3 191 916,00
	35,60
	1 040 588,00
	73,60
	2 151 328,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1041. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 32/17, литеры ВВ1
	270,70
	7 912 561,00
	231,30
	6 760 899,00
	39,40
	1 151 662,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1042. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 32/17, литеры ДМ
	182,90
	5 346 167,00
	118,80
	3 472 524,00
	64,10
	1 873 643,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1043. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 32/17, литера Е
	213,40
	6 237 682,00
	46,20
	1 350 426,00
	167,20
	4 887 256,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1044. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 49/32, литеры АА1
	109,80
	3 209 454,00
	49,90
	1 458 577,00
	59,90
	1 750 877,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1045. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 52/10/39, литера А3
	143,60
	4 197 428,00
	0,00
	0,00
	143,60
	4 197 428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1046. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 57/6, литера А
	154,60
	4 518 958,00
	128,40
	3 753 132,00
	26,20
	765 826,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1047. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 7/6, литеры ББ1Б2
	253,30
	7 403 959,00
	120,90
	3 533 907,00
	132,40
	3 870 052,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1048. 
	г. Оренбург,

ул. Советская, 80/12, литеры АА1
	103,20
	3 016 536,00
	103,20
	3 016 536,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1049. 
	г. Оренбург,

ул. Степная, 50/39, литера А
	88,30
	2 581 009,00
	62,80
	1 835 644,00
	25,50
	745 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1050. 
	г. Оренбург,

ул. Сухарева, 64, 
литера А
	142,40
	4 162 352,00
	71,90
	2 101 637,00
	70,50
	2 060 715,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1051. 
	г. Оренбург,

ул. Ташкентская, 105, литера А
	120,00
	3 507 600,00
	120,00
	3 507 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1052. 
	г. Оренбург,

ул. Терешковой, 17, литера А
	110,50
	3 229 915,00
	86,30
	2 522 549,00
	24,20
	707 366,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1053. 
	г. Оренбург,

ул. Терешковой, 19/21, литеры АА2
	122,40
	3 577 752,00
	30,60
	894 438,00
	91,80
	2 683 314,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1054. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 16/30, литеры ВГД
	92,60
	2 706 698,00
	0,00
	0,00
	92,60
	2 706 698,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1055. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 17, литеры АА1
	81,40
	2 379 322,00
	81,40
	2 379 322,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1056. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 21/38, литера А
	166,70
	4 872 641,00
	146,60
	4 285 118,00
	20,10
	587 523,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1057. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 28, литера Б
	205,20
	5 997 996,00
	146,60
	4 285 118,00
	58,60
	1 712 878,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1058. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 30/1, литера А
	43,20
	1 262 736,00
	0,00
	0,00
	43,20
	1 262 736,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1059. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 48, литеры АА1Б
	88,80
	2 595 624,00
	58,00
	1 695 340,00
	30,80
	900 284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1060. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 62/22, литера А
	232,50
	6 795 975,00
	183,00
	5 349 090,00
	49,50
	1 446 885,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1061. 
	г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 7/26, литеры ВВ2
	128,20
	3 747 286,00
	35,90
	1 049 357,00
	92,30
	2 697 929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1062. 
	г. Оренбург,

ул. Чернореченская, 18/16, литера А
	64,50
	1 885 335,00
	25,74
	752 380,20
	38,76
	1 132 954,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1063. 
	г. Оренбург,

ул. Чернореченская, 27, литера А
	107,90
	3 153 917,00
	61,90
	1 809 337,00
	46,00
	1 344 580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1064. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина,     19/52–54/20, литера В
	57,40
	1 677 802,00
	57,40
	1 677 802,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1065. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина, 19/52–54/20, литеры ЕГ
	208,40
	6 091 532,00
	208,40
	6 091 532,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1066. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина, 31, 

литеры АА1
	117,10
	3 422 833,00
	24,80
	724 904,00
	92,30
	2 697 929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1067. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина, 49–51/7, 

литеры А2А3А4А5
	155,60
	4 548 188,00
	68,40
	1 999 332,00
	87,20
	2 548 856,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1068. 
	г. Оренбург,

ул. Чичерина, 69, 

литеры АА1А2
	431,90
	12 624 437,00
	310,30
	9 070 069,00
	121,60
	3 554 368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1069. 
	г. Оренбург,

ул. Шафеева, 74, 
литеры АА1
	281,00
	8 213 630,00
	177,30
	5 182 479,00
	103,70
	3 031 151,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1070. 
	г. Оренбург,

ул. Электрозаводская, 5, литеры АА1А2
	83,60
	2 443 628,00
	67,80
	1 981 794,00
	15,80
	461 834,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1071. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 11,   
литеры АА1
	223,20
	6 524 136,00
	112,80
	3 297 144,00
	110,40
	3 226 992,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1072. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 29, 

литеры АА1А2А5
	105,90
	3 095 457,00
	75,37
	2 203 065,10
	30,53
	892 391,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1073. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 3, 

литера А
	14,20
	415 066,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,20
	415 066,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1074. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 3,

литера А6
	287,10
	8 391 933,00
	261,80
	7 652 414,00
	25,30
	739 519,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1075. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 3, 

литера А7
	31,30
	914 899,00
	0,00
	0,00
	31,30
	914 899,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1076. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 71,

литеры А2А4Б
	84,50
	2 469 935,00
	45,10
	1 318 273,00
	39,40
	1 151 662,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1077. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 7, 

литера А
	198,40
	5 799 232,00
	198,40
	5 799 232,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1078. 
	г. Оренбург,

ул. Яицкая, 9, 
литера А
	154,20
	4 507 266,00
	44,50
	1 300 735,00
	109,70
	3 206 531,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию г. Орск
	1572,70
	45 970 021,00
	0,00
	0,00
	1572,70
	45 970 021,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1079. 
	г. Орск,

ул. Медногорская, 15
	   930,00
	27 183 900,00
	0,00
	0,00
	   930,00
	27 183 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1080. 
	г. Орск,

ул. Машиностроителей, 2
	   642,70
	18 786 121,00
	0,00
	0,00
	   642,70
	18 786 121,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Красноярский поссовет Кваркенского района
	213,60
	6 243 528,00
	213,60
	6 243 528,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1081. 
	пос. Красноярский,

ул. Железнодорожная, 1
	49,70
	1 452 731,00
	49,70
	1 452 731,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1082. 
	пос. Красноярский,

ул. Советская, 4
	163,90
	4 790 797,00
	163,90
	4 790 797
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ
	493,10
	11 274 868,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	493,10
	11 274 868,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1083. 
	пос. Краснощеково,

ул. Школьная, 1
	40,20
	1 000 634,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,90
	1 000 634,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1084. 
	пос. Новосаринский,

ул. Центральная, 1
	360,90
	7 993 714,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,90
	7 993 714,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1085. 
	с. Ибрагимово,

ул. Центральная, 14а
	92,00
	2 280 520,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,80
	2 280 520,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	592,70
	17 026 352,00
	0,00
	0,00
	399,70
	11 683 231,00
	0,00
	0,00
	193,00
	5 343 121,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1086. 
	пос. Новосергиевка,

ул. Карла Маркса, 4
	255,20
	7 161 227,00
	0,00
	0,00
	172,40
	5 039 252,00
	0,00
	0,00
	82,20
	2 121 975,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1087. 
	пос. Новосергиевка,

ул. Карла Маркса, 6
	122,60
	3 583 598,00
	0,00
	0,00
	56,70
	1 657 341,00
	0,00
	0,00
	65,90
	1 926 257,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1088. 
	пос. Новосергиевка,

ул. Мичурина, 61
	214,90
	6 281 527,00
	0,00
	0,00
	170,60
	4 986 638,00
	0,00
	0,00
	44,30
	1 294 889,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	779,20
	22 773 093,00
	0,00
	0,00
	736,10
	21 513 280,00
	0,00
	0,00
	43,10
	1 259 813,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1089. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 12
	356,40
	10 414 649,00
	0,00
	0,00
	356,40
	10 414 649,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1090. 
	пос. Переволоцкий,

ул. Нефтяников, 31
	422,80
	12 358 444,00
	0,00
	0,00
	379,70
	11 098 631,00
	0,00
	0,00
	43,10
	1 259 813,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района


	2205,30
	64 460 919,00
	0,00
	0,00
	2205,30
	64 460 919,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1091. 
	пос. Саракташ,

пер. Железнодорожный, 26а
	676,60
	19 777 018,00
	0,00
	0,00
	676,60
	19 777 018,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1092. 
	пос. Саракташ,

пер. Рыбный, 37
	206,70
	6 041 841,00
	0,00
	0,00
	213,60
	6 041 841,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1093. 
	пос. Саракташ,

ул. Депутатская, 39
	105,00
	3 069 150,00
	0,00
	0,00
	105,00
	3 069 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1094. 
	пос. Саракташ,

ул. Пушкина, 84
	203,30
	5 942 459,00
	0,00
	0,00
	203,30
	5 942 459,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1095. 
	пос. Саракташ,

ул. Советская, 16
	175,10
	5 118 173,00
	0,00
	0,00
	175,10
	5 118 173,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1096. 
	пос. Саракташ,

ул. Советская, 22
	272,60
	7 968 098,00
	0,00
	0,00
	272,60
	7 968 098,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1097. 
	пос. Саракташ,

ул. Суворова, 3
	89,60
	2 619 008,00
	0,00
	0,00
	89,60
	2 619 008,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1098. 
	пос. Саракташ,

ул. Элеваторная, 2
	476,40
	13 925 172,00
	0,00
	0,00
	476,40
	13 925 172,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ 
	4402,15
	128 518 746,50
	0,00
	0,00
	2083,59
	60 903 335,70
	0,00
	0,00
	2318,56
	67 615 410,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1099. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 11
	207,40
	6 062 302,00
	0,00
	0,00
	148,90
	4 352 347,00
	0,00
	0,00
	58,50
	1 709 955,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1100. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 12
	123,10
	3 598 213,00
	0,00
	0,00
	123,10
	3 598 213,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1101. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 13
	100,00
	2 923 000,00
	0,00
	0,00
	100,00
	2 923 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1102. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 14
	34,70
	1 014 281,00
	0,00
	0,00
	34,70
	1 014 281,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1103. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 15
	143,90
	4 206 197,00
	0,00
	0,00
	104,40
	3 051 612,00
	0,00
	0,00
	39,50
	1 154 585,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1104. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 22
	256,70
	8 503 341,00
	0,00
	0,00
	115,70
	3 381 911,00
	0,00
	0,00
	141,00
	4 121 430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1105. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 24
	187,70
	5 486 471,00
	0,00
	0,00
	133,60
	3 905 128,00
	0,00
	0,00
	54,10
	1 581 343,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1106. 
	г. Сорочинск,

ул. Нефтяников, 26
	225,30
	6 585 519,00
	0,00
	0,00
	225,30
	6 585 519,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1107. 
	г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, 1
	238,91
	6 983 339,00
	0,00
	0,00
	144,11
	4 212 335,30
	0,00
	0,00
	94,80
	2 771 004,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1108. 
	г. Сорочинск, 

ул. Строительная, 86
	255,20
	7 303 398,00
	0,00
	0,00
	138,70
	4 054 201,00
	0,00
	0,00
	116,50
	3 249 197,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1109. 
	г. Сорочинск, 

ул. Энгельса, 3
	195,90
	5 726 157,00
	0,00
	0,00
	65,10
	1 902 873,00
	0,00
	0,00
	130,80
	3 823 284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1110. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 58
	309,50
	9 046 685,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	309,50
	9 046 685,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1111. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 60
	200,70
	5 866 461,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,70
	5 866 461,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1112. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 62
	196,70
	5 749 541,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,70
	5 749 541,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1113. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 87
	143,60
	4 197 428,00
	0,00
	0,00
	113,50
	3 317 605,00
	0,00
	0,00
	30,10
	879 823,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1114. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 91
	194,70
	5 691 081,00
	0,00
	0,00
	130,40
	3 811 592,00
	0,00
	0,00
	64,30
	1 879 489,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1115. 
	г. Сорочинск,

ул. Фурманова, 93
	216,00
	6 313 680,00
	0,00
	0,00
	28,20
	824 286,00
	0,00
	0,00
	187,80
	5 489 394,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1116. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 24
	80,50
	2 353 015,00
	0,00
	0,00
	80,50
	2 353 015,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1117. 
	г. Сорочинск,

ул. 8 Марта, 8
	42,30
	1 236 429,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,30
	1 236 429,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1118. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 69
	50,80
	1 484 884,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	50,80
	1 484 884,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1119. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 70
	168,68
	4 930 516,40
	0,00
	0,00
	136,88
	4 001 002,40
	0,00
	0,00
	31,80
	929 514,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1120. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 71
	368,70
	10 777 101,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	368,70
	10 777 101,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1121. 
	г. Сорочинск,

ул. Зуйкова, 72
	31,50
	920 745,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,50
	920 745,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1122. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 68
	87,56
	2 559 378,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87,56
	2 559 378,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1123. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 21
	72,80
	2 127 944,00
	0,00
	0,00
	41,80
	1 221 814,00
	0,00
	0,00
	31,00
	906 130,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1124. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 23
	46,90
	1 370 887,00
	0,00
	0,00
	46,90
	1 370 887,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1125. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 27
	55,40
	1 619 342,00
	0,00
	0,00
	55,40
	1 619 342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1126. 
	г. Сорочинск,

ул. Пугачева, 29
	116,40
	3 402 372,00
	0,00
	0,00
	116,40
	3 402 372,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1127. 
	г. Сорочинск,

ул. Крестьянская, 79
	50,60
	1 479 038,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,60
	1 479 038,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого  по муниципальному образованию Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	99,20
	2 899 616,00
	0,00
	0,00
	99,20
	2 899 616,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1128. 
	с. Ташла,

ул. Красноармейская, 92
	99,20
	2 899 616,00
	0,00
	0,00
	99,20
	2 899 616,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	261,80
	7 182 840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	261,80
	7 182 840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1129. 
	с. Тоцкое, 

пер. Мира, 40
	104,80
	3 063 304,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,80
	3 063 304,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1130. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 73
	106,00
	2 628 806,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,00
	2 628 806,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1131. 
	с. Тоцкое, 

ул. Первомайская, 75
	51,00
	1 490 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,00
	1 490 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2016 года 

без финансовой поддержки Фонда
	616,20
	13 931 018,00
	0,00
	0,00
	213,40
	6 237 682,00
	0,00
	263,20
	7 693 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139,60
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ
	436,80
	12 767 664,00
	0,00
	0,00
	173,60
	5 074 328,00
	0,00
	263,20
	7 693 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1132. 
	г. Абдулино, 

ул. Красноармейская, 9
	436,80
	12 767 664,00
	0,00
	0,00
	173,60
	5 074 328,00
	0,00
	263,20
	7 693 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ 
	139,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139,60
	0,00

	1133. 
	г. Сорочинск,

ул. Кооперативная, 14
	139,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139,60
	0,00

	Итого по муниципальному образованию город 

Оренбург
	39,80
	1 163 354,00
	0,00
	0,00
	39,80
	1 163 354,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1134. 
	г. Оренбург, 
ул. Конституции СССР, 24/3
	39,80
	1 163 354,00
	0,00
	0,00
	39,80
	1 163 354,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 3

к областной адресной программе

«Переселение граждан в Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» 2013–2017 годы

Планируемые показатели выполнения Программы 

	№

п/п
	Наименование

муниципального

образования
	Расселенная площадь
	Количество

расселенных помещений
	Количество переселенных жителей

	
	
	2013 год
	2014  
 год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	всего
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	всего
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	всего

	
	
	кв.

метров
	кв.         метров
	кв.         метров
	кв.         метров
	кв.          метров
	кв.

метров
	единиц
	единиц
	единиц
	единиц
	единиц
	единиц
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	Итого по областной адресной программе «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы
	0,00
	32762,80
	55611,77
	50313,63
	56956,17
	195644,37
	0
	809
	1435
	1306
	1477
	5027
	0
	2134
	3567
	3090
	3910
	12701
	  3 100
	  4 572
	  13 606

	1. 
	г. Абдулино
	0,00
	0,00
	956,60
	0,00
	0,00
	956,60
	0
	0
	33
	0
	0
	33
	0
	0
	76
	0
	0
	76
	   71
	   99
	   243

	2. 
	г. Бугуруслан
	0,00
	0,00
	423,81
	178,50
	0,00
	602,31
	0
	0
	13
	7
	0
	20
	0
	0
	16
	22
	0
	38
	   22
	   0
	   38

	3. 
	г. Бузулук
	0,00
	0,00
	3117,00
	1581,70
	0,00
	4698,70
	0
	0
	100
	46
	0
	146
	0
	0
	267
	116
	0
	383
	   106
	   0
	   386

	4. 
	Гайский городской округ
	0,00
	0,00
	2099,70
	4676,30
	3151,10
	9927,10
	0
	0
	48
	101
	63
	212
	0
	0
	105
	234
	87
	426
	
	
	

	5. 
	г. Кувандык
	0,00
	0,00
	2032,90
	0,00
	0,00
	2032,90
	0
	0
	57
	0
	0
	57
	0
	0
	136
	0
	0
	136
	
	
	

	6. 
	Кувандыкский городской округ
	0,00
	0,00
	0,00
	705,60
	493,10
	1198,70
	0
	0
	0
	18
	15
	33
	0
	0
	0
	45
	26
	71
	   45
	   0
	   183

	7. 
	г. Медногорск
	0,00
	3239,03
	3273,42
	5748,54
	0,00
	12260,99
	0
	80
	80
	151
	0
	311
	0
	182
	150
	292
	0
	624
	   212
	   0
	   627

	8. 
	г. Новотроицк
	0,00
	0,00
	1476,40
	0,00
	1258,40
	2734,80
	0
	0
	62
	0
	26
	88
	0
	0
	138
	0
	42
	180
	   0
	   52
	   192

	9. 
	г. Оренбург
	0,00
	6142,91
	11213,77
	20394,29
	40657,72
	78408,69
	0
	176
	310
	587
	1062
	2135
	0
	475
	764
	1439
	3044
	5722
	  1 535
	  3 513
	  6 356

	10. 
	г. Орск
	0,00
	3931,30
	9413,83
	3810,20
	1572,70
	18728,03
	0
	102
	236
	81
	64
	483
	0
	262
	627
	203
	162
	1254
	   212
	   147
	  1 253

	11. 
	г. Сорочинск
	0,00
	2193,54
	0,00
	0,00
	0,00
	2193,54
	0
	53
	0
	0
	0
	53
	0
	91
	0
	0
	0
	91
	
	
	

	12. 
	Абдулинский городской округ
	0,00
	0,00
	0,00
	939,70
	1129,60
	2069,30
	0
	0
	0
	30
	35
	65
	0
	0
	0
	56
	73
	129
	
	
	

	13. 
	Акбулакский поссовет Акбулакского района
	0,00
	0,00
	414,30
	0,00
	0,00
	414,30
	0
	0
	12
	0
	0
	12
	0
	0
	24
	0
	0
	24
	   0
	   0
	   24

	14. 
	Асекеевский сельсовет Асекеевского района
	0,00
	0,00
	0,00
	327,00
	0,00
	327,00
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	24
	0
	24
	   24
	   0
	   24

	15. 
	Брацлавский сельсовет Адамовского района
	0,00
	0,00
	303,50
	0,00
	0,00
	303,50
	0
	0
	7
	0
	0
	7
	0
	0
	13
	0
	0
	13
	   0
	   0
	   13

	16. 
	Бриентский сельсовет Кваркенского района
	0,00
	365,40
	0,00
	0,00
	0,00
	365,40
	0
	9
	0
	0
	0
	9
	0
	28
	0
	0
	0
	28
	   0
	   0
	   28

	17. 
	Горный сельсовет Оренбургского района
	0,00
	745,70
	216,60
	0,00
	0,00
	962,30
	0
	16
	4
	0
	0
	20
	0
	74
	14
	0
	0
	88
	   0
	   0
	   88

	18. 
	Грачевский сельсовет Грачевского района
	0,00
	702,60
	364,40
	0,00
	0,00
	1067,00
	0
	19
	14
	0
	0
	33
	0
	35
	24
	0
	0
	59
	   0
	   0
	   59

	19. 
	Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	1769,30
	1041,30
	0,00
	0,00
	2810,60
	0
	37
	27
	0
	0
	64
	0
	95
	81
	0
	0
	176
	   0
	   0
	   176

	20. 
	Ириклинский поссовет Гайского района
	0,00
	2596,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2596,60
	0
	54
	0
	0
	0
	54
	0
	129
	0
	0
	0
	129
	   137
	   162
	   559

	21. 
	Караванный сельсовет Оренбургского района
	0,00
	231,20
	364,00
	83,00
	0,00
	678,20
	0
	6
	9
	2
	0
	17
	0
	29
	30
	6
	0
	65
	   6
	   0
	   65

	22. 
	Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	0,00
	0,00
	283,00
	184,00
	0,00
	467,00
	0
	0
	8
	6
	0
	14
	0
	0
	18
	14
	0
	32
	   19
	   0
	   37

	23. 
	Колтубановский поссовет Бузулукского района
	0,00
	0,00
	683,00
	0,00
	0,00
	683,00
	0
	0
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	43
	0
	0
	43
	   0
	   0
	   43

	24. 
	Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района
	0,00
	862,60
	0,00
	0,00
	0,00
	862,60
	0
	27
	0
	0
	0
	27
	0
	67
	0
	0
	0
	67
	67   0
	   0
	   67

	25. 
	Красноярский поссовет Кваркенского района
	0,00
	272,10
	0,00
	243,20
	213,60
	728,90
	0
	6
	0
	8
	8
	22
	0
	16
	0
	18
	12
	46
	   0
	   0
	   67

	26. 
	Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	845,10
	357,00
	317,50
	0,00
	1519,60
	0
	17
	8
	6
	0
	31
	0
	54
	16
	16
	0
	86
	   15
	   0
	   85

	27. 
	Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	0,00
	0,00
	1130,90
	847,70
	592,70
	2571,30
	0
	0
	28
	22
	15
	65
	0
	0
	73
	41
	25
	139
	   41
	   42
	   156

	28. 
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	0,00
	1077,30
	1755,12
	1184,90
	779,20
	4796,52
	0
	21
	36
	24
	15
	96
	0
	50
	79
	63
	32
	224
	   63
	   32
	   224

	29. 
	Пономаревский сельсовет Пономаревского района
	0,00
	1232,92
	0,00
	0,00
	0,00
	1232,92
	0
	36
	0
	0
	0
	36
	0
	83
	0
	0
	0
	83
	83   0
	   0
	   83

	30. 
	Пригородный сельсовет Оренбургского района
	0,00
	114,30
	0,00
	0,00
	0,00
	114,30
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	13
	0
	0
	0
	13
	   0
	   0
	   13

	31. 
	Приуральский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	804,00
	783,70
	0,00
	0,00
	1587,70
	0
	21
	18
	0
	0
	39
	0
	83
	63
	0
	0
	146
	   0
	   0
	   146

	32. 
	Рязановский сельсовет Асекеевского района
	0,00
	0,00
	939,20
	0,00
	0,00
	939,20
	0
	0
	23
	0
	0
	23
	0
	0
	46
	0
	0
	46
	   0
	   0
	   44

	33. 
	Саракташский поссовет Саракташского района
	0,00
	0,00
	1672,50
	559,10
	2205,30
	4436,90
	0
	0
	40
	16
	72
	128
	0
	0
	82
	32
	146
	260
	   46
	   139
	   267

	34. 
	Светлинский поссовет Светлинского района
	0,00
	1876,70
	3738,60
	2523,30
	0,00
	8138,60
	0
	48
	95
	64
	0
	207
	0
	121
	224
	133
	0
	478
	   140
	   0
	   485

	35. 
	Северный сельсовет Северного района
	0,00
	363,70
	399,10
	0,00
	0,00
	762,80
	0
	9
	11
	0
	0
	20
	0
	22
	18
	0
	0
	40
	   0
	   0
	   40

	36. 
	Совхозный сельсовет Адамовского района
	0,00
	0,00
	218,20
	0,00
	0,00
	218,20
	0
	0
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	14
	0
	0
	14
	14   0
	   0
	   14

	37. 
	Сорочинский городской округ
	0,00
	0,00
	4055,40
	3651,20
	4541,75
	12248,35
	0
	0
	81
	74
	96
	251
	0
	0
	257
	200
	234
	691
	
	
	

	38. 
	Степановский сельсо-вет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	923,00
	538,60
	0,00
	1461,60
	0
	0
	18
	16
	0
	34
	0
	0
	49
	42
	0
	91
	   42
	   0
	   91

	39. 
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	0,00
	307,60
	282,50
	428,20
	99,20
	1117,50
	0
	6
	8
	8
	2
	24
	0
	18
	17
	22
	7
	64
	   22
	   10
	   70

	40. 
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района

	0,00
	1287,80
	1679,02
	1016,90
	261,80
	4245,52
	0
	24
	30
	21
	4
	79
	0
	83
	103
	50
	20
	256
	   62
	   64
	   312

	41. 
	Чебеньковский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	704,50
	0,00
	0,00
	0,00
	704,50
	0
	15
	0
	0
	0
	15
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	   0
	   0
	   50

	42. 
	Чкаловский сельсовет Асекеевского района
	0,00
	365,40
	0,00
	0,00
	0,00
	365,40
	0
	8
	0
	0
	0
	8
	0
	26
	0
	0
	0
	26
	   0
	   0
	   18

	43. 
	Чкаловский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	84,60
	0,00
	0,00
	0,00
	84,60
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	8
	0
	0
	0
	8
	   0
	   0
	   8

	44. 
	Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	0,00
	731,20
	0,00
	374,20
	0,00
	1105,40
	0
	16
	0
	8
	0
	24
	0
	48
	0
	22
	0
	70
	   22
	   0
	   70

	
	2013 год
	0,00
	32762,80
	0,00
	0,00
	0,00
	32762,80
	0
	809
	0
	0
	0
	809
	0
	2 134
	0
	0
	0
	2 134
	  2 238
	   792
	  8 647

	1. 
	г. Медногорск
	0,00
	3239,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3 239,03
	0
	80
	0
	0
	0
	80
	0
	182
	0
	0
	0
	182
	   0
	   0
	   182

	2. 
	г. Оренбург
	0,00
	6142,91
	0,00
	0,00
	0,00
	6142,91
	0
	176
	0
	0
	0
	176
	0
	475
	0
	0
	0
	475
	   2
	   0
	   483

	3. 
	г. Орск
	0,00
	3931,30
	0,00
	0,00
	0,00
	3931,30
	0
	102
	0
	0
	0
	102
	0
	262
	0
	0
	0
	262
	   0
	   0
	   262

	4. 
	г. Сорочинск
	0,00
	2193,54
	0,00
	0,00
	0,00
	2193,54
	0
	53
	0
	0
	0
	53
	0
	91
	0
	0
	0
	91
	   0
	   0
	   91

	5. 
	Бриентский сельсовет Кваркенского района
	0,00
	365,40
	0,00
	0,00
	0,00
	365,40
	0
	9
	0
	0
	0
	9
	0
	28
	0
	0
	0
	28
	   0
	   0
	   28

	6. 
	Горный сельсовет Оренбургского района
	0,00
	745,70
	0,00
	0,00
	0,00
	745,70
	0
	16
	0
	0
	0
	16
	0
	74
	0
	0
	0
	74
	   0
	   0
	   74

	7. 
	Грачевский сельсовет Грачевского района
	0,00
	702,60
	0,00
	0,00
	0,00
	702,60
	0
	19
	0
	0
	0
	19
	0
	35
	0
	0
	0
	35
	   0
	   0
	   35

	8. 
	Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	1769,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1769,30
	0
	37
	0
	0
	0
	37
	0
	95
	0
	0
	0
	95
	   0
	   0
	   95

	9. 
	Ириклинский поссовет Гайского района
	0,00
	2596,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2596,60
	0
	54
	0
	0
	0
	54
	0
	129
	0
	0
	0
	129
	   0
	   0
	   129

	10. 
	Караванный сельсовет Оренбургского района
	0,00
	231,20
	0,00
	0,00
	0,00
	231,20
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	29
	0
	0
	0
	29
	   0
	   0
	   29

	11. 
	Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района
	0,00
	862,60
	0,00
	0,00
	0,00
	862,60
	0
	27
	0
	0
	0
	27
	0
	67
	0
	0
	0
	67
	   0
	   0
	   67

	12. 
	Красноярский поссовет Кваркенского района
	0,00
	272,10
	0,00
	0,00
	0,00
	272,10
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	16
	0
	0
	0
	16
	   0
	   0
	   16

	13. 
	Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	845,10
	0,00
	0,00
	0,00
	845,10
	0
	17
	0
	0
	0
	17
	0
	54
	0
	0
	0
	54
	   0
	   0
	   54

	14. 
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	0,00
	1077,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1077,30
	0
	21
	0
	0
	0
	21
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	   0
	   0
	   50

	15. 
	Пономаревский сельсовет Пономаревского района
	0,00
	1232,92
	0,00
	0,00
	0,00
	1232,92
	0
	36
	0
	0
	0
	36
	0
	83
	0
	0
	0
	83
	   0
	   0
	   83

	16. 
	Пригородный  сельсовет Оренбургского района
	0,00
	114,30
	0,00
	0,00
	0,00
	114,30
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	13
	0
	0
	0
	13
	   0
	   0
	   13

	17. 
	Приуральский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	804,00
	0,00
	0,00
	0,00
	804,00
	0
	21
	0
	0
	0
	21
	0
	83
	0
	0
	0
	83
	   0
	   0
	   83

	18. 
	Светлинский поссовет Светлинского района
	0,00
	1876,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1876,70
	0
	48
	0
	0
	0
	48
	0
	121
	0
	0
	0
	121
	   0
	   0
	   121

	19. 
	Северный сельсовет Северного района
	0,00
	363,70
	0,00
	0,00
	0,00
	363,70
	0
	9
	0
	0
	0
	9
	0
	22
	0
	0
	0
	22
	   0
	   0
	   22

	20. 
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	0,00
	307,60
	0,00
	0,00
	0,00
	307,60
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	18
	0
	0
	0
	18
	   0
	   0
	   18

	21. 
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	0,00
	1287,80
	0,00
	51,70
	0,00
	1287,80
	0
	24
	0
	0
	0
	24
	0
	83
	0
	0
	0
	83
	   0
	   0
	   83

	22. 
	Чебеньковский  сельсовет Оренбургского района
	0,00
	704,50
	0,00
	0,00
	0,00
	704,50
	0
	15
	0
	0
	0
	15
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	   0
	   0
	   50

	23. 
	Чкаловский сельсовет Асекеевского района
	0,00
	280,80
	0,00
	0,00
	0,00
	280,80
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	18
	0
	0
	0
	18
	   0
	   0
	   18

	24. 
	Чкаловский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	84,60
	0,00
	0,00
	0,00
	84,60
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	8
	0
	0
	0
	8
	   0
	   0
	   8

	25. 
	Яснополянский сельсовет Ташлинского района
	0,00
	731,20
	0,00
	0,00
	0,00
	731,20
	0
	16
	0
	0
	0
	16
	0
	48
	0
	0
	0
	48
	   0
	   0
	   48

	
	2014 год
	0,00
	0,00
	55611,77
	0,00
	0,00
	55611,77
	0
	0
	1435
	0
	0
	1435
	0
	0
	3567
	0
	0
	3567
	  1 376
	   396
	  5 297

	1. 
	г. Абдулино
	0,00
	0,00
	956,60
	0,00
	0,00
	956,60
	0
	0
	33
	0
	0
	33
	0
	0
	76
	0
	0
	76
	   0
	   0
	   73

	2. 
	г. Бугуруслан
	0,00
	0,00
	423,81
	0,00
	0,00
	423,81
	0
	0
	13
	0
	0
	13
	0
	0
	16
	0
	0
	16
	   0
	   0
	   16

	3. 
	г. Бузулук
	0,00
	0,00
	3117,00
	0,00
	0,00
	3117,00
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	267
	0
	0
	267
	   0
	   0
	   280

	4. 
	Гайский городской

округ
	0,00
	0,00
	2099,70
	0,00
	0,00
	2099,70
	0
	0
	48
	0
	0
	48
	0
	0
	105
	0
	0
	105
	
	
	

	5. 
	г. Кувандык
	0,00
	0,00
	2032,90
	0,00
	0,00
	2032,90
	0
	0
	57
	0
	0
	57
	0
	0
	136
	0
	0
	136
	   0
	   0
	   138

	6. 
	г. Медногорск
	0,00
	0,00
	3273,42
	0,00
	0,00
	3273,42
	0
	0
	80
	0
	0
	80
	0
	0
	150
	0
	0
	150
	   0
	   0
	   233

	7. 
	г. Новотроицк
	0,00
	0,00
	1476,40
	0,00
	0,00
	1476,40
	0
	0
	62
	0
	0
	62
	0
	0
	138
	0
	0
	138
	   0
	   0
	   140

	8. 
	г. Оренбург
	0,00
	0,00
	11213,77
	0,00
	0,00
	11213,77
	0
	0
	310
	0
	0
	310
	0
	0
	764
	0
	0
	764
	   0
	   0
	   827

	9. 
	г. Орск
	0,00
	0,00
	9413,83
	0,00
	0,00
	9413,83
	0
	0
	236
	0
	0
	236
	0
	0
	627
	0
	0
	627
	   0
	   0
	   632

	10. 
	Сорочинский 

городской округ
	0,00
	0,00
	4055,40
	0,00
	0,00
	4055,40
	0
	0
	81
	0
	0
	81
	0
	0
	257
	0
	0
	257
	   0
	   0
	   250

	11. 
	Акбулакский поссовет Акбулакского района
	0,00
	0,00
	414,30
	0,00
	0,00
	414,30
	0
	0
	12
	0
	0
	12
	0
	0
	24
	0
	0
	24
	   0
	   0
	   24

	12. 
	Брацлавский сельсовет Адамовского района
	0,00
	0,00
	303,50
	0,00
	0,00
	303,50
	0
	0
	7
	0
	0
	7
	0
	0
	13
	0
	0
	13
	   0
	   0
	   13

	13. 
	Горный сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	216,60
	0,00
	0,00
	216,60
	0
	0
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	14
	0
	0
	14
	   0
	   0
	   14

	14. 
	Грачевский сельсовет Грачевского района
	0,00
	0,00
	364,40
	0,00
	0,00
	364,40
	0
	0
	14
	0
	0
	14
	0
	0
	24
	0
	0
	24
	   0
	   0
	   24

	15. 
	Дедуровский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	1041,30
	0,00
	0,00
	1041,30
	0
	0
	27
	0
	0
	27
	0
	0
	81
	0
	0
	81
	   0
	   0
	   81

	16. 
	Караванный сельсовет Оренбургского  района
	0,00
	0,00
	364,00
	0,00
	0,00
	364,00
	0
	0
	9
	0
	0
	9
	0
	0
	30
	0
	0
	30
	   0
	   0
	   30

	17. 
	Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	0,00
	0,00
	283,00
	0,00
	0,00
	283,00
	0
	0
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	18
	0
	0
	18
	   0
	   0
	   18

	18. 
	Колтубановский поссовет Бузулукского района
	0,00
	0,00
	683,00
	0,00
	0,00
	683,00
	0
	0
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	43
	0
	0
	43
	   0
	   0
	   43

	19. 
	Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	357,00
	0,00
	0,00
	357,00
	0
	0
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	16
	0
	0
	16
	   0
	   0
	   16

	20. 
	Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	0,00
	0,00
	1130,90
	0,00
	0,00
	1130,90
	0
	0
	28
	0
	0
	28
	0
	0
	73
	0
	0
	73
	   0
	   0
	   73

	21. 
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	0,00
	0,00
	1755,12
	0,00
	0,00
	1755,12
	0
	0
	36
	0
	0
	36
	0
	0
	79
	0
	0
	79
	   0
	   0
	   79

	22. 
	Приуральский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	783,70
	0,00
	0,00
	783,70
	0
	0
	18
	0
	0
	18
	0
	0
	63
	0
	0
	63
	   0
	   0
	   63

	23. 
	Рязановский сельсовет Асекеевского района
	0,00
	0,00
	939,20
	0,00
	0,00
	939,20
	0
	0
	23
	0
	0
	23
	0
	0
	46
	0
	0
	46
	   0
	   0
	   44

	24. 
	Саракташский поссовет Саракташского района
	0,00
	0,00
	1672,50
	0,00
	0,00
	1672,50
	0
	0
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	82
	0
	0
	82
	   0
	   0
	   82

	25. 
	Светлинский поссовет Светлинского района

	0,00
	0,00
	3738,60
	0,00
	0,00
	3738,60
	0
	0
	95
	0
	0
	95
	0
	0
	224
	0
	0
	224
	   0
	   0
	   224

	26. 
	Северный сельсовет Северного района
	0,00
	0,00
	399,10
	0,00
	0,00
	399,10
	0
	0
	11
	0
	0
	11
	0
	0
	18
	0
	0
	18
	   0
	   0
	   18

	27. 
	Совхозный сельсовет Адамовского района
	0,00
	0,00
	218,20
	0,00
	0,00
	218,20
	0
	0
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	14
	0
	0
	14
	   0
	   0
	   14

	28. 
	Степановский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	923,00
	0,00
	0,00
	923,00
	0
	0
	18
	0
	0
	18
	0
	0
	49
	0
	0
	49
	   0
	   0
	   49

	29. 
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	0,00
	0,00
	282,50
	0,00
	0,00
	282,50
	0
	0
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	17
	0
	0
	17
	   0
	   0
	   20

	30. 
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	0,00
	0,00
	1679,02
	0,00
	0,00
	1679,02
	0
	0
	30
	0
	0
	30
	0
	0
	103
	0
	0
	103
	   0
	   0
	   103

	
	2015 год
	0,00
	0,00
	0,00
	50313,63
	0,00
	50313,63
	0
	0
	0
	1306
	0
	1306
	0
	0
	0
	3090
	0
	3090
	   484
	   198
	  1 868

	1. 
	Абдулинский городской округ
	0,00
	0,00
	0,00
	939,70
	0,00
	939,70
	0
	0
	0
	30
	0
	30
	0
	0
	0
	56
	0
	56
	   71
	   0
	   71

	2. 
	г. Бугуруслан
	0,00
	0,00
	0,00
	178,50
	0,00
	178,50
	0
	0
	0
	7
	0
	7
	0
	0
	0
	22
	0
	22
	   22
	   0
	   22

	3. 
	г. Бузулук
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,70
	0,00
	1581,70
	0
	0
	0
	46
	0
	46
	0
	0
	0
	116
	0
	116
	   106
	   0
	   106

	4. 
	Гайский городской

округ
	0,00
	0,00
	0,00
	4676,30
	0,00
	4676,30
	0
	0
	0
	101
	0
	101
	0
	0
	0
	188
	0
	188
	
	
	

	5. 
	Кувандыкский городской окуруг
	0,00
	0,00
	0,00
	705,60
	0,00
	705,60
	0
	0
	0
	18
	0
	18
	0
	0
	0
	45
	0
	45
	   45
	   0
	   45

	6. 
	г. Медногорск
	0,00
	0,00
	0,00
	5748,54
	0,00
	5748,54
	0
	0
	0
	151
	0
	151
	0
	0
	0
	292
	0
	292
	   212
	   0
	   212

	7. 
	г. Оренбург
	0,00
	0,00
	0,00
	20394,29
	0,00
	20394,29
	0
	0
	0
	587
	0
	587
	0
	0
	0
	1439
	0
	1439
	  1 533
	   0
	  1 533

	8. 
	г. Орск
	0,00
	0,00
	0,00
	3810,20
	0,00
	3810,20
	0
	0
	0
	81
	0
	81
	0
	0
	0
	203
	0
	203
	   212
	   0
	   212

	9. 
	Сорочинский 

городской округ
	0,00
	0,00
	0,00
	3651,20
	0,00
	3651,20
	0
	0
	0
	74
	0
	74
	0
	0
	0
	200
	0
	200
	   198
	   0
	   198

	10. 
	Асекеевский сельсовет Асекеевского района
	0,00
	0,00
	0,00
	327,00
	0,00
	327,00
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	24
	0
	24
	   24
	   0
	   24

	11. 
	Караванный сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	0,00
	83,00
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	   6
	   0
	   6

	12. 
	Кваркенский сельсовет Кваркенского района
	0,00
	0,00
	0,00
	184,00
	0,00
	184,00
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0
	0
	0
	14
	0
	14
	   19
	   0
	   19

	13. 
	Красноярский поссовет Кваркенского района
	0,00
	0,00
	0,00
	243,20
	0,00
	243,20
	0
	0
	0
	8
	0
	8
	0
	0
	0
	18
	0
	18
	   15
	   0
	   15

	14. 
	Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	0,00
	317,50
	0,00
	317,50
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0
	0
	0
	16
	0
	16
	   15
	   0
	   15

	15. 
	Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	0,00
	0,00
	0,00
	847,70
	0,00
	847,70
	0
	0
	0
	22
	0
	22
	0
	0
	0
	41
	0
	41
	   41
	   0
	   41

	16. 
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	0,00
	0,00
	0,00
	1184,90
	0,00
	1184,90
	0
	0
	0
	24
	0
	24
	0
	0
	0
	63
	0
	63
	   63
	   0
	   63

	17. 
	Саракташский поссовет Саракташского района
	0,00
	0,00
	0,00
	559,10
	0,00
	559,10
	0
	0
	0
	16
	0
	16
	0
	0
	0
	32
	0
	32
	   46
	   0
	   46

	18. 
	Светлинский поссовет Светлинского района
	0,00
	0,00
	0,00
	2523,30
	0,00
	2523,30
	0
	0
	0
	64
	0
	64
	0
	0
	0
	133
	0
	133
	   140
	   0
	   140

	19. 
	Степановский сельсовет Оренбургского района
	0,00
	0,00
	0,00
	538,60
	0,00
	538,60
	0
	0
	0
	16
	0
	16
	0
	0
	0
	42
	0
	42
	   42
	   0
	   42

	20. 
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	0,00
	0,00
	0,00
	428,20
	0,00
	428,20
	0
	0
	0
	8
	0
	8
	0
	0
	0
	22
	0
	22
	   22
	   0
	   22

	21. 
	Тоцкий сельсовет 
Тоцкого района
	0,00
	0,00
	0,00
	1016,90
	0,00
	1016,90
	0
	0
	0
	21
	0
	21
	0
	0
	0
	50
	0
	50
	   54
	   0
	   54

	22. 
	Яснополянский сельсовет Ташлинского района

	0,00
	0,00
	0,00
	374,20
	0,00
	374,20
	0
	0
	0
	8
	0
	8
	0
	0
	0
	22
	0
	22
	   22
	   0
	   22

	
	2016 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56956,17
	56956,17
	0
	0
	0
	0
	1477
	1477
	0
	0
	0
	0
	3910
	3910
	   96
	   0
	   416

	1. 
	Абдулинский городской округ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1129,60
	1129,60
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	0
	0
	0
	0
	73
	73
	   0
	   52
	   52

	2. 
	Гайский городской

округ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3151,10
	3151,10
	0
	0
	0
	0
	63
	63
	0
	0
	0
	0
	87
	87
	
	
	

	3. 
	г. Новотроицк
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1258,40
	1258,40
	0
	0
	0
	0
	26
	26
	0
	0
	0
	0
	42
	42
	   0
	   52
	   52

	4. 
	г. Оренбург
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40657,72
	40657,72
	0
	0
	0
	0
	1062
	1062
	0
	0
	0
	0
	3044
	3044
	   0
	  2 574
	  2 574

	5. 
	г. Орск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1572,70
	1572,70
	0
	0
	0
	0
	64
	64
	0
	0
	0
	0
	162
	162
	   0
	   147
	   147

	6. 
	Красноярский поссовет Кваркенского района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213,60
	213,60
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	12
	12
	   0
	   16
	   16

	7. 
	Кувандыкский городской округ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	493,10
	493,10
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	26
	26
	
	
	

	8. 
	Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	592,70
	592,70
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	25
	25
	   0
	   26
	   26

	9. 
	Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	779,20
	779,20
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	32
	32
	   0
	   32
	   32

	10. 
	Саракташский поссовет Саракташского района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2205,30
	2205,30
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	0
	0
	0
	0
	146
	146
	   0
	   20
	   20

	11. 
	Сорочинский 

городской округ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4541,75
	4541,75
	0
	0
	0
	0
	96
	96
	0
	0
	0
	0
	234
	234
	
	
	

	12. 
	Ташлинский сельсовет Ташлинского района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99,20
	99,20
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	   0
	   10
	   10

	13. 
	Тоцкий сельсовет Тоцкого района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	261,80
	261,80
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	   8
	   64
	   72


_________________________

