#### ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 							           № ________

г. Оренбург

# Об учете объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, при строительстве (реконструкции) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Во исполнение подпункта «г» пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17.05.2016, и  для решения задач снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, вовлечения приостановленных строительством объектов в инвестиционный процесс и хозяйственный оборот:

1. Определить, что учет объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, расположенных на территории Оренбургской области, при строительстве (реконструкции) которых были использованы средства бюджетов  всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется путем ведения реестра объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее – объекты незавершенного строительства).

2. Утвердить Положение о реестре объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской  области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Оренбургской области (далее - Положение), согласно приложению.

3. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области:

3.1. Обеспечить ведение реестра объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, состоящих на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Оренбургской области (далее – реестр), в соответствии с Положением.

3.2. Ежегодно в срок до 1 июня размещать на сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области актуализированный сводный план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Оренбургской области, разработанный на основании сведений, содержащихся в реестре.

4. Исполнительным органам государственной власти Оренбургской области:

4.1. Организовать мониторинг объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении соответствующих исполнительных органов государственной власти Оренбургской области.

4.2. Обеспечить представление в министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в сроки, указанные в Положении, сведений об объектах незавершенного строительства, указанных в пункте 3.1 настоящего постановления.

4.3. Утвердить ведомственные планы снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области:

5.1. Определить орган, уполномоченный на учет и ведение реестра объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области.

5.2. Разработать и утвердить положение об учете объектов незавершенного строительства, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления.

5.3. Представлять в министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области сведения об объектах незавершенного строительства, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления, по форме реестра согласно приложению к Положению и в сроки, установленные Положением.

5.4. Утвердить ведомственные планы снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                          заместителя председателя Правительства - министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области А.В. Полухина.

# 7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор –

председатель Правительства							  Д.В.Паслер

# Приложение

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от _________ № ______

Положение

о реестре объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской  области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Оренбургской области

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской  области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Оренбургской  области (далее – реестр).

2. Ведение реестра направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств при планировании строительства и реконструкции объектов и сокращение объема незавершенного строительства.

3. Ведение реестра осуществляется министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области на бумажном носителе и в электронном виде путем:

внесения сведений об объектах незавершенного строительства;

внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содержащиеся в реестре;

исключения сведений об объектах незавершенного строительства из реестра.

4. Основанием для внесения в реестр сведений об объектах незавершенного строительства, внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содержащиеся в реестре, исключения сведений об объектах незавершенного строительства из реестра является направление исполнительными органами государственной власти Оренбургской  области в адрес министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области сведений об объекте незавершенного строительства по форме реестра согласно приложению к настоящему Положению (заполняются отдельные разделы реестра в соответствии с выбранным способом вовлечения в хозяйственный оборот объекта незавершенного строительства), а также заверенных соответствующей финансовой службой исполнительного органа государственной власти Оренбургской области выписки по счету 106 «Вложение в нефинансовые активы» (либо по счету 108 «Нефинансовые активы имущества казны») по объекту незавершенного строительства, сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (форма 0503190), сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (форма 0503790).

5. Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области на основании сведений об объектах незавершенного строительства, представленных исполнительными органами государственной власти Оренбургской  области, формирует реестр.

6. В реестр включаются объекты незавершенного строительства, учитываемые на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской  области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений,  находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Оренбургской  области:

6.1. Строительство которых приостановлено более чем 1 год назад либо прекращено.

6.2. Строительство и (или) реконструкция которых не являются предметом действующих договоров строительного подряда.

7. Учет объекта незавершенного строительства сопровождается присвоением ему реестрового номера, структура и правила, формирования которого устанавливаются министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

8. В соответствии с представленными исполнительными органами государственной власти Оренбургской  области сведениями об объекте незавершенного строительства на отчетную дату объект включается в соответствующий раздел реестра.

9. Исключение из реестра сведений об объекте незавершенного строительства осуществляется министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области на основании документов, подтверждающих списание затрат по нему с баланса исполнительного органа государственной власти Оренбургской  области, государственного казенного, бюджетного, автономного учреждения, находящегося в ведении соответствующего исполнительного органа государственной власти Оренбургской  области, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Направление исполнительными органами государственной власти Оренбургской  области документов, указанных в пунктах 4, 9 настоящего Положения, осуществляется ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения представляются на бумажном и электронном носителях.

11. Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области с учетом сведений,  представленных исполнительными органами государственной власти Оренбургской  области, ежегодно обновляет реестр.

12. Исполнительные органы государственной власти Оренбургской области, их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за непредставление или ненадлежащее представление, в том числе с нарушением срока, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения, сведений об объектах незавершенного строительства либо представление недостоверных и (или) неполных сведений об указанных объектах в министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

________________

# Приложение # к Положению о реестре объектов незавершенного # строительства, приостановленных строительством, # при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской области государственных казенных, бюджетов автономных учреждений, государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Оренбургской области

Реестр объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, состоящих на балансе исполнительных органов государственной власти Оренбургской области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Оренбургской области

1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января текущего года, тыс. рублей | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования, тыс. руб.: федеральный бюджет/ областной бюджет/ местный бюджет |  | всего | в том числе по источникам финансирования, тыс. руб.: федеральный бюджет/ областной бюджет/ местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

2. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  | Источники и объемы финансирования, работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  | Предлагаемый получатель объекта незавершен-ного строительства | Срок передачи объекта незавершен-ного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  | Срок принятия объекта незавершенного строительства в казну Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств (начала строитель-ства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |