Доклад
о ходе реализации государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» подпрограммы за I полугодие 2015 года
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014–2020 годах» 
Государственный заказчик: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
1. Сведения о результатах реализации подпрограммы за I полугодие:

- Перечень программных мероприятий предусматривает: строительство переходящих строительством объектов муниципальной собственности, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета; строительство (реконструкция) вновь начинаемых объектов муниципальной собственности; капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; уплата процентов по долгосрочным кредитам привлеченным участником региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры; создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации.
  2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств:

2.1. Объем финансирования подпрограммы на 2015 год согласно областному бюджету составил 477,816 млн.рублей, в т.ч.:
- строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 328,575 млн.рублей;
- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности – 136,241 млн.рублей;

- затраты по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры – 0,0 млн.рублей;

- создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации на территории Оренбургской области – 13,0 млн.рублей.
2.2.Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию на 01.07.2015 – 75,561 млн.рублей, в т.ч.:
- строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 59,776 млн.рублей;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности – 14,671 млн.рублей;

- затраты по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры – 0,0 млн.рублей;

- создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций, а также для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зимней эксплуатации на территории Оренбургской области – 1,113 млн.рублей.

2.3. В 2015 году запланировано привлечь средства местных бюджетов в объеме – 37,145 млн. рублей (фактически освоено средств местного бюджета – 7,483 млн. рублей).
2.4. В результате реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014–2020 годах» исходя из возможностей областного бюджета в 2015 году министерство планирует выйти на следующие показатели:
- уровень износа  объектов коммунальной инфраструктуры 52,8%;
- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса – 95%;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 15,2%;

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 51%;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети – 36%;

- доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды – 18%;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети – 31%;

- темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом -3,5%;

- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 16,5;

- доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 12,0%.
3. Соответствие результатов подпрограммы фактическим затратам на ее реализацию определится по итогам года.
4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы будут отображены в годовом отчете.
5. Внутренняя оценка эффективности результата подпрограммы будет отображена в годовом отчете.
«Организация проведения капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»
Ответственный исполнитель Программы, государственный заказчик: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
1. Сведения о результатах реализации подпрограммы за год:

- перечень программных мероприятий предусматривает: 
софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области;

предоставление субсидии региональному оператору на осуществление деятельности по организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в виде имущественного взноса.

2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств:

2.1. Объем финансирования подпрограммы на 2015 год согласно областному бюджету составил 112,507 млн. рублей, в т.ч.:
- софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области                     60,507 млн. рублей ;
- предоставление субсидии региональному оператору на осуществление деятельности по организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в виде имущественного взноса – 52,0 млн. рублей.

2.2. Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию на 01.07.2015 – 33,949 млн. рублей, в т.ч.:
- софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области – 0,0 млн. рублей ;
- предоставление субсидии региональному оператору на осуществление деятельности по организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в виде имущественного взноса – 33,949 млн. рублей.
2.3. В 2015 году было запланировано привлечь средства местных бюджетов и внебюджетные источники (юр. лица) в объеме – 88,6 млн. рублей и 714,4 млн. рублей соответственно (фактически привлечено и освоено средств местного бюджета – 0,0 млн. рублей; внебюджетные источники – 0,0 млн. рублей).

2.4. В результате реализации подпрограммы «Организация проведения капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов» на                           2014–2020 годы исходя из возможностей областного бюджета в 2015 году министерство вышло на следующие показатели:
- доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 0,0%.

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 0,0 тыс. человек.

3.
Соответствие результатов подпрограммы фактическим затратам на ее реализацию определится по итогам года.

4.
Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы будут отображены в годовом отчете.

5. Внутренняя оценка эффективности результата подпрограммы будет отображена в годовом отчете.
Основное мероприятие «Возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по цене, не обеспечивающей возмещение издержек»

Ответственный исполнитель основного мероприятия Программы, государственный заказчик: министерство экономического развития, промышленной политики и торговли  Оренбургской области.

1. Сведения о результатах реализации основного мероприятия за год:

- перечень программных мероприятий предусматривает: 

возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по цене, не обеспечивающей возмещение издержек.
2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств:

2.1. Объем финансирования основного мероприятия на 2015 год согласно областному бюджету составил 66,2858 млн. рублей, в т.ч.:

- возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по цене, не обеспечивающей возмещение издержек – 66,2858 млн. рублей.

2.2. Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию на 01.07.2015 – 19,3212 млн. рублей, в т.ч.:

- возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по цене, не обеспечивающей возмещение издержек – 19,3212 млн. рублей.

2.3. В 2015 году было запланировано привлечь средства местных бюджетов и внебюджетные источники (юр. лица) в объеме – 0 млн. рублей и 0 млн. рублей соответственно (фактически привлечено и освоено средств местного бюджета – 0,0 млн. рублей; внебюджетные источники – 0,0 млн. рублей).

2.4. В результате реализации основного мероприятия «Возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по цене, не обеспечивающей возмещение издержек» исходя из возможностей областного бюджета в 2015 году министерство вышло на следующие показатели:

- доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 12,0%.

3. Соответствие результатов основного мероприятия фактическим затратам на ее реализацию определится по итогам года.

4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации основного мероприятия показателям, установленным при утверждении программы будут отображены в годовом отчете.

5. Внутренняя оценка эффективности результата подпрограммы будет отображена в годовом отчете.
________

