Оценка эффективности реализации подпрограмм

государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах" за 2017 год

- I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»

  - показателей – 1   СР1 =1

  - показателей – 8   СР2 =1

  - показателей – 1   СР3 =1

  - показателей – 1   СР4 =1

всего 11 показателей. Все достигнуты. СРм =1

подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

2.1 показателей – 1   СР1 =1

2.2 показателей – 2   СР2 =0,5

2.3 показателей – 1   СР3 =1

Всего 4 показателя, один выполнен на 89,7.

СРм = 0,833

подпрограмма «Тарифное регулирование»

3.1 показателей – 1   СР1 =1

3.2 показателей – 1   СР2 =1

3.3 показателей – 3   СР3 =1

Всего 5 показателей.

СРм = 1

подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год»

4.1 показателей – 1   СР1 =0,71

4.2 показателей – 2   СР2 =1

4.3 показателей – 1   СР3 =3

Всего 11 показателей, 2 показателя не достигнуты.

СРм = 0,903

- II. Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»

ССуз = 297 911,43 / 260 488,4 = 1,14

подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

ССуз = 187 001,18 / 185 267,4 = 1,01

подпрограмма «Тарифное регулирование»

ССуз = 118 726,7 / 109 554,6 = 1,08

подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год»

ССуз = 0,5*237 013,09/240 117,22+0,5*355 519,48/360 175,68=0,5*0,987+0,5*0,987=0,4935+0,4935=0,99

- III. Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССуз,

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов.

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»

Эис = 1 - 1,14 = - 0,14 = 0,8

подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

Эис = 0,833 – 1,01 = - 0,177 не < -0,2 = 0,7

подпрограмма «Тарифное регулирование»

Эис = 1,0 – 1,08 = - 0,08 не < -0,1 = 0,9

подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год»

Эис = 0,903 – 0,99 = - 0,087 не < -0,1 = 0,9

- IV. Оценка степени

достижения целей и решения задач программы

Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным при утверждении программы:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | процентов | 11,0 | 11,0 | 1,0 |
| 2 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов | процентов (нарастающим итогом) | 3,62 | 9,52 | 1,0 |
| 3 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (форма № 22-ЖКХ) | процентов | 51,3 | 51,3 | 1,0 |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | Не менее 20 | 36 | 1,0 |
| 5 | Количество реализованных проектов по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов | ед. | Не менее 2 | 9 | 1,0 |
| 6 | Количество реализованных проектов по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | ед. | Не менее 1 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014–2020 годах» |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 14,4 | 14,4 | 1,0 |
| 9 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 53,0 | 53,0 | 1,0 |
| 10 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов | 28,0 | 28,0 | 1,0 |
| 11 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | процентов | 16,0 | 16,0 | 1,0 |
| 12 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процентов | 27,0 | 27,0 | 1,0 |
| 13 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | процентов | -3,0 | -3,0 | 1,0 |
| 14 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 30,0 | 30,0 | 1,0 |
| 15 | Доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующей нормативному уровню качества | процентов | 85,6 | 85,6 | 1,0 |
| 16 | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более | ед. | 1404 | 1115 | 1,0 |
| 17 | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более | ед. | 30 | 19 | 1,0 |
| Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.человек | 36,2 | 89,5 | 1,0 |
| 19 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в текущем году | единиц | 350 | 534 | 1,0 |
| 20 | Доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в объщем объеме проверок, запланированных на текущий год | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 21 | Доля устраненных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений по предписаниям государственной жилищной инспекции в текущем году | процентов | 68 | 61 | 0,897 |
| Подпрограмма «Тарифное регулирование» |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля населения, приобретающего твердое топливо, сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд по цене, установленной Правительством Оренбургской области | процентов | 11,0 | 11,0 | 1,0 |
| 23 | Доля установленных муниципальными образованиями Оренбургской области тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями Оренбургской области в соответствующем году | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 24 | Доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок установленной формы | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 25 | Отношение роста платы граждан за коммунальные услуги к установленному предельному индексу по Оренбургской области, не более | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 26 | Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве зарегистрированных обращений | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год» |  |  |  |  |  |
| 27 | Утверждение и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления поселений в сети Интернет порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки редложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и перечня работ по благоустройству. | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 28 | Принятие органами местного самоуправления поселений решений о выборе парков, подлежащих благоустройству в 2017 году. | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 29 | Утверждение органами местного самоуправления поселений дизайн-проектов обустройства парков и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 30 | Утверждение государственной программы Оренбургской области «Формирование современной городской среды в Оренбургской области на 2018–2022 годы» | ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 31 | Обеспечение утверждения органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018–2022 годы | процентов | 100 | 67 | 0,67 |
| 32 | Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства поселений | процентов | 100 | 91 | 0,91 |
| 33 | Принятие закона Оренбургской области об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 года административной ответственности лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований | ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 34 | Представление органами местного самоуправления поселений в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-ства Российской Федерации на конкурс не менее 2-х реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 1,0 |
| 35 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления поселений в сети Интернет для общественного обсуждения проектов муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 36 | Утверждение органами местного самоуправления поселений муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 37 | Утверждение органами местного самоуправления поселений с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а так же дизайнпроектов благоустройства общественных территории | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| Итого СРп/п |  |  |  |  | 1,0 |

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз=11,00);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»

СРпп = 1

подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

СРпп = 0,974

подпрограмма «Тарифное регулирование»

СРпп = 1

подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год»

СРпп = 0,962

- V. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- - эффективность использования средств областного бюджета.

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014-2020 годах»

ЭРп/п=0,8

подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы»

ЭРп/п=0,974*0,7=0,682

подпрограмма «Тарифное регулирование»

ЭРп/п=0,9

подпрограмма  «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год»

ЭРп/п=0,962*0,9=0,866

2.	Оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах"

за 2017 год

- VI. Оценка степени достижения целей

и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения СДг/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | процентов | 11,0 | 11,0 | 1,0 |
| 2 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов | процентов (нарастающим итогом) | 3,62 | 9,52 | 1,0 |
| 3 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (форма № 22-ЖКХ) | процентов | 51,3 | 51,3 | 1,0 |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | Не менее 20 | 36 | 1,0 |
| 5 | Количество реализованных проектов по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов | ед. | Не менее 2 | 9 | 1,0 |
| 6 | Количество реализованных проектов по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | ед. | Не менее 1 | 1 | 1,0 |
| Итого СРг/п |  |  |  |  | 1,0 |

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы (СДгппз= 3,0);

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРгп= ∑СДгппз/М= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6= 1,0

- VII. Оценка эффективности

реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп=0,5 *СРгп+ 0,5*1j(Э Рп/п*kj)

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.

ЭРгп = 0,5*1,0+0,5*(0,8*0,25+0,682*0,25+0,9*0,25+0,866*0,25) = 0,5+0,5*(0,2+0,171+0,225+0,217) = 0,5+0,5*0,813 = 0,9065 = 0,91

0,91 > 0,85

– эффективность государственной программы признается средней

_______