Пояснительная записка

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» (далее - госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп.

Основной целью госпрограммы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.

За январь-июнь 2018 года введено в эксплуатацию 401,6 тыс. кв. метров          (126 % к аналогичному периоду 2017 года – 318,7 тыс. кв. метров).

Населением за счет собственных и привлеченных средств в первом полугодии 2018 года построено 258,5 тыс. кв. метров жилья (194,1 % к аналогичному периоду 2017 года – 133,2 тыс. кв. метров).

В отличие от индивидуального жилищного строительства, показавшего положительный прирост к аналогичному периоду 2017 года на 94,1%, сбавило обороты индустриальное домостроение  – 143,1 тыс. кв. метров (77,1% к аналогичному периоду 2017 года – 185,5 тыс. кв. метров). Причиной этого является перенасыщение рынка многоквартирного жилья для платёжеспособных слоёв населения, имеющих возможность решить свой жилищный вопрос без поддержки государства.

В бюджете Оренбургской области на 2018 год предусмотрено 889 701,1 тыс. рублей ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы.

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 544 444,1 тыс. рублей (61,2% от лимита средств).

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию в разрезе подпрограмм и их основных мероприятий представлена в прилагаемых таблицах 8, 9, 11–13.

Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 1.1	«Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области от                    15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 26 886,3 тыс. рублей – субсидии бюджетам городских округов и муниципальным районам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. В настоящее время осуществляется заключение соглашений с муниципальными образованиями на строительство объектов: «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в восточной части с. Плешаново Красногвардейского района Оренбургской области» и «Газоснабжение и водоснабжение второй очереди застройки восточного микрорайона с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области».

Основное мероприятие 1.2	«Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры».

Ассигнования, предусмотренные Законом Оренбургской области                         от 21.12.2017 № 747/181-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в объеме 374 504,5 тыс. рублей направлены на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности «Школа на 1135 мест. Комплексная жилая малоэтажная застройка в районе с. Ивановка, Оренбургского района, Оренбургской области». В рамках соглашения с МО Оренбургский район от 28.02.2017                    № 48-с предусмотрено финансирование в 2018 году. Школа введена в эксплуатацию 28 августа 2017 года.

Основное мероприятие 1.3	«Строительство объектов дорожной инфраструктуры».

В 2017 году Правительство Оренбургской области приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

По результатам отбора, в рамках подпрограммы на 2018 год распределена субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в объеме                 93 913,10 тыс. рублей на строительство объектов:

«Строительство автомобильной дороги ул. Братьев Хусаиновых (участок дороги от пр. Северного до ул. Саморядова) в 16 мкр. СВЖР г. Оренбурга»;

«Строительство автомобильной дороги ул. Саморядова (участок дороги от    ул. Поляничко до ул. Братьев Хусаиновых) в 16 мкр. СВЖР г. Оренбурга».

Ввод объектов в эксплуатацию 2018 год.

Законом Оренбургской области от 21.12.2017 № 747/181-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем ассигнований на реализацию данного мероприятия предусмотрен в сумме 125 217,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4	«Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья для нужд Оренбургской области».

Ассигнования, предусмотренные Законом Оренбургской области от         15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на реализацию мероприятия в объеме 17 390,8 тыс. рублей на:

предоставление субсидии в объеме 12 390,8 тыс. рублей из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик» в целях строительства (ввода в эксплуатацию) стандартного жилья для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод», осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п;

предоставление субсидии в объеме 5 000,0 тыс. рублей из областного бюджета Государственному казенному учреждению жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области, в целях обеспечение сетями водоснабжения земельного участка (5,7 га), расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:37:0102022.

Реализация данного мероприятия будет способствовать развитию массового строительства стандартного жилья, в первую очередь малоэтажного, формированию рынка доступного жилья на территории Оренбургской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Основное мероприятие 1.5 «Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства».

Проведена работа по актуализации данных по приоритетным проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемым с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда

в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 2.2 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области».

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» на 30.06.2018 года комиссией было рассмотрено 7 заявлений, из них:

5 – принято положительное решение о предоставлении жилого помещения, из которых: 1 заявитель, по которому было принято положительное решение, не обратился за заключением договора; 4 – заключены договоры;

2 – принято решение об отказе в предоставлении жилого помещения в связи с отсутствием свободных помещений.

При этом 3 заявителя расторгли договоры, и на эти жилые помещения был снова объявлен прием документов.

В настоящее время 134 квартиры находятся в пользовании нанимателей по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (96,4% от плана).

Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования

в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

На реализацию мероприятий подпрограммы в областном бюджете на 2018 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности».

Выполнение работ по данному мероприятию в 2018 году финансировалось за счет средств местных бюджетов.

За отчетный период заключены муниципальные контракты на разработку документации по планировке территории в сельских поселениях: Плешановский сельсовет Красногвардейского района, Фурмановский и Малозайкинский сельсоветы Первомайского района.

Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».

Заключение муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов и зон с особыми условиями использования территории планируется в срок до 30 октября 2018 года.

За отчетный период заключены муниципальные контракты на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в сельских поселениях: Кинзельский и Преображенский сельсоветы Красногвардейского района.

Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области».

Осуществлен анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения в нее изменений в части отображения планируемых объектов федерального, регионального значения, объектов, предусмотренных инвестиционными программами. На основании коммерческих предложений по подготовке проекта изменений определена стоимость указанных работ.

Подготовлены предложения в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в части финансирования работ по подготовке проекта изменений схемы территориального планирования Оренбургской области за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма 4

«Развитие материальной базы строительного комплекса

Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 4.1 «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций».

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в           2014–2020 годах» на 2018 год Законом Оренбургской области от                   21.12.2016 № 204/41-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не предусмотрены.

В рамках подпрограммы  запланировано осуществление государственной поддержки проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций путем предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций. Данное мероприятие не осуществляется в связи с отсутствием финансирования.

В рамках основного мероприятия ведётся мониторинг индекса производства отрасли, а так же среднесписочной численности работников, занятых в отрасли.

Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования

в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения».

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в соответствии с Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от                    21.12.2017 № 747/178-VI-ОЗ (в редакции от 15.06.2018 № 1069/271-VI-ОЗ) не предусмотрено.

В рамках поддержки ипотечного жилищного кредитования населения в 2018 году в Оренбуржье продолжается реализация программы льготного ипотечного кредитования нуждающихся в улучшении жилищных условий определенных категорий граждан.

За 1 полугодие 2018 года количество семей оренбуржцев, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятия настоящей подпрограммы, составило 5 (14,3 % от плана).

На предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита предусмотрено 8 765,0 тыс. рублей средств областного бюджета. По состоянию на 01.07.2018г. выдано 26 свидетельств на сумму 8 742,68 тыс. рублей, улучшили жилищные условия 17 семей на сумму 5 471,14 тыс. рублей.

Подпрограмма 6

«Переселение граждан Оренбургской области из

многоквартирных домов, признанных аварийными,

в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 6.1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов».

В соответствии с подпрограммой «Переселение  граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства Оренбургской области в 2014–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 737-пп, в 2018 году установлен целевой показатель: «площадь, подлежащая расселению - 13,8 тыс.кв. метров аварийного жилищного фонда».

На реализацию мероприятий в госпрограмме были предусмотрены средства областного бюджета – 403 187,5 тыс. рублей. В июне 2018 года  в Закон об областном бюджете на 2018 год внесены изменения в части перераспределения субсидий, предусмотренных на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, на другие статьи расходов.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года в сфере жилья и городской среды.  Даны поручения Правительству Российской Федерации на период с 2018 по 2024 годы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

С 1 января 2019 года будут введены в действие изменения в Жилищный Кодекс Российской Федерации, регламентирующие новый механизм переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

В настоящее время Минстроем России разработаны предложения по национальному проекту «Жилье и городская среда», в котором субъектам федерации определены основные задачи: до 31 декабря 2019 года формирование реестра аварийного жилищного фонда, инвентаризация аварийного жилищного фонда, разработка и утверждение региональных программ.

Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области

на 2014–2020 годы»

Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»

В 2018 году намечено улучшить жилищные условия 480 молодым семьям. Улучшили жилищные условия 232 молодых семей, в т. ч.:

158 молодых семей, улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму – 130 204,42 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 95 020,29 тыс. рублей, местный бюджет –         35 184,13 тыс. рублей.

40 молодых семей, улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму – 27 244,3 тыс. рублей, из них: областной бюджет –             20 384,5 тыс. рублей, местный бюджет – 6 859,8 тыс. рублей.

17 молодых семей, улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму – 6 596,70 тыс. рублей.

17 молодых семей, улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 7 213,70 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014–2020 годы»

В целях реализации мероприятий Подпрограммы израсходовано 10,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля».

За первое полугодие 2018 года должностными лицами Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

- проверено 119 предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- устранено 243 нарушения градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- выдано 56 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

- проверено 35 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализировано 77 отчетностей застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено в установленные сроки 68 обращений граждан и организаций, поступивших в Инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

На обеспечение реализации государственной программы кассовое исполнение составило 15 978,96 тыс. рублей.