Пояснительная записка

о ходе реализации государственной

программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области»

за 2021 год

# В составе государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 3 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»

В 2021 году на выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры утверждено финансирование из областного бюджета:

в сумме: 525 862,20 тыс.рублей, в том числе:

- капитальное строительство – 227 750,30 тыс.руб.,

- капитальный ремонт – 166 520,20 тыс.руб.,

- рег.проект «Чистая вода» – 131 591,70 тыс.руб.,

Фактически профинансировано – 500 807,79 тыс.рублей (95,0%), в т.ч.:

- капитальное строительство – 211 087,25 тыс.руб.

- капитальный ремонт – 158 128,98 тыс.руб.

- рег.проект «Чистая вода» – 131 591,56 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы в 2021 году реализовано                   107 проектов в 64 муниципальных образованиях области.

Построено 2 котельные: г.Бугуруслан (1,4 МВт), п.Новосергиевка Новосергиевского района (5,5 МВт), реконструкировано 4 котельных: г.Бугуруслан (5,9 МВт; 9,6 МВт), г.Абдулино (2,4 МВт), с.Верхняя Вязовка Бузулукского района (0,6 МВт).  Суммарная мощность котельных - 25,4 МВт

Капитально отремонтировано 4 котельных: г.Кувандык (30 МВт), с.Александровка Александровский район (7,0 МВт), п.Адамовка Адамовский район (3,0 МВт),  с.Грачевка Грачевский район (12,0 МВт).

Кап.ремонт водозаборных скважин - 16 ед. (п.Акбулак – 1, с.Бриент Кваркенский район – 5, с.Сакмара Сакмарский район -1, с.Трудовое Ташлинский район - 2, Северный район - 7).

Построено 12,5 км водопровода, заменено и капитально отремонтировано 54,2 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

- Сведения о результатах реализации подпрограммы за 2021 год:

Перечень программных мероприятий подпрограммы направлен на улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, организацию системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) с использованием средств собственников жилья и осуществление регионального жилищного надзора.

Фактически профинансировано из областного бюджета за 2021 год – 376,791 млн. рублей (99,9 % от планового годового объема финансирования – 377,102 млн. рублей), в том числе:

- основное мероприятие 1 «Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» – 309,708 млн. рублей (плановый годовой объем финансирования – 309,708 млн. рублей). В 2021 году из бюджета области предоставлена):

субсидия региональному оператору - некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» (далее – Фонд) в виде имущественного взноса в сумме – 180,604 млн. рублей (100,0% от планового объема финансирования) на финансовое обеспечение выполнения функций Фонда, определенных его уставом, по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов согласно смете административно-хозяйственных расходов Фонда, утвержденной его Президиумом.

субсидия Фонду на возмещение расходов за выполненные работы и (или) оказанные услуги по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы в сумме – 86,985 млн. рублей. Фактически профинансировано по состоянию на 31.12.2021 года – 86,985 млн. рублей (100,0% от планового объема финансирования).

субсидия Фонду на возмещение расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург в размере 42, 119 млн. рублей. Фактически профинансировано по состоянию на 31.12.2021 года – 42,119 млн. рублей (100,0% от планового объема финансирования).

В области в 2021 году в соответствии с краткосрочным планом   капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 2020-2022 годов (с учетом незавершенных работ 2020 года) проведено мероприятий по капитальному ремонту на 1112 МКД (1521 вид работ) – 100% выполнение плана.

Из которых на 542 МКД (725 видов работ) проведены проектные работы (включая 62 МКД в которых выполнены и СМР и разработка ПСД).

Строительно-монтажные работы завершены на 632 МКД (796 видов работ) общей площадью 3151,2 тыс. кв. м. Улучшены условия проживания 103,4 тыс. человек.

В том числе:

выполнены работы по капитальному ремонту (замене) 354 единицы лифтового оборудования на 110 МКД, из которых 94 единицы лифтов в 31 МКД заменены с участием средств финансовой поддержки государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ;

выполнены работы на 7 МКД (7 видов работ) расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург.

На проведение всех указанных мероприятий по капитальному ремонту МКД в 2021 году израсходовано 2 490,00 млн. рублей., из которых:

- 43,49 млн. рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 85,61 млн. рублей – средства областного бюджета;

- 0,84 млн. рублей – средства местных бюджетов;

- 2 359,21 млн. рублей – средства собственников помещений в МКД;

- 0,85 млн. рублей – средства иных источников.

Кроме того, Фонд осуществляет свою деятельность по финансовому обеспечению капитального ремонта МКД – за 2021 год собрано 2 152,98 млн. рублей, при этом средний уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов составил 94,8%.

В 2021 году в области в двух муниципальных образованиях (Переволоцкий район, Ташлинский район) в результате чрезвычайных ситуаций природного характера пострадали 2 МКД. В отношении указанных МКД приняты решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших в результате чрезвычайных ситуаций и в сроки, установленные приказами минстроя Оренбургской области.

- основное мероприятие 2 «Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора» – субсидия в сумме 67,083 млн. рублей (это 99,5% от планового годового объема финансирования в размере 67,393 млн. рублей) из областного бюджета государственной жилищной инспекции по Оренбургской области дана на финансовое обеспечение выполнения функций инспекции. Реализация мероприятия осуществляется государственной жилищной инспекции по Оренбургской области.

Доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления в общем объеме плановых проверок, запланированных на 2021 год, на 31.12.2021 составила 100%.

Доля исполненных в установленные сроки предписаний инспекции, срок исполнения которых приходился на отчетный период, составила 70,8 %, что  соответствует плановому показателю.

2. В результате реализации подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», исходя из возможностей областного бюджета, в 2021 году показатели составили:

- доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (нарастающим итогом) – 10,02 процента;

- доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего     имущества – 4,7 процента;

# - численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – 103,4 тыс. человек;

- численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества – 0,534 тыс. человек;

- численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате выполнения работ и (или) оказания услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы – 7,263 тыс. человек;

# - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в текущем году – 632 единиц;

- количество видов работ, проведенных в текущем году в многоквартирных домах, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург и требующих проведения капитального ремонта общего имущества – 7 единиц;

- количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы и (или) оказаны услуги по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы – 31 единиц;

- доля многоквартирных домов, пострадавших в результате аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта – 100 процентов;

- доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год – 100 процентов;

# - доля исполненных в установленные сроки предписаний государственной жилищной инспекции по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период – 70,8 процентов.

Подпрограмма 3 «Тарифное регулирование»

# В соответствии с Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в 2021 году предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 119 239,50 тыс. рублей на реализацию мероприятий по предоставлению субсидии:

# возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием цен и тарифов;

# осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

# обеспечение осуществления государственного регулирования цен и тарифов.

# По состоянию на 31.12.2021 профинансировано из средств областного бюджета – 117 213,50 тыс. рублей (98,3%).

# ____________