PAGE  
2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________                                   г. Оренбург                                       № _______
«Об утверждении региональной программы газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы»

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 179 «О внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить региональную программу газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области:

от 29 июня 2017 года № 482-п «Об утверждении региональной программы «Развитие газификации в Оренбургской области в 2017–2021 годах»;

от 29 июня 2017 года № 441-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 29 июня 2017 года № 482-п);


 от 02.02.2015 № 33-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения программы газификации Оренбургской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями»;

от 17.03.2016 № 179-п «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 02.02.2015 № 33-п».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

3. Постановление вступает в силу после его официального                            опубликования.
Губернатор









Д.В. Паслер
Приложение

к постановлению

Правительства области

от _________ № ______
Региональная программа 

газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы
Паспорт

региональной программы газификации 
Оренбургской области на 2019–2023 годы
(далее – Программа)

	Ответственный исполнитель Программы
	–
	министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области 

	
	
	

	Соисполнители Программы
	–
	министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;

министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области


	Участники 
Программы
	–
	публичное акционерное общество «Газпром»;

акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург»;

общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Оренбург»;

общество с ограниченной ответственностью 
«Газэнергосеть Оренбург»;

общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газомоторное топливо»;

общество с ограниченной ответственностью 
«Оренбургский пропант»;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Оренбургской области 


	
	
	Примечание. Привлечение в качестве соисполнителей Программы предприятий, учреждений и организаций, не входящих в структуру органов исполнительной власти Оренбургской области, осуществляется по согласованию 

	Цели Программы


	–
	обеспечение надежного газоснабжения потребителей Оренбургской области и повышение уровня газификации Оренбургской области 


	Задачи 
Программы 
	–
	обустройство территорий посредством строительства объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры;

увеличение доли населения, использующего газ в быту; или увеличение уровня газификации населения;
повышение доступности и качества услуг по снабжению природным газом

	
	
	

	Целевые показатели Программы 


	–
	объем (прирост) потребления природного газа в год;

протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;

уровень газификации населения;

уровень потенциальной газификации населения;

газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов);

газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений);
уровень газификации населения природным газом;

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов);

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество квартир (домовладений);
уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом;
перевод на природный газ автотранспортной техники;

количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. 
Мероприятия по строительству объектов магистральных газопроводов, строительству газопроводов-отводов, строительству газораспределительных станций, реконструкции объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций), газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов); газификация потребителей сжиженным природным газом (количество квартир (домовладений); уровень газификации населения сжиженным природным газом; переводу котельных на природный газ, переводу котельных на  сжиженный углеводородный газ, строительству комплексов производства сжиженного природного газа, переводу котельных на сжиженный природный газ, в рамках программ, включенных в состав Программы, не осуществляются, достижение значений целевых показателей не предусмотрено

	
	
	

	Срок и этапы  реализации 

Программы
	–
	2019–2023 годы, 

этапы реализации Программы не выделяются

	
	
	

	Объем и 
источники
финансирования реализации 
Программы 
	–
	объем финансирования Программы составляет              2 550 737,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 500 606,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 616 655,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 598 295,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 427 925,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 407 255,3 тыс. рублей; 

за счет средств:
федерального бюджета: 
всего – 3 070,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3 070,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,00 тыс. рублей; 

областного бюджета:

всего – 34 185,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 15 463,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 805,30 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 305,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 305,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 305,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов:

всего – 842,80 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 542,80 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 100,00 тыс. рублей; 

специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа: 
всего – 628 850,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 125 770,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 125 770,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 125 770,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 125 770,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 125 770,00 тыс. рублей; 

средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
всего – 442 710,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 142 710,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 150 000,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 150 000,00 тыс. рублей.

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
иные источники, в том числе средства населения:

всего – 1 441 080,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 213 050,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 308 080,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 317 120,00 тыс. рублей.

в 2022 году – 296 750,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 276 080,00 тыс. рублей;
Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в рамках государственных программ

	
	
	

	Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 


	–
	реализация Программы позволит к 2023 году достичь следующих результатов:

объем (прирост) потребления природного газа –                      1,61 млн. куб. метров;

протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 90,3 километра;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 264,44 километра; 

уровень газификации населения – 96,39;

уровень потенциальной газификации населения – 99,71 процента;

газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) – 19 единиц;

газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) – 12265 единиц;

уровень газификации населения природным газом – 95,52 процента;

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов) – 105 единиц;

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество квартир (домовладений) 1606 единиц;

уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом– 0,9 процента;

перевод на природный газ автотранспортной техники – 125;

количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – 3 единицы. 




Список сокращений, используемых в Программе

	АГНКС
	–
	автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

	АО «Газпром газораспределение Оренбург»
	–
	акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург»;



	ГРС
	–
	газораспределительная станция;

	минстрой Оренбургской области
	–
	министерство строительства, жилищно-ком-мунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;

	МО
	–
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Оренбургской области;

	ОАО «Газпром промгаз»
	–
	открытое акционерное общество «Газпром промгаз»;

	ООО «Газпром газомоторное 
топливо»
	–
	общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»; 

	ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
	–
	общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»;



	ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
	–
	общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Оренбург»;



	ООО «Оренбургский пропант»
	
	общество с ограниченной ответственностью «Оренбургский пропант»;

	ПАО «Газпром»
	–
	публичное акционерное общество «Газпром»; 

	СПГ
	–
	сжиженный природный газ;

	СУГ
	–
	сжиженный углеводородный газ.


Мероприятия Программы
Мероприятия по строительству объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в рамках:

программы «Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на 2016–2020 годы», исполнитель программы – ПАО «Газпром» (за счет инвестиций);

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области», ответственный исполнитель подпрограммы – министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области;

подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», ответственный исполнитель программы – минстрой Оренбургской области; 

подпрограммы «Тарифное регулирование» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области», ответственный исполнитель программы – минстрой Оренбургской области;

программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области» на 2014–2016 годы и на период до 2020 года, исполнитель программы – ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Кроме того, мероприятия Программы включают перечень объектов Оренбургской области на 2019–2023 годы, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Оренбург», исполнитель программы АО – «Газпром газораспределение Оренбург»;

В рамках соглашения между министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, муниципальным образованием городской округ город Новотроицк и ООО «Оренбургский пропант» от 10 ноября 2017 года № 109 «Об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Оренбургской области» осуществляется план реализации инвестиционного проекта «Производство и реализация пропантов».
Между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальным образованием Ясненский городской округ заключено соглашение от 28.02.2019 № С-103-ВЖ/Д14 «О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития «Ясный».
План мероприятий программы с объектами 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ответственный исполнитель
	Источник

финансирования
	Протяженность газопроводов, км
	Финансирование по годам, млн. рублей
	Срок ввода в эксплуатацию
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Всего за 2019-2023 годы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	1.
	Программа «Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на 2016–2020 годы»

	1.1.
	ВСЕГО по программе «Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на 2016–2020 годы»
	ПАО «Газпром»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Газопровод межпоселковый к с. Березовка Кваркенского района Оренбургской области
	
	средства ПАО «Газпром»
	15,0 
	*
	
	
	
	
	
	2019
	

	1.1.2
	Газопровод межпоселковый к с. Подлесное Кувандыкского района Оренбургской области
	
	средства ПАО «Газпром»
	11,4 
	*
	
	
	
	
	
	2019
	

	2
	Мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями

	2.1.
	ВСЕГО по мероприятиям, финансируемым за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями
	АО «Газпром газораспределение Оренбург»
	
	
	125,77
	125,77
	125,77
	125,77
	125,77
	
	
	

	
	Газопровод к жилым домам  с. Артамоновка Абдулинского городского округа
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями
	2,44 
	3,64
	0
	0
	0
	0
	3,64
	2019
	

	
	Газопровод в п. Черемушки Абдулинского городского округа
	
	
	3,50 
	0
	0
	0
	0,90
	6,60
	7,50
	2023
	

	
	Газопровод в п. Чемизлы Абдулинского городского округа
	
	
	3,76 
	0
	0
	0
	1,00
	10,00
	11,00
	2023
	

	
	Газопровод по ул. Заречной, ул. 8-Марта, ул. Нагорной в    с. Зерикла Абдулинского городского округа
	
	
	3,41 
	5,95
	0
	0
	0
	0
	5,95
	2019
	

	
	Газопровод по ул. Северная  г. Абдулино Абдулинского городского округа
	
	
	1,285 
	0
	0
	0
	0
	0,70
	0,70
	2024
	

	
	Газопровод  по ул. Сельхозтехника с. Покровка Абдулинского городского округа
	
	
	1,622 
	2,12
	0
	0
	0
	0
	2,12
	2019
	

	
	Газопровод с. Каинсай Адамовского района
	
	
	9,30 
	0
	0
	0
	0,8
	13,00
	13,8
	2023
	

	
	Газопровод низкого давления п. Речной Адамовского района
	
	
	4,068 
	5,57
	0
	0
	0
	0
	5,57
	2019
	

	
	Газопровод по                      ул. Безымянная п. Теренсай  Адамовского района
	
	
	3,462 
	5,38
	0
	0
	0
	0
	5,38
	2019
	

	
	Газопровод северной части  п. Адамовка Адамовского района
	
	
	0,215 
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0,23
	2019
	

	
	Газопровод в южной части район ДРСУ п. Адамовка Адамовского района
	
	
	5,70 
	0
	0
	0
	0
	2,85
	2,85
	2024
	

	
	Газопровод  п. Новоадамовка Адамовского района
	
	
	1,70 
	0
	0
	0,80
	3,00
	0
	3,8
	2022
	

	
	Газопровод по ул.70 лет Октября п. Адамовка Адамовского района
	
	
	0,566 
	0,55
	0
	0
	0
	0
	0,55
	2019
	

	
	Внутрипоселковый газопровод низкого давления северо-западного жилого массива п. Акбулак Акбулакского района Оренбургской области            2 очередь
	
	
	3,4 
	0
	0
	2,00
	6,50
	0
	8,50
	2022
	

	
	Газопровод п. Корниловка Акбулакского района
	
	
	3,7 
	0
	1,81
	7,50
	0
	0
	9,31
	2022
	

	
	Газопровод пер. Пушкина     п. Акбулак Акбулакского района
	
	
	1,042 
	1,72
	0
	0
	0
	0
	1,72
	2019
	

	
	Газопровод                              с. Новопривольное Акбулаксого района
	
	
	7,15 
	0
	2,33
	9,20
	0
	0
	11,53
	2021
	

	
	Газопровод ж.квартал /пер. Автодромный, пер.Ясный/ п.Акбулак Акбулакского района
	
	
	1,30 
	0
	0
	0
	0,24
	1,89
	2,13
	2023
	

	
	Газопровод ул. Заводская,  п. Акбулак Акбулакского района
	
	
	0,77 
	0
	2,92
	0
	0
	0
	2,92
	2020
	

	
	Газопровод с. Михайловка Александровского района
	
	
	13,6 
	0
	0
	0
	2,50
	21,40
	23,90
	2023
	

	
	Газопровод по ул. Шоссейная п. Асекеево Асекеевского района
	
	
	0,495
	0
	2,47
	0
	0
	0
	2,47
	2020
	

	
	Газопровод в южной части   с. Беляевка Беляевского района
	
	
	12,2 
	0
	0
	1,40
	18,60
	0
	20,00
	2022
	

	
	Газопровод в юго-западной части с. Беляевка Беляевского района
	
	
	0,6 
	0
	1,01
	0
	0
	0
	1,01
	2020
	

	
	Газопровод по ул. Школьная в с. Михайловка Бугурусланского района
	
	
	0,478
	0,77
	0
	0
	0
	0
	0,77
	2019
	

	
	Газопровод по                         ул. Михайловская                   с. Михайловка Бугурусланского района
	
	
	0,6721
	1,15
	0
	0
	0
	0
	1,15
	2019
	

	
	Газопровод с. Баймаково Бугурусланского района
	
	
	2,95 
	0
	0
	1,1
	4,20
	
	5,30
	2022
	

	
	Газопровод по ул. Кинельская с. Благодаровка Бугурусланского района
	
	
	0,80 
	0
	0
	0
	0,30
	1,65
	1,95
	2023
	

	
	Газопровод по ул. Лесная     д. Карповка Бугурусланского района
	
	
	1,45 
	0
	0
	0
	0,50
	0
	0,50
	2024
	

	
	Газопровод лупинг                 с. Алдаркино-с. Колтубановка Бузулукского района
	
	
	20,8 
	0
	0
	0
	0
	3,93
	3,93
	2024
	

	
	Газопровод к п. Лебяжий Бузулукского района
	
	
	1,8 
	0
	1,53
	3,80
	0
	0
	5,33
	2021
	

	
	Газопровод в юго- западной части с. Сухаречка Бузулукского района
	
	
	1,295 
	3,42
	0
	0
	0
	0
	3,42
	2019
	

	
	Межпоселковый газопровод к д. Карачево Бузулукского района
	
	
	4,20 
	0
	0
	0
	0
	1,50
	1,50
	2024
	

	
	Межпоселковый газопровод к д. Сидоркино Бузулукского района
	
	
	11,7 
	0
	0
	0
	0
	2,70
	2,70
	2024
	

	
	Газопровод по ул. 70 лет Победы с. Палимовка Бузулукского района
	
	
	2,132 
	2,98
	0
	0
	0
	0
	2,98
	2019
	

	
	Газопровод по ул. Мирная в с. Новоалександровка Бузулукского района
	
	
	0,598 
	0,78
	0
	0
	0
	0
	0,78
	2019
	

	
	Газопровод с. Александровка Бузулукского района
	
	
	2,60 
	0
	0
	1,1
	3,60
	0
	4,7
	2022
	

	
	Газопровод                             п. Колтубановский               ул. Луговая Бузулукского района
	
	
	1,25 
	0
	4,57
	0
	0
	0
	4,57
	2021
	

	
	Газопровод п. Ржавец Бузулукского района
	
	
	8,80 
	0
	0
	0
	0
	2,50
	2,50
	2024
	

	
	Газопровод по                      ул. Набережная                        п. Домбаровский Домбаровского района
	
	
	1,163 
	1,70
	0
	0
	0
	0
	1,70
	2019
	

	
	Газопровод ул. Кутузова                             п. Домбаровский Домбаровского района
	
	
	0,37 
	0
	0
	0,37
	1,85
	0
	2,22
	2022
	

	
	Газопровод                             ул. Домбаровская                    п. Домбаровский Домбаровского района
	
	
	0,734 
	0
	0
	0,37
	3,3
	0
	3,67
	2022
	

	
	Газопровод малоэтажной застройки территории жилого мкр. на территории бывшего колхоза Урал Илекского района
	
	
	0,625 
	0
	0
	0
	0,20
	0
	0,20
	2024
	

	
	Газопровод ул. Мира              п. Красноярский Кваркенского района
	
	
	0,812
	0,74
	0
	0
	0
	0
	0,74
	2019
	

	
	Газопровод к п. Горный Ерик Кваркенского района
	
	
	0,80 
	0
	0
	0
	0
	1,50
	1,50
	2024
	

	
	Газопровод в восточной части с. Плешаново (2 очередь) Красногвардейского района
	
	
	9,90 
	0
	8,58
	0
	0
	0
	8,58
	2020
	

	
	Газопровод ул. Заливная и Подгорная п. 5-ое Отделение, Свердловский сельсовет Красногвардейского района
	
	
	2,00 
	0
	0
	0
	0
	0,80
	0,80
	2024
	

	
	Газопровод к с. Ялнаир Кувандыкского городского округа
	
	
	12,60 
	0
	0
	0
	2,00
	0
	2,00
	2024
	

	
	Газопровод с. Карайгер  Кувандыкского городского округа
	
	
	10,50 
	0
	0
	1,6
	16,50
	0
	18,10
	2022
	

	
	Газопровод                              д. Красносакмарск Кувандыкского городского округа
	
	
	2,90 
	0
	0
	1,20
	4,46
	0
	5,66
	2022
	

	
	Газопровод д. Адаево Кувандыкского городского округа
	
	
	10,70 
	0
	0
	0
	1,4
	0
	1,40
	2024
	

	
	Газопровод с. Шубино Кувандыкского городского округа
	
	
	1,58 
	0
	0
	0
	0,40
	3,20
	3,60 
	2023
	

	
	Газопровод с. Озерки Курманаевского района
	
	
	6,90  
	0
	10,08
	0
	0
	0
	10,08
	2020
	

	
	Газопровод ул. Восточная, Авангардная, Майская            п. Курманаевка Курманаевского района
	
	
	1,81 
	0
	5,45
	0
	0
	0
	5,45
	2020
	

	
	Газопровод ул. Богословского с. Матвеевка Матвеевского района
	
	
	0,97 
	0
	0
	0,60
	1,12
	0
	1,72
	2022
	

	
	Газопровод к микрорайону "Северный" п. Новоорск Новоорского района
	
	
	4,23 
	0
	0
	0
	1,70 
	0
	1,70
	2024
	

	
	Газопровод 4 мкр.                      п. Новосергиевка Новосергиевского района
	
	
	4,30 
	0
	0
	0
	0
	1,00
	1,00
	2024
	

	
	Газопровод низкого давления по проезду Северному, Николаевскому, Энергетиков в п. Ленина Оренбургского района
	
	
	1,779 
	2,37
	0
	0
	0
	0
	2,37
	2019
	

	
	Газопровод к микрорайону Восточному в с. Паника  Оренбургского района
	
	
	9,00 
	0
	2,41
	15,00
	0
	0
	17,41
	2021
	

	
	Газопровод п. Западный Оренбургского района
	
	
	1,20 
	0
	1,38
	3,81
	0
	0
	5,19
	2021
	

	
	Газопровод ул. Садовая        п. Первомайский Оренбургского района
	
	
	1,42 
	0
	1,23
	3,07
	0
	0
	4,30
	2021
	

	
	Газопровод по ул. Ташкентская с. Соболево Первомайского района
	
	
	0,66 
	0,80
	0
	0
	0
	0
	0,80
	2019
	

	
	Газопровод юго-восточной части п. Первомайский Первомайского района
	
	
	3,00 
	0
	0
	0
	0,50
	5,20
	5,70
	2023
	

	
	Газопровод в с. Пустошь Адамовка Переволоцкого района
	
	
	4,50 
	0
	0
	1,00
	4,40
	0
	5,40
	2022
	

	
	Газопровод в юго-восточном мкр. п. Переволоцкий Переволоцкого района
	
	
	4,28 
	0
	0
	0
	1,50
	18,33
	19,83
	2023
	

	
	Газопровод по ул. Ландо, Строителей, пер. Кленовый    с. Пономаревка
	
	
	0,89 
	0
	0,87
	2,53
	0
	0
	3,40
	2022
	

	
	Газопровод по ул. Луговая    с. Река Дема Пономаревского района
	
	
	4,45 
	0
	6,49
	0
	0
	0
	6,49
	2020
	

	
	Газопровод в с. Татарская Каргала Сакмарского района
	
	
	2,968 
	6,30
	0
	0
	0
	0
	6,30
	2019
	

	
	Газопровод в с. Сакмара Сакмарского района
	
	
	15,95 
	0
	0
	0
	0
	1,50
	1,50
	2024
	

	
	Газопровод в п. Светлый Сакмарского района
	
	
	10,10 
	0
	0
	0
	0
	1,00
	1,00
	2024
	

	
	Газопровода в мкр. Западный в п. Саракташ Саракташского района
	
	
	9,50 
	0
	24,08
	0
	0
	0
	24,08
	2020
	

	
	Газопровод ул. Молодежная с. Аксенкино Северного района
	
	
	1,158 
	1,63
	0
	0
	0
	0
	1,63
	2019
	

	
	Газопровод ул. Центральная с. Андреевка Северного района
	
	
	0,80 
	0
	2,48
	0
	0
	0
	2,48
	2020
	

	
	Газоснабжение участка новой жилой застройки в                 п. Шахтный Соль-Илецкого городского округа
	
	
	2,25 
	0
	1,92
	0
	0
	0
	1,92
	2020
	

	
	Газоснабжение участка новой жилой застройки в                  с. Угольное Соль-Илецкого городского округа
	
	
	1,92 
	
	
	1,00
	4,35
	
	5,35
	2022
	

	
	Газопровод новой жилой застройки с. Трудовое Соль-Илецкого городского округа
	
	
	2,378
	7,39
	0
	0
	0
	0
	7,39
	2019
	

	
	Газопровод новой жилой застройки с. Ветлянка Соль-Илецкого городского округа
	
	
	5,35
	0
	0
	0
	0
	1,35
	1,35
	2024
	

	
	Газопровод микрорайона "Северный" в г. Соль-Илецке городского округа
	
	
	19,223 
	35,32
	0
	0
	0
	0
	35,32
	2019
	

	
	Газопровод микрорайона "Западный" в г. Соль-Илецке городского округа
	
	
	18,089 
	15,95
	0
	0
	0
	0
	15,95
	2019
	

	
	Газопровод х. Чкаловский Соль-Илецкого городского округа
	
	
	1,209 
	0
	0
	0
	0
	0,40
	0,40
	2024
	

	
	Газопровод по ул. Новая       п. Пристанционный Тоцкого района
	
	
	0,90 
	0
	1,40
	0
	0
	0
	1,04
	2020
	

	
	Газопровод по ул. Сосновая, Олимпийская, Солнечная, Культурная, Новая в 5-6 мкр. п. Тюльган Тюльганского района
	
	
	4,585 
	5,96
	0
	0
	0
	0
	5,96
	2019
	

	
	Газопровод с. Бараково Шарлыкского района
	
	
	8,00 
	0
	2,84
	13,50
	0
	0
	16,34
	2021
	

	
	Газопровод ул. Восточная      с. Кармалка Шарлыкского района
	
	
	0,90 
	0
	0
	0,30
	0
	1,70
	2,00
	2023
	

	
	Газопровод с. Кутуево Шарлыкского района
	
	
	3,40 
	0
	0
	0
	0
	0,80
	0,80
	2024
	

	
	Газопровод пос. Комарово (отделение №1) Ясненского городского округа
	
	
	3,394 
	5,26
	0
	0
	0
	0
	5,26
	2019
	

	
	Газопровод п. Каракульский Ясненского городского округа
	
	
	13,10 
	0
	0
	0
	0
	1,50
	1,50
	2024
	

	
	Газопровод мкр. Фабричное шоссе г. Ясный 
	
	
	3,21 
	0
	0
	0
	0,55
	5,80
	6,35
	2023
	

	
	Газопровод мкр. Семейный    г. Ясный 
	
	
	1,00 
	0
	0
	0
	0,50
	0
	0,5
	2024
	

	
	Газопровод мкр. Северный     г. Ясный 
	
	
	0,15 
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0,1
	2024
	

	
	Газопровод с Пруды                г. Оренбург
	
	
	4,50 
	0
	1,95
	8,77
	0
	0
	10,72
	2021
	

	
	Газопровод с. Краснохолм    г. Оренбург
	
	
	2,00 
	0
	1,39
	0
	3,65
	0
	5,04
	2022
	

	
	Газопровод п. Троицкий        г. Оренбург
	
	
	1,4 
	0
	1,27
	0
	2,28
	0
	3,55
	2022
	

	
	Газопровод п. Каргала               г. Оренбург
	
	
	1,153 
	3,55
	0
	0
	0
	0
	3,55
	2019
	

	
	Газопровод п. Городище          г. Оренбург
	
	
	4,05 
	0
	1,94
	0
	8,30
	0
	10,24
	2022
	

	
	Газопровод п. Самородово     г. Оренбург
	
	
	0,75 
	0
	0,84
	1,78
	0
	0
	2,62
	2021
	

	
	Газопровод пос. Красный Маяк г. Оренбург
	
	
	1,303 
	0
	0
	0
	1,30
	3,50
	4,80
	2023
	

	
	Газопровод с. Бердянка          (ул. Новая, Молодежная)         г. Оренбург
	
	
	1,85 
	
	6,06
	0
	0
	0
	6,06
	2020
	

	
	Газопровод                             п. Нижнесакмарский              г. Оренбург
	
	
	25,33 
	0
	0
	0
	3,50
	0
	3,50
	2024
	

	
	Газопровод высокого давления по                        ул. Салмышская,                   ул. Гаранькина до                    ул. Монтажников в                    г. Оренбурге
	
	
	2,10 
	0
	1,52
	7,10
	0
	0
	8,62
	2021
	

	
	Газопровод юго-западного жилого района (9 мкр) г. Гая
	
	
	5,336 
	0
	1,89
	10,0
	0
	0
	11,89
	2021
	

	
	Газопровод                             п. Новоактюбинск Гайского городского округа
	
	
	1,6 
	0
	3,77
	0
	0
	0
	3,77
	2020
	

	
	Газопровод южного мкр  по ул. Орская г. Медногорск
	
	
	0,90 км
	0
	1,95
	0
	0
	0
	1,95
	2020
	

	
	Газопровод по                    ул. Плановая, Ключевая       г. Медногорск
	
	
	1,215 
	0
	5,16
	0
	0
	0
	5,16
	2020
	

	
	Газопровод с. Рысаево     (ул. Центральная, Партизанская,Проселочная,Туркестанская)
	
	
	1,504 
	0
	0
	0
	0,40
	3,30
	3,70
	2023
	

	
	Газопровод пер .3-й Прудный  п. Солнечный       г. Новотроицк
	
	
	1,888 
	3,23
	0
	0
	0
	0
	3,23
	2019
	

	
	Газопровод новой застройки п. Пригорное       г. Новотроицк
	
	
	1,80 
	0
	0
	0,85
	4,00
	0
	4,85
	2022
	

	
	Газопровод новой застройки п. Крык-Пшак       г. Новотроицк
	
	
	1,03 
	0
	0
	0,85
	3,00
	0
	3,85
	2022
	

	
	Газопровод новой застройки с. Хабарное          г. Новотроицк
	
	
	1,22 
	0
	1,08
	3,50
	0
	0
	4,58
	2021
	

	
	Газопровод новой застройки ст. Губерля         г. Новотроицк
	
	
	1,70 
	0
	0
	1,00
	3,60
	0
	4,60
	2022
	

	
	Газопровод пос. Новый Кумак: ул. Вольная,                 ул. Студеная,                            ул. Придорожная г. Орск
	
	
	1,90 
	0
	2,47
	0
	0
	0
	2,47
	2020
	

	
	Газопровод жилой застройки в районе автодороги              пос. Никель-пос. Вокзальный г. Орск
	
	
	1,78 
	0
	1,03
	4,45
	0
	0
	5,48
	2021
	

	
	Газопровод пос. Новоказачий г. Орск
	
	
	2,90 
	0
	0
	1,20
	5,20
	0
	6,40
	2022
	

	
	Газопровод пос. Джанаталап г. Орск
	
	
	1,40 
	0
	1,03
	3,00
	0
	0
	4,03
	2021
	

	
	Газопровод ул. Терешковой, ул. Николаева,                      ул. Усмановская,                     ул. Гавриловская г. Орск
	
	
	2,765 
	0
	3,14
	0
	0
	0
	3,14
	2020
	

	
	Газопровод по ул. Шалина       г. Орск
	
	
	0,45 
	0
	0,57
	2,97
	0
	0
	3,54
	2021
	

	
	Газопровод по с. Крыловка       г. Орск
	
	
	0,20 
	0
	0
	0,26
	1,30
	0
	1,56
	2022
	

	
	Газопровод по с. Ударник       г. Орск
	
	
	0,25 
	0
	0
	0,32
	1,40
	0
	1,72
	2022
	

	
	Газопровод по ул. Докучаева г. Орск
	
	
	0,35 
	0
	0
	0
	0,41
	2,200
	2,61
	2023
	

	
	Газопровод по ул. Реутова, пр. Западный,  пер. Угловой г. Орск
	
	
	0,40 
	0
	0
	0
	0,46
	2,50
	2,96
	2023
	

	
	Газопровод по                      ул. Энтузиастов в                    г. Сорочинске
	
	
	2,30 
	0
	0,87
	4,00
	0
	0
	4,87
	2021
	

	
	Газопровод нового жилого мкр. Обороны г. Сорочинск
	
	
	1,51 
	0
	1,33
	3,00
	0
	0
	4,33
	2021
	

	
	Газопровод                               ул. Чернышевского                    г. Сорочинска
	
	
	1,00 
	0
	0,66
	1,47
	0
	0
	2,13
	2021
	

	
	Газопровод ул. Центральная с. Николаевка Сорочинского городского округа
	
	
	0,82 
	1,31
	0
	0
	0
	0
	1,31
	2019
	

	
	Газопровод п. Новый (новая застройка 2 очередь) Сорочинского городского округа
	
	
	1,50 
	0
	0
	0
	0
	0,67
	0,67
	2023
	

	
	Газопровод п. Родинский (новая застройка 2 очередь) Сорочинского городского округа
	
	
	2,00 
	0
	0
	0
	0
	0,80
	0,80
	2023
	

	3
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

	3.1.
	Всего 
	министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
	
	8,859 
	4,27
	2,0
	2,5
	**
	**
	
	
	

	3.1.1
	газификация северной части с. Илек Илекского района Оренбургской области
	
	всего
	3,3 
	2,279
	0
	0
	0
	0
	2,279
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	1,709
	0
	0
	0
	0
	1,709
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	0,57
	0
	0
	0
	0
	0,57
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3.1.2
	газопровод внутрипоселковый для газоснабжения строящихся жилых домов в с. Паника (I очередь восточного микрорайона) Оренбургского района Оренбургской области
	
	всего
	2,209 
	1,991
	0
	0
	0
	0
	1,991
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	1,8144
	0
	0
	0
	0
	1,8144
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	0,1766
	0
	0
	0
	0
	0,1766
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3.1.3
	газопровод внутрипоселковый в с. Ташла Ташлинского района
	
	всего
	1,350 
	0
	2,0 
	0
	0
	0
	2,0
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	0
	2,0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	0
	
	0
	0
	0
	
	
	

	3.1.4
	газопровод внутрипоселковый в с. Михайловка Александровского района Оренбургской области
	
	всего
	2,0 
	0
	0
	2,5 
	0
	0
	2,5
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	0
	0
	2,5
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	
	

	4
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – КОРТ)

	4.1.
	ВСЕГО по КОРТ
	Минстрой Оренбургской области
	
	68,065
	10,551**
	**
	**
	**
	**
	10,551**
	
	

	4.1.1
	Строительство водопроводных и газораспределительных сетей в с. Грачевка (южная часть 2) Грачевского района Оренбургской области. Газораспределительные сети
	
	всего
	3,306 
	2,67
	0
	0
	0
	0
	2,67
	2019
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	2,59
	0
	0
	0
	0
	2,59
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0,08
	
	

	4.1.2
	Газоснабжение и водоснабжение второй очереди застройки восточного микрорайона с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области
	
	всего
	6,06
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	2019
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	


	
	
	
	местный бюджет
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	

	4.1.3
	обеспечение участка компактной жилой застройки в с. Саратовка Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями
	
	всего
	2,818
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	2019
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	

	4.1.4
	обеспечение участка компактной жилой застройки в п. Маякское Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями
	
	всего
	1,847
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	2019
	


	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	

	4.1.5
	обеспечение участка компактной жилой застройки в пос. Кирпичный Завод Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями
	
	всего
	2,373
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	2019
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	******
	0
	0
	0
	0
	******
	
	

	4.1.6
	обеспечение коммунальной инфраструктурой жилой застройки площадки N 1 генерального плана муниципального образования "г. Бугуруслан" (ПИР)
	
	всего
	14,608
	******
	**
	**
	0
	0
	******
	2021
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	******
	**
	**
	0
	0
	******
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	******
	**
	**
	0
	0
	******
	
	

	4.1.7
	газоснабжение территории участка, расположенного в кадастровых кварталах 56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0206025, 56:38:0206026 г. Бузулук (ПИР)
	
	всего
	3,33
	1,506
	**
	0
	0
	0
	1,506**
	2020
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	1,431
	**
	0
	0
	0
	1,431
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	0,075
	**
	0
	0
	0
	0,075
	
	

	4.1.8
	инженерные сети по ул. Черненко, ул. Транспортная, ул. Культурная, ул. Крымская, ул. Каспийская, ул. Яицкая, ул. Речная с. Илек Оренбургской области (ПИР)
	
	всего
	3,6
	******
	**
	0
	0
	0
	******
	2020
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	***
	**
	0
	0
	0
	***
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	******
	**
	0
	0
	0
	******
	
	

	4.1.9
	комплексная застройка территории Оренбургская область, Оренбургский район, п. Светлогорка (ПИР)
	
	всего
	10,8
	**
	**
	0
	0
	0
	******
	2020
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	******
	**
	0
	0
	0
	******
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	******
	**
	0
	0
	0
	******
	
	

	4.1.10
	газоснабжение новой застройки в восточной части п. Саракташ (ПИР)
	
	всего
	13,0
	6,375
	**
	0
	0
	0
	6,375**
	2020
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	областной бюдже
	
	6,182
	**
	0
	0
	0
	6,182
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	0,193
	**
	0
	0
	0
	0,193
	
	


*     Данные по финансированию отдельных программных мероприятий ПАО «Газпром» не представлены.

**   Данные по финансированию будут уточнены в ходе реализации государственных программ Оренбургской области.

****** Данные по финансированию отдельно по сетям газоснабжения проектной документацией не предусмотрены.
Таблица 2
Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Источник
финансирования
	Единицы измерения
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Прирост годового потребления природного газа*****)
	млрд. куб. метров
	0,07
	0,191
	0,164
	0,071
	0,071
	1,61

	2.
	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов
	всего, в том числе:
	километров
	26,4
	4,2
	21,8
	12,9
	25,0
	88,5

	
	
	
	млн. рублей
	0***)
	31,76***)
	17,32***)
	17,66***)
	42,1***)
	108,84***)

	
	
	федеральный бюджет
	километров
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	млн. рублей
	0,0*)
	0,0*)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0*)

	
	
	областной бюджет
	километров
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	километров
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	средства организаций, в том числе:
	километров
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	собственник ЕСГ ПАО «Газпром»
	километров
	26,4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0,0*)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	иные источники, в том числе:
	километров
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО «Газпром газораспределение Оренбург»)
	километров
	0
	4,2
	21,8
	12,9
	25,0
	62,1

	
	
	
	млн. рублей
	0***)
	31,76***)
	17,32***)
	17,66***)
	42,1***)
	108,84***)

	3.
	Строительство внутрипоселковых газопроводов
	всего, в том числе:
	километров
	127,3
	60,88
	74,02
	75,24
	52,0
	264,44

	
	
	
	млн. рублей
	177,54**)***)
	155,03**)***)
	137,32**)***)
	153,5**)***)
	158,3**)***)
	781,69**)***)

	
	
	федеральный бюджет
	километров
	2,8**)
	0**)
	0**)
	0**)
	0**)
	2,8**)

	
	
	
	млн. рублей
	3,07**)
	0**)
	0**)
	0**)
	0**)
	3,07**)

	
	
	областной бюджет
	километров
	18,8**)
	0**)
	1,8**)
	1,7**)
	1,6**)
	23,9**)

	
	
	
	млн. рублей
	12,66**)
	0,0**)
	2,5**)
	2,5**)
	2,5**)
	17,72**)

	
	
	местный бюджет
	километров
	18,8**)
	0**)
	1,8**)
	1,7**)
	1,6**)
	23,9**)

	
	
	
	млн. рублей
	0,542**)
	0**)
	0,1**)
	0,1**)
	0,1**)
	0,126**)

	
	
	средства организаций, в том числе:
	километров
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственник ЕСГ (ПАО «Газпром»)
	километров
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	километров
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	независимые газотранспортные организации 
	километров
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые ГРО 
	километров
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники, в том числе:
	километров
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО «Газпром газораспределение Оренбург»)
	километров
	83,5***)
	35,9***)
	47,2***)
	48,5***)
	25,4***)
	240,5***)

	
	
	
	млн. рублей
	125,77***)
	94,0***)
	108,45***)
	108,11***)
	83,67***)
	

	
	
	средства населения
	километров
	25****)
	25****)
	25****)
	25****)
	25****)
	125****)

	
	
	
	млн. рублей
	35,5****)
	37****)
	41****)
	45,6****)
	49,9****)
	209****)

	4
	Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее -СУГ)
	процентов
	96,3
	96,33
	96,35
	96,37
	96,39
	

	5
	Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ)
	процентов
	99,68
	99,69
	99,69
	99,7
	99,71
	

	6
	Уровень газификации населения природным газом
	процентов
	95,44
	95,46
	95,48
	95,5
	95,52
	

	7
	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
	единиц
	4
	1
	5
	4
	5
	19

	8.
	Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)) *****)

	всего, в том числе:
	единиц
	1765*****)
	3000*****)
	2750*****)
	2500*****)
	2250*****)
	12 265*****)

	
	
	
	млн. рублей
	176,5****)
	300,0****)
	275,0****)
	250,0****)
	225,0****)
	1 226,5***)

	
	
	федеральный бюджет
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	единиц
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0****)
	0****)
	0****)
	0****)
	0****)
	0****)

	
	
	средства организаций
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники, в том числе:
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	


	
	
	средства населения
	единиц
	1765*****)
	3000*****)
	2750*****)
	2500*****)
	2250*****)
	12 265*****)

	
	
	
	млн. рублей
	176,5****)
	300,0****)
	275,0****)
	250,0****)
	225,0****)
	1 226,5***)

	9.
	Уровень газификации населения СУГ
	процентов
	1,02
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	

	10.
	Газоснабжение потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
	единиц
	37
	17
	17
	17
	17
	105

	11.
	Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений)) 
	всего, в том числе:
	единиц
	566
	260
	260
	260
	260
	1606

	
	
	
	млн. рублей
	2,805**)
	2,805**)
	2,805**)
	2,805**)
	2,805**)
	14,025**)

	
	
	федеральный бюджет
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	единиц
	566
	260
	260
	260
	260
	1606

	
	
	
	млн. рублей
	2,805**)
	2,805**)
	2,805**)
	2,805**)
	2,805**)
	14,025**)

	
	
	местный бюджет 
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средства организаций
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники, в том числе:
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства населения
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	12
	Перевод на природный газ автотранпортой техники
	всего, в том числе:
	единиц
	25
	25
	25
	25
	25
	125

	
	
	
	млн. рублей
	1,05
	1,08
	1,11
	1,15
	1,19
	5,58

	
	
	федеральный бюджет
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	единиц
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства организаций
	единиц
	15
	15
	15
	15
	15
	75

	
	
	
	млн. рублей
	0,63
	0,65
	0,67
	0,69
	0,71
	3,35

	
	
	иные источники
	единиц
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	млн. рублей
	0,42
	0,43
	0,45
	0,46
	0,47
	2,23

	13.
	Строительство АГНКС
	всего, в том числе:


	единиц
	1
	1
	1
	0
	0
	3

	
	
	
	млн. рублей
	142,71*)
	150,00*)
	150,00*)
	0,00*)
	0,00*)
	442,71*)

	
	
	федеральный бюджет


	единиц
	1
	1
	1
	0
	0
	3

	
	
	
	млн. рублей
	142,71*)
	150,00*)
	150,00*)
	0,00*)
	0,00*)
	442,71*)

	
	
	областной бюджет


	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства организаций
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание. Мероприятия по строительству магистральных газопроводов, строительству газопроводов-отводов, строительству газораспределительных станций, реконструкции газораспределительных станций с увеличением производительности, строительству комплексов производства сжиженного природного газа, переводу на природный газ автотранспортной техники в рамках программ, включенных в состав Программы, не осуществляются, достижение значений целевых показателей не предусмотрено.

*) Инвестиции ПАО «Газпром» по выполнению мероприятий в рамках программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на 2016–2020 годы представлены в разделе IV «Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы». 

Данные по финансированию отдельных программных мероприятий ПАО «Газпром» не представлены.

**) Данные по финансированию будут уточнены в ходе реализации государственных программ Оренбургской области.
***) Данные по финансированию (с учетом затрат на проектирование) будут уточнены в ходе реализации программы газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Оренбург», на соответствующие периоды их реализации.

****) Данные по мероприятиям ориентировочные в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий гражданами (владельцами домов и квартир) за счет собственных средств.

*****) Данные по домовладениям, у которых появится техническая возможность подключения к сетям газораспределения, при этом подключение будет осуществляться за счет средств собственников в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314. 

I.  Мероприятия по подготовке населения к использованию газа

На сайте инвестиционного портала Оренбургской области в пункте «Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий» подраздела «Содействие развитию конкуренции» раздела «Поддержка инвесторов» и официальном сайте минстроя Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Газификация» раздела «Деятельность министерства» размещена ссылка на официальный сайт АО «Газпром газораспределение Оренбург» о деятельности газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Оренбург», в том числе о возможности оказания услуг, о порядке и условиях подключения к газораспределительным сетям. На сайте АО «Газпром газораспределение Оренбург» размещена интерактивная карта об объектах проектирования и строительства, финансируемых за счет средств специальной надбавки, осуществляется прием заявок на подключение объектов к газораспределительным сетям.

МО в рамках исполнения своих обязательств по подготовке населения к использованию газа проводятся собрания с жителями с целью информирования о сроках строительства газопроводов, запланированных в рамках программ газификации, а также с разъяснением вопросов о порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа.

II. Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.
Схемы расположения объектов газоснабжения Программы, используемых для обеспечения населения газом, в виде графического изображения существующих и планируемых объектов, согласованные с МО, в приложении №1 к Программе. 
III.  Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Оренбургской области
1.  Поставку газа, в том числе по магистральным сетям, а также газораспределение в Оренбургской области осуществляют ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»,                  АО «Газпром газораспределение Оренбург».

До 2019 года введено в эксплуатацию 28776 километров газораспределительных сетей, из них 10243 километров межпоселковых газопроводов. Построено 109 газораспределительных станций.  

Газифицировано более 800 тыс. домовладений (по 80 домовладений приходится на каждый построенный километр межпоселкового газопровода). 

Количество населенных пунктов, в которых имеются потребители природного и сжиженного газа, составляет 1486 единиц. В 2008 году область завершила газификацию населенных пунктов с количеством домовладений не менее 100.
По состоянию на 1 января 2019 года в соответствии с паспортом газового хозяйства уровень газификации природным газом жилого фонда Оренбургской области, подлежащего газификации, составляет 95,44 процента, уровень газификации сжиженным газом – 1,02 процента.
Несмотря на высокий показатель газификации, имеются еще не решенные задачи в обеспечении газоснабжением малочисленных и отдаленных от административных центров сельских населенных пунктов Оренбургской области. 
Обеспечение новых территорий жилых застроек сетями газоснабжения является одним из приоритетных направлений развития области.
2. Целями реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий по газификации являются:

повышение уровня газификации населенных пунктов Оренбургской области и расширение газораспределительной системы;

оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений;

повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения.
3. К 2023 году планируется построить 479 километров сетей газоснабжения с целью обеспечения возможностью подключения                       12 265 домовладений.

4. Население Оренбургской области, использующее газ в быту, обеспечивается природным и сжиженным углеводородным газом.

Количество газифицированных квартир (домовладений) по состоянию на             1 января 2019 года составляет 812185 единицы, в том числе в городах – 490431, в сельских населенных пунктах – 321754. Из них обеспечено природным газом               803288 квартир (домовладений), сжиженным газом – 8897.

В настоящее время в области осуществляется газификация природным газом новых территорий жилых застроек и так называемых «малых» населенных пунктов (в некоторых из них проживает менее 10 семей), которых в Оренбуржье насчитывается более 200. Совокупное население в указанных селах составляет около 9 тыс. человек, или 0,45 процента от общего количества жителей области.

5. Для улучшения бытовых условий, связанных с газификацией жилого дома, семьям, имеющих трех и более детей, согласно Закону Оренбургской области от 28 июня 2011 года № 249/39-V-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области» на эти цели можно направлять средства регионального материнского капитала.

Обустройство территорий посредством строительства объектов

газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры

19. В 2016 году утверждена программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 годы. Для ее реализации ПАО «Газпром» планируется выделение инвестиции на сумму              529 млн. рублей для строительства 13 межпоселковых газопроводов. Финансирование строительства объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ПАО «Газпром». За период 2016-2018 годов проинвестировано                    430 млн. рублей. Построено 11 межпоселковых газопроводов протяженностью 73 километра. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию газопровода к с. Березовка Кваркенского района и с. Подлесное Кувандыкского городского округа.

С 2003 года в соответствии с утвержденной Концепцией участия               ПАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации                          ПАО «Газпром» участвует в газификации Оренбургской области на основе системного подхода, предполагающего взаимоувязку мероприятий со сроками их реализации и источниками финансирования. 

В соответствии с закрепленными сферами ответственности                       ООО «Газпром межрегионгаз» осуществляет строительство межпоселковых газопроводов, при этом строительство уличных (внутрипоселковых) распределительных сетей и подготовка потребителей к приему газа обеспечиваются Правительством Оренбургской области за счет привлечения средств бюджетов всех уровней и других источников финансирования.

Совершенствование совместной работы ПАО «Газпром» и Правительства Оренбургской области направлено на синхронное создание комплекса «газопровод – потребитель» и загрузку построенных мощностей с момента начала эксплуатации, что позволило сделать значительный шаг в развитии газификации области.

Генеральная схема газоснабжения и газификации региона разработана ОАО «Газпром промгаз» в 2006 году, в 2013 году проведена ее актуализация (за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» в размере 27,5 млн. рублей).

По программе газификации ПАО «Газпром» в 2003–2018 годах инвестировало 3,4 млрд. рублей, за счет которых в области осуществлено строительство 72 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 1000 километров. В свою очередь, Правительство Оренбургской области в этот период в развитие газификации инвестировало около 3,71 млрд. рублей, за счет которых осуществлено строительство 443,9 километра распределительных газопроводов, переведено на газ 58 котельных и подготовлено к приему газа около 9000 домовладений. 

Строительство распределительных внутрипоселковых

и домовых газовых сетей

20. Строительство распределительных внутрипоселковых и домовых газовых сетей осуществляется за счет средств населения, бюджетов различных уровней и других источников финансирования.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» (далее – программа «Устойчивое развитие сельских территорий») (постановление Правительства Оренбургской области от 31 августа 2012 года № 751-пп) предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности. Финансирование объектов газоснабжения предусмотрено с участием средств федерального, областного и местных бюджетов.

21. За счет инвестиций АО «Газпром газораспределение Оренбург», в том числе инвестиционной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, осуществляется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в рамках реализации программы газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа   АО «Газпром газораспределение Оренбург».

22. В рамках реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп) осуществляется строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, включая мероприятия по обеспечению сетями газоснабжения территорий новых жилых застроек и финансирование объектов газоснабжения с участием средств областного и местных бюджетов.

23. В селах, где отсутствует природный газ, осуществляется обеспечение населения сжиженным углеводородным газом. 

Учитывая социальную значимость мероприятий по обеспечению             жителей области газом, Правительством Оренбургской области оказывается поддержка населению, чьи домовладения не обеспечены природным газом, в виде установления фиксированной розничной цены на СУГ для бытовых нужд в рамках подпрограммы «Тарифное регулирование» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» (постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 739-пп).

24. Финансирование мероприятий, связанных со строительством автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Оренбургской области, осуществляется в рамках инвестиционной региональной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области» на 2014–2016 годы и на период до 2020 года) за счет средств ООО «Газпром газомоторное топливо».

25. Реализация инвестиционного проекта «Производство и реализация пропантов» осуществляется в рамках соглашения между министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, муниципальным образованием городской округ город Новотроицк и ООО «Оренбургский пропант» от 10 ноября 2017 года № 109 «Об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Оренбургской области» за счет средств ООО «Оренбургский пропант». 
Между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальным образованием Ясненский городской округ заключено соглашение от 28.02.2019 № С-103-ВЖ/Д14 «О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития «Ясный».
IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

7. В рамках Программы к 2023 году планируется достижение следующих показателей:

объем (прирост) потребления природного газа – 1,61 млн. куб. метров;

протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 90,3 километра;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 264,44 километра; 

уровень газификации населения – 96,39 процентов;

уровень потенциальной газификации населения – 99,71 процент;

газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) – 19 единиц;

газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) – 12 265 единиц;

уровень газификации населения природным газом – 95,52 процента;

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов) – 107 единиц;

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество квартир (домовладений) 1606 единиц;

уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом–0,9 процента;

перевод на природный газ автотранспортной техники – 25;

количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – 3 единицы. 

V. Описание рисков реализации Программы

11. В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу внешних рисков относятся:

изменение законодательства (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.);

риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях Оренбургской области и привлечению дополнительных финансовых ресурсов.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируются:

анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее вероятных путей его развития;

оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, газораспределительными организациями, ресурсоснабжающими организациями, гражданами;

оперативное принятие необходимых управленческих решений.

К внутренним рискам относятся:

финансовые риски, связанные с:

частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

с нарушением условий софинансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком государственных программ Оренбургской области и МО на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

недостаточным объемом собственных средств организаций, в том числе отсутствие средств специальной надбавки на транспортировку газа, в случае принятия решения о ее не применении, в связи с чем потребуется уточнение объемов финансирования и сроков реализации программных мероприятий, также могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что обусловит необходимость внесения изменений в Программу;

отсутствием средств у населения на подключение домовладений к газораспределительной сети, что не позволит достигнуть требуемых показателей по подготовке потребителей, установленных программой.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируются:

оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы и расходов областного бюджета Оренбургской области;

своевременная актуализация плана мероприятий Программы, в том числе корректировка состава и сроков реализации мероприятий Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

12. Финансовые риски связаны с:

частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

с нарушением условий софинансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком государственных программ Оренбургской области и МО на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

недостаточным объемом собственных средств организаций, в том числе отсутствие средств специальной надбавки на транспортировку газа, в случае принятия решения о ее не применении, в связи с чем потребуется уточнение объемов финансирования и сроков реализации программных мероприятий, также могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что обусловит необходимость внесения изменений в Программу;

отсутствием средств у населения на подключение домовладений к газораспределительной сети, что не позволит достигнуть требуемых показателей по подготовке потребителей, установленных программой.

Основными мерами управления риском такого характера являются:

развитие государственно-частного партнерства;

стимулирование инвестиционной деятельности;

расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

13. Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

14. Законодательные риски связаны с тем, что достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. 

15. На реализацию Программы могут оказать влияние и другие внешние и внутренние риски, перечень которых и меры по их минимизации систематизированы и представлены в таблице 2.
Таблица 2

	№ п/п
	Группа рисков
	Риск
	Уровень влияния
	Меры управления рисками


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Внутренние риски
	несвоевременное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения
	умеренный
	контроль и мониторинг реализации мероприятий Программы

	2.
	Внешние риски
	снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы
	высокий
	проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий; 

подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий Программы

	
	
	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
	умеренный
	проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации; своевременное внесение изменений в правовые акты и (или) принятие правовых актов Оренбургской области, касающихся сферы реализации Программы

	
	
	неподготовленность МО и юридических лиц к участию в реализации мероприятий Программы
	умеренный
	осуществление активного взаимодействия с МО и юридическими лицами – участниками Программы, размещение на официальном сайте минстроя Оренбургской области в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» информации о реализации Программы и вносимых в нее изменениях


VI. Информация об объемах и источниках финансирования реализации

Программы
26. Информация по ресурсному обеспечению Программы в рамках действующих программ газификации за счет всех источников финансирования приведена в таблице 3.

16. Программа носит комплексный характер и направлена на синхронизацию планов по строительству объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, утвержденных в рамках:

программы «Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на 2016–2020 годы», исполнитель программы – ПАО «Газпром» (за счет инвестиций);

программы газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Оренбург», исполнитель программы – АО «Газпром газораспределение Оренбург» (за счет инвестиций);

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области», ответственный исполнитель подпрограммы – министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (за счет средств областного и федерального бюджетов);

подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», ответственный исполнитель программы – минстрой Оренбургской области (за счет средств областного бюджета); 

подпрограммы «Тарифное регулирование» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области», ответственный исполнитель программы – минстрой Оренбургской области (за счет средств областного бюджета);

программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области» на 2014–2016 годы и на период до 2020 года), исполнитель программы – ООО «Газпром газомоторное топливо» (за счет инвестиций).

Мероприятия по газификации квартир включают в себя, в том числе работы по подготовке домовладения к приему газа (проектирование и строительство газопроводов в границах земельного участка, монтаж бытового газоиспользующего оборудования, внутридомового газового оборудования), которые осуществляются за счет средств собственника домовладения.

17. Деятельность на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Оренбургской области, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 30 октября 2017 года № 763-п «Об обеспечении функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Оренбургской области» и соглашением между министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, муниципальным образованием городской округ город Новотроицк и ООО «Оренбургский пропант» от 10 ноября 2017 года № 109 «Об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Оренбургской области». 

VII. Ожидаемый эффект от реализации Программы

29. Ожидаемый эффект от реализации Программы:

обеспечение технической возможности подключения к сетям газораспределения домовладений; или расширении газораспределительной системы в населенных пунктах Оренбургской области в целях обеспечения технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения; 

повышение уровня газификации Оренбургской области;

повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни и улучшения комфортности среды проживания населения Оренбургской области.

VIII. Сведения о порядке расчета показателей Программы

10. Значение целевых показателей определяется в соответствии с методикой расчета показателей газификации, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 № 308, а также на основании показателей государственных и инвестиционных программ, включенных в состав Программы.

IX. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы

6. Программа имеет выраженную социальную направленность. Проводимые в ходе реализации мероприятия в большей степени направлены на предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения, повышение качества жизни населения региона. При этом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности газоснабжения в регионе, увеличению пропускной способности газовых сетей, обеспечению надежного газоснабжения имеющихся и перспективных потребителей. 

По результатам проведенных мероприятий планируется создать условия для газификации 11 562 домовладения. Доля потребителей, обеспеченных возможностью подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, в общем количестве потребителей, включенных в Программу газификации, к 2023 году составит 100,0 процента.
X. Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
с соисполнителями Программы

30. Координацию исполнения Программы осуществляет ответственный исполнитель, который вносит предложения о необходимых уточнениях при ее реализации – минстрой Оренбургской области.

31. Соисполнители Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы и целевое использование финансовых средств. 

Ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы могут проводиться совещания для решения текущих вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы;

32. Для подготовки ежегодного отчета о реализации Программы в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903, соисполнители Программы представляют ежегодные отчеты о реализации курируемых программных мероприятий в минстрой Оренбургской области ежегодно, до 10 марта, по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.
ответственный исполнитель Программы ежегодно до 1 апреля направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

33. Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых конечных результатов ее реализации путем сопоставления целевых значений показателей с фактически достигнутыми. В соответствии с фактически достигнутыми результатами реализации Программы в нее вносятся соответствующие корректировки.
35. В случае внесения изменений в программы газификации на территории Оренбургской области соисполнители Программы информируют минстрой Оренбургской области о внесенных изменениях.
36. Минстрой Оренбургской области с учетом представленных соисполнителями предложений готовит предложения по внесению изменений в Программу на соответствующий период.
Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Оренбургской области и газораспределительных организаций, реализующих мероприятия, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Порядок формирования перечня объектов, финансируемых за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, требования к нему и его согласование
1.
Настоящий Порядок устанавливает правила формирования перечня объектов финансируемых за счет средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, (далее – перечень объектов) и осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (далее – контроль).
2.
Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов определяет размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (далее – специальная надбавка) и вносит предложение в Правительство Оренбургской области по ее установлению.

3.
Формирование (внесение изменений) перечня объектов осуществляется минстроем Оренбургской области во взаимодействии с газораспределительными организациями (далее – ГРО) с учетом:

приоритетов и целей развития Оренбургской области исходя из стратегии развития Оренбургской области на долгосрочный период, прогнозов и программы социально-экономического развития Оренбургской области;

схемы газоснабжения Оренбургской области;
синхронизации с проведением аналогичных мероприятий, финансируемых из других источников, в том числе государственных программ Оренбургской области.

4.
Перечень объектов формируется на основании предложений: 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области о включении объектов нового строительства;

граждан об обеспечении технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов капитального строительства (домовладений);

ГРО о включении объектов реконструкции и объектов, по результатам рассмотрения которых заявителям направлены отказы в выдаче технических условий. 

5.
При формировании перечня объектов предусматривается:

проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией территорий в границах населенных пунктов, расположенных в зоне жилой застройки для жилищного строительства (далее – объекты нового строительства);

проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей (далее – объекты реконструкции).

При этом не менее 60 процентов ежегодного лимита финансирования программы газификации должно быть направлено на объекты нового строительства.

6.
Предварительная проработка объектов с определением технико-экономических показателей, необходимого объема финансирования осуществляется ГРО не позднее 1 сентября года, предшествующего году реализации региональной программы газификации Оренбургской области.

7.
Перечень объектов формируется с учетом следующих критериев:

социально-экономической эффективности газификации;

эффективности вложения средств (возможность завершения строительства за один календарный год);

показателя загрузки вновь построенных газораспределительных сетей (объем транспортировки газа потенциальным потребителям в расчете на 1 км построенных сетей);

газификации земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления индивидуального жилищного строительства.

8.
В перечень объектов включается следующая информация:

мощность объектов, подлежащих вводу;

срок ввода в эксплуатацию объектов; 

сметная стоимость объектов (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объектов с указанием размера средств, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ (в ценах соответствующих лет строительства (реконструкции); 

объемы финансирования объектов с распределением по годам;

график производства проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. 

9.
Формирование перечня объектов осуществляется ежегодно на 5 лет не позднее 1 октября года, предшествующего году реализации региональной программы газификации.

10.
При необходимости в перечень объектов вносятся изменения до 1 декабря в части изменения информации, предусмотренной пунктом 8 настоящего Порядка. Внесение изменений в перечень объектов в части изменения информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляется ежеквартально (при необходимости). 

11.
Контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки, осуществляется министерством на основании представляемых ГРО отчетов.

12.
ГРО ведут аналитический учет поступления средств от применения специальных надбавок и их расходования. Средства, полученные ГРО в результате применения специальной надбавки, имеют целевой характер и направляются на:

финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных перечнем объектов в рамках региональной программы газификации Оренбургской области; 

компенсацию выпадающих доходов газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее – выпадающие доходы), но не более 70 процентов общей суммы привлекаемых средств. 

13.
ГРО ежеквартально, ежегодно, в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляют в министерство следующие отчеты (далее – документы):

сведения об использовании средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

отчеты об осуществлении расходов средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, с приложением документов, подтверждающих ввод (приемку) объектов в эксплуатацию, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, (по итогам года) по формам согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

14.
Дополнительно к предоставленным отчетам министерство имеет право затребовать у ГРО другие документы, подтверждающие правильность расходования средств, полученных от применения специальных надбавок.

При этом учитывается, что не использованный на 1 января текущего финансового года остаток средств, полученных в результате применения специальной надбавки в отчетных годах, используется в очередном периоде на цели, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка (включая возмещение расходов, понесенных ГРО в отчетных годах на исполнение программы газификации в случае, если фактические поступившие средства от применения специальной надбавки меньше прогнозируемого объема финансирования программы газификации).  

Если по результатам отчетных лет возникает отрицательная разница между фактически поступившими средствами, полученными от применения специальной надбавки, и прогнозируемым объемом финансирования программы газификации, то финансирование разницы осуществляется в текущем или очередном году после установления специальной надбавки или за счет средств хозяйственной деятельности ГРО (по согласованию). 

Объем средств, направляемый в текущем и (или) очередном финансовом году на цели, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка подлежит корректировке:

в сторону увеличения, на разницу между фактически поступившими средствами от применения специальной надбавки и прогнозируемым объемом финансирования программы газификации, если полученная в отчетном году разница положительная;

в сторону уменьшения, на разницу между фактически поступившими средствами от применения специальной надбавки и прогнозируемым объемом финансирования программы газификации, если полученная в отчетном году разница отрицательная. 

15.
ГРО несут ответственность за нецелевое расходование средств, полученных от применения специальных надбавок, достоверность сведений в отчетах и документах, представляемых в министерство, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.
При выявлении случаев нецелевого использования средств, полученных от применения специальных надбавок, министерство может обратиться в департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов с предложением об обращении в Федеральную антимонопольную службу о пересмотре тарифов на услуги по транспортировке газа ГРО в сторону уменьшения на величину израсходованных нецелевым образом средств.
34. Программа формируется на 5 лет. Механизм реализации Программы включает в себя совершенствование нормативных правовых актов Оренбургской области, необходимых для выполнения Программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансирование программных мероприятий.

Проект программы размещается на официальном сайте минстроя Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для проведения публичных обсуждений. 

В течении 30 календарных дней с даты опубликования проекта программы в адрес электронной почты, указанный на сайте, направляются замечания и предложения по проекту программы.

Минстрой Оренбургской области рассматривает замечания и предложения, поступившие в установленные сроки в связи с проведением публичных обсуждений проекта программы газификации, составляет сводку замечаний и предложений с указанием сведений об их учете или о причинах отклонения и не позднее 10 рабочих дней со дня окончания сроков проведения публичных обсуждений размещает их на своем официальном сайте ".
37. Программа размещается на официальном сайте минстроя Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 недель со дня официального опубликования постановления Правительства Оренбургской области, утверждающего Программу.
XI. Прогнозируемый размер расходов 

областного бюджета на реализацию Программы
Участие в реализации Программы акционерных обществ и 

иных организаций, а также внебюджетных фондов

27. Прогнозные расходы акционерных обществ и организаций иных форм собственности в реализации Программы приведены в таблице 3. 

38. Информация по ресурсному обеспечению Программы в рамках действующих программ за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4.
28. Объем капитальных вложений в реализацию инвестиционного проекта «Производство и реализация пропантов» за счет                                     ООО «Оренбургский пропант» запланирован в рамках соглашения от            10 ноября 2017 года № 109 «Об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Оренбургской области».

        Таблица 3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет 

всех источников финансирования

	Статус
	Наименование программы (подпрограммы) 

газификации
	
	

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Региональная программа, 

в том числе:
	«Региональная программа газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы»
	всего  
	268 480,0*)**)
	275 770,0**)
	275 770,0**)
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	1 071 560

	инвестиционная программа
	«Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по                2020 годы»
	всего 
	0,0*)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0*)

	
	
	юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0,0*)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0*)

	программа газификации региона за счет специальной надбавки к тарифам
	«Программа газификации Оренбургской области                     на 2019–2023 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа 

АО «Газпром газораспределение Оренбург»
	всего 
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	838 466,0**)

	
	
	специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа 

АО «Газпром газораспределение Оренбург»
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	125 770,0**)
	838 466,0**)

	инвестиционная программа
	«Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области» на 2014–2016 годы и на период до 2020 года
	всего
	142 710,0**)
	150 000,0**)
	150 000,0**)
	0,0**)
	0,0**)
	442 710,0**)

	
	
	юридические лица и индивидуальные предприниматели
	142 710,0**)
	150 000,0**)
	150 000,0**)
	0,0**)
	0,0**)
	442 710,0**)


*) Обеспечение региональной программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации соответствующих мероприятий государственных программ Оренбургской  области (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области», подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», подпрограмма «Тарифное регулирование» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области»)

**) Данные по финансированию будут уточнены в ходе реализации программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год, программы газификации Оренбургской области на 2019–2023 годы, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Оренбург», и программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области» на 2014–2016 годы и на период до 2020 года на соответствующие периоды их реализации.

        Таблица 4
Прогнозное ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств

областного бюджета

	Статус
	Наименование программы
(подпрограммы) газификации
	Срок исполнения 
	Исполнители,
соисполнители
	Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Региональная программа
	«Развитие газификации в Оренбургской области на 2019–2023 годы»
	2019–
2023 годы
	минстрой Оренбургской области;

министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
	15463,80*)
	2 805,3*)

	5 305,3*)

	5 305,3*)

	5 305,3*)

	34 185,0*)




*) Финансовое обеспечение региональной программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации соответствующих мероприятий государственных программ Оренбургской  области (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области», подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», подпрограмма «Тарифное регулирование» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области»).
_________________
