PAGE  

Приложение 1.2
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 
на реализацию государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» 
за 2019 год  
	(тыс. рублей)

	№
п/п

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы


	
	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 
2019 года
	утверждено сводной бюджетной росписью на 
31 декабря 2019 года
	утверждено государственной программой на 
31 декабря 2019 года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Государственная программа
	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	960 288,5
	1 366 783,3
	1 366 783,3
	1 342 391,75

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	X
	Х
	654 402,6
	931 345,6
	931 345,6
	907 268,9

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области
	835
	Х
	Х
	8 983,0
	8 534,8
	8 534,8
	8 534,7

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	Х
	Х
	257 903,5
	387 903,5
	387 903,5
	387 717,25

	
	
	
	инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	38 999,4
	38 999,4
	38 870,9

	2.
	Подпрограмма 1
	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	564 777,5
	516 060,1
	516 060,1
	509 513,6

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	564 777,5
	516 060,1
	516 060,1
	509 513,6

	3.
	Основное мероприятие 1.1
	«Региональный проект «Жилье»
	всего
	Х
	Х
	Х
	564 777,5
	516 060,1
	516 060,1
	509 513,6

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 02
	23 1 F1 40010
	107 233,3
	51 148,6
	51 148,6
	50 514,4

	
	
	
	
	851
	05 02
	23 1 F1 80010
	191 552,2
	198 919,5
	198 919,5
	196 170,5

	
	
	
	
	851
	07 01
	23 1 F1 50210
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	851
	07 02
	23 1 F1 50210
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	851
	04 09
	23 1 F1 50210
	265 992,0
	265 992,0
	265 992,0
	262 828,7

	4.
	Подпрограмма 2
	«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан - участников долевого строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	0,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0

	5.
	Основное мероприятие 2.2
	«Восстановление прав граждан - участников долевого строительства»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 2 02 94730
	0,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0

	6.
	Подпрограмма 3
	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	350,0
	188,3
	188,3
	188,25

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	350,0
	188,3
	188,3
	188,25

	7.
	Основное мероприятие 3.1
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 01 80010
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Основное мероприятие 3.2
	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 02 80820
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Основное мероприятие 3.3
	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	350,0
	188,3
	188,3
	188,25

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	04 12
	23 3 03 40010
	350,0
	188,3
	188,3
	188,25

	10.
	Подпрограмма 4
	«Обеспечение реализации государственной программы»
	всего
	Х
	Х
	Х
	60 138,7
	66 628,9
	66 628,9
	66 500,4

	
	
	
	инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области
	832
	Х
	Х
	38 999,4
	38 999,4
	38 999,4
	38 870,9

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	21 139,3
	27 629,5
	27 629,5
	27 629,5

	11.
	Основное мероприятие 4.1
	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	всего
	Х
	Х
	Х
	60 138,7
	66 628,9
	66 628,9
	66 500,4

	
	
	
	инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области
	832
	04 12
	23 4 01 10020
	38 999,4
	38 999,4
	38 999,4
	38 870,9

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 05
	23 4 01 72450
	21 139,3
	27 629,5
	27 629,5
	27 629,5

	13.
	Подпрограмма 5
	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	8 983,0
	8 534,8
	8 534,8
	8 534,7

	
	
	
	минсоцразвития Оренбургской области
	835
	Х
	Х
	8 983,0
	8 534,8
	8 534,8
	8 534,7

	14.
	Основное мероприятие 5.1
	«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	всего
	Х
	Х
	Х
	8 983,0
	8 534,8
	8 534,8
	8 534,7

	
	
	
	минсоцразвития области
	835
	10 03
	23 5 01 20510
	8 983,0
	8 534,8
	8 534,8
	8 534,7

	15.
	Подпрограмма 6
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	68 135,8
	367 467,7
	367 467,7
	349 937,56

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	Х
	Х
	68 135,8
	367 467,7
	367 467,7
	349 937,56

	16.
	Основное мероприятие 6.1
	«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	всего
	Х
	Х
	Х
	68 135,8
	-
	-
	-

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 01 80010
	68 135,8
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 6.1
	«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	178 120,9
	178 120,9
	178 120,75

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 F3 67483

	0,0
	168 221,5
	168 221,5
	168 221,4

	
	
	
	
	851
	05 01
	23 6 F3 674843
	0,0
	9 899,4
	9 899,4
	9 899,3

	17.
	Основное мероприятие 6.2
	«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	50 000,0
	50 000,0
	44 190,1

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 02 80010
	0,0
	50 000,0
	50 000,0
	44 190,1

	18.
	Основное мероприятие 6.3
	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	всего
	Х
	Х
	Х
	0,0
	139 346,8
	139 346,8
	127 626,7

	
	
	
	минстрой Оренбургской области
	851
	05 01
	23 6 03 80010
	0,0
	139 346,8
	139 346,8
	127 626,7

	19.
	Подпрограмма 7
	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	всего
	Х
	Х
	Х
	257 903,5
	387 903,5
	387 903,5
	387 717,25

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	Х
	Х
	257 903,5
	387 903,5
	387 903,5
	387 717,25

	20.
	Основное мероприятие 7.1
	«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	всего
	Х
	Х
	Х
	257 770,4
	387 770,4
	387 770,4
	387 584,35

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	10 03
	23 7 01 21100
	7 823,6
	53 019,0
	53 019,0
	53 018,9

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 21110
	15 907,7
	80 573,5
	80 573,5
	80 411,6

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 80810
	39 722,0
	59 860,8
	59 860,8
	59 860,4

	
	
	
	
	892
	10 03
	23 7 01 R 4970
	194 317,1
	194 317,1
	194 317,1
	194 293,5

	21.
	Основное мероприятие 7.2
	«Обеспечение реализации подпрограммы»
	всего
	Х
	Х
	Х
	133,1
	133,1
	133,1
	132,9

	
	
	
	департамент молодежной политики Оренбургской области
	892
	10 06
	23 7 02 91460
	133,1
	133,1
	133,1
	132,9


� Нумерация приведена в соответствии с приложением № 3 к госпрограмме постановления Правительства Оренбургской области от 21.12.2018 № 834-пп. 


� Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.


� В приложении № 3 к госпрограмме постановления Правительства Оренбургской области от 21.12.2018 № 834-пп допущена опечатка.





