6

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» (далее госпрограмма) за 1 квартал 2017 года.
В 2017 году на реализацию мероприятий госпрограммы предусмотрено 1 283 179,5 тыс. рублей ассигнований областного бюджета.

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 193 760,5 тыс. рублей (15,1% от лимита средств). 
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.
Информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию госпрограммы, об объемах финансирования госпрограммы за счет средств областного бюджета и привлекаемых средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, представлена в прилагаемых таблицах 9, 10,13.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 1.1
«Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016       № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 64 636,5 тыс. рублей – субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (кредиторская задолженность за 2016 год). Профинансировано средств областного бюджета –    64 636,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2
«Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016       № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 19 923,5 тыс. рублей. 
На 01.04.2017 г. финансирование не производилось.
В рамках мероприятия ведется строительство школы на 1135 мест в комплексной жилой малоэтажной застройке в районе с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области (далее – школа). 

Основное мероприятие 1.3
«Строительство объектов дорожной инфраструктуры».

В декабре 2016 года Правительство Оренбургской области приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления                       в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

По результатам отбора Минстроем России на 2017 год предусмотрена субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в объеме                 200 000,0 тыс. рублей на строительство объекта: «Проезд Северный в СВЖР           г. Оренбурга (участок дороги от ул. Автомобилистов до ул. Театральная)». Соглашение с Минстроем России заключено 17.02.2017 № 096-08-307.
Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016 № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) на реализацию данного мероприятия предусмотрено 85 714,4 тыс. рублей. 
На 01.04.2017 г. финансирование не производилось.
Основное мероприятие 1.4
«Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016       № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 14 645,3 тыс. рублей. 

Предоставление субсидий из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик»          в целях строительства (ввода в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область,                 г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод», осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п.

Реализация данного мероприятия будет способствовать развитию массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, формированию рынка доступного жилья на территории Оренбургской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

На 01.04.2017 г. профинансировано 7 708,3 тыс. рублей (52,6% от бюджетных ассигнований).

Основное мероприятие 1.5 «Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства».

Проведена работа по актуализации данных по приоритетным проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемым с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
Основное мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области».

В соответствии с постановление Правительства Оренбургской области от  27 ноября 2014 г. № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» на 01.04.2017 года было подано 138 заявлений о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области, из них: 2 заявления было возвращено без рассмотрения в связи с предоставлением неполного пакета документов.

Всего комиссией рассмотрено 136 заявлений, из них: 131 – принято положительное решение о предоставлении жилого помещения; 3 - принято решение об отказе в предоставлении жилого помещения. 

4 заявителя, по которым было принято положительное решение, не обратились за заключение договора. 1 наниматель расторг действующий договор, позже обратился с заявлением на другое жилое помещение и заключил договор найма.

В настоящее время 127 квартир используются нанимателями по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (91,4% от плана). 

Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в                 Оренбургской области в 2014–2020 годах»
На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016       № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) предусмотрены ассигнования в размере 3 201,8 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2016 год.

Основное мероприятие 3.1. «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности».
Выполнение работ по данному мероприятию в 1 квартале 2017 года финансировали за счет средств местного бюджета.

За отчетный период:

- утвержден генеральный план и правила землепользования и застройки одного сельского поселения (Зареченский сельсовет Тоцкого района);

- утверждена документация по планировке территории сельских поселений в количестве 11 единиц;

- утверждена  документация по планировке территории городских округов в количестве 21 единицы;

 - внесены изменения в генеральный план одного городского округа (Сорочинский городской округ). 

Была произведена оплата кредиторской задолженности за 2016 год в размере 90,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие 3.2. «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости». 
Выполнение данного мероприятия в 1 квартале 2017 года находилось на стадии подготовки. 

Была произведена оплата кредиторской задолженности за 2016 год в размере 3 111,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие 3.3. «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области».
Выполнение данного мероприятия в 1 квартале 2017 года находилось на стадии подготовки.

Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»
Основное мероприятие 4.1. «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций».
Бюджетные ассигнования, на реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» на 2017 год Законом Оренбургской области от 21.12.2016       № 204/41-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период     2018 и 2019 годов» не предусмотрены.

 В рамках подпрограммы запланировано основное мероприятие                    4.1 «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций», которое осуществляется путем предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций.

        Реализация данного основного мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием финансирования. Ведётся мониторинг индекса производства отрасли, а так же среднесписочная численность работников занятых в отрасли.

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
Основное мероприятие 5.1. «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения».
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в соответствии с Законом Оренбургской области                «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016 № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) не предусмотрено.
 Вместе с тем, за счет внебюджетных источников планируется предоставление 55 льготных ипотечных жилищных кредитов. На 01.04.2017 предоставлено в рамках мероприятия 4 ипотечных кредита.
На предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита предусмотрено 8 983,0 тыс. рублей средств областного бюджета. По состоянию на 01.04.2017г. выдано 27 свидетельств на сумму 8 980,0 тыс.рублей , улучшили жилищные условия 7 семей на сумму 2 132,1 тыс. рублей (23,7 %). 
Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из 
многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 6.1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов».
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013             № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» в 2017 году целевые показатели составляют 4150 человек из 61,95 тыс. кв. метров аварийного жилья.

На реализацию мероприятий по переселению предусмотрена финансовая поддержка в объеме 508 562,6 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд) в объеме 3 264,3 тыс. рублей.
В соответствии с заключенными контрактами, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2017 года профинансировано 94 468,0 тыс. рублей, в том числе: средств Фонда – 3 264,3 тыс. рублей, средств областного бюджета – 91 203,8 тыс. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Основное мероприятие 7.1. «Улучшение жилищных условий молодых семей». 

В 2017 году намечено улучшить жилищные условия 426 молодым семьям. Улучшили жилищные условия 21 молодая семья, в т. ч.:

3 молодые семьи, при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму – 2372,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 1720,4 тыс. рублей, местный бюджет – 652,4 тыс. рублей.

10 молодых семей, при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму – 3869,6 тыс. рублей.

8 молодых семей, при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 3622,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 7.2. «Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014–2020 годы» 

В целях реализации мероприятий Подпрограммы израсходовано               69,5 тыс. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
Основное мероприятие 8.1. «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля».
За прошедший период должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

- проверено 34 предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- устранено 144 нарушения градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- выдано 18 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

- проверено 3 предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализировано 5 отчетностей застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено в установленные сроки 25 обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

На 01.04.2017г. финансирование составило12332,4 тыс. рублей. 
Проведены мероприятия способствующие выполнению госпрограммы:

- подготовлены рабочие проекты на строительство ФАПов на территории Оренбургской области в соответствии с заданием по капитальному строительству на 2017 год, для проведения конкурентных способов определения подрядчиков на строительство в настоящее время проводится экспертиза достоверности сметной стоимости;

- ведется проектирование реконструкции здания под государственный архив Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ш. Шарлыкское, д. 5.
