Более 430 км дорог отремонтировано в Оренбуржье в 2024 году

Большой объем ремонтных работ выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализация которого продолжалась шесть лет, начиная с 2019 года.

В 2024 году приведено в нормативное состояние 183,3 км дорог – это региональные трассы, а также участки уличной сети в Оренбурге (18,1 км) и Орске (5,7 км). Отремонтировано и построено заново 14 мостов и путепроводов, работы еще на двух завершатся в 2025 году. Общая площадь уложенного асфальтобетонного покрытия превысила 1,5 млн кв. метров.

Традиционно по итогам масштабной работы составляется перечень самых уникальных дорожных объектов ремонтной кампании. Основной акцент был вновь сделан на дорогах региональной опорной сети, их планомерное приведение к нормативу является первостепенной задачей, стоящей перед дорожниками.

Самый большой объем работ выполнен на региональной дороге Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск, 32 км которой капитально отремонтировано в Северном и Первомайском районах. Дорога является самой протяженной среди дорог регионального значения (почти 350 км), имеет важное транзитное значение и поэтапно приводится в нормативное состояние, начиная с 2019 года. В будущем году работы планируется продолжить на территории Бугурусланского района.

Самым протяженным среди мостовых объектов стал путепровод через железнодорожные пути на 77 км дороги Ивановка – Сорочинск – Ташла. Его протяженность – более 350 м. Путепровод расположен в черте г. Сорочинска, потому кроме ремонта проезжей части обновлены пешеходные тротуары и искусственное освещение. Объект обеспечивает безопасное пересечение железной дороги автомобилями, кроме того, позволяет вывести поток транзитного транспорта из центральной части города.

Самым важным в плане развития села и сельского хозяйства можно считать капремонт двух дорог в Новосергиевском районе – подъезда к с. Лапаз от дороги Новосергиевка – Илек и начального участка дороги Лапаз – Новородниковка. Их общая протяженность небольшая, 3,4 км, но выполненные работы позволят существенно улучшить транспортную доступность села с населением почти 500 человек и нового животноводческого комплекса, который может стать одним из ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли в районе.

Всего за последние шесть лет в регионе построено и отремонтировано 3,9 тысячи километров федеральных, региональных и муниципальных дорог. Из них по дорожному нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - более 2,7 тысяч километров. С 2022 года началась масштабная работа на мостах и путепроводах. За этот период приведено в нормативное состояние 32 мостовых сооружения на дорогах регионального значения. По итогам реализации дорожного нацпроекта в 2024 году Оренбургская область вновь вошла в число регионов-лидеров, в четвертый раз получив престижную награду «Золотой каток».

В списке приоритетных – объекты региональной опорной сети, которые ремонтировались капитально, с заменой основания и всех слоев дорожной одежды. Так, в Новосергиевском районе капремонт сопровождался переводом гравийного покрытия двух дорог в асфальтобетонное на протяжении 3,5 км. Это подъезд к с. Лапаз и начальный участок дороги Лапаз – Новородниковка, которые будут вести к новому животноводческому комплексу.

Одна из важных составляющих капремонта – увеличение несущей способности трасс с учетом существующего грузового трафика под максимальную осевую нагрузку в 10 тонн. Такие работы ведутся в основном на дорогах региональной опорной сети. В Северном и Первомайском районах приведены к нормативу очередные участки региональной дороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск общей протяженностью 32 км. Это одна из основных транспортных артерий западного Оренбуржья с большой интенсивностью движения и транзитным значением, обеспечивающая выход на границу с Республикой Казахстан. Ее поэтапное приведение в нормативное состояние на всем протяжении (346 км) является одной из первостепенных задач, стоящих перед оренбургскими дорожниками.

На востоке области работы выполнены на дороге Орск – Шильда – граница Челябинской области, причем в двух случаях они проходили по территории населенных пунктов и сопровождались устройством инфраструктуры безопасности движения – тротуаров, освещения, установкой новых светофоров, остановочных павильонов и пешеходного ограждения. Общая протяженность приведенных к нормативу участков этой дороги в Новоорском, Адамовском и Кваркенском районах – свыше 17 км. На другой региональной дороге восточного Оренбуржья – Орск – Домбаровский – Светлый – капитально отремонтировано 7 км в Ясненском городском округе.

Также в течение шести лет были отремонтированы такие региональные дороги как  Оренбург-Беляевка, Беляевка-Желтое, Гай-Ириклинский, Ириклинский-Энергетик, Секретарка-Дымка, Бузулук-Колтубановский, Шарлык-Новосергиевка, Новосергиевка-Илек, Илек-Ташла-Соболево а также еще десятки дорог и участков дорог регионального и межмуниципального значения фактически во всех районах области. Работы выполнялись как на асфальтобетонных дорогах, так и на дорогах с переходным типом покрытия (гравий, щебень). Все это позволило улучшить транспортную доступность населенных пунктов, в которых проживает десятки тысяч человек.

Работа по обновлению дорог в регионе продолжится в 2025 году по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В планах – продолжение капремонтов дороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск на территории Бузулукского и Бугурусланского районов, дороги Орск – Домбаровский – Светлый в Ясненском городском округе, дороги Бугуруслан – Старокутлумбетьево в Асекеевском районе.

Кроме того, в 2025 году в рамках нацпроекта продолжатся работы по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений – они будут идти на 19 объектах.