PAGE  

Приложение 1.1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области 
в 2014 - 2020 годах» за 2018 год
	№
п/п

	Наименование показателя (индикатора)
	Характеристика показателя

(индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя

(индикатора)
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)

(при наличии)

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	1.
	Годовой объем ввода жилья
	государственная программа

(официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области - http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/statistics/enterprises/construc-tion/)
	тыс. кв. метров
	892,0

	900,0
	911,0
	Показатель перевыполнен на 1,2 %

	2.
	Коэффициент доступности жилья
	государственная программа

(рассчитывается как соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
	лет
	2,492

	2,5
	2,486

	Показатель перевыполнен на 0,6 %

	3.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	государственная программа
(государственная автоматизированная информационная система «Управление» - http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11836)
	процентных пунктов
	4,94
	2,2
	1,52
	Показатель перевыполнен на 44,7 %

	4.
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
	государственная программа

(рассчитывается как сумма значений показателей подпрограммы 7)
	единиц
	570
	500
	526
	Показатель перевыполнен на 5,2 %

	5.
	Объем ввода в эксплуатацию жилья по проектам, включенным в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктур
	государственная программа

(рассчитывается как сумма показателей по проектам, включенным в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области (далее - муниципальные образования), реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание инженерной, дорожной и социальной инфраструктур
	тыс. кв. метров
	147,883
	104,93
	115,12
	Показатель перевыполнен на 9,7 %

	7.
	Площадь, подлежащая расселению
	областная субсидия

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р, приказ минстроя Оренбургской области от 20 октября 2016 года № 153-пр «О результатах отбора муниципальных образований и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции для предоставления субсидий на софинансирование обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», официальный сайт Фонда ЖКХ АИС «Реформа ЖКХ» - www.reformagkh.ru)
	тыс. кв. метров
	54,21
	-
	-
	В 2018 году действие подпрограммы приостановлено

	8.
	Обеспеченность Оренбургской области градорегулирующей документацией
	государственная программа

(значение показателя определяется как соотношение количества муниципальных образований, утвердивших градорегулирующую документацию, и общего количества муниципальных образований, нуждающихся в наличии такой документации)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	9.
	Среднее количество проверок на каждом из объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
	государственная программа

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение общего количества проведенных проверок объектов и количества проверяемых объектов)
	единиц
	4
	4
	4
	-

	10.
	Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области
	государственная программа

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества проведенных плановых проверок и общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков)
	процентов
	100
	100
	100
	-

	11.
	Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	федеральная субсидия, областная субсидия

(федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»)
	единиц
	4
	2
	5
	Показатель перевыполнен на 150 % (улучшен в 2,5 раза)

	12.
	Использование арендного (наемного) жилищного фонда коммерческого использования
	государственная программа

(распоряжения министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 25 декабря 2015 года № 4255-р «Об отнесении имущества к жилищному фонду коммерческого использования Оренбургской области и закреплении на праве хозяйственного ведения», от 9 марта 2016 года № 500-р «Об отнесении имущества к жилищному фонду коммерческого использования Оренбургской области и закреплении на праве хозяйственного ведения», от 17 марта 2016 года № 621-р «Об исключении жилых помещений из жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»)
	тыс. кв. метров

(нарастающим итогом)
	7,8
	8,1
	7,9
	Показатель выполнен на 97,5 %.
Недостижение показателя связано с отсутствием спроса на квартиры большой площадью (83-85 кв. метров) в г. Бузулуке 

	Показатели подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах»

	13.
	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	основное мероприятие

(по данным муниципальных образований из расчета введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы)
	километров
	-
	9,09
	9,09
	-

	14.
	Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	основное мероприятие

(количество строящихся объектов социальной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках программы)
	единиц
	1
	-
	-
	-

	15.
	Ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	основное мероприятие

(количество объектов социальной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы)
	единиц
	1
	-
	-
	-

	16.
	Ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	основное мероприятие

(по данным муниципальных образований из расчета введенных в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы)
	километров
	-
	2,60

	2,60
	-

	17.
	Объем ввода в эксплуатацию жилья по проектам жилищного строительства, реализуемым с привлечением средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	основное мероприятие

(исходя из показателя, установленного соглашением, заключенным с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» Госпрограммы
	тыс. кв. метров
	124,1
	61,94
	92,3
	Показатель перевыполнен на 

49 %

	18.
	Проекты комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемые с государственной поддержкой
	основное мероприятие

(количество реализуемых проектов комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья)
	единиц
	1
	1
	2
	Показатель перевыполнен на 100 % (улучшен в 2 раза)

	19.
	Наличие перечня приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктур
	основное мероприятие

(наличие реализуемых приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктур)
	имеется - 1;

не име-          ется - 0
	1
	1
	1
	-

	20.
	Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение суммы показателей уровней обеспеченности инженерной инфраструктурой по каждому проекту, включенному в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки (далее - перечень), к общему количеству проектов, включенных в перечень)
	процентов

(нарастающим итогом)
	47,1
	51,0
	56,3
	Показатель перевыполнен на 10,4 %

	21.
	Средний уровень обеспеченности дорожной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки


	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение суммы показателей уровней обеспеченности дорожной инфраструктурой по каждому проекту, включенному в перечень, к общему количеству проектов, включенных в перечень)
	процентов

(нарастающим итогом)
	27,0
	35,0
	35,2
	Показатель перевыполнен на 0,6 %

	Показатели подпрограммы 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	23.
	Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования
	основное мероприятие

(сведения от муниципальных образований о потребности в предоставлении арендного (наемного) жилищного фонда)
	единиц

(нарастающим итогом)
	134
	141
	138
	Показатель выполнен на 97,9 %.
Недостижение показателя связано с отсутствием спроса на квартиры большой площадью (83-85 кв. метров) в г. Бузулуке

	Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	24.
	Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья
	основное мероприятие

(размещено на сайте минстроя 

Оренбургской области - http://www.minstroyoren.orb.ru/3/77/79)
	единиц (нарастающим итогом)
	4
	4
	4
	-

	25.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области
	основное мероприятие

(исполнение показателя отражается на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования - http://www.fgis.economy.gov.ru)
	единиц

(нарастающим итогом)
	488
	488
	488
	-

	
	
	
	в том числе в текущем году
	6
	5
	5
	-

Значение показателя достигнуто органами местного самоуправления за счет средств бюджетов муниципальных образований

	26.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение количества муниципальных образований, утвердивших местные нормативы градостроительного проектирования, к общему количеству муниципальных образований)
	процентов
	99
	99
	99
	-

	27.
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	основное мероприятие

(исполнение показателя отражается на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования - http://www.fgis.economy.gov.ru)
	единиц

(нарастающим итогом)
	455
	454
	454
	-

	
	
	
	в том числе в текущем году
	3
	2
	2
	-

Значение показателя достигнуто органами местного самоуправления за счет средств бюджетов муниципальных образований

	28.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение количества муниципальных образований, утвердивших документы территориального планирования и градостроительного зонирования, к общему количеству муниципальных образований)
	процентов
	99
	100
	100
	-

	29.
	Разработка проектов планировки и межевания территорий городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	основное мероприятие

(значение показателя определяется органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) на основании имеющейся потребности)
	единиц
	32
	3
	4
	Показатель перевыполнен на 33,3 %.
Значение показателя достигнуто органами местного самоуправления за счет средств бюджетов муниципальных образований

	30.
	Ввод в действие Автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД) городских округов и муниципальных районов Оренбургской области
	основное мероприятие

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц

(нарастающим итогом)
	36
	36
	36
	-

	
	
	
	в том числе в текущем году
	-
	-
	-
	-

	31.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области АИСОГД
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение количества муниципальных образований, имеющих АИСОГД, к общему количеству муниципальных образований)
	процентов
	88
	88
	88
	-

	32.
	Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	основное мероприятие

(исполнение показателя отражается на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования - http://www.fgis.economy.gov.ru)
	единиц
	12
	-
	-
	-

	33.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц

(нарастающим итогом)
	611
	1035
	1088
	Показатель перевыполнен на 5,1 %



	
	
	
	в том числе в текущем году
	1
	424
	477
	Показатель перевыполнен на 12,5 %.

Значение показателя достигнуто органами местного самоуправления за счет средств бюджетов муниципальных образований

	34.
	Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие

(рассчитывается как отношение количества населенных пунктов муниципальных образований, разработавших документы для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, к общему количеству населенных пунктов муниципальных образований)
	процентов
	37
	60
	63
	Показатель перевыполнен на 

5 %

	35.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц
	1
	2
	3
	Показатель перевыполнен на 

50 %.

Значение показателя достигнуто органами местного самоуправления за счет средств бюджетов муниципальных образований

	36.
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости
	основное мероприятие

(значение показателя определяется органами местного самоуправления на основании имеющейся потребности)
	единиц
	2
	-
	-
	-

	37.
	Наличие региональной АИСОГД Оренбургской области
	основное мероприятие

(значение показателя определяется минстроем Оренбургской области при наличии информационной базы муниципального уровня)
	да - 1,

нет - 0
	1
	1
	1
	-

	39.
	Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области
	основное мероприятие

(значение показателя обусловлено необходимостью исполнения полномочий органами исполнительной власти Оренбургской области, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, сайт минстроя Оренбургской области - http://minstroyoren.orb.ru/3/77/78)
	да - 1,

нет - 0
	1
	1
	1
	-

	Показатели подпрограммы 4 «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	42.
	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций
	основное мероприятие

(портал информационно-статистических материалов - http://stat.orb.ru)
	человек
	18104
	18110
	18111
	Показатель перевыполнен на 

0,01 %

	43.
	Индекс производства продукции промышленности строительных материалов
	основное мероприятие

(портал информационно-статистических материалов - http://stat.orb.ru)
	процентов

(к предыдущему году)
	100,7
	100,2
	107,2
	Показатель перевыполнен на 

7 %

	Показатели подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	44.
	Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования
	основное мероприятие

(официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka)
	единиц
	17831
	17900
	25085
	Показатель перевыполнен на 

40,1 %

	45.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	основное мероприятие

(кредиты предоставляются банком-оператором в соответствии с требованиями предоставления ипотечных жилищных кредитов)
	единиц
	50
	35
	50
	Показатель перевыполнен на 

42,9 %

	46.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	основное мероприятие

(определяется по формуле согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 27 июля 2011 года № 652-п «О предоставлении социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»)
	единиц
	27
	25
	25
	-

	Показатели подпрограммы 6 «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014 - 2020 годах»

	48.
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
	областная субсидия

(официальный сайт Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ АИС «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru)
	процентов

(нарастающим итогом)
	100
	-
	-
	В 2018 году действие подпрограммы приостановлено

	49.
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
	областная субсидия

(официальный сайт Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ АИС «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru)
	процентов

(нарастающим итогом)
	1,83
	-
	-
	В 2018 году действие подпрограммы приостановлено

	Показатели подпрограммы 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы»

	50.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	федеральная субсидия

(соглашение о предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета, заключенное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)
	единиц
	436
	375
	380
	Показатель перевыполнен на 

1,3 %

	51.
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г.
	федеральная субсидия

(соглашение о предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета, заключенное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)
	процентов
	0,116
	-
	-
	-

	52.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей
	областная субсидия

(постановление Правительства Оренбургской области от 9 июля 2015 года № 535-п «Об утверждении правил предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для отдельных категорий молодых семей»)
	единиц
	75
	75
	75
	-

	53.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья
	основное мероприятие

(постановление Правительства Оренбургской области от 6 марта 2015 года № 142-п «Об утверждении правил предоставления социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»)
	единиц
	19
	18
	20
	Показатель перевыполнен на 

11,1 %

	54.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка
	основное мероприятие

(постановление Правительства Оренбургской области от 22 декабря 2010 года № 925-п «Об утверждении правил предоставления социальной выплаты молодым семьям на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»)
	единиц
	40
	32
	51
	Показатель перевыполнен на 

59,4 %

	55.
	Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	основное мероприятие

(информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте департамента молодежной политики Оренбургской области - http://молодежь56.рф)
	единиц
	2
	2
	2
	-

	Показатели подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»

	56.
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества проверенных предписаний и общего количества выданных предписаний об устранении нарушений)
	процентов
	100
	100
	100
	-

	57.
	Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества устраненных выявленных нарушений и общего количества выявленных нарушений)
	процентов
	100
	100
	100
	-

	58.
	Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества выданных заключений о соответствии объекта требованиям и общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений)
	процентов
	100
	100
	100
	-

	59.
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества проверенных предписаний и количества выданных предписаний)
	процентов
	100
	100
	100
	-

	60.
	Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение проанализированной отчетности и общего количества представленной застройщиками отчетности)
	процентов
	100
	100
	100
	-

	61.
	Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области
	основное мероприятие

(рассчитывается исходя из анализа материалов контрольно-надзорной деятельности как процентное соотношение количества рассмотренных обращений и общего количества поступивших обращений граждан и организаций)
	процентов
	100
	100
	100
	-

	62.
	Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры
	основное мероприятие

(при заключении государственного контракта - выезд на строительную площадку)
	единиц
	4
	2
	5
	Показатель перевыполнен на 150 % (улучшен в 2,5 раза)


� Нумерация приведена в соответствии с приложением № 1 к госпрограмме постановления Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 737-пп. Без учета показателей, плановые и фактические значения по которым в 2017-2018 годах отсутствуют.


� По уточненным данным годового отчета Оренбургстата. 


� Показатель скорректирован в связи с уточнением Оренбургстатом данных по среднедушевым денежным доходам населения за 2017 год. 


� По состоянию на 05.03.2019 года. Показатель может быть скорректирован в течение года, т.к. при расчете использовалось оценочное значение Оренбургстата по среднедушевым денежным доходам населения за 2018 год.


� В том числе автомобильная дорога по пр. Северному в г. Оренбурге протяженностью 1,445 км (две проезжих части: правая полоса - 1,445 км; левая полоса - 1,441 км).





