Информация о реализации регионального проекта «Чистая вода»

В целях обеспечения населения Оренбургской области качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории региона реализуется программа «Повышение качества питьевой воды на территории Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – региональный проект).

Целью регионального проекта является повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

В текущем году с Минстроем России заключено соглашение о финансировании в 2022 году двух проектов общей стоимостью 225,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 214,9 млн.рублей, областного бюджета – 9,0 млн.рублей, местных бюджетов –  1,1 млн.рублей:

- «Завершение работ по реконструкции участка водовода в Ясненском городском округе протяженностью 8,9 км»,

- «Реконструкция водозаборной скважины с установкой систем водоочистки в с. Елшанка Первая Пригородного сельсовета Бузулукского района» производительностью 720 куб.м/сутки.

По состоянию на 31.12.2022 объекты Ясненского городского округа и с. Елшанка Первая Бузулукского района введены в эксплуатацию, качественную питьевую воду получают более 16 тыс. человек. Денежные средства освоены в 100% объеме.

Также в рамках реализации регионального проекта в текущем году за счет внебюджетных источников финансирования собственных средств ООО «Оренбург Водоканал» в городе Оренбурге завершены работы по реконструкции двух участков водоводов общей стоимостью 77,8 млн. рублей:

- «Реконструкция участка водовода Ду 500 мм по ул. Кардонная от ул. Ст. Разина до ул. Ваана Теряна ориентировочной протяженностью 550 м»;

- «Реконструкция участка водовода Ду 700 мм от Южно-Уральского водозабора до ул. Степана Разина протяженностью 650 м».

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году обеспечено качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения более 37 тыс. человек.

Фактические значения целевых показателей соответствуют значениям, установленным соглашением:

– «Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения области» – 97,3%;

– «Доля городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в общей численности городского населения области» – 99,6%;

–«Количество построенных и реконструированных
(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки» – 4  шт.