ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»

I. Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации госпрограммы

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017                        № 696-пп.

Основной целью госпрограммы является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

В 2023 году в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)» приняли участие 13 муниципальных образований Оренбургской области, были благоустроены 20 общественных пространств. Кроме того, в 5 муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях благоустроены 5 общественных пространств.

В отчетном периоде при исполнении структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населённых пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов»» осуществлялись:

- координационная деятельность муниципальных образований при формировании заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;

- организация и проведение онлайн-опроса граждан, проживающих на территориях муниципальных образований Оренбургской области, в целях выявления направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий;

- регулярное информационное освещение событий и мероприятий в области архитектуры, градостроительства и пространственного развития территорий населенных пунктов Оренбургской области;

- координирование разработки и реализации дизайн-проектов благоустройства улиц, территорий общественных пространств муниципальных образований Оренбургской области;

- проведение консультаций, приема физических лиц, организаций, должностных лиц администраций муниципальных образований Оренбургской области по вопросам благоустройства общественных пространств и развития городской среды;

- рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам развития городской среды;

- выезд по необходимости на реализующиеся и планируемые к реализации объекты благоустройства городской среды с целью оказания содействия муниципальным образованиям по возникающим вопросам, связанным с реализацией дизайн-проектов территорий;

- на постоянной основе упреждающий, текущий и последующий контроль сроков исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Оренбургской области;

- методическая и консультативная помощь муниципалитетам по реализации федерального законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере архитектуры.

Планирование комплекса процессных мероприятий осуществлялось с учетом целей и задач, поставленных в госпрограмме.

В отчетном периоде в рамках реализации структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды территорий опережающего социально-экономического развития территорий»» на территории муниципального образования город Новотроицк проведены работы по капитальному ремонту 7 фасадов и 12 крыш многоквартирных домов, выполнено благоустройство общественной территории, приобретены 21 единица специальной коммунальной техники и 4 единицы транспорта.

При исполнения структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» в рамках инфраструктурного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Оренбург» в 2022 году реализовано мероприятие «Приобретение нового подвижного состава – автобусов городских низкопольных большого класса в г. Оренбурге». Срок реализации проекта 15 лет.

На реализацию мероприятий госпрограммы в бюджете Оренбургской области на 2023 год предусмотрено 1 421,4 млн. рублей. Кассовый расход бюджета Оренбургской области составил 1 421,4 млн. рублей (100% от предусмотренных ассигнований).

Мониторинг выполнения мероприятий госпрограммы ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (результатов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на её реализацию представлена в прилагаемых таблицах 11-14.

II. Пояснительная записка

к годовому отчету об оценке эффективности реализации госпрограммы

за 2023 год

Оценка эффективности исполнения госпрограммы осуществлена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

Комплексная оценка эффективности реализации госпрограммы проводилась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации госпрограммы;

- оценка эффективности реализации структурных элементов госпрограммы, осуществляемых проектным способом;

- оценка эффективности реализации структурных элементов госпрограммы, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

- оценка эффективности реализации отдельных структурных элементов госпрограммы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета;

- оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию госпрограммы по результатам исполнения.

По итогам 2023 года эффективность реализации госпрограммы по результатам комплексной оценки признана высокой, так как расчетное значение соответствующего показателя составило 0,972.

Подробная информация о результатах проведенной комплексной оценки (в том числе оценке эффективности государственной программы, оценке эффективности реализации структурных элементов госпрограммы, осуществляемых проектным способом, оценке эффективности реализации структурных элементов, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов, оценке эффективности реализации отдельных структурных элементов госпрограммы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, об оценке эффективности бюджетных расходов на реализацию госпрограммы по итогам исполнения) приведена в приложениях.